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龙岩市人民政府关于印发
龙岩市国民经济和社会发展第十四个
五年规划和2035年远景目标纲要的通知
各县（市、区）人民政府，龙岩经开区（龙岩高新区）、厦龙合作区管委会，市直各单位：

《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》已经市五届人大六次会议批准，现印发给你们，请认真组织实施，确保完成规划确定的发展目标和任务。

龙岩市人民政府

2021年4月1日

    （此件主动公开）
龙岩市国民经济和社会发展
第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
（2021年1月9日市五届人大六次会议通过）
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前  言

“十四五”时期（2021—2025年）是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我市全方位推动高质量发展超越、建设闽西南生态型现代化城市、打造有温度的幸福龙岩的关键五年。科学谋划2035年远景目标和未来五年发展大计，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，统筹把握生态立市、产业强市、创新兴市、依法治市、幸福龙岩建设五大关键工作，对推动我市经济行稳致远、社会安定和谐至关重要。龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，根据《中共龙岩市委关于制定龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》编制，全面贯彻党中央战略部署，落实省委、市委工作要求，明确今后一个时期工作重点，引导市场主体行为，是全市今后五年乃至更长一段时期经济社会发展的重要遵循。
第一篇  发展环境

第一章  发展基础

“十三五”时期是龙岩积极应对错综复杂形势并取得重大发展成就的五年。在市委、市政府的正确领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对福建、龙岩工作的重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，紧紧抓住党中央支持福建发展、支持闽西原中央苏区发展的重大历史机遇，按照省委“三四八”贯彻落实机制和市委项目化推进工作落实机制要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续打好三大攻坚战，全方位推动高质量发展超越，经济社会发展取得新成效，新龙岩建设迈出新步伐，全面建成小康社会胜利在望，基本完成“十三五”规划主要目标任务，为“十四五”发展、开启全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。
一、综合实力显著增强。全市经济社会发展保持稳中有进，发展质量和效益持续增强，经受住了新冠肺炎疫情冲击的严峻考验。2020年，全市实现生产总值2870.9亿元、年均增长7.3%，人均生产总值突破10万元。一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入分别达329.8亿元、158.6亿元，年均增长4.1%、4.9%；固定资产投资年均增长10.2%，社会消费品零售总额达1259亿元、年均增长8.7%，外贸出口总额达228.6亿元、年均增长7.4%。主要经济指标较“十二五”末期均实现显著提升。
二、产业结构优化提升。全面实施“产业兴市”战略，三次产业结构由2015年的11.2:48.4:40.4调整为2020年的11.1:44.0:44.9。特色现代农业提质升级，七大优势特色农业全产业链产值达834亿元；规上工业增加值年均增长7.6%，有色金属、文旅康养、建筑业产值突破千亿元，成功创建国家高技术转化应用产业示范基地、国家应急产业示范基地、荣获“中国专用汽车名城”称号；第三产业增加值突破1000亿元，占GDP比重较“十二五”末提高4.5个百分点。科技创新能力持续增强，获批建设国家创新型城市。
三、城乡面貌焕然一新。成功创建第五届和第六届全国文明城市。基本形成“一市两区三组团”发展格局，新型城镇化稳步推进，中心城市建成区面积扩大到65.7平方公里，新增公园绿地面积281.3公顷、人均公园绿地面积达16平方米。基础设施不断完善，南三龙铁路、厦蓉高速扩容龙岩段、永杭高速等建成通车，浦梅铁路建宁至冠豸山段、龙龙铁路龙岩至武平段实现开工，龙岩新机场选址获国家民航局批复，全市铁路通车里程达744公里（其中，快速铁路290公里），高速公路通车里程达747公里，公路、铁路密度居全省前列，在全省率先实现“路长制”全覆盖，实现中心城区和重点区域5G网络全覆盖。乡村振兴扎实推进，5个重点县、12个特色乡镇、110个试点村列入省级乡村振兴示范试点，新增国家级历史文化名村7个、传统村落48个、乡村旅游重点村5个。农村人居环境整治三年行动顺利收官，乡镇污水处理设施、村庄垃圾治理实现全覆盖。
四、生态建设保持领先。生态文明试验区建设深入推进，成功创建全国森林旅游示范市、全国绿化模范单位、全省首个国家级林业科技示范区，获批设立3个国家湿地公园。森林覆盖率79.39%，保持全省首位。主要流域水质保持优良，推动建立汀江—韩江上下游横向生态补偿机制，小溪河治理经验做法在全国推广。长汀水土保持综合治理模式被列为全国生态保护与修复工作典型，水土流失率由9.34%下降至6.78%。全国深化集体林权制度改革经验交流座谈会在武平县召开，林权抵押贷款“惠林卡”模式在全国推广，矿区生态恢复治理、土地节约集约利用制度等5项举措入选国家生态文明试验区改革经验推广清单。
五、改革开放成效显著。多项改革举措获国家部委和省里肯定推广，获批设立国家级普惠金融改革试验区、跨境电子商务综合试验区，军民融合发展龙岩模式列为全国典型案例。行政服务“龙岩标准”走在全国前列，在全国率先推行新建商品房“交房即交证”；创新建立e龙岩网上公共服务平台，获中国政府信息化管理创新奖。在全国率先启动职业技能电子培训券试点工作，入选全国社保卡“一卡通”创新运用综合示范地区。对口支援政策成功落地龙岩，全国政协办公厅等8家中央机关、央企及省直机关对口支援我市。主动对接“一带一路”和海丝核心区建设，积极融入粤港澳大湾区、闽西南协同发展区，龙台交流持续深化，漳平台创园在全国台创园建设考评中连续四年排名第一。
六、人民生活更加幸福。高质量打赢脱贫攻坚战，全面推行“九措到户”，创新实施激励性扶贫模式并在全省推广，11万建档立卡贫困人口提前一年全部脱贫，3个省级贫困县、31个贫困乡镇、380个贫困村全部摘帽退出。居民人均可支配收入年均增长8.2%，高于经济增长水平，累计新增就业10万人。教育资源配置持续优化，全面实现“义务教育发展基本均衡县”创建目标。基层医改深入推进，长汀县公立医院综合改革受国务院通报表彰。城乡低保标准实现一体化。入选全国居家和社区养老服务改革试点地区，社区居家养老服务设施覆盖率100%。获批设立国家级客家文化（闽西）生态保护实验区。新时代文明实践中心建设加快推进，全面完成县级融媒体中心建设。荣获全国未成年人思想道德建设工作先进城市。成功创建食品药品安全放心市。深入推进扫黑除恶专项斗争，打击整治涉麻制毒、电信网络诈骗经验做法在全国推广，被评为全国禁毒示范创建工作先进城市。入选全国市域社会治理现代化试点城市。实现“全国双拥模范城”五连冠。
专栏：“十三五”时期经济社会发展主要指标完成情况
	分类
	序号
	指标名称
	单位
	规划目标
	实际完成

	
	
	
	
	2020年
	年均增长[累计]
	2020年
	年均增长[累计]

	经济发展
	1
	地区生产总值
	亿元
	2600
	9%
	2870.9
	7.3%

	
	2
	人均地区生产总值
	万元
	9.8
	8.5%
	10.8
	6.7%

	
	3
	财政总收入
	亿元
	361
	6%以上
	329.8
	4.1%

	
	4
	地方财政收入
	亿元
	167
	6%以上
	158.6
	4.9%

	
	5
	规模以上工业增加值
	亿元
	1000
	9%
	—
	7.6%

	
	6
	全社会固定资产投资
	亿元
	4425
	18%
	—
	10.2%

	
	7
	社会消费品零售总额
	亿元
	1180
	13%
	1259
	8.7%

	
	8
	外贸出口总额
	亿元
	177
	2%
	228.6
	7.4%

	
	9
	实际利用外资
	亿美元
	[15]
	—

	
	10
	全员劳动生产率
	万元/人
	38
	[2]
	53
	[17.0]

	
	11
	服务业增加值比重
	%
	43
	[7.1]
	44.9
	[4.5]

	
	12
	城镇化率
	户籍人口城镇化率▲
	%
	48
	[9.6]
	46.5
	[8.1]

	
	
	
	常住人口城镇化率
	%
	67
	[14.9]
	60
	[7.9]

	创新驱动
	13
	研究与试验发展（R&D）经费投入

强度
	%
	1.8
	[0.5]
	2.11
	[0.81]

	
	14
	每万人口发明专利拥有量
	件
	4.5
	[2.3]
	5
	[2.7]

	
	15
	科技进步贡献率（%）
	%
	50
	—

	
	16
	互联网普及
	固定宽带家庭普及率
	%
	67
	[8]
	125
	[66]

	
	
	
	移动宽带用户普及率
	%
	77.5
	[22.5]
	108
	[53]

	民生福祉
	17
	居民人均可支配收入
	万元
	3.32
	9%
	3.04
	8.2%

	
	18
	劳动年龄人口平均受教育年限▲
	年
	12
	[1.5]
	—
	—

	
	19
	财政教育支出占一般预算支出比重
	%
	21.5
	[0.6]
	21.9
	[1.0]

	
	20
	城镇新增就业人数
	万人
	[10]
	完成目标


	分类
	序号
	指标名称
	单位
	规划目标
	实际完成

	
	
	
	
	2020年
	年均增长[累计]
	2020年
	年均增长[累计]

	民生福祉
	21
	农村贫困人口脱贫▲
	人
	现行扶贫标准贫困
人口全部脱贫
	现行扶贫标准贫困人口全部脱贫

	
	22
	人均预期寿命
	岁
	78.29
	[1.25]
	78.12
	[1.08]

	
	23
	基本养老保险参保率
	%
	90
	[5]
	93.6
	[8.6]

	
	24
	城镇棚户区住房改造▲
	套
	完成省下达指标
	完成省下达指标

	生态文明
	25
	耕地保有量▲
	万亩
	不低于省下达指标
	不低于省下达指标

	
	26
	新增建设用地规模▲
	万亩
	不突破省下达指标
	不突破省下达指标

	
	27
	万元GDP用水量▲
	立方米
	71.1
	71.1

	
	28
	单位GDP能源消耗降低▲
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内

	
	29
	单位GDP二氧化碳排放降低▲
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内

	
	30
	森林增长
	森林覆盖率▲
	%
	75.79
	79.39

	
	
	
	森林蓄积量
	亿立方米
	1.2702
	1.3695

	
	31
	空气质量▲
	优良空气天数比例
	%
	90
	99.7

	
	
	
	细颗粒物（PM2.5）
浓度
	毫克/
立方米
	0.044
	0.024

	
	32
	水质▲
	好于III类水体比例
	%
	95
	高于95

	
	
	
	劣V类水体比例
	%
	0
	0

	
	33
	主要污染物排放总量
减少▲
	化学需氧量
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内

	
	
	
	氨氮
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内

	
	
	
	二氧化硫
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内

	
	
	
	氮氧化物
	%
	控制在省下达指标内
	控制在省下达指标内


注：2020年完成情况为预计数或快报数，▲为约束性指标，[ ]为五年累计变化数，部分指标因经普数据调整、统计口径变化等因素与规划目标不可比。
第二章  机遇挑战

当前和今后一个时期，龙岩和全国、全省一样，仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，保护主义、单边主义抬头，外部环境更加复杂多变，应对风险挑战压力加大。我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。我市正全方位推动高质量发展超越，处在工业化提升期、数字化融合期、城市化转型期、市场化深化期、基本公共服务均等化提质期，发展基础更加扎实，发展动力加快转换，发展空间不断优化，发展优势更加凸显。主要机遇有：
——政策红利创造新机遇。党中央赋予福建全方位推动高质量发展超越新使命，中央、省委支持老区苏区振兴发展的力度之大前所未有，中央和省对口支援龙岩、古田会议、全军政治工作会议后续效应等将给予我市更多政策资金支持，有力推动龙岩高质量发展。
——产业升级释放新动力。全球科技创新进入密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革加速演变，新兴技术创新成果层出不穷，经济社会数字化转型加快推进，我市拥有厚实的工业基础，产业集群效应逐渐凸显，将推动传统产业创新融合发展，促进数字、新材料新能源、生物医药等新产业、新业态快速成长，为高质量发展增添新的动能和优势。
——新发展格局孕育新市场。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，完整的内需体系加快构建，有助于我市发挥民营经济活跃、创新创业创造活力和对外开放等优势，创新高品质产品和服务供给，进一步拓展国内外市场，发展空间更为广阔。
——区域融合拓展新空间。着眼于一体化、高质量发展，闽西南协同发展区、粤港澳大湾区、长江经济带大通道加快打通，叠加龙台经贸、文化等领域融合不断深化、“一带一路”国家战略和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施，有利于我市发挥联接沿海与内地重要腹地作用，畅通物流、资金流、信息流、人流，打造区域经济分工协作新增长极。
——生态文明转化新优势。国家深化自然资源资产产权制度改革，支持林下经济发展，我市国家生态文明试验区建设取得积极进展和阶段性成效，绿水青山向金山银山转化的路径探索日趋成熟，生态龙岩品牌影响力不断提升，生态环境“高颜值”和经济发展“高素质”协同并进，进一步夯实生态优势向经济优势转化的基础条件。
——治理创新提供新保障。党的领导更加坚强有力，治理体系和治理能力现代化水平逐步提升，新时代全面深化改革纵深推进，各方面制度更加成熟定型，我市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，争创全国一流营商环境，将最大限度释放发展新活力，为高质量发展提供坚强的制度保障。
同时，也要清醒看到，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，实现高质量发展还面临不少困难和挑战。全市发展中还存在一些短板和弱项，科技创新、产业结构、居民收入不适应全方位推动高质量发展超越要求，传统支柱产业增长缺乏后劲，战略性新兴产业发展基础较为薄弱，重点领域关键环节改革仍需突破，城乡区域发展不够协调，民生保障存在短板，社会治理亟待加强，周边地区对我市虹吸效应不容小觑等。
总的来看，未来五年机遇与挑战并存，我们要胸怀“两个大局”，深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识全方位推动高质量发展超越的新使命新担当，增强机遇意识和风险意识，保持战略定力，发扬斗争精神，善于在危机中育先机、于变局中开新局，不断在新发展阶段取得新的更大成绩。
第二篇  发展战略

第一章  指导方针

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，把握生态立市、产业强市、创新兴市、依法治市、幸福龙岩建设五大关键工作，加快建设现代化经济体系，积极服务并深度融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进市域社会治理现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的龙岩篇章。
第二章  发展原则

——坚持党的全面领导。坚持和完善中国特色社会主义制度，健全完善党领导经济社会发展的体制机制，按照省委“三四八”贯彻落实机制，深化项目化推进工作落实机制，把习近平总书记重要讲话重要指示批示精神抓紧抓实抓细抓到位，不断提高贯彻新发展理念、服务全国构建新发展格局的能力和水平，为全方位推动高质量发展超越提供根本保证。
——坚持以人民为中心。坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢根植人民，维护人民根本利益，激发全体人民的积极性主动性创造性，尽力而为、量力而行办好民生实事，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往。
——坚持新发展理念。把新发展理念完整、准确、全面贯穿发展全过程和各领域，积极服务并深度融入新发展格局，加快转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
——坚持积极服务并深度融入新发展格局。深度融入国内大循环，构建国内国际双循环的重要通道，用好促进国内国际双循环的重要力量，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。
——坚持深化改革开放。坚定不移推进改革、扩大开放，加强市域治理体系和治理能力现代化建设，破除制约高质量发展、高品质生活的深层次体制机制障碍，强化有利于提高资源配置效率、调动全社会积极性的重大改革开放举措，不断增强发展动力和活力，打造高水平对外开放格局。
——坚持全面依法治市。贯彻落实习近平法治思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，法治龙岩、法治政府、法治社会一体建设，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
——坚持系统观念。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，坚持在全国全省一盘棋中找准定位、谋求作为，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，注重防范化解重大风险挑战，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，以坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求的有力担当为全国、全省发展大局作出龙岩应有的贡献。
第三章  主要目标

到二○三五年基本实现社会主义现代化和全方位高质量发展超越的远景目标。到二○三五年我国基本实现社会主义现代化之时，与全省同步基本实现全方位高质量发展超越，实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新龙岩新局面。展望二〇三五年，我市经济实力、科技实力大幅跃升，经济总量再上新的更高台阶，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，创新创业创造活力充分释放；产业结构全面优化，建成现代产业体系；平安龙岩建设达到更高水平，实现市域社会治理现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治龙岩、法治政府、法治社会；文化软实力显著增强，国民素质实现新跃升，社会文明程度达到新高度；生态文明建设跃上新水平；对外开放形成新格局；人民生活更加美好，人均地区生产总值达到中等发达国家水平，基本公共服务均等化全面实现，城乡区域发展差距和居民生活水平差距明显缩小，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。
“十四五”时期经济社会发展的主要目标。“十四五”时期要锚定社会主义现代化建设目标不放松，到2025年，全方位高质量发展超越迈出重要步伐。经济质量效益明显提升，建成更高水平创新型城市；产业结构更加优化，产业链现代化水平明显提高，现代产业体系建设取得积极进展；人民生活水平普遍提高，教育、医疗、养老等领域短板加快补齐，人民精神文化生活更加丰富；生态环境质量保持优良；市域治理现代化水平得到新提升，奋力实现“六个新”的发展目标。
——综合实力实现新跨越。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力、内需潜力充分发挥，地区生产总值年均增长速度保持在6.6%左右，高于全省平均水平，位居山区地市前列。到2025年，全市经济总量达到4200亿元，人均地区生产总值突破15万元。现代化经济体系建设取得重大进展，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，大力发展“5+N”现代产业体系，千亿级产业集群达到6个，规上工业战略性新兴产业产值占规上工业产值比重达到23%，第三产业增加值占GDP比重提升到47.5%以上。创新能力持续提升，研发经费投入年均增长15%以上，区域创新能力达到全国创新型城市中等水平。城乡区域发展协调性明显增强，常住人口城镇化率达到64.5%。
——改革开放取得新突破。社会主义市场经济体制更加完善，重点领域和关键环节改革取得新突破，普惠金融改革试验区、跨境电子商务综合试验区等制度创新体系加快建设，营商环境更加优化，市场主体活力进一步激发和释放。龙台融合交流持续深化，打造台胞台企登陆第一家园龙岩样板。主动对接粤港澳大湾区、长江经济带，全面融入闽西南协同发展区，更高水平开放型经济新体制基本形成。
——社会文明迈上新台阶。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，古田会议精神和闽西老区苏区精神进一步传承弘扬，闽西红色文化、客家文化影响力进一步提升，国家级客家文化（闽西）生态保护实验区建设深入推进，基本建成社会主义文化强市。
——生态文明彰显新优势。国家生态文明试验区建设持续深化拓展，水土流失治理“长汀经验”、林改“武平经验”等经验成果进一步巩固提升，打造生态文明建设龙岩样板。市域国土空间体系更加健全，绿色发展导向全面树立，绿色生活方式加快形成，单位GDP能源消耗降低等绿色发展指标完成省下达目标，森林覆盖率保持在79%以上，生态环境质量保持全省前茅。
——幸福龙岩满足新期待。实现更加充分更高质量就业，城镇新增就业人数累计7万人，居民收入增长和经济增长基本同步，中等收入群体持续扩大，居民人均可支配收入年均增长7%以上。基本公共服务均等化水平稳步提高，教育、医疗、养老、城乡基础设施等领域短板加快补齐，全民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进。
——治理效能得到新提升。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，政府职能加快转变，行政体系更加完善，行政效率和公信力显著提升，社会治理水平特别是基层社会治理水平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提高，粮食总产稳定在82.5万吨、能源综合生产能力达到564.7万吨标准煤，发展安全保障更加有力，成功创建全国市域社会治理现代化试点合格城市。
专栏：“十四五”时期经济社会发展主要指标
	分类
	序号
	指标名称
	2025年

目标
	年均增长

[累计]

	经济发展
	1
	地区生产总值（亿元）
	4200
	6.6%左右

	
	2
	人均生产总值（万元）
	15.8
	6.1%

	
	3
	全员劳动生产率（万元/人）
	20.9
	[6.5]

	
	4
	服务业增加值占GDP比重（%）
	47.5以上
	[3.6]

	
	5
	常住人口城镇化率（%）
	64.5
	[4.5]

	创新驱动
	6
	研发经费投入增长（%）
	15以上

	
	7
	每万人发明专利拥有量（件）
	8
	[3]

	
	8
	规上工业战略性新兴产业产值占规上工业产值比重（%）
	23
	[3]

	民生福祉
	9
	居民人均可支配收入（万元）
	4.25
	7%以上

	
	10
	城镇调查失业率（%）
	<5.5

	
	11
	城镇新增就业人数（万人）
	[7]

	
	12
	劳动年龄人口平均受教育年限（年）▲
	12

	
	13
	每千人口拥有职业（助理）医师数（人）
	3.05
	[0.23]

	
	14
	基本养老保险参保率（%）
	95
	[1.4]

	
	15
	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（个）
	3
	[1.5]

	
	16
	人均预期寿命（岁）
	79.6
	[1.5]

	绿色发展
	17
	单位GDP能源消耗降低（%）▲
	完成省下达指标

	
	18
	单位GDP二氧化碳排放降低（%）▲
	完成省下达指标

	
	19
	地级及以上城市空气质量优良天数比例（%）▲
	完成省下达指标

	
	20
	地表水主要流域达到或好于三类水体比例（%）▲
	完成省下达指标

	
	21
	森林覆盖率（%）▲
	保持在79以上

	安全保障
	22
	粮食综合生产能力（万吨）▲
	82.5

	
	23
	能源综合生产能力（万吨标准煤）▲
	564.7


注：▲为约束性指标，[ ]为五年累计变化数
第三篇  战略任务

第一章  深入实施创新驱动发展战略

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，大力提升自主创新能力，营造有利于创新创业创造的良好环境，最大限度释放全社会创新创业创造新动能，建设更高水平创新型城市，区域创新能力达到全国创新型城市中等水平。
第一节  全面提升创新能力
围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，实施科技创新引领资源型城市转型升级行动，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，打造区域创新高地。
一、建设高水平科创平台。加强国家级、省级高新技术产业园区建设，创建一批省级高新技术产业园区，推动园区创新要素集聚。围绕智能制造、数字经济、光电信息、新材料、新能源、生物医药等新技术领域，建立产业重点攻关技术目录，推进一批科技重大专项、重大平台、重大工程。围绕产业布局建设一批国家级、省级重点实验室和“预备队”，提升紫金矿业、金龙稀土等重点实验室建设水平，创建一批工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心等创新平台。深化区域创新合作交流，积极引进重大研发机构，支持产业技术研究院、产业联盟、产业创新中心等新型协同创新平台建设，支持企业在市外设立研发机构等“创新飞地”。
二、提升企业技术创新能力。强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。完善高技术企业成长加速机制，大力培育“专精特新”“科技小巨人”企业，发展一批活跃的科技成长型中小微企业群体，培育壮大国家高新技术企业和创新型领军企业。完善企业研发投入激励机制，全面落实税费优惠政策，鼓励企业自主或联合建立研发机构，扩大企业研发活动覆盖面，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。发挥龙头企业引领支撑作用，加强高水平共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。
专栏：科技创新重大工程
	重大科技创新平台载体：创建一批省级高新技术产业园区；支持紫金矿业打造国家优秀重点企业实验室，赛特新材、德尔科技、天守超纤、龙岩学院、龙岩特检分院等龙头企业和科研活动单位新建省级重点实验室。
重点培育工程：深化科技企业“微成长、小升高、高变强”的梯次培育体系，到2025年，国家高新技术企业突破420家。
重大科技专项：组织实施有色金属、机械装备、新材料、电子信息、人工智能等领域重大科技专项20项。


三、强化产学研用融合创新。发挥科技载体支撑作用，鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，着力突破有色金属、机械装备等重点领域关键技术，努力实现“从0到1”的突破。实施“龙腾”创新行动，推进企业与国内外一流创新机构协同研发和技术攻关，共同申报科技项目及科学技术奖。健全科技成果转化机制，完善提升市科技创新服务平台，构建多层次技术交易市场体系，努力解决基础研究“最先一公里”和成果转化、市场应用“最后一公里”有机衔接问题，打通产学研创新链、价值链。
第二节  充分激发创新创业创造活力
贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，深化人才发展体制机制改革，构建更具吸引力的人才政策体系和服务体系。
一、加强人才引进培育。完善人才引进培养激励机制，坚持“以产聚才，以才促产”，推动产业链与人才链精准对接，加强人才引进与重大科技相衔接、招商引资与招才引智相协同，着力引进培养一批我市产业急需紧缺的高层次科技领军人才和创新创业团队。实施企业高级经营管理人才队伍提升工程，推广“以企业家培养企业家”模式，常态化开展企业家创新能力培训，培育优秀企业家队伍。实施青年英才开发计划，加大青年人才培养力度。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，加强应用型本科建设，深化校地人才交流合作，开展职业技能竞赛，培育一批高技能产业人才、技能大师。
二、充分激发人才创造力。优化人才评价要素和评价标准，完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，落实科研主体科技成果的使用权、收益权、处置权。鼓励企业采用灵活报酬机制聘任创新人才，探索建立高级职称评审绿色通道，落实高层次人才、急需紧缺人才职称直聘政策。健全人才服务体系，优化教育医疗、人才安居、配偶就业等服务，探索建立人力资源服务产业园。
三、营造良好创新生态环境。深化科技体制改革，优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革财政科技计划形成机制和组织实施机制，完善对创新创业主体稳定支持机制，探索科技重大项目“揭榜挂帅”等制度。推动科研院所改革，扩大科研自主权。加快构建知识产权运营体系、公共服务体系和保护体系，推进“知创龙岩”知识产权公共服务平台建设。完善金融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。持续实施全民科学素质行动，大力弘扬科学精神、劳模精神、劳动精神和工匠精神，健全科技伦理治理机制。
第三节  构筑区域性创业高地
坚持创新引领创业、创业激发创新，持续推进大众创业、万众创新，激发各类群体创业动力。
一、搭建专业化创业支撑平台。围绕我市产业发展需求，健全“众创空间—孵化器—加速器—科技园区”创业孵化链条，发挥龙岩高新区、武平高新区国家科技资源支撑型创新创业特色载体的示范作用，推动全市产业园区建设科技企业孵化器、专业化众创空间、创新工场等孵化平台，打造一批科技成果转化基地，形成覆盖主导产业上中下游的创业孵化链条。推动孵化育成体系向专业化、资本化发展，精准孵化服务创业项目及初创企业，扩大孵化器在孵企业和毕业企业规模。
二、打造全过程创业服务体系。探索构建“创业导师+专业孵化+天使投资”孵化模式，推动高校、科研院所、企业、资本深度融合。实施创业导师培育工程，构建双创导师库，创新创业培训模式和内容，加强对创业者精准指导和服务。持续开展科技创新创业大赛、创新创业服务对接等活动，做好优秀创新创业项目跟踪服务。大力拓宽创业渠道，吸引科研院所、高端人才、高校毕业生等来岩创业，鼓励更多本地院校毕业生留岩创业就业。
三、完善创业政策扶持体系。优化整合各类创业扶持政策，完善适应创新创业的激励奖励机制。鼓励金融机构创新金融产品服务，支持园区、孵化器等设立创业投资基金，加大对新兴产业项目和科技型中小微企业投资力度，加强对创投机构投资初创期、成长期企业支持力度。
第二章  构建高质量发展现代产业体系

坚持把发展经济着力点放在实体经济上，围绕“做优一产、做强二产、做大三产”目标，持续推进“五基地六产业七景区”建设，大力发展“5+N”现代产业体系，全力推进制造强市、质量强市、数字龙岩建设，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。到2025年，力争千亿级产业集群达6个，百亿级企业超10家，500亿级以上园区达5个。
专栏：高质量发展产业体系重大工程
	“5+N”现代产业体系：做强做大有色金属、机械装备、建筑业、文旅康养、特色现代农业等5个主导产业；培育壮大数字产业、新材料新能源、生物医药、现代物流等4个新兴产业；优化提升烟草、纺织、建材、商贸服务业等4个传统产业。
千亿产业集群培育工程：重点培育有色金属、建筑业、文旅康养、特色现代农业、商贸服务业、数字经济等6个千亿产业集群。
重点园区提升工程：提升打造一批竞争力强的产业园区，突出培育上杭工业园区千亿级园区，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）、龙州工业园区、上杭蛟洋工业园区、漳平工业园区等4个500亿级园区，龙雁经济开发区、长汀经济开发区、连城工业园区、武平高新区（武平工业园区）等300亿级园区，永定工业园区等200亿级园区。


第一节  做强做大主导产业
实施主导产业提升工程，强化龙头企业引领作用，加快集群产业建链、强链、补链，推动主导产业扩容提质发展。
一、有色金属产业。重点发展金铜、稀土产业，推动产业内涵深化、外延拓展，构建较为完整产业链条，打造全国重要的有色金属精深加工基地。以上杭工业园区、蛟洋工业园区为载体，紫金矿业、太阳铜业等企业为龙头，提升金铜冶炼规模及资源有效利用率，大力拓展金铜精深加工、稀贵金属、金铜合金新材料、锂电池与电子信息材料等金铜产业链。完善稀土“矿山开采—分离冶炼—稀土功能材料—下游应用”产业链。到2025年，力争有色金属产业产值达1500亿元以上。
二、机械装备产业。以龙岩经开区（龙岩高新区）和龙雁组团为核心，重点延伸拓展汽车及专用车、环保机械、工程机械等产业链，推动高端智能化、制造服务化发展，打造国内知名的先进装备制造基地、专用车生产基地。支持龙马环卫、侨龙等龙头企业发展壮大，引进拓展冷链物流车、房车等专用车及应急装备产品，大力发展新能源专用车及关键部件材料。以龙净环保为龙头，引进培育固废分类处置、危废治理等其他细分领域环保装备。以龙工集团为龙头，提升装载机、挖掘机等整机规模技术水平，支持开发矿用自卸车、定向钻机等新品种。加快推进漳平特钢及上下游产业、不锈钢制品、硬质合金、电工电器等产品研发和生产。到2025年，力争机械装备产业产值达900亿元以上。
三、文旅康养产业。围绕打造红色文化之城、生态康养之城、国际性全域旅游目的地，发挥红色、生态、客家优势，推进全域旅游和文旅康养深度融合，打造一批文化特色鲜明的国家级、省级旅游休闲城市和街区，打响“红色圣地·养生龙岩”品牌。大力发展全域旅游，力争2～3个县（市、区）创建国家级全域旅游示范区。实施上杭古田、永定土楼等景区提升工程，推动冠豸山、长汀红色旧址群等创建国家5A级旅游景区。大力发展红色研学旅游等“旅游+”业态，培育发展教育培训、创意设计等文创产业，提升打造一批研学游基地、体育运动基地和乡村旅游品牌基地。发展“候鸟式”“旅居式”新兴养老服务业态，建设一批中高端特色健康养生养老项目，打造省、市两级医养结合综合示范培训基地。到2025年，力争文旅康养产业总收入（产值）达1800亿元以上。
四、建筑业。坚持“走出去”和“引进来”相结合，支持引进优质建筑企业进驻龙岩，鼓励企业增资晋级、拓展市场，推动建筑业中高端发展，建筑企业标准化、精细化转型。大力发展绿色建筑、智慧建筑等新型技术，加快发展装配式建筑应用，鼓励应用工程总承包方式，发展工程全过程咨询服务和专业化服务，推动建筑企业提质增效，打造国内领先的新型建筑产业集群。到2025年，力争全市建筑业总产值达1900亿元以上，施工总承包一级资质企业45家、特级资质企业2家。
五、特色现代农业。稳定发展粮食基础产业、烟叶传统产业，重点发展畜禽、蔬菜、果茶、薯业、林竹花卉、食用菌、淡水渔业等七大特色优势产业，推动农业规模化、产业化、品牌化、数字化发展。大力培育农业龙头企业，发展农产品精深加工和仓储保鲜冷链物流，谋划实施一批农业重大项目，培育一批国家级、省级农业龙头企业和国家级、省级现代农业产业园、农业产业集群、农业产业强镇、“一村一品”示范村镇，推进农业一二三产融合发展，鼓励发展农村电商、休闲农业、智慧农业等新业态，打响“红古田”区域公用品牌，不断提升特色优势产业的质量效益和竞争力。到2025年，打造20条以上全产业链产值超10亿元的县域特色重点农业产业链，力争七大特色优势产业全产业链产值达1200亿元以上。
第二节  培育壮大新兴产业
实施新兴产业培育工程，加快发展新技术、新业态、新模式、新产品，推动新兴产业发展提速、比重提升。
一、数字产业。加快经济社会重点领域数字化转型，打造数字经济新动能。推进数字产业化，大力发展5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等未来产业。加快龙雁组团未来城、龙岩文秀数据信息产业园、中豹（福建）数字产业园、能源互联网产业园、连城光电新材料等重点数字产业园区建设，统筹规划永定、上杭、武平等工业园区数字产业布局，建设龙岩南部电子信息产业带，促进数字产业集聚发展。推进产业数字化，引进和培育行业级和区域工业互联网平台，引导企业在生产环节“深度用云”，推进“5G+工业互联网”融合创新，大力发展能源互联网产业，重点发展电力应急装备、中低压设备、新能源汽车充电桩、储能设备、高端电缆、能源新技术、能源服务等产业链，力争打造全省乃至全国首个全面载入智慧能源概念的工业园区。深入实施互联网龙岩军团返乡工程，推动更多互联网龙岩军团企业家回乡投资兴业。到2025年，力争数字经济增加值达1400亿元以上，数字经济创新应用体系初步形成。
二、新材料新能源产业。做精做强稀土新材料产业，以福建（龙岩）稀土工业园区为主要载体，加快发展稀土永磁材料、发光材料、催化材料及其下游应用，提升稀土资源保障能力，推进连城稀土精深加工等项目建设，打造全国稀土产业绿色发展示范基地。加快发展锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等配套材料及电池整装等锂电池产业链，加快打造氟化工新材料、可降解材料、电子新材料、高性能金属材料等产业链，支持推进上杭新材料科创谷、武平新型显示专业园区等项目建设。到2025年，力争新材料新能源产业产值达500亿元以上。
三、生物医药产业。主攻生物制药、化学新药、现代中药和医疗器械等领域，加快新罗生物医药产业园、长汀医疗器械产业园等项目建设。加快发展生物技术和生物制药，推进创新药物的研发及产业化，推动发展饮片炮制、制剂加工等中医药现代化，加强三类以上医疗器械设备研制生产、应急医疗物资生产能力建设，到2025年，力争生物医药产业产值达55亿元以上。
四、现代物流产业。优化城乡区域物流网络布局，完善全市综合运输体系，加快空港物流基地、公铁联运综合货运枢纽站建设，布局建设高速路口、国省道等主要交通网络物流节点，建设汽车物流、大宗商品交易物流、冷链物流、医药物流等特色物流基地，打造闽粤赣边区域性物流节点城市。完善城乡配送物流体系，加快龙岩公路港、龙岩陆地港、铁山物流园、物流公共信息服务平台等项目建设，大力发展第三方物流、冷链物流、供应链物流，引进培育现代物流龙头企业，加快构建现代物流产业体系。到2025年，力争物流业增加值达150亿元以上。
第三节  优化提升传统产业
实施传统产业优化工程，支持企业技改提升，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。
一、烟草产业。以龙烟公司为龙头，聚焦生产价值全流程、全要素，加强技术创新、管理创新、服务创新，加快行业智能工厂示范项目建设，加大“红古田”品牌培育，提升产品档次和结构，持续拓展省内外市场，推动品牌发展向中高端转型，推进烟草产业提质增效发展。到2025年，产值达180亿元以上。
二、纺织产业。加快纺织行业智能化改造，拓展提升纺织产品及领域，推动纺织业向消费端、价值链高端延伸。提质升级长汀、漳平等纺织产业集群，推动纺织行业向全自动电脑针织、经编织布、新型纺纱技术等转型，发展高品质纺织面料、产业用纺织、新型植物纤维、高档服装面料，积极引进高档终端制造企业，逐步形成集纺织、鞋服加工等一体化产业集群。到2025年，力争纺织产业产值达200亿元以上。
三、建材产业。推动建材产业绿色、低碳发展，推进水泥行业技改和水泥窑协同处置废弃物，发展高品质水泥、高端玻璃，加快非金属新材料、海绵城市用建材、装配式建筑部件等建筑构件标准化、专业化、规模化生产。加快建设永定洪山石材循环产业园，发展异形产品、雕刻深加工产品等建筑饰面板材，推动石材产业链向上下游延伸。到2025年，力争建材产业产值达400亿元以上。
四、商贸服务业。优化城乡商业网点功能布局，加快建设提升一批商品交易市场、特色街区，做强龙岩大道核心商圈、长汀古城商圈等商圈经济，推动漳平永福、武平桃溪、连城朋口等省级商务特色镇建设。创新商业营销模式，积极发展“线上线下融合发展”“一站式购物”“商品+服务”等复合业态，鼓励举办消费节庆活动，扩大连锁经营规模。发挥龙岩会展中心平台作用，打造闽粤赣边会展名城。深化国家级农村电商示范县、中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设，培育发展直播电商、跨境电商等新业态新模式，打造电商生态集聚中心。到2025年，力争社会消费品零售总额达1600亿元以上。
专栏：重点产业重大工程项目
	主导产业提升工程：有色金属：新罗新能源材料前驱体，上杭常青三元前驱体、时代思康、金铜新材料循环产业园，长汀稀土永磁电机，连城稀土精深加工等项目。机械装备：新罗龙净智慧环保、龙马高端环卫装备和车辆智造、武平闽鸿专用汽车挂车生产、漳平特钢等项目。文旅康养：红炭山健康养老基地、全国中小学研学实践教育营地，新罗富溪大峡谷，永定金丰酒文化创意产业园、客家古镇，上杭古田梅花山文旅康养试验区、古田红色教育培训基地、古田国防教育培训基地，长汀一江两岸夜游汀江等项目。建筑业：中欧装配式建筑制造实训基地、漳平惠丰装配式建筑材料基地。特色现代农业：“红古田”中央厨房冷链物流，新罗正大（森宝）及容和盛退城进郊项目、龙池特色农业加工示范区，上杭傲农槐猪产业综合开发，长汀县河田鸡产业化龙头企业培育提升工程，连城中国地瓜产品交易中心、萱和谷本草还原生态产业，武平县象洞鸡产业化等项目。
新兴产业培育工程：龙岩区块链产业集聚区，永定云楼数据中心、国动通信产业基地；新罗互联网能源产业园，上杭新材料科创谷、新安科技磷系阻燃剂、天甫电子，武平新型显示专业园区，连城渡远复合材料；新罗格兰尼维生素E深加工；陆地港综合物流、上杭古田商贸物流园等项目。
传统产业优化工程：新罗新兴纺织、永定纺织产业循环经济园、龙岩永信达纺织制品；新罗北新绿色建筑材料、永定红石材循环经济产业园、漳平丰晟新型环保建材；新罗商贸综合体、上杭金山湖商业综合体、上杭北站片区商业综合体等项目。


第四节  提升产业链供应链现代化水平
坚持抓龙头、铸链条、建集群，加快发展现代产业体系，着力补短板、锻长板，推动全产业链优化升级，巩固实体经济根基，壮大经济总量。
一、推进产业链供应链现代化。分行业做好产业链供应链规划设计，精准实施“一业一策”“一企一策”，一体推进“强链、补链、延链”工程，重点打造一批规模效益型标志性产业链，构建配套完善的生产供应体系。优化市域产业链布局，深化跨行业跨地区分工合作，加强产业链上下游和产业链间协作配套，打造提升有色金属等超千亿重点产业集群。实施工业强基、产业基础再造工程，提升产业基础制造和协作配套能力，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化。深入开展质量提升行动，完善质量基础设施，加强标准、计量、专利建设。
二、全面提升园区建设水平。高标准推进园区建设，深入实施工业园区标准化建设三年行动，加大园区标准厂房建设力度，完善园区基础设施和配套设施，提升研发孵化、金融服务、产业链服务、政策服务等公共服务平台，建设一批区域布局合理、产业特色鲜明、服务功能完善的工业（产业）园区，促进“产城人”融合发展。优化园区布局规划，推行“一区多园”“一园多区”管理模式，大力发展“飞地工业”，鼓励企业“退城入园”，推动龙雁经济开发区、龙岩稀土工业园区、漳平工业园区等省级工业园区（开发区）整合提升，提高园区产业聚集度。到2025年，力争上杭工业园区打造成为千亿园区，上杭蛟洋工业园区、龙州工业园区、龙岩经开区（龙岩高新区）、漳平工业园区产值突破500亿元。各县（市、区）建成1个以上省级高新技术产业开发区。
三、加快发展现代服务业。坚持规模化、数字化、标准化、品牌化导向，聚焦文旅康养、现代物流等服务业重点产业，统筹推进行业发展、企业培育、模式创新，加强现代服务业集聚区建设，促进服务业优结构上水平。加快发展研发设计、法律服务等服务业，积极发展总部经济、会展经济、创意经济，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。做大做强文旅康养产业，大力发展教育培训、“互联网+社会服务”等新兴服务业，加快发展育幼、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。力争到2025年，服务业增加值占生产总值的比重达47.5%以上。
四、推动产业深度融合发展。推进制造业、服务业与新一代信息技术深度融合发展，培育新经济、新业态、新模式。积极推动企业智能化改造，开展智能制造试点示范，支持企业开发首台（套）重大技术装备。大力发展服务型制造，推广定制化服务、供应链管理、产品全生命周期管理、总集成总承包等新模式。培育建设两业融合发展服务平台，支持企业主辅分离，鼓励机械装备、有色金属等制造业上下游和平台企业建立产业联盟，整合供应链、研发设计和人才资源，加强数据资源共享，有效推动深度融合。
第三章  坚定实施扩大内需战略

坚持扩大内需这个战略基点，积极服务并深度融入新发展格局，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以高质量供给引领和创造新需求。
第一节  畅通经济大循环
打通连接国内大循环重要节点，加快建设现代化流通体系，加强跨行政区域合作，让生产、分配、流通、消费各环节更多依托国内市场实现良性循环。
一、大力拓展国内市场。依托强大的国内市场，加强系统整体设计，完善扩大内需政策体系，打通制约经济循环、民生领域流通效率的关键堵点、难点。聚焦有色金属、机械装备、文旅康养、数字产业、新材料新能源等优势潜力产业，强化科技创新、标准引领和品牌建设，推动“龙岩制造”向“龙岩智造”“龙岩创造”转型，提升优势潜力产业供给体系对国内需求的适配性。推动金融、房地产同实体经济均衡发展。对接融入区域发展战略，加强跨行政区域合作，支持龙头企业组建联盟拓展国内市场，推动产业链上下游、产供销、大中小企业各环节整体配套、有机衔接、协同发展。推动区域旅游联动发展，提升特色商街、地标式商圈、休闲体验等消费环境，吸引更多的消费汇集龙岩。
二、畅通市场网络。加快建设现代化流通体系，畅通与周边地区流通网络，完善市域间信息沟通、政策共享、收益分享等机制，优化城乡区域物流网络布局，更好联通国内市场。搭建跨部门综合服务平台，加强企业产销融通对接，扩大龙岩优势产业市场份额。完善现代商贸流通体系，改造提升商贸流通设施，创新供应链系统，打造多元化一站式商贸服务平台，鼓励发展总经销、总代理、电子商务等现代批发方式，打造区域采购基地。
三、融入构建国内国际双循环重要通道。立足国内大循环，统筹利用国内国际两个市场两种资源，推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，拓展对外贸易合作，提升出口质量，扩大优质产品和服务进口。建立完善内外贸一体化的流通渠道，支持出口转内销，探索完善内外贸、投融资等方面政策体系和管理体制，推进同线同标同质，促进国内外市场顺畅对接。
第二节  加快消费扩容提质
顺应消费升级趋势，提高消费产品和服务供给质量，改善消费能力和预期，全面促进消费，增强消费对经济发展的基础性作用。
一、对接消费需求。优化市场供给结构，以质量品牌为重点，深入实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，做强“红古田”“龙岩老字号”等品牌，促进消费向绿色、健康、安全发展。优化城乡商业网点布局，加强消费物流基础设施建设，发展多业态消费集聚区，完善城乡融合消费网络。放宽服务消费领域市场准入，挖掘康养体育、教育培训、家政托育等服务消费潜力。
二、拓宽消费市场。深化落实扩消费行动，促进汽车、家电等大宗商品消费升级，推动住房消费健康发展。完善“互联网+”消费生态体系，大力发展新型消费，鼓励线上线下消费融合，培育网红经济、网络消费、体验消费等新业态新模式，加快建设“智慧市场”“智慧街区”“智慧商圈”。依托新罗共和国金融街区、长汀古城、武平兴贤坊等，打造夜间消费聚集区，推动夜间经济加快发展。落实带薪休假制度，扩大节日消费。鼓励各类社会组织承办大型展（商）会，推动更多节庆活动、体育赛事、大型展会落户龙岩。
三、稳定消费预期。加大消费政策支持力度，创新促消费专项金融产品，提高城乡居民收入，推动消费市场繁荣发展。加强消费市场监管和信用体系建设，加快推进消费追溯体系建设，完善个人信息保护制度和消费后评价制度。畅通消费者维权渠道，加强“12315”平台建设，探索建立纠纷多元化解决机制，严厉打击假冒伪劣和虚假广告宣传，加大网络消费者权益司法保护力度，大力营造安全放心的消费环境。大力提倡“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，培育健康理性的消费理念。
第三节  积极扩大有效投资
围绕抓重点、补短板、调结构，滚动推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目，拓展投资空间，扩大有效投资，发挥投资对优化供给结构的关键作用。
一、优化投资结构。顺应需求结构变化，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，加大新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设力度，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。聚焦“5+N”重点产业，滚动策划实施一批强链补链延链项目，持续扩大先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业投资。
二、强化项目攻坚。深化“五个一批”项目推进机制，紧盯签约、开工、竣工关键环节，完善落实分级分类分办等制度，强化保障服务、正向激励，推进“十四五”重大项目加快落地实施、滚动接续发展。坚持“资金要素跟着项目走”，加强项目用资用地等要素保障，对重大投资项目开设绿色通道。建立健全投资审批服务制度，精简投资审批事项，完善在线投资审批监管平台，加强事中事后监管。
三、创新投融资体制。发挥政府资金的撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。完善向民间资本推介项目长效机制，规范政府和社会资本合作，支持民间投资参与补短板、新型基础设施和重大项目建设。完善政银企风险共担机制，推动银企融资精准对接，鼓励金融机构创新金融产品，扩大制造业、中小企业信贷规模。支持优质企业股改上市、发债融资，引导各类基金投向我市优质企业项目，推进融资多元化。
第四章  建设高水平市场经济体制

坚持和完善社会主义基本经济制度，以更深层次改革破除束缚市场主体活力、制约市场和价值规律充分发挥作用的体制机制障碍，推动有效市场和有为政府更好结合，最大限度激发新发展动能。
第一节  激发市场主体活力
毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，加快构建有利于创新资源高效配置和创新潜能充分释放的体制环境。
一、深化国资管理体制和国企改革。加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有企业做大做强，提升国有企业服务地方经济社会发展能力。加快完善中国特色现代企业制度，健全国有企业投融资、人事、薪酬等管理机制。稳妥推进国有企业混合所有制改革，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。
二、优化民营经济发展环境。按国家部署有序放宽基础设施、社会事业等领域市场准入，消除各种隐性壁垒，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，构建亲清政商关系。坚持产业优先、企业为大理念，大力弘扬企业家精神，全面落实减税降费政策，完善支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展的政策措施，实施民营企业管理提升工程，构建中小企业小升规、规转股、股上市的梯度培养体系，加快培育“独角兽”和行业领军企业。
三、优化要素市场配置。深化要素市场化配置改革，建立健全统一开放的土地、资金、人才、知识产权等要素市场。加快建立城乡统一的建设用地市场，健全完善产业用地政策。健全统一规范的人力资源市场体系，畅通劳动力和人才社会性流动渠道。探索完善多层次资本市场制度，支持优质企业上市融资。加快发展技术要素市场，强化科技成果转化。加快数据要素市场培育。构建由市场主导的要素价格形成机制，创新要素市场化配置方式，完善要素交易规则、平台和服务。
第二节  完善地方财税金融体制
强化财政资源统筹，持续深化金融改革，加快建立健全现代财税金融体制。
一、健全财税体制。积极稳妥推进市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，落实“三保”责任，进一步调动市、县（市、区）当家理财、增收节支的积极性。厘清政府与市场的支出边界，加强中期财政规划管理，探索推进零基预算改革，推进财政支出标准化体系建设，强化预算执行约束，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。健全完善债务管理制度，切实防范和化解地方政府债务风险。完善税收征管体制机制，落实“借用管还”一体偿债主体责任，增强地方财力保障。
二、健全金融有效支撑实体经济体制机制。创新“政银企担”融合对接机制，充分调动信贷资源，提升金融配置效率，加大金融对实体经济的支持力度，降低企业融资成本。优化金融供给，引导银行业机构探索开发个性化、特色化供应链金融产品和服务，推动“绿色资产”纳入抵质押品进行融资。加强对上市后备企业的辅导培育，鼓励采用企业债、公司债等多种融资方式，优化融资结构，支持格兰尼、侨龙应急、德尔科技等一批重点后备企业上市挂牌。
三、大力发展普惠金融。深入推进国家普惠金融改革试验区建设，持续打造“三扶四地”普惠金融特色品牌，带动金融扶贫、红色金融、绿色金融、科技金融、小微金融发展，加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的普惠金融服务体系。支持中小银行和农村信用社持续健康发展。健全金融风险预警、处置、问责机制，持续优化金融生态。
第三节  打造全国一流营商环境
创新行政管理和服务方式，深化“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化营商环境。
一、提升政务服务水平。建设职责明确、依法行政的政府治理体系。健全重大政策事前评估和事后评价制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。加快推进一体化政务服务平台建设，强化“e龙岩”等政务平台数据整合、开放共享。依托12345便民服务平台，强化政民互动，创新行政管理、社会管理和公共服务。建立健全政务服务“好差评”制度，探索推进“一件事集成套餐服务”“一窗办”“一次办”改革，提升政务服务效率和水平。深化机关效能建设，推动作风更实、效率更高、服务更优。
二、深化“放管服”改革。全面落实市场准入负面清单制度，落实“全国一张清单”管理模式，实施涉企经营许可事项清单管理，加强和规范事中事后监管，提升重点领域监管能力。全面推进“证照分离”改革，持续深化“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，推广“互联网+政务服务”模式。精细化推进工程建设项目审批制度改革，提高投资审批效能。推进统计现代化改革。深化商会、行业协会和中介机构改革。
三、提升营商环境法治化水平。坚决破除对民营经济的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”，营造稳定、公平、透明的营商环境。健全涉企公共法律服务体系，畅通企业投诉渠道。完善知识产权保护制度，发展“互联网+”知识产权服务等新模式，加强对传统知识和新领域、新业态知识的产权保护，建立健全知识产权纠纷多元解决机制，着力保护知识产权。
第五章  全面推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，把解决好“三农”问题作为重中之重，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，努力走出一条龙岩特色的乡村振兴之路。
第一节  实施产业兴农行动
牵住产业兴旺“牛鼻子”，做大做优乡村经济业态，拓展农民增收空间，增强农村发展内生动力。
一、全面保障重要农产品供给安全。适应确保国计民生要求，健全农业支持保护制度，保障粮食、生猪、蔬菜、禽蛋等重要农产品供给安全。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，开展粮食节约行动，着力稳面积、攻单产、优品质、强产能，坚决制止耕地“非农化”，稳定粮食生产，确保粮食播种面积稳定在190万亩，粮食总产稳定在82.5万吨。
二、构建现代农业产业体系。深化农业供给侧结构性改革，推动农村一二三产融合发展。坚持科技兴农、质量兴农、绿色兴农、品牌兴农，健全农业标准体系，提升打造闽西“八大干”“八大珍”“八大鲜”等特色优势品牌，实行质量安全全程追溯。健全农业专业化、社会化服务体系，加快培育新型农业经营主体，引导发展多种形式适度规模经营，培育发展一批农民合作社、示范家庭农场。
三、健全农业支撑体系。强化农业科技和装备支撑，发展智慧农业，加大农业水利设施建设力度，实施高标准农田建设工程，落实永久烟田建设与保护。研发推广农业关键技术，提高农业良种化水平，健全动物防疫和农作物病虫害防治体系。开展水稻及特色优势农产品生产全程机械化技术改造，发展新型农机服务组织。实施供销合作社培育壮大工程，做好“供销合作社+”文章。
第二节  实施乡村建设行动
把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，深入推进“清新福建、幸福龙岩”农村人居环境建设，为老百姓留住鸟语花香田园风光。
一、统筹县域城镇和村庄规划建设。坚持留白、留绿、留旧、留文、留魂，突出做好中心镇、示范村规划建设，实现“多规合一”村庄规划应编尽编。强化规划落实，加强乡村规划管理队伍建设，提升农房建设质量。推进园区城镇化，将各类园区纳入城镇统一规划。推进美丽乡村建设，深入开展“百镇千村”“森林人家”等村庄品牌创建活动。保护传统村落、传统建筑、少数民族特色村寨和历史风貌，划定和落实乡村建设的历史文化保护线，修缮有价值的传统建筑，防止建设性破坏。
二、加快农村人居环境综合整治。深入实施“一革命四行动”，开展“两治一拆”专项行动，推进空心房、裸房治理和拆除违法建筑，全面提升农村人居环境。提升农村污水垃圾常态化治理水平，精准实施农村生活污水治理项目，构建乡村污水处理设施正常运转的长效机制，倡导生活垃圾干湿分离，实现行政村垃圾集中收集点全覆盖，力争到2025年，全市农村生活污水治理率达76%以上，设施稳定运行率达90%以上。
三、完善乡村基础设施建设。全面推进“四好农村路”建设，促进城乡公交与城市公交的紧密对接，提升农村和边远地区交通通达程度。改善乡村电网、物流、信息等基础设施，实施新一轮农村电网升级改造，构建农村三级物流网络，推进乡村信息化建设。加强农村抗灾设施建设，健全完善农村防灾减灾救灾指挥中心、永久与临时应急避难场所和应急生活保障工程。
第三节  深化乡村治理
深化农村农业改革，加强农村基层工作，夯实乡村人才支撑，全面推动乡村治理现代化。
一、深化农业农村改革。健全城乡融合发展机制，推动城乡要素平等交换、双向流动，增强农业农村发展活力。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，完善农村承包地“三权分置”制度，规范引导农村土地经营权有序流转。积极探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，稳妥推进集体经营性建设用地入市制度改革。保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，鼓励依法自愿有偿转让。深化农村集体产权改革，创新发展新型农村集体经济。健全农村金融服务体系，持续提升打造“三农”综合保险龙岩经验。
二、加强基层组织建设。大力实施农村“领头雁”培养工程，全面推行村主干“一肩挑”，加强村级后备力量队伍建设，整顿提升软弱涣散基层党组织，把农村基层党组织建成坚强战斗堡垒。立足新时代农民政治参与的新诉求，完善农村基层服务体系，加强村民自治管理。推动法治乡村建设，健全乡村法律服务体系，规范村民信法守法行为。传承优良家风家训，开展移风易俗活动，培育乡村文明新风。
三、夯实乡村人才支撑。深入推进新时代科技特派员和乡村振兴指导员制度，加强农业农村专业技术人才队伍建设，持续推进高素质农民培育。建立城乡、区域、校地之间人才培养合作与交流机制，鼓励城市专业人才参与乡村振兴。探索实施“市民下乡”“能人回乡”“企业兴乡”工程，支持外出乡贤回乡兴业创业。
第四节  实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
践行“弱鸟先飞”理念，发扬“滴水穿石”精神，落实“四不摘要求”，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。
一、建立解决相对贫困常态长效机制。建立健全农村低收入人口和相对落后区域帮扶机制，保持财政投入总体稳定，优先向长（汀）连（城）武（平）等欠发达地区倾斜，接续推进脱贫摘帽地区乡村振兴。深化社会力量参与帮扶机制，加强山海协作和县（市、区）间的对接帮扶，支持革命基点村、少数民族乡村振兴发展。持续推进激励性产业扶贫，实施低收入家庭优先的产业和就业支持政策，增强相对贫困群体自主造血功能。
二、健全完善防止返贫监测和帮扶机制。落实动态监测预警机制，及时将低收入人口纳入帮扶范围。健全农村社会保障和救助制度，落实好兜底保障政策，加大对低保对象、特困供养人员、残疾人等困难群体帮扶，实现解决相对贫困与城乡低保政策落实有机衔接。探索推行“党支部+龙头企业（合作社）+基地+农户”发展模式，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资金资产管理和监督。
第六章  促进城乡区域协调发展
坚持实施区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域协调发展体制机制，推进以人为核心的新型城镇化建设，全力构建以中心城市为龙头、县域城市为支撑、广大乡村为基础，具有龙岩特色的城乡融合发展新格局。
第一节  优化国土空间开发保护格局
立足战略引领和底线管控，坚持“多规合一”，突出生态绿色发展，构建高质量发展的全域全要素国土空间规划体系。
一、完善国土空间规划。立足区域资源环境承载能力和发展方向，科学确定“三纵两横多中心”网络化、开放式的城镇体系、“一带一核三区六点”的农业生产、重点保护“三屏四廊”生态保护三类空间格局的适度规模和比例结构，建立市县空间规划衔接协调机制。统筹规划全域山、水、林、田等各类要素布局，形成国土空间开发保护“一张图”，建立统一的国土空间规划体系和国土空间基础信息平台。
二、落实主体功能区布局。统筹生态、农业、城镇等功能空间，按照“一市两区三组团”“5+N”等重大布局，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。支持城镇高效集聚经济和人口、保护基本农田和生态空间，支持农产品主产区增强农业生产能力，支持生态功能区的人口逐步有序转移，把发展重点放到保护生态环境、提供生态产品上。整合优化自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等自然保护地，建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护体系。
三、强化空间规划监管。因地制宜对所有国土空间分区分类制定用途管制制度，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，强化各类规划管控边界、约束性指标动态监督，形成“天上看”“网上管”“地上查”的监管模式。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线，中心城区主要划定城市黄线、绿线、蓝线、紫线管控范围。
第二节  推动市域协同发展
坚持市区联动发展，深化“一市两区三组团”发展格局，提升中心城市辐射带动作用，支持发展特色县域城市，推进产城人融合发展。
一、强化中心城区辐射带动。坚持市区一体化发展，完善市区联动机制，统筹推进公共服务、产业协作、资源要素同城配置，强化新罗区、龙岩经开区（高新区）的中心城市功能，支持永定区融入中心城区建设。提升中心城市承载能力，统筹抓好东肖、浮蔡、东宝山、翠屏山、铁山片区和东环高速周边等重点片区开发，同步推进市政、教育、医院、公园等公共设施建设。支持永定实施工业振兴计划，做好“东楼西湖”文章，推动城际快速通道、龙湖区域基础设施等项目建设，加快融入中心城市。推进龙雁、高坎、古蛟三大组团建设，支持龙雁组团打造数字、新材料、高端纺织等产业聚集区，高坎组团打造南部科技新城，推动古蛟组团古田梅花山文旅康养试验区建设，拓展城市发展空间，打造产城融合城市新区。
二、提升中心城市功能品位。实施城市更新行动，加快构建中心城区“一环一轴四纵九横”主干路网及东古快速路、高坎快速通道、龙雁快速通道、古田快速通道建设，打通犀牛路南延伸段、金鸡路二期等“断头路”，抓好龙岩大道南段二期、龙岩大道四期、北三环、天马西路二期、工业东路延伸段等路网建设。提升城市居住品质，加快老城区、老旧小区提升改造，推进莲花湖安置小区、华龙社区改造项目、曹溪浮蔡片区棚改、浮蔡安置小区等棚改安置房项目，建设东山湿地公园四期、张白土公园、双洋路滨河绿道等公园绿道。加快“智慧城市”建设，优化物业管理服务，提高城市精细化管理水平。
三、推动县域城市差异化、特色化发展。坚持“一县一特色”，支持新罗全市“首善之区”，永定龙岩高品质新城拓展区、高素质产业崛起区、高颜值全域旅游区，上杭中国特色社会主义现代化的先行区、示范区、模范区，武平闽粤赣省际宜居宜业宜旅的生态文明示范城市，长汀国家历史文化名城“客家首府”，连城国际山水旅游度假城市，漳平产城人融合发展示范区建设，打造具有地域特征、现代内涵和人文特点的县域城市。加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，强化县城公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育等领域补短板，支持上杭县、长汀县国家县城新型城镇化示范建设，提升县域城市综合承载力。
专栏：区域发展布局
	新罗区：围绕建设“六个首善之区”目标，按照“一区两城三板块”的发展布局，着力构建“4+5”高质量现代产业体系，持续做大做强机械装备、建材、能源精化、农副产品加工四大主导产业，培育壮大数字经济、总部经济、能源互联网、商贸物流、文旅康养五个新兴潜力产业，打造全市宜居宜业有温度的“首善之区”。
永定区：大力实施“1334”发展战略，实施主导产业提升工程、新兴产业培育工程、传统产业优化工程，着力构建以文旅康养、建材、光电信息3个百亿产业为支撑，以能源、现代农业、白酒酿造、生物制造4个产业为基础，以制衣产业为增量的“341”主导产业体系，打造龙岩高品质新城拓展区、高素质产业崛起区、高颜值全域旅游区。
上杭县：着力构建“3+3”产业发展体系，做强金铜、新材料、建筑三大主导产业，做优文旅康养、现代农业、商贸服务三大特色产业，加快打造有温度的幸福上杭，努力建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区。
武平县：深入实施“融入两区、生态立县、产业兴城、旅游富民”县域发展战略，加快构建“516”现代产业体系，着力把以新型显示为重点的信息产业、不锈钢家居、高端机械装备制造、农林产品精深加工、矿产品精深加工产业“1+4”先进制造业打造成为支柱产业，把数字产业作为先导产业，大力发展文化旅游业、金融业、现代物流业、教育培训产业、房地产业、建筑业6个重点产业，建设闽粤赣省际宜居宜业宜旅的生态文明示范城市，打造有温度的幸福武平，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的武平篇章。
长汀县：加快构建“3+4”产业体系，用好用活长汀历史、客家、红色、生态等资源优势，做大做强稀土、纺织服装、文旅康养三个主导产业，做实做优医疗器械、特色现代农业、电子商务、建筑业四个重点产业。提升水土流失治理“长汀经验”，奋力打造生态文明县域样板，努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新长汀。
连城县：着力打造“6+3+3”产业体系，做大做强新材料、光电、锂电池、建筑业、文旅康养、特色现代农业等6个主导产业，培育壮大数字经济、健康体育、现代物流等3个新兴产业，提升优化商贸服务业、矿冶化工、新型建材等3个传统产业，加快建设国际山水旅游度假城市，全力打造有温度的幸福连城。
漳平市：围绕“5+7”产业发展格局，重点做强钢铁机械制造、新材料、建材、木竹加工、茶叶五大主导产业，培育文旅康养、数字经济、现代物流等三个新兴产业，做优轻纺、特色现代农业、建筑业、商贸服务业等四个传统产业。打造宜居宜业宜游的现代化生态文明示范县（市）、“产城人”融合发展示范区、海峡两岸融合发展示范区。


第三节  推进以人为核心的新型城镇化发展
建立健全城乡融合发展体制机制，提高农业转移人口市民化质量，增强资源优化配置能力，推动基本公共服务普惠共享，力争城镇化水平达到全省平均水平。
一、优化城镇化发展格局。完善落实主体功能区战略，坚持以产兴城、以城促产，统筹城市规划、建设、管理、营运，构建中心城区—县域城市—中心镇—一般镇的城镇网络体系。中心城区围绕“一市两区三组团”发展格局，培育壮大现代服务业、数字、机械装备等重点产业，加快推动产城融合发展，构建“中心城区都市圈”。县城和重点乡镇重点完善基础设施和公共配套设施，构建各具特色的产业体系，打造城市“基本生活圈”。
二、加快提升农业转移人口市民化质量。深化户籍制度改革，推进居住证制度全覆盖。落实随迁子女义务教育入学政策、流动人口享有基本公共服务和便利等制度，健全财政转移支付和农业转移人口市民化挂钩机制，加大对农业转移人口市民化奖励支持力度。加强新生代农民工技能培训，促进农村富余劳动力合理有序转移就业。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房体系，促进房地产市场平稳健康发展。
三、推动基本公共服务普惠共享。推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。优化城乡教育布局，加快城乡义务教育一体化，促进学前教育普惠优质发展。健全城乡社区联动工作机制，完善村级卫生机构管理和运行机制，提升村级医疗卫生服务水平。加大公共文化服务供给，继续推进县级文化馆、公共图书馆总分馆制建设，构建公共数字文化服务平台。持续推进“全民参保计划”，实现农村居民基本养老保险应保尽保，促进基本公共服务均等化。
第四节  完善高质量基础设施体系
聚焦关键领域和薄弱环节，科学规划布局，着力完善传统基础设施网络，加快新型基础设施建设，提升城市综合承载能力。
一、建设现代化综合交通网络。实施区域干线网络畅通工程，创新重大项目投融资机制，加快完善综合运输大通道、综合交通枢纽，全面实现中心城区至各县（市、区）1小时通达，基本实现乡镇、工业园区和主要旅游景区30分钟高速公路覆盖圈，打造闽西南区域性交通枢纽。机场方面，全力推进龙岩新机场建设，加快龙岩机场高速公路、龙岩新机场西连接线等项目开工，开展上杭至龙岩新机场、永定土楼至新机场等通道前期工作，构建以龙岩新机场为核心的综合交通运输体系。铁路方面，建成浦梅铁路建宁至冠豸山段、龙龙铁路龙岩段等项目，开工建设龙龙铁路武平至梅州段等项目，加快赣龙厦高铁、长永铁路、福州至龙岩高铁等项目前期，“十四五”时期规划建设铁路118公里。高速公路方面，建成通车漳武高速永定高头至城区段、厦蓉高速龙岩东联络线等项目，推进厦蓉高速蛟洋至古城段改扩建、浦武高速龙岩段等项目建设，“十四五”时期规划新改建高速公路275公里，全面建成“二纵三横一环二联”高速公路网。普通国省道方面，加快G358新罗区紫阳至小池、G205武平十方国境线等项目建设，“十四五”时期规划新改建普通国省道573公里。
专栏：“二纵三横一环二联”高速公路网

	二纵：政永高速、长深高速；
三横：厦蓉高速、漳永高速、漳武高速；
一环：指环中心城区的高速，由政永高速铁山富溪至红坊、厦蓉扩蓉东肖高速支线红坊至马坑、东环高速公路琦濑至铁山富溪组成；
二联：永定湖城高速、上杭蛟城高速。


二、加快城乡基础设施建设。完善城乡公共交通系统，推动城市公共停车场、充电桩、充电站等配套服务设施建设，加快城乡干道与高速公路、国省干线联系，扩大公共交通通达范围。实施综合管网、环卫工程，推进中心城市新城区核心区供水管网、污水处理厂网和老城区供水管网改造，加快建设海绵城市。提高“两率一户”水平，优化配电网结构，推进城乡电网一体化建设。加强基础燃气管网配套建设，实现南北环路气源互通。统筹规划建设龙门溪双洋段、小溪河东山段等一批生态治理项目，提升森林城市品质。
三、统筹推进新型基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化新型基础设施体系。实施新网络、新技术、新算力、新安全、新融合、新平台等新型基础设施建设工程，加快第五代通信网络、数据中心、充电桩等建设。统筹推进“智慧城市”建设，推动传统基础设施数字化、智能化改造，建设“城市大脑”。完善市级政务数据中心和政务云布局，构建安全可靠的云服务体系，推进政务信息系统整合共享。优化能源基础设施布局，大力发展新能源和可再生能源，构建多轮驱动、协调发展的能源供应体系。
四、加快重大水利和应急项目建设。完善供水保障体系，加快城乡供水一体化、万安溪引水等工程建设，建成一批兼具防洪、供水、灌溉等综合功能的中小型水库。实施农村饮水提档升级改造，保障农村自来水普及率和供水保证率均达95%以上。实施保供抗旱工程，加快九龙江、汀江、闽江三大流域重要河流及支流防洪工程建设，提升城市防洪排涝抗旱能力。健全应急管理救灾物资保障体系，强化救灾物资储备管理，完善物资调运应急联动、跨区域物资援助机制。
第七章  建设社会主义文化强市
坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以社会主义核心价值观引领文化建设，弘扬闽西红色文化和优秀传统文化，提升闽西文化软实力，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。
第一节  提高社会文明程度
坚持立德树人、以文化人、铸魂育人，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。
一、推动理想信念教育常态化制度化。深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》，深化习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大普及、大践行”，推进马克思主义理论学习研究，完善学习教育、研究阐释、宣传普及制度机制。推动党性党风党纪教育常态化制度化，运用以古田为核心、覆盖全市的红色现场教学点为一体的闽西干部教育红色培训基地，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神、以改革创新为核心的时代精神和古田会议精神、闽西老区苏区精神。
二、深化群众性精神文明创建。实施文明创建工程，巩固提升全国文明城市创建成果。深入贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《龙岩市文明行为促进条例》，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等公民道德建设。完善社会诚信体系，开展诚信行业等系列主题实践活动，构建诚信社会环境。提倡艰苦奋斗、勤俭节约，分类指导推进移风易俗突出问题专项治理，开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育。利用好家风家训馆等阵地，加强家庭、家教、家风建设。加强网络文明建设，健全完善网络综合治理体系，发展积极健康的网络文化。
三、拓展新时代文明实践中心建设。全力打造上杭、新罗、武平全国试点品牌，重点推进“五镇十村”示范点及“三乡带三村”试点建设，力争实现乡镇（街道）实践所、村（社区）实践站全覆盖。健全志愿服务体系，广泛开展志愿服务关爱行动，充分发挥“龙岩市志愿服务队伍”作用，做大做强“党员进社区”“创城大妈”等志愿服务品牌，培育一批主题突出、特色鲜明的工作品牌和活动项目。
第二节  彰显闽西文化特色
 大力实施红色基因、优秀传统文化传承工程，深入挖掘闽西文化内涵，探索新时代文化传承路径，继承和发展闽西特色文化。
一、加大红色旧址保护利用。深入实施《龙岩市红色文化遗存保护条例》《龙岩市革命旧址保护利用规划》，重点做好革命旧址史实挖掘、修缮保护、陈列布展、“红色旅游+”等保护利用工作。加快推进闽西红色金融、红军学校、红军医院、红色兵工厂旧址、开国将军故居、中央红色交通线旧址等红色文化专题保护利用，推动古田会议旧址群、毛泽东才溪乡调查旧址等保护建设。统筹做好烈士纪念设施的建设、修缮、管理、维护。
专栏：红色旧址保护利用重点工程
	重点工程：长征国家文化公园（长汀段）、中央红色交通线保护利用、古田会议旧址群周边环境整治及排洪、古田会议纪念馆改版提升、古田会议纪念馆资料库房和临时展厅建设、古田会议纪念馆陈列馆扩建、中央苏区（闽西）历史博物馆提升改造、闽西革命烈士陵园和闽西革命烈士纪念馆提升改造、连城红四军新泉整训纪念馆提升改造、新罗东肖红色教育培训基地提升、毛泽东才溪乡调查纪念馆文物库房和文物数字化保护中心。


二、保护传承闽西客家传统文化。实施优秀传统文化传承发展工程、文物保护提升与活化利用工程，加强文物古籍保护、研究、利用，强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护，推进客家文化（闽西）生态保护实验区、奇和洞遗址等项目建设。创新非遗活态传承发展模式，重点建设闽西汉剧、闽西客家十番音乐、客家土楼营造技艺、雕版印刷技艺、闽西客家元宵节庆（游大龙、走古事、烧炮、花灯）、龙岩采茶灯、永定万应茶制作工艺、长汀公嫲吹、闽西客家木偶等一批国家非物质文化遗产传习基地，推动非遗项目与产品的产业化发展，力争打造1～2个国家级文物保护创新利用示范区。
三、做强闽西文化品牌。充分挖掘红色文化资源，打造“龙岩中心城区红色旅游”“重走红色交通线”“红军标语小镇”等一批红色精品旅游线路（景区）。大力推进长征国家文化公园（长汀段）建设，打响“长征起点战地黄花”文化旅游品牌。持续挖掘龙岩客家文化资源，发展客家文化旅游、客家美食等产业，锤炼《伯公灯》《羊角花》等文艺精品，打响“客家文化”品牌。通过“一堂课”“一张网”“一现场”“一台戏”等方式广泛深入开展具有闽西特色的红色文化、传统文化宣传教育推广活动，扩大闽西文化普及率、渗透率、影响力。
第三节  提升公共文化服务水平
坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推动公共文化服务标准化、均等化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。
一、完善公共文化基础设施。加强公共文化设施网络建设，推进城乡公共文化服务一体化。创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动。加快推进市图书馆、艺术学校、档案“三馆”、科技馆、青少年宫等项目建设，完善科普基础设施建设。推动公共文化数字化建设，推进“智慧广电”建设，全面完成市县乡村四级应急广播系统升级改造，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务平台。推动文化资源和服务重点向基层倾斜，提升公共文化服务均等化水平。推进档案治理体系和治理能力现代化，规范行政审批电子文件建档工作，推动馆藏档案数字化，全面建成数字档案馆。到2025年，力争行政村文化设施覆盖率达100%。
二、优化公共文化服务供给。实施文艺高峰工程，把握闽西文艺特色、优势，加强重大革命题材、历史题材、现实题材创作，不断推出具有龙岩特色、龙岩风格、龙岩气派的文艺精品。推进新型智库建设，加强专业化、运用型学理支撑和智力支持。实施全媒体传播工程，深化市属媒体体制改革，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。鼓励社会力量参与提供公共文化服务，培育和发展公共文化服务领域的社会组织。深入推进全民阅读，建设书香龙岩。
三、繁荣发展文化产业。深化文化体制改革，完善文化产业规划和政策，加强文化市场体系建设，扩大优质文化产品供给。实施文化产业龙头促进计划，提升文化产业园区建设水平，发展文化创意经济，培育文化新业态，延伸文化产业链，打造文化产业集群，做大做强“红古田”品牌。发展红色旅游和乡村旅游，打造红色文化之城。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化产业高质量发展。结合各地文化特色，重点在永定、长汀、上杭、连城等地打造历史文化街区。加快文化资源、文化传播平台建设，构建“文化+”产业链。
第八章  打造生态文明建设龙岩样板
坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，深入实施可持续发展战略，构建生态文明体系和现代环境治理体系，促进经济社会发展全面绿色转型，创建国家生态文明建设示范市。
第一节  深化国家生态文明试验区建设
进一步健全生态文明环境管控体系、山水林田湖草生态保护修复机制、环境治理长效机制、绿色发展促进机制，打造“绿水青山就是金山银山”龙岩样板。
一、拓展提升生态文明建设“龙岩经验”。深入贯彻习近平总书记“进则全胜、不进则退”的重要指示精神，巩固提升水土流失治理“长汀经验”，健全分类攻坚、严格管控、成果管护制度，推动水土流失深层治理、精准治理。拓展提升林改“武平经验”，深化集体林权制度改革，全面推行“林长制”，开展林改“555”三年行动，探索林地经营权流转、新型林业经营主体培育等机制，努力打造林改新标杆。创建龙岩世界地质公园。建立健全生态保护补偿制度，推动建立汀江、闽江和九龙江流域上下游生态补偿长效机制，打造全国跨省流域生态补偿样板。
专栏：林改“555”三年行动
	林改“555”三年行动涉及5个重点工作、5个重点工程、5个重大项目。
重点工作：推进完善集体林业产权制度体系、投融资体系、产业体系、技术体系、政策体系等五大重点工作。
重点工程：实施林改提升工程、森林质量精准提升工程、生态富民产业提升工程、自然保护地优化提升工程、生态保护建设提升工程等五大重点工程。
重点项目：建设践行习近平生态文明思想示范项目、水土流失治理“长汀经验”融合示范项目、发展区域特色“林下经济+扶贫”示范项目、梅花山和武平国家森林康养示范基地项目、龙岩现代林业科技示范园区项目等五大重点项目。


二、完善生态文明体系。全面落实党政领导生态环境保护目标责任制，完善生态文明目标评价考核制度，全面实施领导干部自然资源资产离任审计。健全自然资源资产产权制度改革，完善市场化、多元化生态补偿机制和碳减排、碳金融市场机制，提高资源利用效率。加快建立生态产品价值实现机制，持续推动生态产品市场化改革，探索不同资源禀赋地区生态产品价值实现路径，支持武平创建林业碳汇交易试点县。扩大重点生态功能区商品林赎买范围，系统推进主要流域保护和可持续发展。创新绿色信贷融资产品，鼓励民间资本进入生态环保领域。
三、加强生态环境管控。加强国土空间规划引领，强化各类规划管控边界、约束性指标动态监督。完善智能化监管机制，推进生态环境综合执法标准化建设，构建生态环保大数据综合监管体系。实施能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动。加强生态环境保护执法联动、司法衔接，实行生态环境损害赔偿和终身责任追究，探索建立汀江区域生态环境司法保护协作等机制，严厉打击破坏生态环境违法违规行动。保护生物多样性，加强外来物种管控。
第二节  强化生态环境保护治理
建立健全生态环境治理体系，加大生态保护与修复力度，推进生态环境保护和治理能力现代化。
一、深入打好污染防治攻坚战。推进中央和省生态环境保护督察整改工作常态化制度化，解决好群众身边突出生态环境问题。实施“蓝天工程”，强化颗粒物与臭氧协同治理，强化面源污染精细管控，加强区域联防联控和污染天气应对，保持优良环境空气质量。实施“碧水工程”，深化落实河湖长制，加强重要湿地生态系统保护与恢复，强化水电站生态泄水流量监控，完善小水电站退出机制，保障河道最小生态下泄流量。实施“净土工程”，健全土壤污染源头预防和风险管控体系，推广畜禽粪污综合利用，推进农药化肥零增长、减量化。
二、加强生态保护和修复。坚持山水林田湖草系统治理，全面实施汀江、九龙江山水林田湖草生态修复。加强环境保护约束性指标管理，实施天然林保护、湿地保护和恢复、生物多样性保护等重点生态修复工程。深入实施森林质量精准提升工程，加强马尾松优化改造，加大松材线虫病防控，强化阔叶林保护与扩种。强化废弃矿山及周边等重点区域土壤污染治理修复和工业用地土壤环境污染监管，稳步提升土壤环境质量。
三、推进环境治理能力建设。建立地上地下统筹的生态环境治理制度。健全完善工业园区突发环境事件应急制度与应急体系，加快推进老工业园区危险化学品生产企业搬迁改造，降低城镇人口密集区安全和环境风险。优化危险废物处置能力和结构，加快构建废旧物资循环利用体系。建成长汀、上杭、武平县垃圾焚烧厂，实现生活垃圾全域焚烧。重视新污染物治理，完善环境保护、节能减排约束性指标管理，全面实行排污许可制。完善智能化监管机制，加强生态环境监测和评价制度，加快构建天地一体、上下协调、信息共享的生态环境监测网络。
第三节  推进绿色低碳发展
树立循环发展、永续发展理念，加强绿色发展的法规和政策保障，推进资源节约循环利用，构建绿色发展体系。
一、加快绿色产业发展。实施绿色制造工程，大力发展绿色产业、循环经济，深化绿色园区示范创建，促进全产业链和产品全生命周期绿色发展。发展绿色金融，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。支持绿色技术创新，大力推广新型绿色材料，全面推广清洁生产，加快建设绿色能源体系、工业体系、建筑体系，推进重点行业和重要领域绿色化改造。发展环保产业，构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，创建一批省级以上绿色工厂、绿色园区，开发一批绿色设计产品。
二、推进资源节约循环利用。推动能源清洁低碳安全高效利用，强化尾矿、煤矸石等综合利用，构建废旧资源回收和循环利用体系。强化用水、用地强度控制，完善工业、农业用水定额管理，加大存量土地盘活、低效用地再开发力度。提高矿产资源开发保护水平，建设绿色矿业发展示范点。加快实施上杭县蛟洋工业园区和福建（龙岩）稀土工业园区循环化改造项目，支持长汀创建稀土绿色生态循环经济产业园区。引导企业策划实施节水、节材、节电以及资源综合利用等项目，开展循环经济示范试点企业创建工作。
三、践行绿色生活方式。开展绿色生活创建行动，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。提高全民节约意识，全面推进生活垃圾分类处理，支持鼓励垃圾无害化处理，加强生活垃圾全过程管控。倡导低碳出行、绿色出行等生活方式，加快建设绿色低碳交通网络，开展节约型机关、绿色家庭、绿色校园、绿色社区等创建行动。强化社会监管、舆论引导，发挥各类社会团体和环保志愿者作用。革除滥食野生动物等陋习，坚决制止餐饮浪费行为。
第九章  构建高水平对外开放格局
坚持更深层次、更宽领域、更大范围的对外开放，坚持以开放促改革、促创新、促发展，形成更高水平对外开放新局面。
第一节  拓展对外开放空间
提升打造对外交流平台，不断开拓海外市场，加快中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设。
一、打造高水平对外交流合作平台。抢抓“一带一路”、RCEP等战略机遇，提升打造对外交流平台，鼓励开展国际国内园区合作，用好海创会、“9·8”厦洽会、“11·8”机博会、“进博会”等活动平台，拓展与“一带一路”沿线国家、地区和欧盟等投资贸易合作，精准招引外资大项目大企业，提升对外开放新水平。加快中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设，完善基础设施和配套服务，推进跨境电商产业园、综合试验区跨境物流中心、龙岩电商中心等项目建设。
二、推动高质量“走出去”。大力支持我市有色金属、工程机械、环保设备、汽车及专用车等企业“走出去”，鼓励紫金矿业等有条件有实力的岩商岩企开展海外并购、国际品牌创建，在境外投资建设生产基地、贸易网点、服务中心等。鼓励我市具备资质的企业承包海外工程项目。发挥闽西海内外“客家祖地”优势，积极推动文化、旅游对外交流。引导企业提升合规意识，树立龙岩投资者良好形象。
三、深化港澳侨合作交流。深化与港澳侨在金融、物流、旅游、文化、教育、科技、人才等领域交流合作，广泛汇聚侨心、侨智、侨力，推动龙岩与岩籍港澳同胞、海外侨胞发展共赢。吸引海外侨胞来岩投资兴业，大力引进产业关联度大、技术含量高、辐射带动能力强的高端项目，推动先进技术、人才、经营模式和优秀团队入岩。注重文化情感交流，完善联系联谊平台，强化与海外侨团侨亲联谊联络，推进为侨服务信息化便利化，不断增强侨胞的认同感和归属感。
第二节  提升区域协作水平
坚持区域协同一体化发展理念，积极对接粤港澳大湾区、长江经济带，主动融入闽西南协同发展区，打造区域经济分工协作的新增长极。
一、积极对接粤港澳大湾区、长江经济带。加强跨省重大基础设施的统筹规划、协同建设。完善区域招商引资机制，推进合作园区建设，开展常态化专项招商。以产业链合作带动粤港澳大湾区、长江经济带的机械装备、有色金属等产业的下游应用、核心关键零部件生产行业等来岩投资设厂，推动我市新材料新能源、电子信息、生物医药等产业全面融入粤港澳大湾区、长江经济带区域产业链。加大重要对外通道建设，持续开发拓展文化、旅游市场，强化宣传推介，吸引更多人群来岩消费。
二、主动融入闽西南协同发展区。推动产业创新协作协同，拓展闽西南五市联合招商平台功能，充分发挥比较优势，深度参与跨地区产业分工合作和梯度转移。推进基础设施互联互通，加快与厦漳泉区域的重要通道建设，加强重大能源、电力、信息网络等重大基础设施在闽西南协同发展区的规划布局和建设。推动公共服务共建共享，深化高等教育、科技成果转化、文化、旅游、医疗卫生等领域合作交流、资源共享，促进社会保障、社会治安等公共管理事务一体化，引导优势资源向龙岩地区流动。推动生态环境联防联治，健全九龙江、汀江、沙溪等流域水环境污染联防联控机制。
专栏：闽西南协同发展区重点项目
	重点项目：重点推进浦梅铁路建宁至冠豸山段、龙龙铁路（龙岩—武平—梅州段）、福建电网220千伏输变电工程、福建电网110千伏及以下配电网工程、海西天然气管网二期工程等项目建设，加快推进赣龙厦高铁（龙岩至厦门段、赣州至龙岩段）等项目前期工作。


三、强化山海协作交流。按照“一县一优势产业”开展差异化协作，推动厦龙山海协作经济区、“集美—新罗”“长乐—永定”“同安—上杭”“思明—武平”“晋江—长汀”“福清—连城”等山海协作共建。完善产业转移支持政策，推动厦漳泉等地区的上下游产业落户龙岩。进一步理顺厦龙合作区等山海协作的管理运营体制机制，全面落实各项政策，完善区域招商机制，开展常态化、“小分队”等精准对接招商。
第三节  完善对外开放体制机制
持续深化对外开放体制机制改革，提升外资利用水平，加快外贸发展方式转变。
一、提升利用外资新优势。全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，扩大服务业对外开放。依法保护外商合法权益，在政府采购、标准制定、资质许可、政策支持、市场监管等方面对外资企业一视同仁，为外资企业提供公平、透明、可预期的市场环境。建立健全外资投资服务体系，提供专业化、全流程服务，着力培育带动力强、辐射面广的龙头企业和产业链核心企业。
二、推动外贸创新发展。转变外贸发展方式，深化口岸通关改革，提升通关便利化水平，实施外贸品牌战略，健全贸易便利化体制机制，推动国际贸易快速发展，增强对外贸易综合竞争力。鼓励和引导有资质的企业开展跨境电子商务，培育壮大跨境电商企业。支持企业利用线上展会、电商平台等渠道开展宣传推介。推动中小企业“抱团出海”，鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，发展一批在全国、全省具有影响力的外贸新业态。开展中小外贸企业成长行动计划，发挥贸促机构、行业商协会等作用，加快企业培育壮大。
第十章  建设有温度的幸福龙岩
坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众“急难愁盼”问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步。
第一节  提高城乡居民收入
突出调高、扩中、提低“三轮驱动”，增加居民工资性、经营性、财产性、转移性、激励性、兜底性收入，实现居民收入水平与全方位高质量发展超越相匹配。
一、坚持就业优先。全面实施就业优先政策，健全就业公共服务体系、劳动关系协调机制，支持就近就业创业，千方百计稳定和扩大就业。持续推进“龙岩人力资源网上超市”建设，提供“一站式”人力资源服务。统筹做好重点群体就业，扩大公益性岗位安置，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。开展“雁归龙岩”行动，鼓励高校毕业生、农民工、外出乡贤等返乡就业创业，引导高校毕业生到城乡基层、中小微企业就业。支持和规范发展新就业形态，健全就业需求调查和失业监测预警机制。到2025年，实现城镇新增就业7万人。
二、优化收入分配结构。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，健全各类生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，坚持多劳多得，提高劳动报酬在初次分配中的比重。健全收入分配调节机制，落实“四大群体增收计划”，增加低收入群体收入，扩大中等收入群体比重，稳步缩小城乡、区域和行业间的收入差距。深化薪酬制度改革，健全工资合理增长机制，完善工资指导线制度，结合经济发展水平科学调整最低工资标准。充分发挥第三次分配作用，发展慈善事业，改善收入和财富分配格局。
三、强化职业技能培训。实施“技能龙岩”行动，健全终身职业技能培训制度，提升劳动者技能水平。支持企业开展职工技能培训，加强就业重点群体职业技能培训，鼓励通过项目制购买服务等方式为贫困劳动力、去产能失业人员提供免费职业技能培训和创业培训。开展实用性、“订单式”“定向式”培训，重点提升社会适应能力和就业知识技能。
第二节  构建高质量教育体系
全面贯彻党的教育方针，落实教育优先发展战略，大力推动教育现代化建设，实现教育高质量发展和教育事业新的历史跨越。
一、建设教育强市。统筹推进教育强县建设、教育队伍优化等八项工程，全面提升教育发展质量和水平。健全立德树人落实机制，深化新时代教育评价改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深化新时代学校思想道德教育，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，加强青少年身体素质和心理健康教育。
二、促进学前教育普及普惠发展。扩充学前教育资源，加大公办园建设力度，引导社会力量参与普惠性学前教育服务，提高普惠性幼儿园覆盖率。优化城乡学前教育布局，提升农村学前教育普及程度。加强学前教师队伍建设，提升学前教育质量。持续推进示范幼儿园建设，提高优质资源覆盖率。到2025年，公办幼儿园占比达55%，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上，优质资源覆盖率达45%，学前三年入园率达98.5%以上。
三、推动基础教育优化布局提质。坚持教育公益性原则，加快市县教研机构标准化建设，促进县域内义务教育优质均衡发展和城乡一体化。提升义务教育薄弱环节，重点加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，推动随迁子女入学待遇同城化和适龄残疾儿童少年教育全覆盖。实施全面普及高中阶段教育攻坚计划，推进高中阶段教育多样化、特色化发展。完善特殊教育、专门教育保障机制。到2025年，力争全市80%义务教育学校通过省“义务教育管理标准化学校”评估验收、60%的县（市、区）实现县域内义务教育优质均衡发展，建成省一级达标高中10所、省示范性高中4所。
四、建设高质量高等教育和职业教育体系。实施高水平职业院校和专业建设计划，鼓励本地高校加快推进与龙岩产业发展密切相关的学科建设，加快培养理工农医及师范类紧缺人才。强化校企合作交流，加强创新创业教育，推动产教融合。深化职普融通，特色化实行初中毕业生中高职贯通培养的招生政策，培养新型实用人才。支持示范性高校、本科高职院校建设，争取龙岩学院获硕士学位授予单位资格、建成省级示范性应用型本科高校。全面推进职业院校内涵发展，推动闽西职业技术学院创建福建省高水平高职院校，支持以龙岩技师学院为基础创办龙岩工程职业技术学院。鼓励民办教育发展，支持上杭高等职业学院等项目建设。
五、建设高质量终身教育体系。发挥在线教育和人工智能优势，推进终身学习，建设学习型社会。促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通，实现学历教育与非学历教育、线上教育与线下教育的相互融合，完善城乡社区教育学习网点，构建服务全民的终身学习教育体系。到2025年，社区教育学习网点覆盖80%以上乡镇（街道）、60%以上村（居）。
六、建设高质量教育保障体系。实施师德师风建设工程，加强基础教师师资培养，提升教师教书育人能力素质，推进教师进修学校标准化建设，健全完善教师专业成长、培训、管理机制，深化教师“县管校聘”改革，打造高素质、专业化、创新型教师队伍。加强教育信息化建设，建立覆盖全市教育云服务平台，探索“互联网+”教育发展新模式，适应数字化时代教育发展需要，规范校外培训机构。
第三节  提升社会保障水平
坚持应保尽保，深入实施全民参保计划，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。
一、完善社会保障制度体系。落实渐进式延迟法定退休年龄政策，构建多层次、多支柱养老保险体系，推动基本养老保险法定人员全覆盖。落实医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹工作，健全重大疾病医疗保险和救助制度，落实异地就医结算。健全灵活就业人员社保制度，稳步提高各项社会保险参保人数及待遇水平。到2025年，全市基本养老保险参保率达95%以上，生活不能自理人员集中供养率达80%以上。
二、健全社会救助体系。健全分层分类的社会救助体系，推进城乡低保一体化，落实与最低工资标准挂钩的社会救助标准自然增长机制，加大基本民生兜底保障力度。健全农村留守儿童和老年人、残疾人关爱服务体系和设施，完善帮扶残疾人、孤儿、弱势青少年群体等社会福利制度，统筹推进慈善、济困等福利事业。推进退役军人服务保障体系建设，维护退役军人和其他优抚对象的合法权益。
三、保障妇女儿童合法权益。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。加大家庭建设工作力度，保障妇女在就学、就业、社会保障、婚姻财产等方面的平等权利。关爱未成年人健康成长，完善未成年人监护制度，加强未成年人心理健康引导，有效预防青少年犯罪。全面实施《龙岩市青年发展规划（2020—2025年）》，依法维护青少年合法权益，为青少年成长成才创造更好条件。
第四节  全面推进健康龙岩建设
把保障人民健康放在优先发展的战略位置，继续实施健康龙岩2030行动，坚持预防为主方针，深入践行大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全生命周期的卫生健康服务。
一、全面提升公共卫生体系建设。改革重大疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体制机制，健全公共卫生应急管理体系，创新医防协同机制，加强疾病防控救治能力建设，提升突发事件应对能力，增强早期监测预警能力、快速检测能力、综合救治能力。提升健康教育、地方病防治、职业病防治、慢病管理和妇幼保健、残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康，推进全国社会心理服务体系试点市建设。大力弘扬伟大抗疫精神，营造尊医重卫的良好社会风尚。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康的生活方式。
二、持续深化医药卫生体制改革。健全完善分级治疗、现代医院管理等制度，推动“三医联动”向“全联”“深动”发展。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加快优质医疗资源扩容和区域均衡分布，加强区域医疗中心、县域医共体等建设，补齐医疗卫生领域短板，持续提升医疗服务能力。加快推进紧密型医共体建设，大力推进社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设，促进基层医疗卫生机构服务提档升级。支持社会办医，深入推进“互联网+医疗健康”、健康医疗大数据建设。到2025年，力争县域就诊率达90%，每千常住人口医疗机构床位达到7.1张、执业（含助理）医师数达到3.05人。
三、加快中医药发展。坚持中西医并重，健全和完善中医药医疗服务、中医“治未病”预防保健体系，实施中医名医名药名科名院发展战略，促进中医药传承创新发展。加大中医药特色人才培养，打造高水平中医疫病防治队伍。加强市、县中医院建设，提高中医院应急救治能力。推广中医适宜技术，弘扬中医药传统文化。到2025年，全市所有县级中医院成功创建二甲中医医院。
四、推动体育事业发展。推进群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化全面发展，完善全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合。加快全民健身事业社会化进程，建设一批全民健身示范工程，完善公园等场所公共体育设施配置，构建城市社区“10分钟体育健身圈”。推动全民健身，加大公共体育场馆等向社会开放力度，开展体育赛事活动，打造国内外知名的体育旅游精品线路。力争到2025年，人均体育场地面积达到2.5平方米。
专栏：民生领域重点工程
	教育：市教育科学研究院及附属小学（二、三期）、松涛小学分校三期、市特校扩建、龙岩学院附中扩建、龙岩高级中学一级达标学校建设、龙岩学院附属小学扩建、龙岩学院扩建（一期）、闽西职业技术学院扩建、龙岩技师学院第二校区建设（二期）等项目。
卫生健康：龙岩市公共卫生中心建设、龙岩市第二医院康复综合大楼建设、龙岩市中医院中医药传承创新工程建设、龙岩市突发公共卫生应急指挥体系（应急物资装备保障）建设、市会展中心方舱医院建设、市第二医院东部院区定点医院改扩建、龙岩市公共卫生临床中心建设等项目。


第五节  积极应对人口老龄化
提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，提升养老服务水平。
一、健全养老服务体系。加快推进国家居家社区养老服务改革试点建设，增加普惠型养老服务供给，提升养老机构服务能力，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。建立健全高龄、失能老年人长期照护服务体系，发展老年教育、老年文化、老年体育，丰富老年人精神文化生活，构建敬老孝老助老的社会环境，建设老年友好型社会。到2025年，实现新建城区、新建小区配套养老服务设施全覆盖，每千名老年人拥有养老床位数保持在40张以上，社区日间照料设施覆盖率达90%。
二、积极开发老龄人力资源。鼓励和支持老年人参与社会事务，建立完善老年人再就业、创业服务体系，帮助有意愿且身体状况允许的老年人接受岗位技能培训或农业实用技术培训，保障老年人合法劳动收入。支持老党员、老专家、老军人、老劳模、老干部积极参与关心教育下一代活动，鼓励健康“低龄”老年人参加力所能及的志愿服务。
三、推动养老事业和养老产业协同发展。发展“银发经济”，大力培育“互联网＋养老服务”等新业态新模式，推进古田梅花山文旅康养试验区等项目建设，促进养老服务与教育培训、体育健康、文化旅游、家政服务深度融合，拓展文化养老、旅居养老、健康养老、农家养老等新型领域，满足多样化、多层次养老服务需求。
第十一章  争创苏区振兴发展示范区

充分发挥龙岩独特的红色资源优势，牢牢把握中央、省对口支援龙岩苏区发展的重大契机，传承红色基因，矢志艰苦奋斗，将龙岩打造成为全国苏区振兴发展示范区，在加快革命老区高质量发展上作示范，努力走出一条全面推进新时代老区苏区振兴发展的康庄大道。
第一节  打响闽西红色品牌
坚持创造性转化、创新性发展，持续推动红色圣地、红旗不倒、红军故乡“三红”品牌特色化、内涵式发展。
一、讲好红色故事。深入挖掘闽西在中央苏区建立第一个红色政权、生产第一套红军军装等“十三个第一”鲜明的独特性和实践性，深化重点革命旧址、场馆、设施的保护开发利用，延伸拓展闽西红色基因的内涵实质，发扬光大苏区干部“闹革命走前头，搞生产争上游”的优良传统，争创全国爱国主义教育示范基地。加大宣传、宣讲力度，精心打磨一批可歌可泣的动人故事，锻造一支政治站位高、理论功底厚、宣讲能力强的红色故事宣讲团，创作一批优秀作品在全国、省级以上媒体宣传推广，争取进京、进部委展演，提升闽西原中央苏区认可度。
二、传承发扬红色基因。深入实施优秀传统文化传承发展工程，依托古田会议、才溪乡调查等特色红色资源优势，提炼具有龙岩特色、感人的红色素材，创作一批以“二十年红旗不倒”、毛泽东思想的重要发祥地之一、长征主要出发地之一等特色品牌为主题的文艺作品、影视精品，推动苏区红色基因融入新时代新生活。实施红色基因数字化传承基地建设工程，推进红色基因数字资源库、长征文化时空大数据平台等项目建设，打造全国红色文化数字化传承样板。多样化创新红色文化传播方式，通过制作短视频、推荐精品旅游线路等方式，让全国人民所到之处都可感受到闽西人民把优良革命传统与时代精神相结合而焕发出来的生机和活力。
三、打造全国一流党员教育培训示范基地。持续提升古田干部学院知名度和影响力，完善“161”干部教育培训模式，推进教学师资和理论智库建设，健全特色鲜明的教学课程体系，培育丰富多样的教学培训模式、教育文化内涵，建立各具特色的干部教育现场教学基地群。实施“五个一百”工程，建立“百名优质师资库”、编纂“百部特色教材”、讲好“百个龙岩故事”、建设“百个现场教学基地（点）”、打造“百里红色长廊”，争取到2025年把古田干部学院打造成为全国一流党员教育培训示范基地和特色鲜明的干部党性教育基地。
第二节  争创苏区振兴发展新优势
用好用活原中央苏区核心区名片，在新时代老区苏区振兴发展中树标杆、作典范。
一、拓展军民融合“龙岩模式”。拓展古田会议、全军政治工作会议后续效应，强化与部队、军工集团深度合作，构建军民融合特色产业体系、科技创新体系、支前强军体系，打造具有时代特色、区域特色的国家高技术转化应用产业示范基地，吸引更多军民融合领军企业、优势产业落地我市。谋划实施雷生闪烁及激光晶体、古田国防教育主题园等项目，全力创建省级军民融合创新示范区。坚持军地合力、军民同心，打造特色双拥工作品牌，不断提高“全国双拥模范城市”影响力、吸引力。
二、挖掘红色旅游新亮点。依托长征国家文化公园（长汀段）、中央红色交通线保存利用、古田一台戏等重大项目建设，延伸策划一批重现红军战斗轨迹的精品旅游线路，推动闽西星罗棋布的红色景点串线连网，以红色旅游引领龙岩全域旅游发展，积极争创红色旅游融合发展示范区。主动加强苏区红色旅游合作，拓宽旅游市场平台，建立全媒体宣传营销机制，开发区域“智慧旅游”等信息平台，探索中央苏区红色旅游联盟、千里客家旅游文化长廊等项目开发，打造中央苏区红色旅游品牌。
三、深化优势产业示范引领。挖掘“红色小上海”原中央苏区经济中心资源，发挥闽西“中央苏区第一个股份制银行”历史价值，推动中央、省设立原中央苏区振兴发展专项基金，探索建设苏区金融一体化区域协同中心。依托矿产优势资源和产业基础，注重产业链延伸发展，推动一批金铜、稀土等产业精品项目落地实施，加快建设高端研发试验室，争创承接产业转移示范区，打造具有世界影响力的金铜、钨等高端资源产业平台、高新技术产业集聚基地、创新工场和产业金融中心。
第三节  发挥中央支持政策的叠加效应
充分发挥国务院新时代支持革命老区振兴发展及中央、省对口支援等政策优势，感恩奋进、苦干实干，切实将政策“驱动红利”转化为经济“发展优势”。
一、建立常态化、精准化沟通对接机制。充分发挥老一辈无产阶级革命家的政治资源，健全组织机构、完善专班力量，全力保障苏区政策争取工作的有效开展。强化市县联动，注重党政领导高位推动、党政部门对标对靶主动争取，凝聚全市力量推动重大政策落地实施。主动策划生成一批符合国家投资导向、投资大、带动力强、惠及民生的重大项目，吸引更多新兴产业项目、区域总部、研发基地等落户龙岩。
二、用足用活国家支持平台。用好用足中央、省新时代支持革命老区振兴发展的各项扶持政策，推动龙岩与粤港澳大湾区共建产业合作试验区、龙岩跨境电商综合试验区建设等支持事项在岩落地生根。充分发挥中央、省对口支援龙岩等政策平台，实施对口支援工作三年行动，推动一批事关经济发展、与支援单位职能高度契合的重大事项获得支持，争取更多政策资金投向龙岩。
三、全面释放苏区政策红利。强化政策研究，主动对接国家相关部委，全力对接争取中央支持革命老区振兴发展的“1+N+X” 政策体系和省革命老区振兴发展贯彻意见，推动出台龙岩市全面执行西部大开发政策、建立汀江—韩江跨省流域生态补偿机制等政策措施，争取县（市、区）列入国家乡村振兴重点帮扶县，支持打造长（汀）连（城）武（平）欠发达集中连片地区可持续发展试验区。跟进落实国家支持龙岩老区苏区发展的重大事项，加快龙岩新机场、龙龙铁路龙岩段等重大基础设施尽早建成，加快稀土产业绿色发展基地、国家级应急产业示范基地等产业基地建设，推动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、龙岩普惠性银行落地实施。
专栏：推动对口支援重点支持事项
	住建部：加大住房保障力度，开工建设一批保障性住房，推进华龙社区、曹溪浮蔡片区等一批老旧小区、棚户区改造工程，推动武平、长汀等县（市、区）垃圾资源化利用项目建设；支持连城县、长汀县、漳平市创建国家园林城市，上杭县申报全国人居环境奖等；支持绿色建筑、智能建筑等相关服务领域项目落地龙岩。
文旅部：推动连城冠豸山、武平梁野山、长汀红色旧址群创建国家5A级景区，永定区、上杭县、连城县创建国家全域旅游示范区；规划建设长征文化公园、中央红色交通线等项目；支持永定打造龙湖国家生态文明试验区，新罗创建红色财政、红色金融、红色三农、红色兵装教育基地，推进古田梅花山文旅康养试验区建设。
退役军人事务部：加快推进国家高技术转化应用产业示范基地、古田国防教育主题园、时代思康含氟新能源材料生产等重点项目建设。加快上杭新材料科创谷（退役军人创新创业基地）建设，探索建立退役军人创业就业等新模式，打造全国退役军人职业培训高地。
国台办：推动长汀申报国家级海峡两岸交流基地、连城创建国家级台商投资创业园，加快实施漳平台湾小镇、上杭县省级闽台农业融合发展（农产品加工）产业园建设，推进海峡两岸（南岛语族国家）“奇和洞文化”交流基地建设。
国家电网：推动福建汀州（龙岩西）500千伏输变电工程项目尽快开工建设，优化220千伏及以下电力网络结构；规划建设新罗区能源互联网产业园，设立智能电网研究院，探索能源与5G、大数据、人工智能等新技术的融合与协同发展。
国投集团：运用股权基金支持主导产业发展及基础设施建设，做大产业基金规模；加大对基础设施、装备制造、有色金属、文旅康养等领域投资力度。
中建集团：推动我市优质建筑材料企业列入集团采购目录，提升龙岩建筑业的市场竞争力。加大对我市低碳建筑、海绵城市系统化建设等领域的技术研发和实践运用。


第十二章  推进市域社会治理现代化

坚持总体国家安全观，全面落实国家安全战略部署，防范和化解各领域风险挑战，把安全发展贯穿全市发展各领域和全过程，打造共建共治共享社会治理新格局。
第一节  构建和谐安全发展环境
统筹发展和安全，完善国家安全体系和能力建设，加强国家安全执法，牢牢守住安全发展底线。
一、完善国家安全工作体系。坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，强化国家安全宣传教育，筑牢国家安全人民防线，提升全民国家安全意识，建立健全国家安全风险研判、防控协同、防范化解机制。全面加强网络安全保障体系和能力建设，提升网络安全保障能力。深化反间谍、反恐暴、反邪教斗争，严密防范和严厉打击敌对势力渗透颠覆破坏分裂活动。
二、提升经济安全保障能力。建立健全经济风险预警和化解机制，保障和维护重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等领域安全。提高产业链供应链韧性，重点防范化解有色金属、机械装备、新材料新能源等领域“卡脖子”技术风险。全面落实粮食安全责任制，加强粮食仓储、物流和应急供应能力建设。严厉打击违法违规金融活动，守住不发生系统性风险底线。加强能源安全保障，建立健全多元主体、多类品种、多种形式互为补充的能源安全储备制度。确保生态安全，维护新型领域安全。
三、保障人民生命安全。坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全摆在首位，深化公共安全领域突出问题大排查大化解大整治攻坚行动，全面提高公共安全保障能力。完善和落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，强化重点领域专项治理，有效遏制重特大生产安全事故。强化生物安全保护，持续治理“餐桌污染”，全面加强食品药品安全监管。提升自然灾害防御工程标准，推进水库除险加固和堤防建设。加强地震、气象、人防、森林防灭火、消防等防灾减灾能力建设。完善应急管理体系，加强基层应急救援力量建设，强化应急保障体系建设，推进应急管理信息化建设，提升灾害监测、预警水平，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。
第二节  统筹推进法治一体化建设
贯彻落实习近平法治思想，坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治龙岩、法治政府、法治社会一体建设。
一、健全地方性法规体系。健全保证宪法全面实施和地方立法体制机制，加快地方性法规、政府规章体系建设。健全地方性法规和政府规章的立项、起草、论证、协调、审议机制，加大重要立法事项的协调决策力度。完善地方立法意见征询制度，拓宽公众参与立法途径，推进科学立法、民主立法。依法加强城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等领域立法，提高立法质量和效率，抓好地方立法的贯彻实施。
二、提高依法行政水平。全面推进依法行政，提升领导干部法治思维和法治能力。优化行政决策程序，推进政务信息公开，健全公众参与机制，完善行政决策监督及责任追究制度，提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。建立健全权责统一、权威高效的行政执法体制，全面推行行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核等制度，加强行政执法队伍建设，健全执法人员管理。
三、促进司法公正。完善侦查权、监察权、审判权、检察权运行和监督机制，依法保障合法权益。严格规范案件受理和立案，健全举报线索受理、分流、查办和反馈机制。传承弘扬闽西红色法制文化，深入开展“八五”普法，落实“谁执法谁普法”责任制，健全完善“法律六进”长效机制，扎实开展法治城市、法治县（市、区）、民主法治村（社区）创建活动，不断提升法治社会建设水平。促进法律服务业发展，提高社区、乡村法治经费保障水平，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。
第三节  加强和创新社会治理
维护社会和谐稳定，进一步完善共建共享共治机制，全力创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，打造闽西社会治理创新品牌。
一、推动社会矛盾纠纷多元化解。弘扬“四下基层”“四个万家”优良传统，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“平安县乡村三级联创”活动，完善“四门四访”等信访制度，探索矛盾纠纷多元预防调处化解联动模式，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制。健全社会心理服务疏导和危机干预机制，推进全国社会心理服务体系试点城市建设。
二、完善社会治安防控体系。坚持专群结合、群防群治，严厉打击暴力恐怖、黑恶势力、新型网络犯罪和跨国犯罪，推动扫黑除恶专项斗争长效常治，深化“雪亮工程”建设联网应用，深入解决涉麻制毒、电信网络诈骗等区域性治安突出问题。强化龙岩市公共安全视频监控建设联网应用，推动智能监控补点扩面，提升视频监控数字化、智能化、实战化水平。强化治安巡防体系建设，提高基层社会治安防范水平。
三、完善公安安全保障体系建设。贯彻中央关于加快推进新时代公安工作的意见，坚持政治建警、科技兴警、改革强警和从严治警，推动全国公安民警革命传统教育培训（战训）基地建设，建成公安网络安全、大数据情报中心等项目，推进“智慧公安”建设，提升公安队伍整体素质和战斗力。推进基层公安基础设施提升改造，加强警用装备建设。创新完善打击犯罪新机制新手段，提升公安打击效能，严厉打击违法犯罪。
四、创新基层社会治理。推动社会治理重心向基层下移，加强基层社会治理队伍建设，完善“四议两公开”“六要”议事决策机制，完善城乡社区治理和服务体系建设，增强基层群众自治活力，探索党建引领城乡社区基层治理新路。发挥群团组织和社会组织在社会治理中的作用，畅通和规范市场主体、新社会阶层、社会工作者、志愿者和各级关工委等参与社会治理的途径。创新“互联网+社会治理”，完善e龙岩网上公共服务、“12345”热线等平台建设。推进“智慧政法”深度建设应用，提升风险防控和管理服务精准化水平。
五、完善社会信用体系建设。加强重点领域信用建设，完善信用信息系统，规范信用记录使用，实现信用数据批量归集和联合奖惩“六自动”。建立健全政务和行政承诺考核制度，完善政务失信记录，加强公务员诚信管理和教育。深化商务诚信建设，完善事前、事中、事后监管，建立以信用为基础的新型监管机制。加强社会诚信建设，逐步实现全市范围内自然人信用记录全覆盖。健全信用联合奖惩机制，建立健全跨地区、跨部门、跨领域的失信联合惩戒机制。大力推进司法公信建设，加强诚信教育与诚信文化建设。
第十三章  探索龙台合作发展新路
贯彻落实党中央对台大政方针，紧紧围绕增进两岸同胞福祉，着力强优势、探新路、作示范、聚人心，持续做好“通”“惠”“情”三篇文章，深化龙台各领域合作交流，打造台胞台企登陆第一家园龙岩样板，为促进祖国统一发挥更大作用。
第一节  加强龙台经贸协作
发挥园区平台优势，深化投资、经济等领域深层次合作，充分同台胞分享大陆发展机遇，积极探索龙台融合发展新路。
一、推动优势产业融合发展。落实省新一轮对台产业合作计划，提升经贸合作渠道，拓展深化现代农业、文旅康养、机械装备、光电电子等领域产业对接，做大做强连城庙前台商集中区、漳平台商投资区、光电产业园区等台商专业园区，加强龙台“专精特新”中小企业对接，不断推进龙台优势产业融合发展。加大“以台引台、以商引商”力度，积极引进台资产业链龙头项目、核心技术和高端人才，强化龙头类、示范类台资引进项目用地指标保障。推进龙台科技协同创新，推动与台湾高科技企业、领军人才联合组建科研创新平台。
二、深入推进对台农业合作。重点推进漳平台湾农民创业园升级发展，提升园区基础设施水平，加快“台湾小镇”建设，将永福镇打造成闽台农业融合发展示范园区，打响“大陆阿里山”品牌。加快上杭闽台农业融合发展（农产品加工）产业园、闽台农业合作推广示范县、闽台农业融合发展示范基地等建设，打造闽台农业融合发展先行区，增强精致农业、观光农业、休闲农业等新业态合作。探索设立两岸农业融合发展创业园，鼓励台企参与特色现代农业发展，推动国家级台湾农民创业园优惠政策辐射全市涉农台企。
三、全力支持台资企业发展。持续落实国家、省、市惠台企的政策措施，对台企一视同仁，平等享受利用外资等扶持政策。强化台商台企服务保障，优化惠企服务，实行“绿色通道”办理，为台企提供更为便捷、高效、优质的服务。加大对台资企业融资贷款、科技协同等领域的政策扶持，在旅游、建筑、教育、医疗等领域扩大对台企资质及行业标准采认，支持台企在我市设立第三方检验检测机构、认证机构等，多方面保障台资企业在大陆扩大经营，为台企扎根发展创造更好环境。
第二节  深化龙台人文交流
立足增进台胞民生福祉，深化与台胞同根同源文化、同文同种等领域心灵交流，构建两岸同胞共同生活圈、文化圈、社交圈、信息圈。
一、积极搭建交流平台。实施对台文化交流品牌提升工程，做优做精“海峡客家”品牌，提升打造永定、武平国家级海峡两岸交流基地，深入推进奇和洞遗址等项目建设。持续办好武平定光佛文化节、海峡客家风情节、公祭母亲河大典、重走客家迁徙路等活动，打造“一县一品”对台文化交流平台，开展宫庙续缘联谊，吸引台胞来岩寻根谒祖，打造民间信仰朝圣中心、客家文化寻根圣地。发挥龙岩学院闽台客家研究院、客家文化研究会等作用，打造龙岩特色对台研学旅游基地。
二、拓展文化交流领域。支持台商台胞在岩设立文化创意企业、打造一批龙台工艺美术品生产制造、海峡佛文化产业等基地。深化龙台新闻媒体交流合作，办好特色客家文化节目，讲好龙台客家渊源故事，传播龙岩好声音。鼓励文化龙头企业与台湾文化企业开展项目合作对接，促进文化产业融合发展。持续推进教育、科技、卫生、体育等领域对台交流，拓展深化龙台高校合作办学。加强龙台青年交流，办好“两岸青年重走客家迁徙路”“两岸成年礼”等活动，吸引更多台湾青年“首来族”来岩参访。
三、推动特色文化入岛交流。主动融入“福建文化宝岛行”“非遗文化入岛展演”等对台活动，推动具有龙岩特色的客家民俗、客语节目、客家土楼建筑文化等入岛交流。发挥《环球客家》台湾编辑部、台湾客家学者等作用，进一步宣传、推介龙岩。拓展学校、培训机构入岛范围，吸引台胞和台湾地区高校、民间社团参与我市各类文化工程项目、文化活动和学术研究。支持龙岩艺术创作团队联合台湾艺术家共同打造海峡两岸传统文化等题材作品。加强与岛内客属界开展全方位、多领域交流交往，提升闽西“客家祖地”影响力。
第三节  推动同等待遇落实落细
坚持“非禁即享”，落实落细惠台利民政策举措，强化在基本公共服务、就业创业、人才交流等领域的全链条、全方位精准精细服务。
一、提升基本公共服务供给。完善保障台湾同胞福祉、享受同等待遇的制度和政策，加大惠台利民政策宣讲，提高政策知晓率。推行在岩台胞以台湾居民居住证为依据与当地居民享受购房、医疗保障等同等待遇；对在岩台胞子女享受学前教育、义务教育就近入学，中考享受加分政策。支持龙台高校、职业院校开展“2+2”“1+2”等模式合作，实行双录取双授学位。积极开展涉台司法救助、法律援助等服务，加强台胞权益保护法官工作室、涉台检察联络室建设。
二、支持台胞来岩就业创业。完善台湾青年来岩就业创业激励机制，建立在岩台青骨干培养机制，鼓励和支持台湾产业、教育、医疗等领域人才来岩发展。落实台湾青年创业示范基地、一次性开业、担保贷款、创业项目启动、境外培训、高层次创新创业人才科研等奖补措施，同等享受就业创业优惠政策。促进台湾医护人员来岩执业或开展医疗活动，支持台湾教师来岩从事基础教育阶段教学，对台湾来岩工作人员予以一定待遇支持。
三、深化民间基层交流。鼓励台胞参与城市管理和基层治理，在新罗区试点开展台胞参与社会建设管理，支持新罗区、永定区、漳平市招聘台湾社工，并给予配套补助。推进乡镇村里对接，探索两地乡村结对新模式，支持台湾同胞参与美丽乡村、传统村落保护等项目建设。鼓励台胞和相关社团参与大陆支教、公益等基层工作，台胞集中地区的当地政府可聘请台胞担任当地市政顾问。支持持台湾居民居住证的台胞列席、旁听市县镇三级人民代表大会和政治协商会议。
第四篇  保障措施

本规划经过市人民代表大会审议批准后，是未来五年我市经济社会发展的宏伟蓝图，具有法律效力。要强化党的领导核心作用，切实履行政府职责，举全市之力，集全民之智，确保完成规划确定的发展目标和任务。
第一章  坚持和加强党的全面领导
一、全面推进党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实新时代党的建设总要求，严格落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。全面贯彻新时代党的组织路线，持续拓展提升“红土先锋”党建品牌，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。
二、加强社会主义政治建设。坚持和完善人民代表大会制度，支持和保障人大及其常委会依法行使职权，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和渠道管理国家和社会事务、管理经济和文化事业。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强人民政协专门协商机构建设，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，做到建言资政和凝聚共识双向发力。完善大统战工作格局，全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，支持民主党派、工商联和无党派人士履行职能、发挥作用，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。发挥工会、共青团、妇联等人民团体作用，团结动员社会各界、海内外乡亲参与龙岩建设，汇聚新时代新龙岩建设的强大合力。持续加强双拥共建工作，完善国防动员体系，开展全民国防教育，巩固军地军民团结，争创新一轮“全国双拥模范城”。
三、强化干部队伍建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力弘扬古田会议和古田全军政治工作会议精神，传承闽西“听党话、跟党走”的红色基因，教育引导广大党员干部为党和人民事业不懈奋斗。落实好干部标准、突出政治标准，深化政治素质反向评价、一线考核、“161”干部教育培训模式，引导广大党员、干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提高领导班子和干部适应新时代新要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力。落实严管厚爱措施和强化精准问责十六条措施，加强对敢担当善作为干部的保护激励，以正确用人导向引领干事创业。
四、深入推进反腐倡廉。落实全面从严治党主体责任、监督责任，长期坚持严的主基调，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，持续深化整治形式主义、官僚主义，健全基层减负常态化机制。加强反腐倡廉建设，深入贯彻落实《关于加强监督制约一体推进不敢腐、不能腐、不想腐推动全面从严治党的若干意见》，完善党和国家监督体系，强化对公权力运行的制约和监督，紧盯“一把手”“关键少数”，做到“见人见事见效”，坚决整治群众身边腐败和作风问题。加强领导干部廉洁自律管理。完善审计制度，全面实施领导干部任期经济责任审计。创新廉政教育机制，充分挖掘古田会议等红色文化资源，用好古田廉政教育中心等载体，打造以红色文化为核心的廉政教育体系，加强思想道德和党纪国法教育，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，持续建设闽西政治生态的绿水青山，实现正气充盈、政治清明。
第二章  健全规划实施机制
一、强化衔接协调。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，推进统一规划体系建设，充分发挥发展规划统筹重大战略和重大举措的统领作用，强化空间规划、专项规划、区域规划、国民经济和社会发展年度计划对发展规划实施的保障作用，强化发展规划对产业政策、区域政策等的引导约束作用。建立健全专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的衔接协调机制，坚持下位规划服从上位规划、下级规划服务上级规划、等位规划相互协调，形成以国民经济和社会发展规划为统领，以国土空间规划为基础，各类规划定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。
二、强化组织实施。各级各部门要合理配置公共资源，对规划确定的主要指标、重大工程、重大项目、重大政策和重要改革任务，要明确责任主体，纳入国民经济和社会发展年度计划，分解到各地、各部门，确保规划目标任务有计划、按步骤得到落实。对纳入本规划的重大工程项目，优先保障规划选址、土地供应和融资安排。依托“产业发展项目建设年”等活动，开展“五比一看”竞赛，强化规划的组织实施。
三、强化考核评估。根据不同资源禀赋、发展任务、工作重点，建立健全差别化的绩效评价体系，强化对目标任务完成情况的综合评价考核。完善监测评估制度，强化对规划实施情况的跟踪分析。在规划实施中期和终期阶段，要组织开展全面评估。强化规划的权威性、严肃性，未经法定程序批准，不得随意调整规划。经评估确需对本规划进行修订时，要按程序提请市人大常委会审查批准。
四、鼓励全民参与。规划提出的预期性指标和产业发展、结构调整等任务，主要依靠市场主体的自主行为实现。要充分发挥社会各界参与规划实施的主动性和创造性，广泛采取灵活多样形式，加大规划宣传力度，进一步凝聚社会共识。探索创新公众参与形式，拓宽公众参与渠道，推进规划实施信息公开，提高规划实施的透明度，集全市之力，集各方之智共同落实规划。
第三章  强化项目政策带动
一、强化项目策划生成。深入实施项目带动，以规划带动项目建设，以项目促进规划落实，强化重大项目支撑。根据国民经济和社会发展规划的总体要求，持续抓好重大项目对接，围绕产业布局、“两新一重”、民生补短板强弱项等领域，策划储备一批既利当前又谋长远的大项目好项目。完善项目滚动调整机制，使之更加适应科学发展。
二、强化项目要素保障。强化重点项目建设的资金、用地、用林、用水等要素保障，提高要素保障效率，提升要素利用效益。加强财政预算与规划实施的衔接协调，财政性资金优先投向规划确定的重大任务和重大工程项目，引导金融要素积极支持规划明确的重点领域和薄弱环节，优化土地资源配置和空间布局，优先保障重点工程和民生项目建设。
三、强化项目监督管理。建立项目动态监管数据库，以数字化、可视化的方式对项目建设进程进行动态监督。落实重点项目分级管理和目标责任机制，加强项目动态管理。提升项目建设的全过程、精细化、标准化管理水平，严格项目建设程序，规范招投标管理，强化安全管理质量监管。全面推广和谐征迁工作法，加强重大项目建设社会稳定风险防控。
实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标，意义重大，任务艰巨，前景光明。全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同心同德、顽强奋斗、真抓实干，加快新时代新龙岩建设，奋力走好新时代长征路，向第二个百年奋斗目标进军，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利贡献龙岩力量！
附件

龙岩市“十四五”规划重大项目汇总表
	　
	单位：个、万元

	序号
	行  业
	项目数
	总投资
	预计至2020年底
完成投资
	预计“十四五”
完成投资
	预计结转“十五五”
完成投资
	“十三五”结转
项目

	
	合计
	1000
	127447071
	6613666
	86172162
	34661243
	108

	1
	交通
	102
	20117139
	1046487
	5915013
	13155639
	8

	2
	能源
	16
	7017036
	8000
	1510546
	5498490
	3

	3
	工业
	343
	47605715
	2328611
	34698241
	10578863
	47

	4
	农林水利
	103
	7000860
	386490
	6016992
	597378
	9

	5
	社会事业
	117
	6187919
	366570
	5409131
	412218
	7

	6
	城建环保
	109
	13886350
	1562501
	11004494
	1319355
	11

	7
	服务业
	210
	25632052
	915007
	21617745
	3099300
	23


	龙岩市“十四五”规划重大项目情况表

	单位：个、万元

	序号
	项目名称
	项目数
	县（市、区）
	建设内容与规模
	建设
年限
	总投资
	“十四五”期间主要工作目标
	开工时间
	投产时间
	建设(筹建/代建)
单位
	分级
管理单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	主要工作进度目标
	
	
	
	

	　
	合 计
	1000
	　
	　
	　
	127447071
	86172162
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	交通
	102
	　
	　
	　
	20117139
	5915013
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	厦蓉高速公路龙岩蛟洋至长汀古城（赣闽界）段改扩建工程
	1
	市直
	全长约112公里，在原老路双向四车道的基础上扩为双向八车道，设计速度100公里/小时，路基宽度39.5米。
	2025-2029
	1919000
	　
	开展前期
	2025年
	2029年
	市公路建设发展中心（筹建）
	市交通

运输局

	2
	浦城至武平（闽粤界）高速公路龙岩段
	1
	市直
	全长约150公里，境内路线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。
	2025-2029
	1780000
	　
	开展前期
	2025年
	2029年
	市公路建设发展中心（筹建）
	市交通

运输局

	3
	厦蓉高速公路龙岩东联络线（龙岩高速公路东环线）
	1
	市直
	主线里程20.77公里，新建辅道7.7公里，新建互通2处、收费站2处、城市道路出入口6处；路基挖方670.9万方，填方409.3万方，防护工程84395立方，桥梁7711.35米/15座，隧道4061.5米/4座， 涵洞、通道1055.95米/14道，天桥137米/2座，枢纽互通2处，征地数量为1949亩，拆迁数量147315平方米。
	2017-2021
	632000
	190000 
	建成通车
	2017年
	2021年
	龙岩东环高速公路

有限责任公司
	市交通

运输局

	4
	漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段
	1
	市直
	主线全长42公里，双向四车道，设计时速100公里/小时。
	2019-2022
	499000
	174000 
	建成通车
	2019年
	2022年
	龙岩靖永高速公路有限责任公司
	市交通

运输局

	5
	龙岩新机场
	1
	市直
	飞行区为4C,跑道长2800米（远期预留3200米），规划C类停机位16个（远期20个），航站楼面积1.2万平方米（远期3.8万平方米),用地约2912亩。
	2022-2027
	435000
	150000 
	完成前期工作，并于“十四五”中期开工建设
	2022年
	2027年
	龙岩东肖机场建设

有限责任公司
	市交通

运输局

	6
	龙岩机场高速公路
	1
	市直
	全长约12公里，按双向四车道设计，设计速度为100km/h，路基宽度26米，总造价约15亿元。
	2025-2029
	153000
	　
	开展前期
	2025年
	2029年
	龙岩东肖机场建设

有限责任公司
	市交通

运输局

	7
	政永高速公路龙岩北互通及接线工程（通雁石镇）
	1
	新罗区
	路线起于西陂街道政永高速公路龙岩北互通收费站出口，经铁山镇蒋武、林邦、隔口、平林、雁石镇红林、上老、梅村、社尾、终于雁石镇牛郎厝，接国道235合溪（漳平交界）至雁石段规划路线，路线全长17.5公里，其中利用段3.5公里，新建路段为国道G235线雁石牛郎厝至铁山隔口公路，长度14公里，建设标准为双向六车道一级公路，路基宽度32米。新建路段分两期实施，即一期国省干线纵五线新罗区合溪（漳平交界）至隔口段（雁石上老至铁山隔口）公路，长度9公里，主要工程有隧道1座2066米，涉铁工程2处，大桥1109米/4座；二期国省干线纵五线(漳平交界)至隔口段(雁石牛郎厝至雁石上老)公路（长度5公里），主要工程有路基、路面及桥函工程。
	2024-2028
	200000
	50000 
	重点推进项目前期，争取开工建设。
	2025年12月
	2028年
	龙岩市新罗区腾龙

公路建设工程公司
	新罗区政府

	8
	国道G358线新罗区西陂紫阳至小池段公路(江山第二隧道工程）
	1
	新罗区
	全长6.5公里，建设二级公路，建设工程包括路基、桥涵、路面、隧道、安全设施等。
	2024-2029
	160000
	10000 
	进行主体工程建设。
	2022年12月
	2026年12月
	龙岩市新罗区腾龙

公路建设工程公司
	新罗区政府

	9
	国省干线横十线新罗区龙门至大池(上杭界)段(龙门朝前至大池北溪)公路工程
	1
	新罗区
	全长约11.4公里，一级公路，建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等。
	2017-2025
	126222
	106222 
	建成通车。
	2017年9月
	2025年12月
	龙岩市新罗区腾龙

公路建设工程公司
	新罗区政府

	10
	国省干线纵五线新罗区合溪(漳平交界)至铁山隔口段公路工程一期
	1
	新罗区
	全长9.4公里，一级公路，建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等。
	2023-2027
	115180
	50000 
	重点谋划项目，推进前期工作。
	2025年12月
	2033年
	龙岩市新罗区腾龙

公路建设工程公司
	新罗区政府

	11
	新罗农村公路建设工程包项目
	1
	新罗区
	“十四五”计划实施农村公路建设工程包257公里，建设内容包括路基、路面、桥涵及安全设施等。
	2021-2025
	80900
	80900 
	完成建设任务
	2021年12月
	2025年12月
	各相关建设单位
	新罗区政府


	序号
	项目名称
	项目数
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	12
	雁西线（新建省道）龙硿洞景区改线
	1
	新罗区
	约20公里，建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等。
	2025-2030
	80000
	20000 
	推进前期工作，争取开工
	2025年12月
	2030年
	龙岩市新罗区腾龙

公路建设工程公司
	新罗区政府

	13
	省道S312线新罗区小吉至万安段公路(万安隧道)工程
	1
	新罗区
	全长约8.5公里，二级公路，建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等。
	2024-2032
	65000
	10000 
	重点谋划项目，推进前期工作。
	2025年12月
	2032年
	龙岩市新罗区腾龙

公路公路建设公司
	新罗区政府

	14
	双永高速公路道路提升改造工程
	1
	新罗区
	雁石连接线（坪洋村）道路提升工程:改造内容为路面白改黑，增加交通标线，道路两侧绿化带的绿化景观效果设计，打造一条集交通合理、环境优美、特色鲜明的景观道；增设厦老互通口（厦老村）建设:新建双永高速厦老互通口，位于雁石镇厦中村。
	2021-2023
	46200
	46200 
	建成投入使用
	2021年12月
	2023年12月
	银雁建发公司
	新罗区政府

	15
	龙岩未来城路网建设项目
	1
	新罗区
	1.园田塘片区园区道路：新建产业园园田塘片区园区道路及附属配套工程（包含道路、管道、绿化、路灯、挡墙等），其中25米宽道路约630米；14米宽道路约1230米；11米宽道路约529米。2.紫阳片区园区道路：项目包括产业园紫阳片区园区道路及附属配套等工程（包含道路、管道、绿化、路灯、土方、挡墙等），其中25米宽道路约3.1公里，37米宽道路约350米，17米宽道路约2公里。3.林邦片区园区道路一期：新建龙岩数字经济产业园林邦片区园区道路及附属配套工程一期（纵三路、林邦路）包含道路、管道、绿化、路灯、土方、挡墙等），其中纵三路12米宽，道路长约445米，双向两车道；林邦路25米宽，道路长约1938米，双向四车道，4.林邦片区园区道路二期：新建龙岩数字经济产业园林邦片区园区道路及附属配套工程二期（横一路、横二路、纵一路、纵二路）包含道路、管道、绿化、路灯、土方、挡墙等），其中横一路25米宽，总长约1754米，横二路12米宽，总长约1052米，纵一路12米宽，总长约431米，纵二路17米宽，总长约 441米。
	2021-2025
	41500
	41500 
	建成投入使用
	2021年1月
	2025年12月
	银雁建设开发公司（雁翔集团代建）
	新罗区政府

	16
	龙岩经永定至梅州铁路扩能改造项目（永定段）
	1
	永定区
	项目东起我市与南三龙铁路相连，向南接梅汕客运专线，拟按Ⅰ级双线电气化、时速200公里及以上标准设计建设，全长约170公里，其中龙岩段约70公里。
	2023-2030
	550000
	30000 
	1.待龙岩至龙川铁路实施后，福建省与广东省共同争取中国铁路总公司等国家相关部委支持，开展线路走向、站点设置等规划研究前期工作，推动该项目早日实施。
	2023年
	2030年
	永定区交通运输局、南昌铁路局、区铁办
	永定区政府

	17
	龙岩市永定江海联运内陆港口枢纽及港口新城建设项目
	1
	永定区
	复航工程初步研究2017年12月份已通过专家论证，2018年交通部水运科学院专家出具论证报告。
	2024-2030
	550000
	20000 
	完成规划设计，并启动前期报批工作
	2024年
	2030年
	区港口办
	永定区政府

	18
	泉州至梅州高速公路（结合机场高速规划建设）
	1
	永定区
	新罗区红坊镇-龙岩新机场-永定培丰-抚市-湖雷上北枢纽-接湖城高速-永定城区-峰市镇-棉花滩库区-闽粤界，路线全长约67公里（与湖城高速共线约14.6公里）。
	2025-2030
	530000
	10000
	启动前期工作
	2025年
	2030年
	市公路建设管理中心
	永定区政府

	19
	厦长渝高铁龙厦四线（永定段）
	1
	永定区
	厦长渝高铁通道龙厦高铁北起龙岩经漳州至厦门，与福厦高铁相接，按国家Ⅰ级双线电气化、时速350公里标准设计，线路全长153公里（其中龙岩境内35公里）。
	2025-2030
	510000
	20000 
	1.争取线路走向经过永定并设站；2.争取将该项目列入福建省“十四五”铁路规划；3.争取将该项目列入国家“十四五”铁路发展规划等相关规划。
	2025年
	2030年
	永定区交通运输局、南昌铁路局、区铁办
	永定区政府

	20
	土楼快速通道东肖至古竹段建设项目
	1
	永定区
	项目全长43公里，按一级公路兼城市主干线标准设计，其中永定境内36.4公里。
	2024-2028
	300000
	10000 
	完成规划设计，并启动前期报批工作
	2024年
	2028年
	永定区交通局
	永定区政府
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	21
	国道319线龙岩过境段改线
	1
	永定区
	永定境内起于培丰镇（新罗界），经孔夫、东中，途径龙潭镇至适中界，永定境内里程约25公里。
	2025-2028
	250000
	5000
	启动前期工作
	2025年
	2028年
	永定交投公司
	永定区政府

	22
	同城大道高陂至永定城关
	1
	永定区
	起点顺接已基本建成的城际快速通道高陂黄田，终点至永定城关，全长37公里。
	2020-2030
	155000
	95000 
	完成高陂至抚市鹊坪段
	2020年
	2030年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	23
	国道235线坎市文秀工业园经坎市洽溪至抚市杏坑段
	1
	永定区
	项目利用国道235线改线，起点位于坎市文秀产业园，经坎市清溪村、下穿龙梅铁路，终点位于坎市洽溪村，按一级公路标准规划设计，全长16.1公里。
	2023-2026
	130000
	10000 
	完成规划设计，并启动前期报批工作
	2023年
	2026年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	24
	县道624线高陂至培丰段改造工程
	1
	永定区
	高陂235国道经先锋烟场、培丰石锣岐隧道、文溪、大排、洪源公路。
	2024-2030
	90000
	9000 
	完成前期工作。
	2024年
	2030年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	25
	县道606线龙潭至抚市路段改造工程
	1
	永定区
	全长约10公里，按一级公路标准建设，设计速度40公里/小时。
	2022-2026
	70000
	5000 
	完成项目前期工作。
	2022年
	2026年
	抚市镇人民政府
	永定区政府

	26
	龙岩新机场对外连接通道
	1
	永定区
	龙岩新机场便捷联系永定区接线工程拟采用设计速度40公里/小时，路基宽度12米的二级公路标准建设。
	2024-2027
	53900
	8000 
	启动前期规划设计工作。
	2024年
	2027年
	培丰镇
	永定区政府

	27
	国道G357线城区段改线（结合城区南环路规划建设）
	1
	永定区
	项目起点位于永定城区铁坑尾，东连国道357线和东环路，西接西环路、永梅出省公路和县道606线，终点接西环路。项目全长11.12公里（新建隧道1座/1.2公里），新建路段里程6.916公里、利用西环路改造4.2公里，拟按一级公路标准规划设计，设计速度60公里/小时，双向六车道，路基宽度34米（4米人行道+11.5米机动车道+3米中央分隔带+11.5米机动车道+4米人行道）。
	2021-2023
	51000
	51000 
	完工通车
	2021年
	2023年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	28
	国道235线高陂大水坑至坎市文秀段
	1
	永定区
	起点位于高陂大水坑，终点位于坎市文秀产业园，全长2.64公里，按一级公路兼城市主干线标准规划，双向六车道，设计时速60公里/小时，新建隧道1.1公里。
	2021-2023
	45000
	45000 
	建成通车
	2021年
	2023年
	龙岩市永定区龙翔

建设发展有限公司
	永定区政府

	29
	环龙湖旅游休闲公路
	1
	永定区
	按照三级公路的标准规划龙湖环湖路，配套休闲骑行游步道，路线全长约39公里（利用老路里程约16公里），起于永定至洪山线(在建一级路)树窠里，环绕棉花滩水库一圈至湖洋里接上永定至洪山线。树窠里至桃泉段为新建路段，桃泉段至河头村段为利用段，河头村至恩全村段为乡道改建段。
	2022-2024
	40000
	40000 
	完工通车
	2022年
	2024年
	区龙湖公司
	永定区政府

	30
	X620陈东至高头
	1
	永定区
	项目拟按二级公路标准规划设计，全长约15.4公里。
	2024-2026
	35000
	25000
	完成前期工作，并争取部分路段开工建设。
	2024年
	2026年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	31
	X626堂堡至合溪
	1
	永定区
	项目拟按二级公路标准规划设计，全长约15公里
	2025-2028
	35000
	3000 
	完成前期工作，并争取开工建设。
	2025年
	2028年
	永定交通投资发展

有限公司
	永定区政府

	32
	县道624线虎岗镇高虎桥至高陂镇西陂村、虎岗镇政府至上杭交界（城下村分水凹）路段公路改建
	1
	永定区
	全长9.2公里，按二级公路设计建设，其中虎岗镇政府至上杭交界（城下村分水凹）路段5.942公里，虎岗镇高虎桥至高陂镇西陂村3.22公里。
	2021-2028
	30000 
	8000 
	虎岗镇政府至上杭交界（城下村分水凹）路段完成前期工作。
	2021年
	2028年
	高陂镇、虎岗镇
	永定区政府

	33
	县道X606适峰线城区段改建工程
	1
	永定区
	项目拟按三级公路标准规划建设，全长3.8公里。
	2020-2022
	26000 
	26000 
	完工通车
	2020年
	2022年
	区城投公司
	永定区政府

	34
	莆永高速坎市互通工程
	1
	永定区
	项目与现有坎市互通服务区合建，互通区主线及匝道采用高速公路标准建设，互通主线1.68公里、匝道总长3.51公里，新建收费站1出，主线设计速度80公里/小时、互通匝道设计速度40公里/小时。
	2019-2021
	25326
	14326 
	完工通车
	2019年
	2021年
	龙岩靖永高速公路有限公司
	永定区政府

	35
	龙岩市永定区城区书院至西环路口道路工程（书院沿河路）
	1
	永定区
	建设书院桥至古镇水电站附近沿河路，通过双溪大桥（规划）接西环路，全长约3.68km，路宽33米，分期建设；一期工程包括2.0km道路,从书院桥至龙寨，沥青路面，设计时速50km/h；右岸人行慢道改造提升工程，全长4.0km，进行景观绿化、小品工程；建设龙寨大桥和双溪大桥，连接本道路和古镇沿河大道。
	2020-2025
	21000
	21000
	完成并投入使用
	2020年
	2025年
	建发集团
	永定区政府
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	36
	永定区国省道公路路面改造工程包
	1
	永定区
	实施以下国省道路面改造工程：1.国道357线永定西溪乡西溪村至金砂接敬铺公路全长11.3公里。2.省道318线高头乡隘背-湖坑镇西片村16.217公里。3.国道357线西溪乡西溪村-金砂乡接应铺村11.3公里。4.国道357线漳州平和界-湖坑镇西片村14.574公里。5.国道357线湖坑镇西片村-岐岭乡龙湖村10公里。6.国道357线岐岭乡龙湖村-下洋镇曹屋村9.3公里。7.国道235线坎市镇大树林-小溪背村2.37公里。8.国道235线下洋镇曹屋村-中川村2.15公里。
	2020-2025
	20124
	20124 
	完工通车
	2020年
	2025年
	龙岩市公路局

永定分局
	永定区政府

	37
	农村公路路网建设及危桥改造工程
	1
	永定区
	实施农村公路提升改造110公里、危桥改造20座，农村公路安全隐患整治公路50公里，估算投资2亿元。
	2021-2025
	20000
	20000 
	完工通车
	2021年
	2025年
	相关乡镇
	永定区政府

	38
	梅州桃尧经上杭至连城姑田高速公路
	1
	上杭县
	路线全长144.7公里，设计时速80km/h，路基宽度25.5米。
	2025-2035
	1447000
	30000 
	完成规划设计。
	2025年
	2035年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	39
	龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目
	1
	上杭县
	龙岩至古田会址段利用既有赣龙铁路,新建线路自赣瑞龙铁路古田会址站引出,经上杭县至武平县,全长约92.6公里,新建正线长64.336公里，其中上杭段53.592公里,永久用地2032亩，正线桥隧比为82.5%，上杭段设古田会址、上杭北2座车站。
	2019-2023
	713048
	589661
	2022年3月底路基、桥涵等线下工程全部完成，隧道工程2022年8月底全部完成，2022年10月底架梁完成，2022年12月底无砟道床完成，2023年3月底铺轨及后续工程完成，2023年4月底站房及四电工程完成，2023年6月1日起进行静态验收、联调联试、运行试验、初步验收及安全评估，项目于2023年9月27日竣工投入使用.
	2019年
	2023年
	福建福平铁路有限

责任公司
	上杭县政府

	40
	上杭县红色交通线
	1
	上杭县
	1.永定虎岗—上杭溪口—茶地—白砂—旧县—才溪—珊瑚—官庄—长汀宣城，路线全长约113.6公里，沿线需新改建路段长约82.4公里；2.永定合溪—上杭太拔—茶地—白砂—蛟洋—南阳—长汀涂坊，路线全长约112.73公里，沿线需新改建路段长约85.144公里。
	2021-2025
	302679
	302679 
	建成投入使用。
	2021年
	2025年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	41
	国省干线纵六线（G205）上杭县背头岭至湖洋段公路工程
	1
	上杭县
	全长12.2公里，按一级公路标准实施。其中城区段按城市交通主干道标准兼一级公路标准设计；设计时速60km/h，路基宽度50/23.5米，采用沥青砼路面。
	2021-2025
	106700
	106700 
	2020年完成项目初步设计批复；2020年底项目开工建设；2022年完成项目路基主要构造物；2023完成项目主体工程，2024年项目交工投入使用。
	2021年
	2025年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	42
	上杭县机场快速通道（溪口至白砂段）公路工程
	1
	上杭县
	项目起点接虎岗至溪口公路，起点桩号K0+000，架溪口1#大桥跨越大中线，后绕过溪口中心小学北侧山嘴，路线继续沿着山沟往西布线至院洋坑，设置院洋坑隧道到达兴彩科，继续往西北方向布线，并设置兴彩隧道，到达天公磜，路线继续沿着山沟布线途径梅子坝、杉树亭，后沿着塘丰村南侧山脚布线，在K11+186接茶白线，路线沿既有茶白线老路改造终于国道G358，终点桩号K14+640。同时，设置三溪连接线3.807公里，推荐方案总长合计18.447公里。
	2022-2025
	96052
	40000 
	2021－2022年，开展工可设计；2021年，完成工可设计及立项批复；2022年，完成施工图设计及财政预算审核；2023年，完成招投标工作，建设项目各项主体工程投资20%；2024年，累计完成投资50%完成项目主体工程建设；2025年，完工通车。
	2023年6月
	2025年12月
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	43
	上杭县蛟洋工业区21号路道路桥梁工程
	1
	上杭县
	上杭县蛟洋工业区21号路道路桥梁工程总投资6.5亿元，道路长约8公里，路幅宽24米，设计时速50km/h。
	2021-2023
	65000
	65000 
	2021年，完成项目征地、立项、可研等；完成勘察设计、招标、项目开工建设；2022年，完成道路路基和桥梁基础施工；2023年底，完成道路桥梁施工，竣工投入使用。
	2021年
	2023年
	蛟洋工业园区管委会
	上杭县政府

	44
	上杭县四好农村公路建设项目
	1
	上杭县
	建设四好农村公路250公里。
	2021-2025
	50000
	50000 
	完成四好农村公路250公里
	2021年
	2025年
	各相关乡镇
	上杭县政府
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	45
	上杭县古蛟快速通道建设项目
	1
	上杭县
	项目从蛟洋镇文昌阁至古田会议址建设一条快速通道与古田至龙岩快速通道相连接，路基宽度为21.5米，双向快车道，中央设分隔带。设计时速80km/h，路线全长9.8km，建设一座长约2.8km隧道。
	2021-2025
	50000
	50000
	项目初步竣工。2021年完成项目立项、审批、征迁工作；2022年项目开工建设；2023-2024年完成路基建设、隧道开挖，2025年完成路面铺设。
	2021年
	2025年
	蛟洋镇人民政府
	上杭县政府

	46
	G358上杭县文元至华家段公路项目
	1
	上杭县
	路线全长8.774公里，规划按二级公路标准进行改造，路基宽度18米，设计时速40km/h。
	2021-2026
	45969
	40969 
	2021年完成工可编制及完成项目立项，2022年开工建设；2023年项目开工建设；2024年完成项目50%；2025完成项目80%。
	2022年
	2026年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	47
	Z6上杭县南阳、通贤、旧县过境线
	1
	上杭县
	17.902公里，按二级公路标准建设。
	2025-2035
	44755
	1500 
	力争2025年开工，2035年竣工。
	2025年
	2035年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	48
	上杭县珊瑚至才溪快速通道
	1
	上杭县
	按三级公路标准，开通珊瑚至才溪道路，长15公里。
	2021-2025
	29457
	29457 
	2021年完成项目立项；2022年项目开工建设；2023年完成项目路基主要构造物；2024完成项目主体工程，2025年项目交工投入使用。
	2022年
	2025年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	49
	福建省永武高速公路南阳互通式立交工程
	1
	上杭县
	主构造物为高速公路连接线2.17公里、主线1.04公里、匝道1.95公里及桥梁3座472米，设计时速：主线 100km/h、匝道 40km/h，路基宽度：主线26m、匝道9m、互通连接线10m。
	2021-2025
	28815
	28815 
	2021年完成项目立项；2022年项目开工建设；2023年完成项目路基主要构造物；2024完成项目主体工程，2025年项目交工投入使用。
	2022年
	2025年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	50
	H11上杭县庐丰、兰溪、稔田过境线
	1
	上杭县
	12公里，按二级公路标准建设。
	2025-2035
	20000
	5000 
	力争2025年开工，2035年竣工。
	2023年
	2028年
	上杭县交通建设有限公司
	上杭县政府

	51
	上杭县步云乡马坊村道路工程项目
	1
	上杭县
	上福至崇头红豆杉园（上崇线）扩建工程5.217公里，路面宽度6.5米。
	2022-2025
	20000
	20000
	2022年立项并开工，2023-2024年进行主体建设，2025年完成项目建设并投入使用
	2022年
	2025年
	步云乡政府
	上杭县政府

	52
	上杭县步云乡县道634线及步曲线改造工程
	1
	上杭县
	规划占地500亩，道路全长40公里，路面宽度8公里，按4级公路标准建设，沥青路面。
	2022-2025
	20000
	20000
	建成投入使用。
	2022年
	2025年
	步云乡人民政府
	上杭县政府

	53
	赣龙厦高铁（武平段）
	1
	武平县
	赣龙厦高铁（赣州至龙岩段）线路全长约259.7km，设赣州西、信丰北、版石、筠门岭、武平、上杭、龙岩西共7个车站；按双线350m/h设计。
	2021-2030
	1780000
	10000 
	力争开工建设
	2025年
	2030年
	铁路建设发展中心
	武平县政府

	54
	龙岩至龙川铁路龙岩至武平段（武平段）
	1
	武平县
	一期：实施10.74km，起点为十方镇彭寨村，跨越国道205线、长深高速后在鲜水村竹子笈下设武平站，途经十方镇彭寨、熊新、高梧、黎畲、十方、集贤、鲜水、处明8个行政村，桥梁总长3.11千米，隧道总长5.21千米；二期：实施十方动车站至梅州段，全程约12公里。
	2020-2025
	380000
	360000 
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	铁路建设发展中心
	武平县政府

	55
	武平县G205线高梧至丘坑段（十方过境线）改造项目
	1
	武平县
	道路等级为一级公路兼城市主干道，双向四车道，设计时速80km/h，全长约12km，分两期实施，一期实施来福至站前至丘坑段，二期实施高梧至来福段。
	2021-2027
	130000
	100000 
	一期2021年开工，2023年10月完工，二期2025年开工建设，2027年完工
	2021年
	2027年
	福建武平天润实业

有限公司
	武平县政府

	56
	G357十方至武平县城段公路改建工程
	1
	武平县
	一级公路18公里。
	2024-2027
	126000
	10000 
	立项并开工建设
	2024年
	2027年
	武平县富通公路建设投资有限公司
	武平县政府

	57
	武平城区国省道过境线公路
	1
	武平县
	环城东路（长坑至风吹口段道路）项目按二级公路标准新建，路线全长13.191公里，设计行车速度60公里/小时，路基宽16m，全幅沥青混凝土路面；全线设大桥289m/2座，中桥96.08m/2座；环城南路（武平高速公路出口至不锈钢产业园(文溪至半岭段）道路）项目按一级公路标准设计（兼城市主干道功能），设计时速60千米/小时，路线全长5.05公里；路基宽30米，全幅沥青混凝土路面；环城北路（神树岗至下陈屋段道路）项目按二级公路标准，路线全长5.28公里，设计行车速度60公里/小时，路基宽18m，全幅沥青混凝土路面；全线设中桥98.08m/2座；环城西路（城厢镇上东村新屋下至平川镇红东村吊鱼坑公路），全线拓宽8.25米，路线全长5.54公里，沥青路面。
	2016-2021
	94229
	24229 
	建成交付使用
	2016年
	2021年
	武平县天恒城市投资建设集团有限公司
	武平县政府
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	58
	武平龙龙铁路站交通枢纽一体化工程
	1
	武平县
	新建十方大道按一级公路标准建设，设计速度为60公里/小时，道路总长4.39公里的沥青混凝土路面；新建停车场规划车位800个及给排水、电力电讯、广告设施、绿地等配套附属设施；新建方岩路及方岩大桥按一级公路标准建设方岩路连接线，设计速度为60公里/小时，路基宽22米，双向四车道沥青混凝土路面；新建金溪路按二级公路标准建设，设计速度为40公里/小时，双向2车道，道路总长为1.631公里的沥青混凝土路面;新建火车站站前广场、公交站场及周边商铺
	2019-2023
	80000
	80000 
	建成交付使用
	2020年
	2023年
	福建武平天润实业

有限公司
	武平县政府

	59
	武平漳武高速十方互通及接线工程
	1
	武平县
	本项目起点武平县十方高梧经武东至中堡林坊，技术等级为公路二级，设计时速40Km/h路线全长约25.792Km，标准路基宽度为8.5m，路面为水泥混凝土路面，全线设置12座桥梁
	2020-2025
	53000
	51000
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	十方镇
武东镇
中堡镇
	武平县政府

	60
	武平十方、东留、岩前等集镇过境线改线工程
	1
	武平县
	十方集镇过境线黄柏至新店里段改线工程：按二级公路标准新建约7.7公里，路基宽12米，全幅水泥砼路面；东留集镇过境线黄坊至东留段改线工程：按二级公路标准新建约3.6公里，路基宽8.5米，全幅水泥砼路面；岩前集镇过境线老深坑至岩前大布村（闽粤界）段改线工程：按二级公路标准新建约10.8公里，路基宽12米，全幅水泥砼路面；十方集镇过境线金鸡岭至枫亭上段改线工程：按二级公路标准新建约6.2公里，路基宽12米，全幅水泥砼路面
	2022-2023
	41600
	41600
	建成交付使用
	2022年
	2023年
	福建武平天润实业

有限公司
	武平县政府

	61
	武平县贫困乡村道路建设项目
	1
	武平县
	五个贫困乡（中赤、大禾、湘店、民主、下坝）农村公路提升改造。项目按四级公路双车道标准设计，全长总计约57公里，大禾、湘店、民主路基路面6.5米全幅水泥混凝土路面，中赤、下坝路基路面4.5米全幅水泥混凝土路面
	2018-2021
	25000
	12000 
	建成投入使用
	2018年
	2021年
	大禾镇
永平镇
	武平县政府

	62
	长汀通连城机场快速通道
	1
	长汀县
	路线全长50公里，双向四车道快速通道。
	2022-2026
	200000
	140000
	2021年开展工可编制及审查工作；2022年开展工可批复及林地、土地报批等前期工作，年底开工建设；2023年-2026年主体工程施工.
	2022年
	2026年
	福建省汀畅交通发展有限公司
	长汀县政府

	63
	长汀县国道G319黄馆至古城（闽赣界）公路建设项目
	1
	长汀县
	项目规划建设路线全长约39.576公里，按沥青混凝土路面提级改造。
	2021-2025
	165688
	165688
	2021年开展施工图设计、审查及林地、土地报批等前期工作；2022年项目开工建设；2023-2024年道路实施；2025年完成路面主体施工。
	2022年
	2025年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	64
	长汀县汽车生活城项目
	1
	长汀县
	集中规划汽车销售、驾驶培训、车辆维修等交通运输服务行业的设施建设。
	2021-2025
	150000
	150000
	2021年开展项目规划实施方案设计、林地、土地报批等前期工作；2022年开展施工图设计及批复，年底开工建设；2023-2025年园区的设施建设。
	2022年
	2025年
	福建省汀畅交通发展有限公司
	长汀县政府

	65
	长汀县G319线河田至黄馆段段公路改扩建工程
	1
	长汀县
	线路全长16.836公里，按一级公路标准改建，路基路面宽27米，沥青混凝土路面。
	2021-2025
	125400
	60000
	2021-2022年开展施工图审查及林地、土地报批等前期工作；2023-2024年项目开工建设；2025年完成路面主体施工。
	2023年
	2025年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	66
	长汀通瑞金机场快速通道
	1
	长汀县
	路线全长26公里，双向四车道快速通道。
	2023-2026
	104000
	80000
	2021年开展工可编制及审查工作；2022年开展工可批复及林地、土地报批等前期工作；2023年-2026年主体工程施工
	2023年
	2026年
	福建省汀畅交通发展有限公司
	长汀县政府
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	67
	长汀县农村公路乡村道建设
	1
	长汀县
	三产路80公里、乡村道四级公路（双车道）160公里、四级公路（单车道，路面宽4.5米和3.5米）200公里。
	2021-2025
	79000
	79000
	2021年开展施工图设计、审查及林地、土地报批等前期工作；2022年项目开工建设；2023-2024年完成路面主体施工；2025年投入使用。
	2022年
	2025年
	全县各乡镇、村
	长汀县政府

	68
	长汀县S221新桥至城区段公路该扩建工程
	1
	长汀县
	路线全长14.56公里，双向四车道二级公路标准建设。
	2020-2024
	58240
	58240
	2020—2021年开展施工图审查及林地、土地报批等前期工作；2022-2023年开工建设，2024年完成路面主体施工。
	2022年
	2024年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	69
	长汀县邮政快递枢纽中心
	1
	长汀县
	集中规划电商快递、货运物流、冷链物流等交通运输邮政行业的设施建设。
	2021-2025
	50000
	50000
	2021年开展项目规划实施方案设计、林地、土地报批等前期工作；2022年开展施工图设计及批复，年底开工建设；2023-2025年园区的设施建设。
	2022年
	2025年
	福建省汀畅交通发展有限公司
	长汀县政府

	70
	长汀县S221河梁至策武段公路改扩建工程
	1
	长汀县
	路线全长约6.1公里，对原路线提级改造，全线采用沥青混凝土路面，路基宽24.5米。
	2021-2023
	46550
	46550
	2021年完成施工图审查及林地、土地报批等前期工作工作，年底争取项目开工建设，2022年路面主体施工；2023年完工配套施工投入使用。
	2021年
	2023年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	71
	长汀县县道X655濯田至红山公路工程
	1
	长汀县
	路线全长25.7公里，按三级公路标准建设，路基路面宽7.5米，水泥混凝土路面。
	2021-2025
	35000
	35000
	2021-2022年协调开展林地、土地报批等前期工作；2023-2024年项目开工建设；2025年完成路面主体施工。
	2023年
	2025年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	72
	长汀县G534线长汀城关过境段公路改建工程
	1
	长汀县
	路线全长约12.6公里，按二级公路标准建设，全线采用水泥混凝土路面。
	2021-2023
	31000
	31000
	2021年完成施工图审查及林地、土地报批等前期工作工作，年底争取项目开工建设，2022年路面主体施工；2023年完工配套施工投入使用。
	2021年
	2023年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	73
	长汀县县道X650馆前至童坊公路
	1
	长汀县
	路线全长19.651公里，按三级公路标准建设，路基路面宽7.5米，水泥混凝土路面。
	2021-2024
	23500
	23500
	2021年开展施工图设计、审查及林地、土地报批等前期工作，计划2022年项目开工建设，2024年完成路面主体施工。
	2022年
	2024年
	长汀县汀兴交通基础设施投资有限公司
	长汀县政府

	74
	长汀县县道X651新店至河田公路
	1
	长汀县
	路线全长21公里，按三级公路标准建设，路基路面宽7.5米，水泥混凝土路面。
	2021-2023
	21500
	21500
	2021年项目前期主体开工建设；2022-2023年道路主体工程建设。
	2021年
	2023年
	福建省汀畅交通发展有限公司
	长汀县政府

	75
	宁化（G72）－连城（G25）－长汀（G76）高速连接线（连城段）
	1
	连城县
	高速公路连城段53.5公里，设计时速100公里/小时，路基宽26米，采用双向四车道沥青混凝土路面。
	2023-2027
	530000
	330000
	开工建设，基本完成路基主体工程建设
	2023年
	2027年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	76
	长连永铁路（长汀-连城-永安）
	1
	连城县
	线路自三明永安引出，经浦梅铁路连城站，至赣龙铁路长汀站；东连南三龙、兴泉铁路，中部与浦梅铁路沟通，西接赣龙铁路。规划线路全长105千米，总投资约160亿元，按国家Ⅰ级铁路、双线、200千米每小时标准设计建设。
	2025-2029
	500000
	30000
	争取开工建设
	2025年
	2029年
	连城县铁路建设发展中心
	连城县政府

	77
	厦蓉高速上杭蛟洋至长汀古城段扩建工程（连城段）
	1
	连城县
	高速公路连城段28公里，设计时速100公里/小时，沥青混凝土路面。
	2021-2025
	250000
	250000
	完成工程建设
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	78
	古田至冠豸山机场快速通道建设项目
	1
	连城县
	连城段全长45公里，按一级公路标准实施路基、路面、桥隧等工程。
	2021-2026
	225000
	100000
	推进工程建设
	2022年
	2026年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	79
	纵六线国道G205朋口国境公路工程（文亨至乐江段（天马至王城村）公路）
	1
	连城县
	朋口镇天马至王城国道改线项目，按一级公路改建，全长11.2公里，建设20.5米宽，高等级沥青路面，建设边沟、边坡及道路绿化等配套项目。
	2021-2025
	80400
	80400
	开工建设，基本完成路基主体工程建设
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	80
	连城姑田至赖源公路建设工程
	1
	连城县
	按照路基宽度10米，路面宽度8米的标准建设姑田至赖源（赖源段）合计35公里的公路。
	2021-2025
	60000
	60000
	2021年之前完成项目前期工作，预计2021年动工建设，2025年完工
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府
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	81
	连城县综合客运枢纽建设项目
	1
	连城县
	一级站，占地40000平米，设计能力1万人/日
	2021-2025
	52000
	52000 
	全面完成项目建设。
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	82
	连城环冠豸山旅游公路建设项目
	1
	连城县
	道路总长40.79公里，其中KO+000-K12+500、K36+650-K40+790路段为路面白改黑或利用路段，K12+500-K36+650路段为改建路段，按交通部部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的技术标准设计，桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级。其中老路段利用段采用二级公路标准加铺沥青面层，设计速度根据道路指标情况采用40公里小时；改建段采用三/四级公路标准，设计速度30/20公里小时，路基宽度为7.5/6.5米，采用沥青混凝土路面，路面结构层总厚度为52cm。具体工程段落划分：K0+987-K12+500公路等级二级，断面宽度为9.0米，采用白加黑加铺型式；K12+500-K36+650公路等级三/四级，断面宽度为7.5/6.5米，采用改建；K36+650-K39+440直接利用连文路，断面宽度为32米；K39+440-K40+790直接利用观景路，断面宽度为23米，采用白加黑加铺；K0+000-K0+987直接利用观景路，采用白加黑加铺。
	2019-2023
	38000
	20000
	完成工程建设
	2019年9月
	2023年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	83
	S312连城詹坑至夏庄段公路工程项目
	1
	连城县
	从莒溪镇詹坑村至夏庄段，建设里程约34公里。
	2021-2025
	35000
	35000 
	开工建设，基本完成路基主体工程建设
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	84
	连城204省道“白改黑”建设项目
	1
	连城县
	从莲峰镇到四堡镇与清流县交界204省道道路“白改黑”工程，全长24公里。
	2021-2022
	30300
	30300
	完成白改黑建设
	2021年
	2022年
	龙岩市公路局连城分局、相关乡镇
	连城县政府

	85
	连城新泉交通路网改造提升工程
	1
	连城县
	对全镇通往19个行政村的交通路网及村内路网进行改造提升，拓宽道路宽度、修复损毁道路、设安全防护设施等，建设县道清新线（X661）朋口桂花至新泉北村段公路工程（二期），重点建设集镇至温坊，莲华至庙前，清新线至南玲等道路建设。
	2021-2025
	30000
	30000
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	新泉镇
	连城县政府

	86
	连城冠豸山通用（货运）机场建设项目
	1
	连城县
	项目建设按年货运50万吨规模设计，占地150亩。建设通用货运50000平方米停机坪，配套建设8千平方货运仓库、物流分拣中心、飞行员培训中心航空器展销中心、航空科普基地等。
	2024-2027
	25000
	20000
	完成项目规划报批，开工建设。
	2024年
	2027年
	国投集团
	连城县政府

	87
	连城X661罗坊邱赖至宣和公路工程
	1
	连城县
	按二级公路改、扩建，全长25千米，路基宽8.5米，路面宽7.5米。
	2021-2025
	25000
	25000 
	开工建设，基本完成路基主体工程建设
	2021年
	2025年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	88
	连塘线揭乐段公路提升改造项目
	1
	连城县
	沿线路面实行白改黑及三线入地工程，总长8公里。沿线房屋进行立面改造并拆除沿线空心房；沿线铺设路灯并进行绿化美化。
	2021-2025
	23000
	23000 
	完成沿线白改黑及三线入地工程；完成沿线房屋立面改造及空心房拆除工程；完成沿线路灯铺设及绿化美化工程
	2021年
	2025年
	揭乐乡
	连城县政府

	89
	连城朋口红色旅游公路工程
	1
	连城县
	配合红色全域旅游的发展趋势，充分开发项南、项与年、杨尚儒等革命先辈的故居等红色资源，从朋口工业集中区路口出发，终点至文坊村，共37.747公里，沿原有公路布局，对路面进行提级改造，建设宽6.5米的混泥土旅游公路，并实施边坡、边沟、道路绿化、路灯亮化、红色标识牌等红色文化发氛围营造等配套工程，并在合适红色节点处铺设人行步道。
	2021-2025
	21000
	21000 
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府

	90
	连城姑田至白石公路建设项目
	1
	连城县
	三级公路5.5公里，路基宽12米，路面宽12米
	2021-2024
	20000
	20000 
	完成工程建设
	2022年
	2024年
	连城县交通运输局
	连城县政府

	91
	鹰厦铁路提升改造工程
	1
	漳平市
	自南龙线漳平西站引出，漳平-华安-长泰-角美，设计时速250公里，漳平境内约35公里。
	2024-2030
	400000
	1500 
	完成部分工程建设。
	2024年
	2030年
	漳平市铁路建设发展中心
	漳平市政府

	92
	永福高速路工程
	1
	漳平市
	华安经永福至龙岩高速公路工程（漳平境内段），建设里程约30公里，按设计速度80公里/小时的双向四车道标准高速公路建设。
	2025-2028
	350000
	10000 
	开展项目前期工作，永福至龙岩段开工建设。
	2025年
	2028年
	漳平市交通运输局
	漳平市政府

	93
	漳泉肖城际轨道提升改造工程
	1
	漳平市
	自南龙线漳平西站引出，经安溪、南安、泉州市区、惠安等县市，终止于泉州肖厝港，设计时速160公里，漳平境内约41km。
	2024-2029
	300000
	1000 
	争取列入铁路建设规划盘子。
	2024年
	2029年
	漳平市铁路建设发展中心
	漳平市政府
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	94
	漳平闽西南公铁物流园
	1
	漳平市
	建设基太火车站改造、3条铁路专用线及站场设施建设，并配建物流仓储、硬化堆场，综合楼等建筑，以及汽车配送转运设施及火车、汽车货物运输周转设备
	2021-2025
	200000
	200000 
	完成工程建设
	2021年
	2025年
	漳平市铁路发展中心、交通局
	漳平市政府

	95
	国道235线漳平市象湖镇长塔至杨美段公路工程
	1
	漳平市
	项目路线全长12.39公里，全线设置大桥1004米/7座，中、小桥699米/9座；长隧道2445米/2座，短隧道170米/1座，项目拟按二级公路标准设计，,路基宽度10米，设计速度60公里/小时。
	2023-2025
	50174
	50174 
	完成项目前期工作，2023年进行路基施工，2024-2025年完成路面施工，2025年12月建成通车。
	2023年
	2025年
	漳平市菁华路桥投资建设有限公司
	漳平市政府

	96
	闽西南公铁联运物流枢纽中心西园卓宅至钟秀段配套公路工程
	1
	漳平市
	二级公路，总长7.36公里，路基路面宽17.5/12米，水泥混凝土路面。
	2021-2023
	26513
	26513 
	建成通车
	2021年
	2023年
	漳平市菁华路桥投资建设有限公司
	漳平市政府

	97
	吾祠乡至纵五线(陈地村)公路工程
	1
	漳平市
	二级公路12.044公里
	2021-2027
	24862
	300 
	完成项目前期工作，2025年开工建设。
	2025年
	2027年
	吾祠乡、交通局
	漳平市政府

	98
	国道G235线漳市溪南上坂至芦芝镇园潭段公路工程
	1
	漳平市
	二级公路8.743公里
	2025-2027
	24435
	400 
	完成项目前期工作
	2025年
	2027年
	交通局
	漳平市政府

	99
	天台山国家森林公园至赤水镇公路工程
	1
	漳平市
	二级公路标准建设，路线全长15.355公里
	2022-2025
	23664
	23664 
	2022年开工建设，2025年建成通车。
	2022年
	2025年
	赤水镇人民政府
	漳平市政府

	100
	县道677线厚德至奇和（象湖界）
	1
	漳平市
	三级公路34.581公里
	2019-2027
	22477
	5622 
	2021年前完成彭炉至奇和段7.881公里工程建设；完成厚德至彭炉段26.7公里前期工作，2025年开工建设
	2019年
	2027年
	吾祠乡、交通局
	漳平市政府

	101
	省道S219漳平市西园卓宅至和平段公路工程
	1
	漳平市
	二级公路5.2公里
	2023-2025
	20780
	20780 
	建成通车
	2023年
	2025年
	交通局
	漳平市政府

	102
	快速通道三期
	1
	经开区
	市政基础实施建设
	2020-2025
	20000
	15000 
	建成投入使用
	2020年
	2025年
	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	二
	能源
	16
	　
	　
	　
	7017036
	1510546
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩110千伏及以下城镇、农村电网改造升级工程
	1
	市直
	主要建设：1、110千伏输变电(22个)：新罗紫阳，上杭梅坝、西郊，长汀东埔、永定西溪等输变电工程；明光变电站220k变电站110kV送出工程；连城天子壁、长汀红山、武平出米岩风电110k送出工程；连城文亨主变增容工程；浦梅铁路福建三明清流邓家牵引站(龙岩段)110kV外部供电工程；富山、南阳、太古、岐岭、新祠变电站主变等扩建工程；新罗星邦变~美山变、漳平富山~大深丌入和春变电站110KV线路等工程；合计线路长度33253公里;变电容量48.58万千伏安.2、35千伏输变电(19个)：合计线路长度117.84公里，变电容量10.78万千伏安。3、10千伏及以下城镇、农村配电网改造升级工程。
	2018-2022
	123237
	45990 
	推进福建龙岩上杭梅坝110kV输变电工程、福建龙岩漳平富山110kV变电站2号主变扩建工程、福建龙岩连城北团变110kV莲北II线间隔扩建工程、福建龙岩漳平双洋110kV变电站110kV红狮水泥三期出线间隔扩建工程、福建龙岩新罗星邦变～美山变110kV线路工程、福建龙岩上杭南阳110kV变电站2号主变扩建工程、福建龙岩长汀红山风电110kV送出工程、福建龙岩武平出米岩风电110kV送出工程、浦梅铁路福建三明清流邓家牵引站（龙岩段）110kV外部供电工程、福建龙岩连城天子壁风电110kV送出工程、福建龙岩上杭西郊110kV输变电工程、福建龙岩上杭龙翔220kV变电站110kV茂捷间隔扩建工程、福建龙岩上杭太古2号主变110(66)kV输变电扩建工程、福建龙岩连城文亨110(66)kV变电站主变增容改造工程、福建龙岩新罗紫阳110kV输变电工程、福建龙岩长汀明光（露湖）220kV变电站110kV送出工程、福建龙岩长汀东埔110kV输变电工程、福建龙岩长汀策武变110kV金龙稀土出线间隔扩建、福建龙岩永定岐岭110kV变电站2号主变扩建工程、福建龙岩永定西溪110kV输变电工程、福建龙岩市辖区新祠110kV变电站3号主变扩建工程、福建龙岩漳平富山~大深π入和春变电站110kV线路工程
	2018年
	　
	国网龙岩供电公司
	市工信局
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	2
	龙岩220千伏及以上主干电网工程
	1
	市直
	主要建设续建项目2个：永定双溪(城关)220千伏输变电工程、卓然~塘厦220千伏线路工程；新开工项目3个：福建龙岩明光(露湖)220k输变电工程、福建龙岩龙翔220kV变电站2号主变扩建工程、福建龙岩卓然~龙翔220kV线路工程。合计线路长度151.7公里，变电容量54万千伏安。
	2018-2022
	35175
	5932 
	1.福建龙岩永定双溪（城关）220千伏输变电工程：投产。2.福建龙岩卓然~塘厦220千伏线路工程：变电，土建100%；线路，基础100%。3.福建龙岩明光（露湖）220kV输变电工程：变电，土建10%，线路，基础10%。4.福建龙岩龙翔220kV变电站2号主变扩建工程：土建40%。5.福建龙岩卓然～龙翔220kV线路工程：基础30%。
	2018年
	　
	国网龙岩供电公司
	市工信局

	3
	龙岩龙雁组团智慧能源基础设施建设项目
	1
	新罗区
	新建能源互联网产业园、未来城科创园、龙净智慧环保产业园等智慧能源基础设施。以5G通信、大数据、物联网技术（IoT）等技术为手段，开展园区智慧能源管理平台、屋顶光伏发电工程、电动汽车充电桩、智慧路灯等基础设施建设，打造安全可靠、绿色集约、经济高效、智能互动的园区智慧用能基底，实现园区用电低成本化，基础设施智慧化、服务智能化,涉及用地3000亩。
	2022-2025
	100000
	100000 
	竣工建成。
	2022年12月
	2025年12月
	龙岩市龙雁建设开发有限公司
	新罗区政府

	4
	龙岩抽水蓄能电站
	1
	新罗区
	建设6台180万千瓦抽水蓄能机组。主要包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房、开关站、水轮发电机组等。
	2023-2027
	800000
	400000 
	进行主体工程建设。
	2023年6月
	2027年
	（华电）棉花滩水电

公司
	新罗区政府

	5
	新罗220千伏及以上主干电网和500千伏卓然-汀州线路工程
	1
	新罗区
	建设卓然-塘厦220千伏线路及东宝变电站主变扩建。建设500千伏卓然-汀州线路。
	2021-2025
	25000
	25000
	建成投入使用
	2021年12月
	2025年12月
	待定
	新罗区政府

	6
	4×1000MW级机组核电站
	1
	永定区
	拟建装机容量4×1000MW级机组核电站
	2024-2030
	5000000
	200000 
	争取“十四五”立项开工建设，“十五五”投产。
	2025年
	2030年
	福建棉花滩水电开发有限公司
	永定区政府

	7
	福建棉花滩水电站生态设施完善工程
	1
	永定区
	建设一台 60MW 机组， 主要建筑物包括闸门竖井式进水口、引水隧洞、压力钢管、地下厂房、尾水隧洞等。
	2022-2024
	35000 
	35000 
	2021年完成前期准备，2022年开工，2024年投产
	2022年
	2024年
	福建棉花滩水电开发有限公司
	永定区政府

	8
	上杭10kV及以下电网建设工程
	1
	上杭县
	新增及改造10kV变电容量105MVA、线路长度535km；新增及改造0.4kV线路230km
	2020-2025
	30101
	30101
	2020年，完成项目征地、立项、可研、地勘、设计等投资20%；2021年，项目开工建设投资20%；
2022年，建设项目各项主体工程投资20%                                     2023年，建设项目各项主体工程投资20%；
2024年底，投资20%完成项目主体工程建设         
2025年竣工。
	2021年1月
	2025年12月
	国网上杭县供电公司
	上杭县政府

	9
	武平电力工程改造提升项目
	1
	武平县
	1.中赤～中山35kV线路改造工程：改造35千伏线路21.68公里；2.武平10千伏及以下配网工程：新建、改造10千伏线路96公里，新增容量16.5兆伏安，新建、改造0.4千伏线路98公里；3.新增主变5台/12.6兆伏安，新建35千伏线路105.59公里,配套光缆通信工程；4.新建城厢220kV输变电工程，新增220千伏主变1台，容量180兆伏安，新建220千伏线路1回/18公里
	2021-2021
	29000 
	29000 
	建成投产
	2021年
	2025年
	供电公司
	武平县政府

	10
	长汀县陂下水库光伏发电项目
	1
	长汀县
	本项目拟在长汀县四都镇陂下水库处设置漂浮式光伏电站，并在库边空地新建一座220kV升压站，扣除检修通道等面积，拟规划容量约100MWp，年发电量约1亿千瓦时，所发电量可全额上网。
	2021-2024
	50000
	50000
	2021年完成项目前期准备工作，并开工建设；2022-2023年按序时进度建设；2024年完成套建设综合楼、 配电楼及升压站等附属设施建设，完成发电并网。
	2021年
	2024年
	中国广核新能源控股有限公司
	长汀县政府
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	11
	长汀县2021-2025年35-110千伏电网输变电工程
	1
	长汀县
	新建110千伏变电站3座、扩建2座，增加容量344.5兆伏安，新建110千伏线路144.1公里；新建35千伏变电站4座、扩建2座，增加容量66.7兆伏安，新建35千伏线路171公里。
	2021-2025
	43475
	43475
	2021-2025年每年逐年完成变电站、线路的建设实施。
	2021年
	2025年
	国网福建省电力有限公司长汀县供电公司
	长汀县政府

	12
	长汀县厂房屋顶光伏发电项目
	1
	长汀县
	20万平方米厂房屋顶安装20兆瓦光伏发电设备，年发电2200万度。
	2021-2025
	20000
	20000
	2021至2025年分年度分批实施。
	2021年
	2025年
	厦门东峻新能源有限公司
	长汀县政府

	13
	连城县天然气管网和储气设施建设项目
	1
	连城县
	“西气东输”分输站及管网建设。“西气东输”主管道途经我县新泉镇和庙前镇，并预留阀室，拟在新泉或庙前开口建设分输站（占地约20亩），新泉或庙前至城区约80千米管道建设，“一园两区”工业集中区约20千米主管道敷设，在城区建设一个储气约400吨的城区中心气化站。
	2021-2025
	135000
	135000
	竣工并投入使用
	2022年
	2025年
	连城县住建局
	连城县政府

	14
	连城县城乡35千伏及以上主干电网建设改造工程
	1
	连城县
	新增变电站主变压器13台，容量21.3万千伏安；架设输电线路173.45公里
	2021-2025
	23000
	23000
	5年内分批实施，完成项目建设，投入使用。
	2021年
	2025年
	连城供电公司
	连城县政府

	15
	连城县城乡10千伏及以下配电网建设改造工程
	1
	连城县
	新增改造配变296台，容量10万千伏安；架设配电线路500公里。
	2021-2025
	20000
	20000
	5年内分批实施，完成项目建设，投入使用。
	2021年
	2025年
	连城供电公司
	连城县政府

	16
	漳平抽水蓄能电站项目
	1
	漳平市
	总装机容量120万千瓦，建设4台300MW立轴单级混流可逆式水轮发电机组 。
	2022-2027
	548048 
	348048 
	争取开工建设
	2022年
	2027年
	漳平市能源办
	漳平市政府

	三
	工业科技
	343
	　
	　
	　
	47605715
	34698241
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	新罗能源互联网产业园项目
	1
	新罗区
	初步规划占地600亩，拟选址于龙雁组团未来城智能制造产业园及雁石镇，构建制造中心、检储配中心、创新创客中心三区块能源互联网产业园，建设成为国家应急产业示范基地的重要配套园区。
	2021-2028
	1200000
	800000 
	部分建成投产。
	2021年1月
	2028年12月
	龙岩市龙雁建设开发有限公司、各入园企业
	新罗区政府

	2
	新罗烟草废弃物和高烟碱烟草规模化生产植物源农药项目
	1
	新罗区
	本项目拟分三期建设：一期（拟用地150亩）计划在福建龙岩首先建设示范工厂，规划年产植物源生物农药5000吨，原料来源依靠在福建利用山坡地、荒地种植；二期（拟用地500亩）计划在福建示范工厂扩建产能至年产植物源生物农药2万吨，原料来源依靠在福建利用山坡地、荒地种植4万亩高烟碱烟草及福建、江西、广东等省份烟草部门生产过程中产生的烟草废弃物；三期（拟用地2000亩）计划在福建示范工厂根据市场情况逐步扩建产能至年产10万吨植物源生物农药产品，原料来源依靠在福建及周边省份利用山坡地、荒地种植12万亩高烟碱烟草及福建、江西、广东等省份烟草部门生产过程中产生的烟草废弃物。
	2021-2027
	600000
	400000 
	进行项目主体工程建设。
	2022年12月
	2027年12月
	龙岩市川达生物科技有限公司
	新罗区政府

	3
	新罗龙泰新能源材料生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积140万平方米，生产高端特种玻璃，配套低温余热发电，建成6条生产线，年产在线TCO镀膜太阳能基板24万吨/年，超白太阳能基板90万吨/年。
	2013-2028
	600000
	150000
	部分建成投产。
	2013年12月
	2028年
	福建龙泰新能源材料科技有限公司
	新罗区政府

	4
	数智科创园
	1
	新罗区
	用地面积约307亩，产业用房等用地222亩，体育休闲公园占地85亩，总建筑面积约31万平方米，中标单位已于12月3日完成方案审查。建设内容包括产业用房、购物街、体育休闲公园等。其中产业用房约11万平方米。
	2020-2026
	520000
	100000 
	部分建成投入使用。
	2020年12月
	2026年12月
	龙岩市龙雁建设开发有限公司
	新罗区政府

	5
	新罗现代装配式建材产业园
	1
	新罗区
	拟选址于龙雁组团数字经济产业园及厦龙合作区，规划用地面积750亩，分三大板块：一是建设具备建筑文化、产学研展投的社交体验和交易功能为一体的300亩健康建筑科技生态公园；二是建设旨在推进工业化建筑与绿色材料成果高效率转化的60亩绿色装配式建筑产业研究院；三是建设具备生产、销售、物流功能为一体的建筑工业化生产基地。
	2020-2028
	500000
	200000 
	部分建成投入使用。
	2020年12月
	2028年
	北新联和（龙岩）建设发展有限公司等有关企业
	新罗区政府
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	6
	新罗新能源材料前驱体循环处理项目
	1
	新罗区
	用地500亩，建设钴镍等新能源材料产业园从事废旧电池回收处理等，年产钴3000吨、镍1000吨等。
	2021-2027
	500000
	200000 
	进行项目主体工程建设。
	2022年12月
	2027年12月
	厦门钨业集团
	新罗区政府

	7
	新能源、新材料产业园
	1
	新罗区
	规划于龙岩市新罗区雁石镇，规划面积11750亩，按照“一园三片区”的空间格局，在充分保护利用基地周边生态资源的前提下，依托龙雁经济开发区现有产业基础，主要建设基础化工提升产业、精细化工产业等八个组团，着力打造新能源、新材料为战略新兴产业的龙岩市化工产业集聚区，龙岩市新能源新材料产业基地，构建化工产业体系和企业集群，形成新型工业化格局。同时，通过配套完善公共服务水平，加强人口吸纳能力，加速推动雁石镇城镇化发展。
	2020-2026
	500000
	210000 
	部分建成投产。
	2022年12月
	2026年12月
	龙雁经济开发区
	新罗区政府

	8
	新罗红林产业园及配套设施建设项目
	1
	新罗区
	规划面积1万亩，围绕构建“一组团一通道五园区”发展格局，建设龙雁通道，以及红林产业园配套的园区道路、供水、供电、排污、污水处理厂、变电站等基础设施。
	2021-2025
	350000
	350000 
	建成投入使用。
	2021年7月
	2025年12月
	龙岩龙雁组团投资建设有限公司
	新罗区政府

	9
	未来城·龙净智慧环保园
	1
	新罗区
	项目由龙净集团直接投资建设，占地面积约629亩、建筑面积约55万平方米，投资约30亿元，主要建设高精袋笼智能制造生产车间、电除尘阴线生产智能车间、电控产品生产车间、管带生产车间、陶瓷滤筒生产车间、物料输送生产车间、产品实验及检测中心、产品实验车间、技术研发中心、综合办公楼、会议接待中心、企业文化中心等子项目。
	2020-2026
	300000
	280000 
	部分建成投入使用。
	2020年11月
	2025年12月
	龙岩龙净环保机械有限公司
	新罗区政府

	10
	新罗危险废物处置综合利用项目
	1
	新罗区
	进行水泥窑协同处置危险废物项目、扩建医废处置项目、建设废渣综合利用等危废处置项目等。
	2019-2025
	300000
	270000 
	建成投入使用。
	2019年10月
	2025年12月
	红尖山环保科技有限公司、绿鼎环境科技有限公司、能安新能源科技有限公司、福化环保科技有限公司、龙亿环保科技有限公司、垚宝环保科技有限公司、君浩环保科技开发有限公司等
	新罗区政府

	11
	新罗新兴系列纺织品生产项目
	1
	新罗区
	年产各类纺织品15000吨以上，项目分两期建设，一期占地面积约292亩，主要建设新兴纺织系列产品生产线，总建筑面积24万平方米；二期占地面积约308亩，主要建设新兴高端纺织全产业链系列企业，建筑面积约30万平方米。
	2019-2026
	252000
	150000 
	部分建成投产。
	2020年9月
	2023年12月
	新兴纺织（深圳）有限公司
	新罗区政府

	12
	新罗蔚嘉抗病毒原料药生产项目
	1
	新罗区
	用地面积需求：合计300亩左右。一期拟在园区规划：用地150亩（一期用地构成）：1、合成标准厂房4幢 ；D级洁净区3000m²。2、研发大楼、制剂大楼各一幢；3、办公大楼、检测中心大楼各一幢；4、其他动力、原辅包仓储等辅助设施。二期预留规划用地150亩，扩大原料药产业链及增加新品种生产车间、仓储、环保预处理设施等满足长期发展需求。产品规划：抗病毒、抗艾滋病药物----拉米夫定、齐多夫定、利托那韦、洛匹那韦、阿扎那韦、多替拉韦、利匹韦林原料药及制剂。现有产品及产能： BDH：24吨/年；MTV：16吨/年。DAH-Ⅱ:40吨/年； TPA：20吨/年；NCT：20吨/年。利托那韦/洛匹那韦原料药：5吨/5吨/年。
	2021-2025
	203000 
	203000 
	部分建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	福建蔚嘉医药有限

公司
	新罗区政府
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	13
	三创园
	1
	新罗区
	规划用地面积约504亩，总投资约20亿元，布局建设40万平方米，集科研院所、创客空间、孵化器功能为一体的创新创造创业基地；同时配套建设高端专家楼和商住楼（合计57亩）、幼儿园（8.5亩）等生活设施，着力打造全省产城融合“三创”示范园。
	2020-2025
	200000
	180000 
	部分建成投入使用。
	2020年10月
	2025年12月
	龙岩投资发展集团

有限公司
	新罗区政府

	14
	新罗中盟（龙岩）科技产业园项目
	1
	新罗区
	总用地面积约249亩，其中龙雁组团龙达二期地块139亩（第一期），三创园总部基地47亩（第一期），龙达三期地块63亩（第二期）。本项目将打造新罗区高端中小科技型企业集聚区，主要建设独栋总部办公楼、研发中试楼、标准厂房、企业定制厂房和服务配套设施徒增业态。
	2021-2024
	200000
	200000 
	建成投产。
	2021年6月
	2024年12月
	香港大地（国际）有限公司
	新罗区政府

	15
	龙雁经济开发区轻纺新材料产业园一期建设项目
	1
	新罗区
	新建标准化厂房、道路、景观绿化、挡墙、沿街广告设置、停车场设置及附属配套设施等。建筑面积40万平方米。
	2021-2025
	180000
	180000 
	建成投入使用。
	2021年6月
	2025年12月
	龙岩市银雁建设开发有限公司
	新罗区政府

	16
	正大（森宝）、容和盛退城进郊项目
	1
	新罗区
	正大（森宝）、容和盛退城进郊至苏坂镇(精细化工产业园)。规划用地640亩，建筑面积445697平方米，新建生产加工及储运车间，迁建猪、牛、羊屠宰加工车间，新建冷鲜肉和肉制品生产加工及储运冷链物流工程，并配套建设加工、冷藏、储运、冷链物流信息智能化管理设施。年屠宰加工生猪100万头、牛5.4万头、羊28.8万头，年产鲜猪肉8.37万吨、各类高端肉制品6万吨，年产值30亿元。项目总投资11.28亿元，年生产加工冷冻鲜鸡肉10万吨、调理品3万吨、熟食2万吨，并配套建设冷藏储运设施。
	2021-2025
	180000
	180000
	建成投入使用。
	2021年6月
	2025年12月
	福建容和盛食品集团有限公司、福建正大

食品有限公司
	新罗区政府

	17
	新罗心里程教育装备总部及生产项目
	1
	新罗区
	拟选址未来城，占地面积约1万平方米，入驻区域总部，生产教育装备等，预计产值5亿元
	2021-2025
	130000
	130000 
	建成投产。
	2021年1月
	2025年12月
	心里程控股集团有限公司
	新罗区政府

	18
	新罗太阳电缆生产项目
	1
	新罗区
	项目选址能源互联网产业园，占地约237亩。建设中低压电力电缆、绝缘架空电缆、通讯用超五类电缆等共11条生产线。预计产值10亿元，税收3000万以上。
	2021-2025
	120000
	120000 
	建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	福建南平太阳电缆

股份有限公司
	新罗区政府

	19
	新罗卓越新能源产业园项目
	1
	新罗区
	建设三期、四期，占地面积约500亩，主要进行卓越新能源产业园项目建设，建设生物柴油、生物基脂肪醇、生物柴油（非粮）、生物基脂肪醇等生产线产业链。
	2019-2025
	115000
	95000 
	建成投产。
	2019年10月
	2025年12月
	龙岩卓越新能源股份有限公司
	新罗区政府

	20
	新罗区生物精细化工产业园一期建设项目
	1
	新罗区
	新建标准化厂房、道路、景观绿化，挡墙及通信电力管网、燃气管道等附属配套设施，建筑面积18万平方米。
	2021-2025
	110000
	110000 
	建成投入使用。
	2021年6月
	2025年12月
	龙岩市龙雁建设开发有限公司
	新罗区政府

	21
	新罗春驰水泥熟料生产及长胶带输送项目
	1
	新罗区
	总建筑面积12.5万平方米，因灾重建一条日产5500吨新型干法水泥熟料生产线，配套建设9000千瓦纯低温余热发电系统及7公里皮带输送设备（廊道、隧道等），年破碎及输送石灰石200万吨。
	2019-2023
	110000
	60000 
	建成投产。
	2019年6月
	2023年12月
	福建春驰集团新丰

水泥有限公司
	新罗区政府

	22
	新罗龙麟新型干法旋窑CO2碳捕集纯化示范项目及长胶带输送项目
	1
	新罗区
	总建筑面积13170平方米，利用外燃式旋窑技术为新型干法熟料线配套建设年捕集纯化（即减排）15万吨CO2气的示范项目，年产食品级二氧化碳15万吨，实现水泥生产线年捕集纯化（减排）15万吨的目标。
	2020-2023
	105000
	95000 
	建成投产。
	2020年8月
	2023年12月
	福建龙麟环境工程

有限公司
	新罗区政府

	23
	新罗恒泰智慧城市建设项目
	1
	新罗区
	新建5G城市智慧杆、5G智慧杆管理云平台研发、大数据平台建设，新建新能源汽车充电站、垃圾分类智能管理项目及相应的配套设备生产、安装及研发基地建设。
	2021-2026
	102000
	56000
	部分建成投产。
	2021年12月
	2026年12月
	福建通用恒泰电气

设备有限公司
	新罗区政府

	24
	新罗龙工锻件生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积6万平方米，新建6条生产线， 年产长轴类、空心轴类、援助齿轮类、齿环等锻件12万吨。
	2019-2023
	100000
	80000 
	建成投产。
	2019年10月
	2023年12月
	龙工（福建）铸锻有限公司
	新罗区政府
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	25
	新罗格兰尼维生素E深加工项目
	1
	新罗区
	总建筑面积19万平方米，采用具有国际先进水平的“分子蒸馏”技术及生产工艺，新建2条生产线，进行维生素E的深度提纯及其衍生高附加值产品，年产2500吨天然维生素E、3000吨植物甾醇酯、300吨琥珀酸酯和300吨醋酸酯。
	2017-2025
	100000
	50000 
	建成投产。
	2018年3月
	2024年12月
	福建省格兰尼生物

工程股份有限公司
	新罗区政府

	26
	国冠新能源锂电池生产项目
	1
	新罗区
	厂房占地1.2万平方米，年产锂电池40万只，年产值10亿元以上。
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	福建国冠新能源有限公司
	新罗区政府

	27
	新罗华润水泥配套矿山开采项目
	1
	新罗区
	总建筑面积5万平方米，年产石灰石400万吨，配套建设4.5公里运输皮带廊及2个排土场。
	2017-2023
	100000
	80000 
	建成投产。
	2019年10月
	2023年12月
	华润水泥（龙岩）有限公司
	新罗区政府

	28
	新罗鹏泽海年处理10万吨新能源锂电池梯级开发利用项目
	1
	新罗区
	总建筑面积4万平方米，新建1条高端检测线和4条新能源锂电池梯级开发处置利用生产线，年处理废旧锂电池10万吨（其中废旧磷酸铁锂电池综合利用2万吨/年、废旧三元锂电池综合利用8万吨/年），年产三元粉/炭粉5万吨、铝箔2万吨、铜箔1万吨。
	2019-2024
	100000
	80000 
	建成投产。
	2021年12月
	2024年12月
	福建鹏泽海环保有限公司
	新罗区政府

	29
	新罗玉宝机制砂项目
	1
	新罗区
	项目用地约225亩，由雁翔集团与市国企等公司拟合资在新罗区玉宝村投资建设一条大型规模化、高标准的机制砂配套矿山项目，主要产品为精品机制砂和建筑碎石，年产量500万吨骨料生产线，目标市场为新罗区及周边地区搅拌站及工程项目等。
	2021-2026
	100000
	80000 
	部分建成投产。
	2021年12月
	2026年12月
	雁翔集团
	新罗区政府

	30
	新罗电子产品智能终端生产项目
	1
	新罗区
	拟选址数智科创园4#标准厂房,面积约2.3万m2。新建约23000m2万级无尘车间，4000m2千级无尘车间，1600m2百级无尘车间，建设8条SMT生产线、8条智能终端整机生产线、6条全自动FOG&FOB生产线、4条全自动聚合物锂电池生产线、电源适配器生产线以及实验室等，开展平板电脑、早教机器人、老年陪伴机器人、智能手环等产品的研发、生产和销售，项目前五年预计产值58亿元以上，上缴税收约1亿元，用工约600人。
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成投产。
	2021年10月
	2025年12月
	祥元（香港）集团有限公司、深圳市优特佳科技有限公司、深圳市旭煜电子电子科技有限公司
	新罗区政府

	31
	新罗中惠电子科技生产项目
	1
	新罗区
	生产各类注塑产品，电子移动通信类整机，钟表类产品，风扇等小家电类产品；年产360吨各类注塑产品，360000台电子移动通信类整机，3600000个钟表类产品，1095000台风扇等小家电类产品
	2020-2026
	60000
	50000 
	部分建成投产。
	2021年2月
	2026年12月
	中雁福瑞科技（福建）有限公司
	新罗区政府

	32
	新罗中触（85–100）大尺寸触摸显示屏项目
	1
	新罗区
	建设3万平方米标准厂房，其中无尘车间5000平方米，研发中心2500平方米，年产大尺寸触摸显示屏10万块
	2023-2028
	50000
	25000 
	完成各项审批，主体开工建设
	2023年12月
	2028年12月
	福建精研电子科技

有限公司
	新罗区政府

	33
	新罗鸿德新能源锂电池生产项目
	1
	新罗区
	项目总投资约5亿元，拟选址龙雁组团龙达标准厂房，共4栋（其中2栋钢构厂房改建为2层），总面积约2.8万㎡，建设约2万㎡无尘车间，建设日产80万支18650型号新能源锂电池生产线，建立博士后研发中心工作站，另装修300㎡高端科技展厅。
	2021-2025
	50000 
	50000 
	建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	龙岩市宏泽新能源

科技有限公司
	新罗区政府

	34
	新罗赛特冷链车厢生产项目
	1
	新罗区
	占地150亩，生产包括冷链车厢等一系列先进的真空装置仪器及检验设备。预计年产值约10亿元，税收3000万元。
	2021-2025
	50000
	50000
	建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	福建赛特新材股份

有限公司
	新罗区政府

	35
	新罗双亚新能源锂电池生产项目
	1
	新罗区
	建设约1.5万㎡无尘车间，建设2条方形软包锂电池生产线，日产15万只定制型软包锂电池。前五年预计产值达30亿元，五年内纳税约9000万元，用工人数约200人。
	2021-2025
	50000
	50000 
	建成投产。
	2021年12月
	2025年12月
	深圳市双亚新能源

科技股份有限公司
	新罗区政府

	36
	新罗智能模块式悬浮电源互感器产业化项目
	1
	新罗区
	占地约100亩，建设生产车间、高压实验室、包装车间、成品库、机修车间等设施，建成年产22万台智能模块式悬浮电源互感器系列产品自动化生产线，生产产品主要运用在电网公司变电站，供应给国家电网等电力公司。项目分两期实施，一期投资3亿元，建设年产3万台智能模块式悬浮电源互感器系列产品自动化生产线，建成后预计可实现年销售收入20.52亿元，年税收1亿元；二期总投资18亿元，全面建成后预计可实现年销售收入136.8亿元，年税收7亿元。
	2023-2026
	50000
	35000 
	完成各项审批，主体开工建设
	2023年12月
	2026年12月
	福建省电子设备制造有限公司
	新罗区政府
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	37
	新罗无人机生产建设项目
	1
	新罗区
	规划用地项目总占地约100亩，设置发动机研发区、机加区、焊割区、总装区、电装区、变数箱等组装区、物料储备区、飞起装卸区、缓存区、办公楼，建成后可实现民用微型无人机、轻型无人机、小型无人机等年产1000台。
	2023-2027
	50000
	22000 
	完成各项审批，主体开工建设
	2023年12月
	2027年12月
	福建智翔科技有限

公司
	新罗区政府

	38
	新罗速驰水性涂料生产项目
	1
	新罗区
	年产30万吨高科技专利产品单组份路面标线水性漆项目，总投资45000万元。
	2021-2023
	45000
	45000 
	建成投产。
	2021年12月
	2023年12月
	福建速驰股份公司
	新罗区政府

	39
	新罗喜鹊毛巾生产项目
	1
	新罗区
	1.生产基地项目：公司退城进郊整体搬迁，规划51.81亩，建成毛巾印染生产线和毛巾织造生产线2.龙州毛巾总部选址龙州工业园，规划8.7亩，用于技术研发，产品销售3.将厦门劲龙公司机械产业整体搬迁，规划面积50亩
	2020-2022
	42000
	37000 
	建成投产。
	2020年9月
	2022年12月
	福建喜鹊纺织有限

公司
	新罗区政府

	40
	新罗瑞华超大型矿山用车斗生产项目
	1
	新罗区
	新建生产车间、仓库、办公楼、食宿楼及其相应配套设施等，主要建筑物面积：38400平方米，新增生产能力（或使用功能）：年生产超大型矿山用车斗600台。
	2021-2025
	39006
	39006 
	建成投产。
	2021年10月
	2025年12月
	福建瑞华通用机械

有限公司
	新罗区政府

	41
	新罗和达AG玻璃扩建项目
	1
	新罗区
	与利达光电股份有限公司合作，需厂房1万平方米，新上AG车载（防眩）玻璃生产线,年产250万平方AG（防眩）玻璃。
	2020-2022
	35000
	32000 
	建成投产。
	2020年12月
	2022年12月
	福建和达玻璃技术有限公司
	新罗区政府

	42
	新罗亿城装配式新型墙材生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积81400平方米，新建4条生产线，年产装配式新型墙材90万立方米
	2020-2023
	35000
	35000 
	建成投产。
	2021年
	2023年12月
	福建龙岩亿城建材

有限公司
	新罗区政府

	43
	新罗车载移动式微波固废处置设备生产项目
	1
	新罗区
	项目总投资3.3亿元，可实现年平均销售收入4.6亿元、年利润8200万元，投资利润率为24.8%，
	2021-2021
	33000
	33000 
	建成投产。
	2021年1月
	2021年12月
	河南省利盈环保科技股份有限公司
	新罗区政府

	44
	新罗陆力智能叉装车（整车）生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积2.45万平方米，新建厂房、办公用房及相应配套设施，年产1万台叉装车
	2019-2022
	31500
	26000 
	建成投产。
	2021年3月
	2022年12月
	福建陆力机械有限

公司
	新罗区政府

	45
	新罗天创冶炼废渣综合利用项目
	1
	新罗区
	拟建设生产厂房、办公楼、员工宿舍、仓库及相应配套设施，主要建筑面积25000㎡，项目投产后达到年综合利用10万吨冶炼废渣生产次氧化锌
	2020-2022
	31000
	31000 
	建成投产。
	2021年
	2022年12月
	龙岩市天创再生资源有限公司
	新罗区政府

	46
	新罗日平工业气体生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积4.12万平方米，标准厂房4栋，新建1条生产线,年产205万瓶氧气、氩气、二氧化碳、氮气、混合气等各种工业气体及8000吨各类液化气体
	2021-2025
	30539
	30539 
	建成投产。
	2021年8月
	2025年12月
	龙岩日平工贸有限

公司
	新罗区政府

	47
	新罗思远高端智能医疗美容设备生产项目
	1
	新罗区
	拟选址数智科创园1#标准化厂房，面积约1.1万平方米，主要从事智能终端穿戴和消费类医疗保健、美容护理等产品的研发、生产和销售。
	2021-2022
	30000
	30000
	建成投产。
	2021年3月
	2022年6月
	福建思创致远信息

技术有限公司
	新罗区政府

	48
	新罗金品智能属具设备生产线项目
	1
	新罗区
	在福建龙州工业园规划用地面积约50亩，总建筑面积34000m2，主要新建生产厂房和原料仓库、成品仓库及机修车间、联合动力房、垃圾站等公用工程设施及基础配套设施等, 择优采购引进国内领先并接近或超过国际先进水平的智能属具设备生产线成套设备、工艺装备、检测设备及生产工艺技术，拟建设年产1.2万台智能属具设备系列产品生产项目。
	2021-2022
	28700
	28700 
	建成投产。
	2021年4月
	2022年12月
	金品诚恩（福建）智能科技有限公司
	新罗区政府

	49
	新罗威士忌酒生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积4万平方米，新建2条生产线，年产威士忌酒3000吨。
	2018-2022
	28000
	20000 
	建成投产。
	2020年9月
	2022年12月
	福建德熙酒业有限

公司
	新罗区政府

	50
	新罗天泉药业生产技改项目
	1
	新罗区
	新建综合生产车间，新上5条肿瘤、干细胞药物生产线；全面改造小容量注射液生产线。
	2020-2022
	28000
	20000 
	建成投产。
	2019年12月
	2022年12月
	福建天泉药业股份

有限公司
	新罗区政府

	51
	新罗英明蒸压加气混凝土砌块生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积27550平方米，利用矿山开采产生的固体废弃物和机制砂生产产生的废弃物作为主要原料，新建机制砂及蒸压加气混凝土砌块生产线各一条，年产60万立方米新型墙体材料蒸压加气混凝土砌块。
	2017-2022
	25441
	15000 
	建成投产。
	2017年12月
	2022年12月
	龙岩市英明建材有限公司
	新罗区政府
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	52
	新罗宏贯海洋防腐材料研发与生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积4万平方米，利用新材料提供海洋防腐工程项目整体解决方案，提供技术指导服务,新建2条生产线，年产海洋防腐材料100万平方米。
	2019-2022
	23000
	17000 
	建成投产。
	2021年6月
	2022年12月
	福建宏贯路桥防腐

科技股份有限公司
	新罗区政府

	53
	新罗亿瑞电力设备及充电桩生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积2.7万平方米，新建3条生产线，年产5万台智能型电力成套设备、抗震支架等设备及1万台电动汽车充电设施。
	2019-2022
	22000
	17000 
	建成投产。
	2020年12月
	2022年12月
	福建亿瑞电力科技

有限公司
	新罗区政府

	54
	新罗天润氧化钙生产项目
	1
	新罗区
	主要建筑面积36800平方米，该项目采用德国蒂森克虏伯公司工程科技技术，新建一条年产20万吨全自动节能环保生石灰回转窑生产线及加工车间、综合大楼、绿化工程、原料库、成品库等相关配套设施。
	2020-2022
	21987
	17000 
	建成投产。
	2021年6月
	2022年12月
	龙岩市天润化学产品科技开发有限公司
	新罗区政府

	55
	新罗伟鸿矿业开采及生产机制砂建设项目
	1
	新罗区
	总建筑面积3万平方米，年生产机制砂石60万立方米（不低于180万吨），建设机制砂厂房、生产线、储料库、矿山道路及其它相应的配套设施等。
	2020-2022
	21000
	13000 
	建成投产。
	2020年9月
	2022年12月
	龙岩市伟鸿矿业有限公司
	新罗区政府

	56
	新罗灵升中小型轮式挖掘机生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积1.2万平方米，新建8条生产线，年产中小型轮式挖掘机2000台套。
	2019-2021
	21000
	13000 
	建成投产。
	2019年11月
	2021年12月
	龙岩灵升机械有限

公司
	新罗区政府

	57
	新罗百洁环卫专用车辆异地扩建项目
	1
	新罗区
	总建筑面积1万平方米，新建厂房、车间仓库、办公楼、研发楼、环卫专用车生产线及相应的配套设施等。新建1条生产线，年产1040辆环卫专用车。
	2019-2022
	20800
	15000 
	建成投产。
	2020年12月
	2022年12月
	福建省百洁环卫机械制造有限公司
	新罗区政府

	58
	新罗藿溪机制砂生产项目
	1
	新罗区
	建筑面积15000平方米，利用露天开采机制砂用矿石60万立方米，年生产产品机制砂不低于180万吨。
	2021-2022
	20500
	20500 
	建成投产。
	2021年12月
	2022年12月
	龙岩市藿溪键龙工贸有限公司
	新罗区政府

	59
	新罗侨龙（中德）非破坏挖掘抽吸应急装备生产项目
	1
	新罗区
	总建筑面积1.8万平方米，新建综合办公楼、研发检测中心、总装车间及附属工程，年产300台套适用于化工、石油、燃气大型管道非破坏性施工、生化处理、地震、山洪爆发抢险救灾等领域的非破坏挖掘抽吸应急装备。
	2018-2022
	20000
	15000 
	建成投产。
	2020年12月
	2022年12月
	福建侨龙应急装备

有限公司
	新罗区政府

	60
	新罗欣力通新能源电池集成系统（PACK）研发生产基地和电池数据平台建设项目
	1
	新罗区
	建设年产30万台套两用技术新能源电池集成系统研发生产基地和电池数据平台，预计产值约5亿元，税收1000万元。
	2021-2025
	20000
	20000
	建成投产。
	2021年10月
	2025年12月
	上海欣力通电子科技有限公司
	新罗区政府

	61
	永定工业园基础设施建设项目二期
	1
	永定区
	本项目规划建设面积12.48 km²（约合18720亩），规划建设新型材料生产基地、生物制药基地、珠宝文化创意产业园等专业性园区。进行土地平整、道路工程、照明工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、电力工程、燃气工程以及公交首末站、公共停车场、加油（气）站及片区小流域治理等基础设施工程。
	2021-2025
	520000
	300000 
	建成并投入使用
	2017年
	2025年
	永定工业园区南部园区建设发展有限公司
	永定区政府

	62
	龙岩（永定）纺织产业循环经济园
	1
	永定区
	总建筑面积200万平方米，规划建设牛仔服饰制衣洗水区、服装辅料采购城、物流仓储中心、研发中心、国际牛仔城，配套建设污水处理、供热等设施，引进制衣企业200家左右、洗水企业150家左右。
	2019-2028
	500000
	200000 
	完成牛仔服饰制衣洗水区、服装辅料采购城、物流仓储中心、研发中心、国际牛仔城，配套建设污水处理、供热等设施建设，引进引进制衣企业120家左右、洗水企业80家左右。
	2019年
	2028年
	龙岩市永信达实业

有限公司
	永定区政府

	63
	永定红石材循环经济产业园
	1
	永定区
	规划用地约3000亩,年加工花岗岩板材6000万平方米，建成两条固废物综合利用生产线、标准化加工厂房及环保配套设施等。
	2017-2024
	500000
	270000 
	完成项目剩余标准化厂房建设及配套设施，建成两条固废物综合利用生产线，年加工花岗岩板材6000万平方米。
	2017年
	2024年
	永定红（福建）石材产业发展有限公司
	永定区政府

	64
	永定文秀产业园（二期）项目基础设施建设
	1
	永定区
	进行园区场平，建设园区路网、供排水、污水处理、配套服务等基础设施建设。
	2024-2030
	500000
	50000 
	完成征地拆迁、三通一平工程等。
	2024年
	2030年
	龙岩市永定区龙翔

建设发展有限公司
	永定区政府

	65
	永定军民融合智能制造产业基地（一期）项目
	1
	永定区
	建筑面积20万平方米以上，进行园区场平，建设厂房及园区路网、文秀科创园、学校、小微创业园、供排水等基础设施，引入军民融合智能制造产业，打造国家新型工业化军民融合智能制造示范基地。
	2021-2025
	365000
	265000
	完成园区道路、标准厂房、文秀科创园、学校、小微创业园、电力、通讯等配套设施，并竣工投产。
	2020年
	2025年
	龙岩市永定区龙翔

建设发展有限公司
	永定区政府
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	66
	国动通信产业园
	1
	永定区
	由国动集团投资建设，占地300亩。项目建设内容为通信产业园区，以中小规模信息通信类企业为主，建成后将解决中小型企业入驻园区缺乏产业载体和土地集约化使用的问题，为入驻企业缩短自建厂房的投资周期，有效提升区域吸引力和招商成功率。
	2020-2022
	350000
	348000 
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	龙岩国动产业园有限公司
	永定区政府

	67
	国动通信装备制造基地
	1
	永定区
	由国动集团投资建设，占地220亩。项目建设内容为国动集团以及上下游企业南部片区通信装备生产制造的主要基地。建成后将涵盖铁塔、机柜、天线、模组等主要通信装备的生产制造，成为福建省有特色、有知名度的通信产业集群。主要服务于国动及上下游企业在南部片区市场的业务开展，保障南部片区市场的供应链稳定。
	2020-2022
	200000
	198000 
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	龙岩国动科技有限

公司
	永定区政府

	68
	龙岩福建金丰酒文化创意产业园
	1
	永定区
	占地2317亩，总建筑面积50万平方米，新建接待中心、民宿酒店、餐饮娱乐、观光养生、停车场等旅游服务设施，主要建设有天圆地方服务区、漫辞酒道谷、漫客酒礼谷、漫花情缘谷、漫创酒宿谷、漫山童玩谷、漫养长生谷、漫妙酒秀谷、漫话农政谷、漫居酒人谷等，按照5A景区标准打造具有“客家风韵、产业融合”的客家酒文化休闲体验旅游度假区。
	2019-2023
	160000
	160000 
	完成部分工程建设
	2020年
	2023年
	福建金丰酿酒有限

公司
	永定区政府

	69
	永定鑫竹海竹缠绕复合管生产项目
	1
	永定区
	总建筑面积约4.1万平方米，以竹子为基材，采用缠绕工艺生产新型生物管道，项目首期新建4条复合管生产线，建成后年产2.5万吨。
	2017-2025
	150000
	100000 
	完善配套设施建设；2025年6月前建设剩余3条复合生产线，实现年产竹缠绕复合管2.5万吨复合管，产值2亿元以上。
	2017年
	2025年
	鑫竹海（福建）管道

制造有限公司
	永定区政府

	70
	文秀产业园综合智慧能源项目
	1
	永定区
	项目总投资13.5 亿元 ，占地50亩，项目建设内容为：2021-2025 年，建设一期区域集中供能站、 分布式热电联产能源站、建筑光伏、分散式风电、增量配电网、储能、充电、综合能源智能监控平台等项目，投资约 7.5 亿元；2026-2030 年，随着文秀产业园建设推进，产业规模扩大，建设综合智慧能源二期项目，投资约 6 亿元。
	2021-2030
	135000
	75000 
	完成一期建设
	2021年
	2030年
	文秀产业园管委会
	永定区政府

	71
	生物制药产业园
	1
	永定区
	项目规划总用地100亩，进行园区规划建设，重点发展万应茶、万金油、生物医药和新能源等领域的系列产品。
	2020-2025
	120000
	120000
	项目竣工投产
	2020年
	2025年
	永定采善堂制药有限公司
	永定区政府

	72
	SOC智能视频芯片生产项目
	1
	永定区
	项目规划总用地150亩，总建筑面积73910㎡。主要建设生产厂房、辅助生产工程、公用工程、服务性建筑及相关的辅助设施等。
	2020-2024
	102500
	102500
	项目竣工投产
	2020年
	2024年
	深圳万佳安实业有限公司
	永定区政府

	73
	节能型塑料橡胶注射成型机项目
	1
	永定区
	项目用地面积约300亩，新建原料场地、厂房建筑、成品仓库、宿舍（含食堂）和办公楼等。
	2020-2024
	100200
	100200 
	项目竣工投产
	2020年
	2024年
	泉州新永峰塑胶机械有限公司
	永定区政府

	74
	光电信息产业园二期
	1
	永定区
	总建筑面积84956.77平方米，新建18栋标准厂房及其他配套设施，安排20家以上光电信息等企业入驻。
	2018-2022
	90000
	8100 
	完成标准厂房及配套附属工程。
	2018年
	2022年
	龙岩市润欣智能科技有限公司
	永定区政府

	75
	水泥生产线及配套矿山建设项目
	1
	永定区
	进行矿山建设及规划建设用地300亩，新上旋窑水泥一条生产线，年产200万吨水泥熟料。
	2020-2025
	70000
	50000 
	2021年12前取得樟坑张岩下铁多金属矿南部石灰岩区的相关手续，编制完成石灰石矿区生产开采所需各类设计和方案；2022年1月至2025年6月完成水泥生产线的建设并实现投产。
	2021年
	2025年
	龙岩市永定区矿业

开发公司
	永定区政府

	76
	华润（龙潭）旋窑水泥生产项目二期
	1
	永定区
	建筑面积5.2万平方米，续建1条日产4500吨新型干法水泥生产线，并配套建设一套9000千瓦纯低温余热发电系统，年产新型干法水泥熟料150万吨。
	2021-2023
	63000
	63000 
	建筑面积5.2万平方米，续建1条日产4500吨新型干法水泥生产线，并配套建设一套9000千瓦纯低温余热发电系统，年产新型干法水泥熟料150万吨。
	2021年
	2023年
	华润水泥（永定）有限公司
	永定区政府


	77
	竹钢建材精加工项目
	1
	永定区
	项目用地250亩，主要包括生产基地、技术研发中心、物流及配套服务区等3大中心的建设。本项目建成后，将达到年产竹质新型环保建材类产品1.5万吨，竹制高档装饰材料产品1万吨，竹炭纤维产品0.5万吨。
	2020-2022
	55000
	55000 
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	石家庄卓达集团
	永定区政府

	78
	三堡酒洞酿洞藏技改项目
	1
	永定区
	①建设宽15米、高9米隧洞，通道深800米，离洞口约100米处开始每隔60米向两侧分别开挖长120米的隧洞9个，共计18个，总长约3000米的隧洞，作为生产酿造（泡糖、蒸馏）车间、糖代发酵车间、勾调车间、窖藏仓库，对生产设备、工艺进行全面升级，提升产品品质，不新增产能；②将原厂房拆除改建为标准厂房用作灌装车间及保健酒生产车间，占地面积2000平方米、配置每小时灌装5000瓶全自动灌装生产线2条
	2020-2023
	55000
	55000 
	项目竣工投产
	2020年
	2023年
	福建三堡酿酒有限

公司
	永定区政府
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	79
	智能家电控制系统生产项目
	1
	永定区
	项目规划总用地66667㎡（100亩），总建筑面积51200㎡，其中主要生产车间36000㎡，辅助生产工程6200㎡，服务性工程及道路绿化28467㎡。主要建筑物包括生产厂房、办公用房、员工倒班房、原料库和成品库等。主要产品为智能家电控制系统产品。
	2020-2022
	50565
	50565 
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	深圳拓邦股份有限

公司
	永定区政府

	80
	永定工业园光电信息产业园标准厂房三期项目
	1
	永定区
	项目位于永定工来园区启动片区红绿灯西南地块，规划64.37亩工业用地作为光电信息产业园三期，建设规划总面积8.8万㎡，容积率为2.05，规划6栋五层标准厂房、1栋十层办公楼及2栋七层宿舍楼（其中标准工业厂房6.15万㎡、办公宿舍2.65万㎡）。计划总投资1.5亿元，建设工期二年。建成后将为入园企业提供出租或出售，并建立专业运营管理机构为企业提供生产生活、优质专业、便捷的管理服务。
	2020-2022
	50270
	50270 
	建设6栋五层标准厂房、1栋十层办公楼及2栋七层宿舍楼。
	2021年
	2022年
	福建永腾实业有限

公司
	永定区政府

	81
	祥瑞通聚合物锂电池生产项目
	1
	永定区
	项目规划总用地99亩，主要建设主厂房、辅助生产工程等，建设规模为年产5120万只聚合物锂离子电池.
	2020-2023
	50200
	50200
	项目竣工投产
	2020年
	2023年
	东莞市祥瑞通能源

科技有限公司
	永定区政府

	82
	LDS天线生产项目
	1
	永定区
	本项目总占地面积100亩，建设生产厂房和配套设施，购置相应生产设备。
	2020-2023
	50118
	50118 
	项目竣工投产
	2020年
	2023年
	深圳钛族科技有限

公司
	永定区政府

	83
	独立式烟雾报警器生产项目
	1
	永定区
	本项目总占地面积98亩，总建筑面积53110㎡，建设生产厂房和配套设施，购置相应生产设备。主要生产家用安防报警器2060万只。
	2020-2023
	50103
	50103
	项目竣工投产
	2020年
	2023年
	深圳赛特威尔电子

公司
	永定区政府

	84
	永定区LED光电产品封装项目
	1
	永定区
	项目总投资5亿元，项目规划工业用地约80亩，主要建设厂房、办公楼、宿舍楼和仓库以及其他配套设施。
	2020-2021
	50000
	50000 
	建设厂房、办公楼、宿舍楼和仓库以及其他配套设施。
	2020年
	2021年
	深圳市欣代光电有限公司
	永定区政府

	85
	下洋特色产品项目
	1
	永定区
	拟规划60亩，建设12家生产泡鸭爪、泡牛皮、牛肉干、猪肉干、牛肉丸、柿饼等农产品加工企业
	2021-2025
	40000
	40000 
	全面完成建设并投产
	2021年
	2025年
	下洋镇人民政府
	永定区政府

	86
	高低压电子风扇生产项目
	1
	永定区
	项目占地60亩，新建生产车间、库房、综合楼和研发中心等，项目建设完成后年产高低压风机500万套。
	2020-2022
	35000
	35000
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	深圳市森华均科技

电子有限公司
	永定区政府

	87
	应用机制砂建设项目
	1
	永定区
	利用配套矿山矿石、矿区尾矿及废弃矿石，建设年产500万立方米精品机制砂、50万立方米建筑用碎石。项目分三期建设：一期拟投资约1.2亿元，建筑面积18000平方，年产100万立方米精品机制砂，50万立方米建筑碎石；二、三期项目：拟投资约2.1亿元，建筑面积44000平方米，年产400万立方米精品机制砂。
	2019-2025
	33037
	22000 
	2021年6月完成一期建设并实现投产；2022年至2025年完成二三期项目建设，并实现投产。
	2019年
	2021年
	龙岩市永定区矿业

开发服务公司
	永定区政府

	88
	生物制药中医康养项目
	1
	永定区
	1.投资中医院医养项目；2.采善堂提升技改项目。
	2019-2025
	30000
	20000 
	2020年12前确定战略投资者，实现增增资扩股目标；2021至2015完成中医院医养项目及采善堂提升技改项目的建设工作。
	2019年
	2025年
	永定采善堂制药有限公司
	永定区政府

	89
	竹缠绕复合压力管深加工项目二期
	1
	永定区
	新建车间、办公楼、仓库、宿舍及购置生产设备和建设配套附属工程，建筑面积达26000平方米，新增建设3条生产线。
	2020-2021
	26000
	26000 
	项目竣工投产
	2020年
	2021年
	浙江鑫宙竹基复合

材料科技有限公司
	永定区政府

	90
	永定宏祥新型环保方底阀口工业包装袋生产线建设项目
	1
	永定区
	项目总占地面积100亩，总建筑面积65000平方米，设计年产5亿条的工业包装袋生产线10条，新建生产车间6幢建筑面积43000平方米，原料及成品仓库1幢建筑面积10000平方米，绿地面积10000平方米，办公综合楼1幢建筑面积7000平方米，科研楼1幢5000平方米；建设变配电房、通风、除尘系统、保卫等辅助配套设施
	2020-2022
	25500
	25500 
	完工投产
	2020年
	2022年
	福建宏祥科技有限

公司
	永定区政府

	91
	永锋通信设备及线缆生产项目
	1
	永定区
	总规划面积50亩，建设车间、办公楼、仓库及宿舍，购置生产设备等，主要生产通信设备、光纤光缆等。
	2019-2021
	25000
	20000 
	项目竣工投产
	2019年
	2021年
	福建康海通信科技

有限公司
	永定区政府
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	92
	众鑫汽车电子连接器及线缆生产项目
	1
	永定区
	新建车间、办公楼、仓库、宿舍及购置生产设备和建设配套附属工程，建筑面积达100000平方米，建设4条汽车电子连接器和4条智能家居线束生产线。
	2020-2022
	25000
	25000 
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	龙岩市众鑫电子有限公司
	永定区政府

	93
	体育器材生产项目
	1
	永定区
	项目规划总用地50亩，建设厂房，仓库。主要生产训练营篮球、比赛级篮球、儿童篮球、篮球专业定制、校球队篮球、学校训练用球、球队篮球、标准比赛用球、教学用球等提供给学校、球队、训练营、俱乐部等群体专属的球类。
	2020-2024
	25000
	25000 
	项目竣工投产
	2020年
	2024年
	米沙亚（厦门）体育用品有限公司
	永定区政府

	94
	航空仿真模拟器生产线项目
	1
	永定区
	规划总用地约60亩，建设生产厂房和配套设施，购置相应生产设备。
	2020-2021
	25000
	25000 
	项目竣工投产
	2020年
	2021年
	北京蓝天航空科技

有限责任公司
	永定区政府

	95
	永定区兆明至晟电子科技项目二期
	1
	永定区
	该项目总投资25000万元，主要生产1、多芯线缆；2、FFC柔性扁平电缆；3、线速加工。
	2020-2022
	25000
	25000 
	建设厂房、办公楼、宿舍楼和仓库以及其他配套设施。
	2021年
	2022年
	龙岩市兆明至晟电子科技有限公司
	永定区政府

	96
	永定红大竹源矿建设项目
	1
	永定区
	新建矿业大厦一幢，新建条（按三级公路标准建设）长18.56公里、宽8米的水泥公路，购置大型挖掘机16台（重型3台、大型5台、中型8台），10车辆铲车（大型5辆、中型5辆），矿山车辆18辆，大型空压机3台，大理石开采设备，电力及环保系统建设。
	2020-2022
	24500
	24500
	项目竣工投产
	2020年
	2022年
	福建红岩矿业发展

有限公司
	永定区政府

	97
	燕窝生产加工项目
	1
	永定区
	规划用地亩，建设标准厂房20000平方米，新建燕窝加工生产线及酵素生产线。
	2018-2023
	20500
	18500 
	项目竣工投产
	2018年
	2023年
	龙岩市申润实业有限公司
	永定区政府

	98
	矿山环保修复治理项目
	1
	永定区
	修复治理高废弃采矿用地
	2012-2025
	20000
	20000 
	建成使用
	2021年
	2025年
	培丰镇
	永定区政府

	99
	永定区互宽光电通信设备及线缆生产项目
	1
	永定区
	本项目规划工业用地约41亩（具体以本项目规划红线图为准）。主要建设厂房、办公楼、宿舍楼和仓库以及其他配套设施，总建筑面积约1.6-2万平方米，其中第一期规划用地面积不少于21亩，建筑面积0.8-1万平方米（厂房），第二期建筑面积0.8-1万平方米（含厂房、宿舍楼、办公楼）。主要生产通信设备及线缆。约定年产值1亿元以上，年纳税200万元以上。
	2020-2021
	20000
	20000 
	建设厂房、办公楼、宿舍楼和仓库以及其他配套设施。
	2020年
	2021年
	福建互宽集团有限

公司
	永定区政府

	100
	上杭金铜新材料循环产业园项目
	1
	上杭县
	项目分三期建设，项目预计总投资186亿元，占地约3100亩，重点规划金铜产业及机械装备加工区、产业配套区、创新研发区、表面处理区、废水处理区、集中供热区以及园区市政配套设施，打造国际一流专业表面处理园区。一期位于上杭南高速出口与龙湾体育公园交界区域，预计总投资66亿元，规划用地约1100亩。拟建标准表面处理厂房约15万平方米，标准厂房约26万平方米，日处理量1.5万吨的污水处理中心、集中供热区、办公用房以及园区内的道路交通、绿化、管网布局、供水供电线路的铺设。主要配套紫金矿业集团及权属企业下游产品表面处理，重点布局汽车及电子用铜及铜合金新材料生产及深精加工产业、镀锡铜退镀资源回收利用产业、金盐、银盐表面处理产业。二期、三期位于上杭县中都富光产业园，预计总投资120亿元，规划用地约2000亩，以水暖卫浴产品表面处理及其他金铜新材料产业上下游产业的表面处理为主，重点引进中高端新材料和具有较高附加值的金铜精深加工项目，包括九牧集团水暖卫浴新材料产业项目等。
	2021-2028
	1860000
	1000000
	部分建成投产。
	2021年4月
	2028年12月
	金铜产业发展中心
	上杭县政府

	101
	上杭县时代思康新型锂盐研发生产项目
	1
	上杭县
	总用地面积约3000亩，建设年产10万吨含氟锂电材料生产线和氟化冷却液材料生产线。项目分三期建设，其中，项目一期用地面积200亩，年产1.2万吨含氟锂电新材料；二期用地面积420亩，年产5万吨含氟锂电新材料；三期用地2400亩，建设全球最大的、一流的新型含氟锂电新材料生产基地。
	2021-2028
	1800000
	500000
	二期建成投产。
	2021年9月
	2028年12月
	蛟洋工业区管委会
	上杭县政府
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	102
	福建上杭新材料科创谷
	1
	上杭县
	项目规划用地面积约3000亩，主要建设内容包括土地平整、道路工程、桥涵、排水管线、绿化、照明及交通设施等。利用污水厂尾水新建再生水厂一座，围绕含氟材料、锂电池材料、电子化学材料等三大方向新引进企业30家，年创产值300亿元。按“产城高度融合”和“5G智能化管理”建设理念，打造集研发与检测、生产制造、城市服务功能于一体的新材料专业科创基地。项目分三期建设。
	2020-2028
	1680000
	500000
	开工建设
	2020年12月
	2028年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	103
	上杭县常青新能源年处理15万吨废旧锂电池资源化利用及年产10万吨锂电三元前驱体生产项目
	1
	上杭县
	该项目占地面积1150亩，其中生产区占地1050亩，办公生活区用地100亩。建设年产15万吨动力锂电池回收及年产10万吨锂离子电池前驱体项目。项目分三期建设，一期项目产能为年处理回收电池1万吨，前驱体产能2万吨；二期项目实施后新增产能为年处理回收电池4万吨，前驱体产能3万吨；三期项目实施后新增产能为年处理回收电池10万吨，前驱体产能5万吨。
	2022-2026
	658900
	500000
	竣工投产
	2021年12月
	2026年12月
	蛟洋工业区管委会
	上杭县政府

	104
	上杭县年产13.8万吨阻燃新材料及磷基新材料生产项目
	1
	上杭县
	该项目由浙江传化集团旗下上市公司新安股份作为投资主体，用地1000亩，投资51.6亿元，拟落户上杭县蛟洋工业区，建设年产13.8万吨阻燃新材料及磷基新材料生产基地。项目分三期建设，一期计划投资10亿元，建设年产阻燃剂13.8万吨生产装置，拟于今年内开工，明年底前投产，一期投产后预计年可实现销售收入20亿元，利税2.3亿元。二期计划投资20亿元，拟于2023年下半年开工。三期计划投资21.6亿元，拟于2025年开工。
	2021-2024
	516000
	516000
	建成投产
	2021年
	2024年
	县商务局
	上杭县政府

	105
	高能量密度锂电池生产及研发项目
	1
	上杭县
	项目规划面积340亩，建筑占地面积115500平方米，建筑面积231200平方米，计容建筑面积278800平方米，建筑密度50.93%，建筑容积率为1.23，绿化面积40800平方米，绿化率17.99%，生产服务设施占规划面积的5.20%。
本项目主要建设5栋生产厂房、3栋综合仓库、辅助工程（机修车间、事故处理中心、空压机泵房、变电站、循环水处理站、消防水站、垃圾站、公共厕所）、综合性设施（办公楼、研发中心、职工公寓、门卫室）及公用辅助工程（露天堆场、厂区道路、给排水与治污工程、强电照明工程、消防弱电通信工程、围墙绿化门房工程等）。项目建成后，正常年年产8GWh高能量密度锂电池。
	2021-2028
	360493
	120000
	2021年开工，2024年竣工。
	2021年
	2028年
	上杭县发改局
	上杭县政府

	106
	三元锂动力电池制造项目
	1
	上杭县
	拟建项目规划用地面积暂定 12.6hm2，构筑物基底总面积 暂定 47736m2，建筑物基底总面积暂定 54488m2，建筑总面积暂 定 174568m2（其中：地面层建筑面积暂定 150968m2，地下层建 筑面积暂定 23600m2），计容建筑面积暂定 150968m2；绿地美化 工程规划面积暂定 21000m2，主要新建一体化布置的高能量密 度三元锂离子动力电池生产线联合厂房、仓储设施、公用站房 和供电、给排水、环污处理等公用动力工程设施以及综合服务 楼、产品研发中心、专家及倒班职工公寓、职工餐饮文化中心、 入口形象大门、地下智能停车场等工程设施，择优采购引进国 内领先并接近或超过国际先进水平的高能量密度三元锂离子 动力电池生产线成套设备、工艺装备、检测设备及生产工艺技 术，形成年产 4GWh（约 11.1 亿 AH/a）高能量密度三元锂离子动力电池的设计生产能力。
	2023-2027
	325300
	100000
	2023年开工。
	2023年
	2027年
	上杭县金铜产业发展中心
	上杭县政府
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	107
	上杭县年产2万吨中间相碳微球负极新材料生产项目
	1
	上杭县
	项目用地120亩，总建筑面积为180000平方米，其中包含生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公及研发综合楼等基础性配套设施以及购置生产和研发检测所需设备。项目建设完成后年产2万吨中间相碳微球负极新材料。项目总投资320000万元。预计年销售收入32.5亿元，累计净利润5亿元，累计实现税收1.6亿元，新增就业人数220人，对本地区的经济发展具有一定的贡献。
	2022-2025
	319500
	319500
	建成投产
	2022年11月
	2025年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	108
	年产30亿安时锂离子动力电池电芯生产项目
	1
	上杭县
	项目规划总用地226800㎡（约340亩），建筑占地面积115500㎡，总建筑面积231200㎡，计容建筑面积278800平方米，建筑密度50.93%，建筑容积率为1.23，绿化面积40800平方米，绿化率17.99%，生产服务设施占规划面积的5.20%
	2024-2029
	304273
	100000
	2024年开工。
	2024年
	2029年
	上杭县金铜产业发展中心
	上杭县政府

	109
	诺德年产15000吨极薄高端电解铜箔项目
	1
	上杭县
	占地约90亩，主要建设生产厂房2栋、水处理厂房1栋、库房、维修车间、职工宿舍及食堂等配套设施，购置各类设备约1,258台（套）。年产15000吨极薄高端电解铜箔。
	2021-2023
	216000
	216000
	2021年开工，2023年竣工。
	2021年
	2023年
	上杭县金铜产业发展中心
	上杭县政府

	110
	上杭紫金山环境安全整体提升工程
	1
	上杭县
	提升矿区整体环境安全，规划在迳美、余田坑建设尾矿库、废石堆场、湿法堆场、中和渣堆场、415反坝加高工程、防洪池、截洪沟、澄清池、环保处理系统、输送回水系统、环保互调工程、边坡恢复治理、防排洪系统等系列工程。
	2019-2025
	151960
	100000
	力争建成。
	2019年
	2025年
	紫金矿业集团股份

有限公司
	上杭县政府

	111
	上杭铜锭及小五金部件基地建设项目
	1
	上杭县
	项目一期建设黄铜锭生产项目，预计总投资1亿元，年销售铜锭8万吨；项目二期由铜锭往下游成品拓展，开展卫浴五金产品生产项目，主要生产小五金产品，预计总投资3亿元；项目三期建设卫浴五金产业园，带动上游铜配件供应商来杭，形成小五金部件产业链条，打造成为小五金部件加工基地。
	2023-2025
	140000
	140000
	2023年开工，2025年竣工。
	2023年
	2025年
	招商引资
	上杭县政府

	112
	上杭县天甫电子年产36万吨半导体级电子材料生产项目
	1
	上杭县
	福建天甫电子材料有限公司成立于2018年5月。年产36万吨半导体级电子材料项目：占地472亩，建筑面积：35000平方米，主要建设内容：厂房、仓库、办公楼及其它配套设施。规模：年产36万吨半导体级电子材料含电子级硫酸、电子级氢氟酸、电子级氨水、电子级氟化铵、电子级盐酸、电子级双氧水、电子级硝酸及电子级铜蚀刻液、电子级TFT光阻剥离液等高纯试剂电子级复配产品及电子信息用关键材料。产品涉及半导体、面板、新能源、光伏等诸多领域。
	2020-2023
	126000
	76000 
	项目竣工投入使用。2021年完成项目各项主体工程；2022年完成设备安装（装修）；2023年竣工投入使用。
	2020年12月
	2023年12月
	蛟洋工业区管委会
	上杭县政府

	113
	上杭县千伏高压交联电缆生产项目
	1
	上杭县
	拟规划征用上杭县工业园区城南片区工业用地18.0hm2，总建筑面积约10.5万m2，主要建设立塔、各类生产车间、原辅材料与成品仓库、综合服务楼与职工福利及附属工程设施等, 引进国内领先并尽可能接近或超过国际先进水平的1000kv及以上特高压交流电缆生产线成套设备、检测设备与生产工艺技术及工业产权，建设千伏高压交联电缆项目，达产后形成年产1000km千伏高压交联电缆系列产品的生产设计规模。
	2022-2025
	125000
	124500
	开工建设
	2022年10月
	2025年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	114
	上杭县高精电子铜带箔生产项目
	1
	上杭县
	本项目规划用地面积规划规模暂定12.0hm2（180亩），总建筑面积10万8m2，主要新建熔铸车间、热轧车间、冷轧车间、成品包装车间等生产厂房和原辅材料仓库、成品与半成品仓库等仓储设施及设备维修机房、联合动力站房、循环水站、环污处理站等公用工程设施及基础配套设施等, 择优采购引进国内领先并接近或超过国际先进水平的高密度集成电路引线框架专用铜带、高精密压延铜箔等生产线成套设备、工艺装备、检测设备及生产工艺技术。项目建成达产后，正常年份年产3万t高密度集成电路引线框架专用铜带、1万t高精密压延铜箔系列产品。
	2021-2024
	125000
	125000
	建成投产
	2021年12月
	2024年12月
	金铜产业发展中心
	上杭县政府
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	115
	上杭县绝缘低烟无卤阻燃耐火电缆生产项目
	1
	上杭县
	拟规划征用上杭县工业园区城南片区工业用地12.0hm2，总建筑面积约8.5万m2，主要建设生产车间、原辅材料仓库、公用动力房、综合服务楼等建筑物，引进国内领先并尽可能接近或超过国际先进水平的绝缘低烟无卤阻燃耐火电缆生产线成套设备、检测设备与生产工艺技术，建设绝缘低烟无卤阻燃耐火电缆项目，达产后形成年产20000km绝缘低烟无卤阻燃耐火电缆系列产品的生产设计规模。
	2022-2025
	120000
	120000
	建成投产
	2022年9月
	2025年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	116
	上杭县硅光子研发生产平台建设项目
	1
	上杭县
	建设规模为500片/月硅光子（SiP）中试生产线一条，研发中心一座，中试车间一座。本项目拟打造国际先进的硅光子产业研发平台，包括研发楼、生产车间及其配套辅助设施。
	2022-2025
	120000
	119500
	开工建设
	2022年9月
	2025年12月
	县工信科技局
	上杭县政府

	117
	上杭县电缆绝缘料生产项目
	1
	上杭县
	拟规划征用上杭县工业园区城南片区工业用地14.0hm2，总建筑面积约9.0万m2，主要建设各类生产车间、仓储设施、公共动力设施、综合性设施等建筑物及其基础配套设施等, 引进国内领先并尽可能接近或超过国际先进水平的电缆绝缘料生产线设备、检测设备及国际领先的生产工艺技术，达产后形成年产15万t高压电缆超净绝缘料、特种PVC电缆料、硅烷交联电缆料等电缆绝缘料系列产品的生产设计能力。
	2022-2025
	110000
	109500
	开工建设
	2022年1月
	2025年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	118
	上杭县超高功率石墨电极新材料生产项目
	1
	上杭县
	项目规划总用地120亩左右，主要建筑物包括生产厂房、研发中心及实验室、办公用房、员工倒班房、原料库和成品库等，购置相关设备，形成年产6000万平方米高质量OCA光学胶膜的生产规模。
	2022-2025
	110000
	110000
	开工建设
	2022年5月
	2025年8月
	南阳镇政府
	上杭县政府

	119
	上杭县高性能铜基复合材料生产项目
	1
	上杭县
	本项目为新建项目，拟建设1.5万吨/年高性能铜基复合材料生产车间一座，1000吨/年高性能铜基形状记忆合金生产车间一座，仓库两座。研发楼一座。其他附属设施一套。本项目拟投资11亿元，建设期2年.
	2022-2025
	110000
	109500
	开工建设
	2022年9月
	2025年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	120
	上杭高性能光伏铜带生产项目
	1
	上杭县
	项目规划用地面积约500亩，总建筑面积220000平方米，建设生产厂房、仓库、综合办公楼、以及其他辅助用房，并配套建设厂区硬化、围墙、消防、绿化、给排水、变配电、消防等辅助设施。并购置压延退火生产线、高速镀锡设备、焊带精密排线机、万能轧机等设备。达产1万吨多种规格光伏焊带，各规格焊带综合单价13万元/吨。
	2024-2027
	110000
	110000
	2024年开工，2025年部分竣工。
	2024年
	2027年
	招商引资
	上杭县政府

	121
	上杭县智能化生物识别模组生产项目
	1
	上杭县
	项目规划总用地90000㎡（约135亩），总建筑面积68635㎡。建设工程主要由生产厂房、辅助生产工程、公用工程、服务性建筑及相关的辅助设施组成。
	2021-2025
	105299
	105299
	2021年开工，2025年竣工。
	2021年3月
	2025年12月
	上杭县工信科技局
	上杭县政府

	122
	上杭县金山锂科锂离子电池三元正极材料扩建生产项目
	1
	上杭县
	项目项目总规划生产规模为年产10000吨高镍三元正极材料智能化生产线。分三期实施。一期年产1000吨锂离子电池高性能储能材料，生产用厂房6000平方米，二期新增年产4000吨锂离子电池高性能储能材料，新增生产用厂房10000平方米，三期新增年产5000吨锂离子电池高性能储能材料，新增生产用厂房2万平方米。总设备总投资50000万元，运营资金50000万元。
	2019-2024
	105000
	80000
	建成投产
	2021年12月
	2024年12月
	县发改局
	上杭县政府

	123
	上杭县智能家居控制器生产项目
	1
	上杭县
	项目规划面积约200亩，建筑占地面积80000平方米，总建筑面积106700平方米，，绿化面积22670平方米。主要建设主体工程（灯泡节点控制器、集中控制器、智能传感器生产厂房）、辅助工程（办公楼、员工公寓、停车场）、公用工程（供水系统、排水系统、供电系统、消防系统）、贮运工程（原料库房、成品库房）等。形成年产灯泡节点控制器、集中控制器、智能传感器等智能家居控制器900万个。
	2021-2023
	102000
	102000
	建成投产
	2021年12月
	2023年12月
	工信科技局
	上杭县政府
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	124
	上杭县锂电池正负极材料专用设备生产项目
	1
	上杭县
	项目规划面积约135亩，建筑占地面积52200平方米，总建筑面积81000平方米，建筑密度58％，建筑容积率为1.1，绿化面积15000平方米，绿化率16.7%。本项目主要建设主体工程、仓储工程、办公及生活设施、环保工程、公用工程等。项目建成后，生产制造电池正负极材料专用设备—辊道炉（包含自动线和前后端）200套。
	2022-2023
	101000
	100000
	开工建设
	2022年6月
	2023年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	125
	上杭县新型高级导电剂生产项目
	1
	上杭县
	本项目为新建项目，年产4000吨石墨烯导电剂，年产4000吨碳纳米管导电剂，年产1000吨复合导电剂。新建一座石墨烯厂房，一座碳纳米管厂房，一座导电剂生产车间，研发中心一座，其他辅助设施一套。本项目投资10亿，建设期2年.
	2024-2028
	100000
	45000
	开工建设
	2024年12月
	2028年12月
	工信科技局
	上杭县政府

	126
	上杭县鸿航有色金属及五金水暖产品生产项目（二期）
	1
	上杭县
	项目用地50亩，新建环保型有色金属材料生产基地、五金卫浴产品生产线、智能厨卫产品生产线及实验室、原料仓库等配套设施。项目分二期建设。
	2021-2024
	100000
	100000
	建成投产
	2021年1月
	2024年12月
	县工业园区管委会
	上杭县政府

	127
	上杭傲农槐猪综合开发农业产业化联合体项目、白砂种群保护中心及育种扩繁场
	1
	上杭县
	规划建设：项目占地965亩，其中饲料厂45亩，生猪养殖场720亩，生猪肉产品加工厂200亩，建筑面积25万平方米，年产饲料20万吨，年出栏商品育肥猪30万头，年加工生猪100万头。    新建钢结构猪舍18250平方米、综合楼、职工宿舍楼、生产车间等，配套建设污水处理设施、给排水、道路、绿化、停车场等附属设施。新增年出栏50000头。　
	2020-2023
	81800
	49800 
	2020年槐猪保育场建成投产，2023年项目全面建成。
	2020年
	2023年
	上杭县农业农村局
	上杭县政府

	128
	上杭工业园区标准厂房建设
	1
	上杭县
	项目建筑占地总面积规划约40亩（约26600平方米），其中涉及2栋厂房、1栋宿舍楼（含食堂）、1栋综合办公楼及其他附属设施，共计建筑占地面积约10500平米、建筑面积约30000平米。分两期建设：第一期，建成一条年产6吨键合金丝自动化生产线，含一栋办公楼、一栋员工食堂及宿舍楼、两栋生产厂房，第一期总投资6亿元；第二期，随着公司业务发展，逐步切入键合银丝、键合铜合金丝及工业电子靶材等高新材料加工，建成两到三条键合铜丝、银丝、合金丝生产线，总投资约5000万元，投资内容主要为新增设备，进一步做大产值、提升投资效益及行业地位和品牌影响力力。目标在3-5年内择机改造上市，力争成为行业内竞争力最强的新材料公司。
	2021-2025
	65000
	65000
	2021年完成项目前期准备工作。2022年完成土地购买及开工建设。2023年完成部分厂房建设。2024年完成全部厂房建设。2025年完成生产线安装与调试
	2021年
	2025年
	福建上杭工业园区

管委会
	上杭县政府

	129
	上杭县古田竹产业加工园区建设项目
	1
	上杭县
	项目位于古田苎园村，占地面积300亩，园区统一规划建设水、电、路，尾气、污水治理等园区基础配套服务设施。有序引导古田、步云竹器加工企业向园区聚集，吸引竹产业深加工企业入驻。
	2020-2025
	50000
	49500 
	2021年完成招商引资、立项等前期准备工作；2022年完成规划设计、图纸设计、林土地报批；2023年完成土地招拍挂，环评等前期工程，项目开工；2024年项目继续建设；2025年项目竣工。
	2020年
	2025年
	古田镇政府
	上杭县政府

	130
	上杭县蛟洋镇塘厦企业总部及生活园区建设项目
	1
	上杭县
	选建蛟洋镇塘厦村白泥峡，占地300亩，专用于蛟洋工业园区企业建设企业总部、职工宿舍、生活区等综合服务园区。
	2020-2025
	50000
	50000
	建成第一批企业入驻，2021年项目完成立项审批、征迁工作；2022年完成土地“三通一平”工作；2023年-2025年企业入驻建设。
	2022年1月
	2025年12月
	蛟洋镇人民政府、

住建局
	上杭县政府

	131
	上杭县10万吨/年氢氧化钾生产项目
	1
	上杭县
	该项目计划投资5亿元，拟用地150-200亩，建设年产10万吨氢氧化钾项目。
	2021-2023
	50000
	50000
	分五年实施，建设高标准农田18万亩，建设内容包括水陂、排灌渠、防冲护岸、农桥、机耕道路等
	2021年8月
	2023年12月
	蛟洋工业区管委会
	上杭县政府
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	132
	上杭绿科集团中欧绿色建筑学院教育培训基地建设项目
	1
	上杭县
	项目总规划用地面积218.4亩，新建集产、学、研三位一体中欧绿色建筑制造实训基地，包括建设年产30万立方米绿色建筑PC构件生产线以及年培训2万人次绿色建筑实践人才，总建筑面积150246平方米，项目分为管理办公、研发和宿舍区、实训区、生产区和构件储存区和绿色建筑技术展示区，配套建设给排水、电力、道路、停车场与绿化等附属设施。
	2019-2022
	44064
	32061 
	2021年购置厂房并进行土地平整和后续用地整理工作；2022年完成建设年产30万立方米绿色建筑PC构件生产线的生产区和构件储存区和绿色建筑技术展示区；2023年完成年培训2万人次绿色建筑实践人才配套管理办公、研发和宿舍区、实训区等办公用房；2024年完善其他配套基础设施建设工作；2025年竣工验收
	2019年5月
	2024年12月
	县工业园区管委会
	上杭县政府

	133
	武平县镁钙产业园项目
	1
	武平县
	遵循“减量化、再利用、资源化”原则， 按照“循环利用，吃干榨尽”思维， 对开采的白云石矿产资源，采取循环湿法和煅烧窑气萃取法，发展高附加值下游镁钙新材料和延伸品，建设镁钙新材料产业园，建设轻质碳酸镁和活性氧化镁、氢氧化镁阻燃剂、纳米碳酸钙生产线、硫酸钙（石膏）、特种（高纯）氧化镁等生产项目。
	2022-2030
	800000
	400000
	部分项目建成投入使用
	2022年
	2030年
	矿投集团
	武平县政府

	134
	武平县银多金属产业精深加工项目
	1
	武平县
	整合悦洋矿区银多金属矿资源，建成集银矿资源采选冶炼、银精深加工、银文化、银工艺品、饰品交易一体的综合项目
	2021-2030
	500000
	300000
	悦洋矿区资源重整，部分项目建成投产
	2021年
	2025年
	武平县三鑫矿业开发有限公司
武平紫金公司
	武平县政府

	135
	武平100万平方米标准厂房建设项目
	1
	武平县
	项目分5年建设，“十四五“期间每年规划建设20万平方米标准厂房，及配套设施，含道路、垃圾中转站、公厕、绿化、路灯等
	2021-2025
	350000
	349000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	武平工业园区投资

发展有限公司
	武平县政府

	136
	武平新型显示专业园区建设运营项目
	1
	武平县
	引进第三方机构合作，建设新型显示专业园区，探索市场化运营园区新模式
	2021-2025
	300000
	300000
	建成投产
	2021年
	2025年
	待定
	武平县政府

	137
	武平县5G印制线路板项目
	1
	武平县
	项目用地200亩，新建厂房20万平米，新上5G线路板生产线20条，年产150万平米5G线路板
	2021-2025
	200000
	200000
	建成投产
	2021年
	2025年
	待定
	武平县政府

	138
	武平县医疗手套生产项目
	1
	武平县
	租赁武平工业园区内众森公司厂房和购买枫华龙信医疗器械(福建) 有限公司厂房，建设50条手套生产线。项目达产后，预计年产值40亿元、年纳增值税和企业所得税合计4亿元以上
	2021-2024
	200000
	200000 
	建成投入使用
	2021年
	2024年
	县商务局
	武平县政府

	139
	武平电子信息绝缘新材料生产项目
	1
	武平县
	建设厂房、仓库、办公楼及研发中心、附属设施等，建设12条高性能电子信息绝缘新材料（PI）产品生产线。
	2023-2025
	120000
	120000
	建成投产
	2023年
	2025年
	岩前镇
	武平县政府

	140
	武平轻量化冷链物流车项目
	1
	武平县
	根据市场容量和生产规模，结合企业长远发展目标，项目占地约200亩，包括生产车间、研发中心、综合楼、质检楼及检测中心等建筑生产用建筑面积59875.9m2、辅助生产用建筑面积3754m2、办公、综合建筑面积12106m2，总建筑面积75757.7m2，建设生产厂房和配套设施，购置相应生产设备
	2021-2022
	113600
	113600
	建成投产
	2021年
	2022年
	福建坤孚股份有限

公司
	武平县政府

	141
	武平方象空气压缩机生产项目
	1
	武平县
	建设8条无油压缩主机生产线和2条钣金生产线等。项目达产后，预计年产值2.5亿元、年纳增值税和企业所得税合计850万元以上
	2021-2024
	105000
	105000
	建成投入使用
	2021年
	2024年
	广东方象压缩机科技有限公司
	武平县政府

	142
	武平闽鸿专用汽车挂车生产项目
	1
	武平县
	建设年产15000辆专用汽车挂车生产线，用地300亩分两期建设，其中第一期用地65亩，建设两条专用汽车挂车生产线；第二期规划235亩建设6条专用汽车挂车生产线
	2020-2025
	105000
	105000
	建成投产
	2021年
	2025年
	福建省闽鸿顺汽车

有限公司
	武平县政府

	143
	武平空气压缩机生产项目
	1
	武平县
	项目建设总占地面积120亩，总建筑面积62000㎡。建设厂房42000㎡、仓库12000㎡、综合办公楼4000㎡、研发中心4000㎡、以及其他辅助用房2000㎡，并配套建设厂区硬化、围墙、绿化、给排水、变配电、消防等辅助设施。年产螺杆式空气压缩机6万套
	2021-2025
	101000
	101000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	待定
	武平县政府
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	144
	武平凝聚力照明建设项目
	1
	武平县
	建筑面积155153平方米，主要建设10条全自动注塑生产线、10条全自动组装生产线、10条贴灯珠自动生产线、20条贴透镜自动生产线、2条自动铁板和冲压生产线、20条铝框拼接生产线及20条电源生产线，年产600万台照明灯具
	2019-2023
	100000
	54000
	建成投产
	2019年
	2023年
	福建凝聚力科技有限公司
	武平县政府

	145
	武平县年产120吨碳酸钙粉建设项目
	1
	武平县
	项目分三期建设，总建筑面积约3万平，主要建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼及其配套工程等，购置破碎机、锤式反击破、球磨机、载重车及工程机械约150台套及相关配套机械，项目建成后，新上6条碳酸钙粉生产线，年产碳酸钙粉120万吨
	2021-2025
	100000
	100000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	佛山市兴辉源贸易

有限公司
	武平县政府

	146
	武平山普新材料生产项目
	1
	武平县
	总建筑面积36745平方米，新建厂房两栋、办公楼一栋及完善附属设施，年产超细纤电子布、无尘纸4000吨
	2018-2023
	100000
	70000
	建成投产
	2018年
	2023年
	深圳市山普科技有限公司
	武平县政府

	147
	武平伊普思压缩空气净化设备生产项目
	1
	武平县
	建设二幢二层钢筋混凝土框架结构工业厂房，建筑占地面积约18000平方米，建设压缩空气净化设备生产线（包括压力容器、压缩机过滤器、空压机零配件、空气干燥机等生产线），项目达产后年产无热再生模组式吸干机2600台、零气耗鼓风热双塔式吸干机3000台、第五代超冷环保冷冻式干燥机 年产4000台、模组吸附式干燥机3800台
	2020-2021
	100000
	80000
	建成投产
	2020年
	2021年
	广东伊普思实业有限公司
	武平县政府

	148
	武平东一实业智能停车设备制造项目
	1
	武平县
	收购武平县高新园区原中恒通三期用地，一期建设2条钢结构加工生产线，年产3万吨钢结构；建设3条立体停车库生产线，年产3000个立体停车库，设立智能立体停车库管理公司
	2019-2022
	100000
	80000
	建成投产
	2019年
	2022年
	东日工程管理有限

公司
	武平县政府

	149
	武平金桥矿区稀土矿项目
	1
	武平县
	拟建设2000吨/年稀土开采及深加工生产线。按照2000吨/年生产规模计算，每年产值3亿元，财税收入达1亿元。
	2021-2025
	100000
	100000
	建成投产
	2021年
	2025年
	矿投集团
	武平县政府

	150
	光电LED半导体封装照明灯具智能家居生产项目
	1
	武平县
	建设厂房、仓库、办公楼及研发中心、配套设施等，购置先进的生产设备、检测设备等，形成年产500万套LED半导体封装、照明灯具、智能家居的生产能力。
	2023-2025
	100000
	100000 
	建成投产
	2023年
	2025年
	岩前镇
	武平县政府

	151
	武平高分辨率硅基OLED微显示器组件项目
	1
	武平县
	建设无尘生产车间和科研基地等，建设一套产能为100万片/年高分辨率的硅基OLED微显示器件生产线，以及年产高分辨率硅基OLED微显示器组件10万套的芯片设计和微显示器件组装生产线等
	2020-2021
	88000
	88000 
	建成投产
	2020年
	2021年
	武平县人民政府、中国电子科技集团公司第五十五研究所
	武平县政府

	152
	武平年产3万吨镁质新材料生产线项目
	1
	武平县
	项目分两期：首期项目建设年产3万吨镁质新材料生产线，项目占地100亩，建筑占地面积3.735万平方米，总建筑面积4.435万平方米主要建设生产厂房、原辅材料仓库、成品仓库、综合楼、生产辅助用房等，购置主要生产设备257台套，项目总投资2亿元；第二期投资6亿元，扩大面积至250亩，新建3万吨镁质新材料生产线和10万吨氢氧化镁生产线项目建成后，年可生产活性氧化镁产能3万吨，轻质碳酸镁3万吨，氢氧化镁10万吨
	2021-2022
	80000
	80000
	建成投产
	2021年
	2022年
	龙岩紫云化学科技

有限公司
	武平县政府

	153
	武平颉瑞智能智慧城市终端等数码产品生产项目
	1
	武平县
	项目武平县工业园区孵化器基地。第一期厂房面积6200平方米，手机整机产品生产组装线8条。预计年产手机200万台
	2021-2025
	60000
	60000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	福建颉瑞科技有限

公司
	武平县政府

	154
	武平高新区光电信息产业园项目
	1
	武平县
	项目建设建筑面积20万平方米标准厂房及配套设施，含道路、垃圾中转站、公厕、绿化、路灯等，其中项目分两期建设，每期建设10万平方米标准厂房。
	2020-2022
	55000
	55000
	建成投入使用
	2020年
	2022年
	武平高新区投资发展有限公司
	武平县政府

	155
	武平威旺半导体元器件生产项目
	1
	武平县
	新建厂房约30000平方米，购置自动化生产设备，建设半导体器件生产线25条，年产10亿只半导体，主要产品包括二极管、整流桥、三极管等半导体器件等
	2021-2023
	52000
	52000
	建成交付使用
	2021年
	2023年
	福建威旺半导体有限公司
	武平县政府
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	156
	武平耐德力中空隔热新材料生产项目
	1
	武平县
	一期新建厂房2栋，建筑面积15000平方米，建设10条智能化环保型中空隔热新材料生产线，项目达产后年产1500万平米环保型中空隔热新材料
	2019-2022
	50800
	15800
	建成投产
	2019年
	2022年
	福建耐德力新材料

有限公司
	武平县政府

	157
	武平县高岭土精深加工项目
	1
	武平县
	新建厂房面积10万平方米，建设露天开采矿山一座，废弃综合利用生产线二条，ECP装配式高强度板材生产线一条及机修房、办公设施等；年产高岭土矿20吨、ECP装配式高强度板200万平方米
	2019-2022
	50000
	35000 
	建成投产
	2019年
	2022年
	武平县盛陶高岭土

有限公司
	武平县政府

	158
	武平吉信德宠物用品生产项目
	1
	武平县
	新建厂房30000平方米，建设6条木质宠物用品生产线，10条缝制用品生产线，年产木制宠物用品90万套、缝制品50万件
	2019-2022
	50000
	40000 
	建成投产
	2019年
	2022年
	福建吉信德科技有限公司
	武平县政府

	159
	武平希恩凯液晶显示屏生产项目
	1
	武平县
	购买科技孵化器标准厂房一栋面积12000平方米，新建LCD玻璃镜片后段、LCM、模控制板等生产线10条，年生产液晶显示屏4700万片，其中TFT显示屏1200万片、OLED显示屏2000万片、黑白显示屏1500万片
	2020-2022
	50000
	30000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建希恩凯电子有限公司
	武平县政府

	160
	武平岳凯电子建设项目
	1
	武平县
	新建三栋厂房面积约25000平方米，建设医疗器械线车、配件、汽车线束、USB数据线及其他线束、配件生产线和智能穿戴设备、工业电脑、智能新居、太阳能设备等线材、线束、连接线类配套产品等加工生产线20条，项目建成后年产1000万条相关产品
	2020-2022
	50000
	30000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	龙岩岳凯科技有限

公司
	武平县政府

	161
	武平华润机制砂生产项目
	1
	武平县
	配套储量5000万方以上花岗岩矿山及厂区项目建设用地40亩；主要包括混泥土、高品质机制砂（替代河砂）；5-10mm碎石；10-25mm碎石和25-40mm碎石等骨料生产线
	2020-2022
	50000
	35000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	华润水泥投资有限

公司
	武平县政府

	162
	武平舟拓年产300万平方米压合板智能工厂项目
	1
	武平县
	建设以智能装备自动化生产流程为主的4条多层压合板生产线。分四期建设。项目达产后，预计年产压合板300平方米，年产值3.5亿元以上，年纳增值税和企业所得税合计900万元以上。
	2020-2024
	50000
	44000
	建成投产
	2020年
	2024年
	福建省舟拓多层线路有限公司
	武平县政府

	163
	武平县横坑矿区锶型矿泉水项目
	1
	武平县
	水处理系统设计产水能力为500m3/d的锶型饮用矿泉水，建设工程由水处理车间，灌装、包装车间，仓储车间，办公楼，厂区基建（含围墙、值班室、厂区大门、厂区道路、绿化、照明等）组成
	2021-2025
	50000
	50000 
	建成投产
	2021年
	2025年
	武平县中鑫矿业开发有限公司
	武平县政府

	164
	武平蜀欣全尺寸触摸屏生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约12000㎡，建设全尺寸电容、电阻屏；新上去离子超纯水清洗线5条；全自动真空贴合线6条；丝印机3台；切割、激光设备8台；磨边、钻孔设备20台等
	2021-2022
	50000
	50000 
	建成交付使用
	2021年
	2022年
	福建蜀欣电子有限

公司
	武平县政府

	165
	武平县优立富工程干式无油螺杆空压机项目
	1
	武平县
	年生产无油螺杆机头2000对，无油螺杆整机800台
	2021-2024
	50000
	50000 
	建成投产
	2021年
	2024年
	佛山市优立富动力

设备有限公司
	武平县政府

	166
	武平县省级科技孵化器二期建设项目
	1
	武平县
	建设9栋高标准厂房、1栋邻里中心和餐饮、健身、休闲等公共配套设施（含道路、垃圾中转站、公厕、排水排污、绿化、路灯、围墙、电梯、变压器、智能化设备等），总建筑面积约15万平方米，其中，工业生产厂房建筑面积约14.21万平方米
	2020-2021
	35000
	20000 
	建成投入使用
	2020年
	2021年
	武平工业园区投资

发展有限公司
	武平县政府

	167
	武平金普达5G线路板压合智能加工及其装备智能制造项目
	1
	武平县
	该项目位于岩前工业园区，拟建设集3套多层线路板压合智能制造生产线、2条5G线路板压合智能制造生产线以及5G电路研发制造、节能减排工艺设计与研发为一体的智能工厂。其中建设无尘净化车间2200平方米。项目全面达产后，预计年产多层线路板60万平方米、产值可达55000万元、年纳增值税和企业所得税1300万元以上。
	2020-2021
	31200
	31200
	完成建设
	2020年
	2021年
	福建金普达智能科技有限公司
	武平县政府

	168
	武平新型显示整机生产项目
	1
	武平县
	用地50亩，新建厂房20000平方米，新上新型显示整机生产线3条
	2021-2023
	30000
	30000
	建成投产
	2021年
	2023年
	广州鸿讯电子科技

有限公司
	武平县政府
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	169
	武平晋博装配式建筑通用部品组装生产项目
	1
	武平县
	建设镀铝锌高强度结构钢、彩钢、铝合金、不锈钢、铝板等装配式建筑通用部品组装生产线4条，项目达产后年产300万平方米建筑通用部品
	2019-2021
	30000 
	15000 
	建成投产
	2019年
	2021年
	福建省吉屋钢结构

有限公司
	武平县政府

	170
	武平金泰智能装备制造项目
	1
	武平县
	建设汽车配件、船舶柴油机、塑料机械、大型水泵、工程机械部件等生产线10条项目达产后，年产制动鼓33万件、各类大型装备部件10万件、智能装备整机100台
	2020-2021
	30000 
	27000 
	建成投产
	2020年
	2021年
	福建金泰机械制造

有限公司
	武平县政府

	171
	武平优轩百香果深加工项目
	1
	武平县
	项目分2期建设，第一期建设2条百香果加工果酱、果脯生产线，第二期建设2条百香果加工果汁、浓缩果汁生产线项目达产后，预计年产百香果制品1250吨
	2021-2022
	30000 
	29000 
	建成投产
	2021年
	2022年
	福建优轩农业发展

有限公司
	武平县政府

	172
	武平汉龙TFT液晶显示屏生产项目
	1
	武平县
	项目建筑面积约11000平方米，建设6条全自动化智能显示屏生产线。
	2020-2022
	30000 
	30000 
	建成投产
	2021年
	2022年
	福建汉龙科技有限

公司
	武平县政府

	173
	武平博亿鑫玻璃盖板和钢化膜生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约6566平方米、拟上生产线2条：cnc精雕机60台，开料机5台，扫光机20台，丝印机30台，超声波清洗线5条，AB胶分条机5台，AB胶复膜机5台，AB胶模切机5台，玻璃日产能可达十二万片以上，AB胶日产能20万片，年产值2亿、预计税收320万
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建鑫飞达光电有限公司
	武平县政府

	174
	武平宏利液晶显示屏生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约6706平方米、拟上背光模组生产线、液晶生产线、SMT生产线，预计年产各尺寸液晶显示屏300万片，年产值1.5亿、预计税收320万
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建宏图伟业光电

科技有限公司
	武平县政府

	175
	武平鑫鹏达触摸屏总成生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约6671平方米、拟上G+G触摸屏生产线和OGS触摸生产线，建成后年产3500万张，产产值2亿、预计税收320万
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建中汇光电科技有限公司
	武平县政府

	176
	武平旭日高新触摸屏生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约7892平方米、拟上G+G触摸屏生产线和OGS触摸生产线，建成后年产2600万张，产产值1.5亿、预计税收320万
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建博亿鑫光电科技有限公司
	武平县政府

	177
	武平忠汇电阻式、电容式传感器生产项目
	1
	武平县
	厂房面积约7177平方米、拟上OGS触摸功能片生产线和大尺寸触摸屏功能片，年产5200万片，年产值1.5亿、预计税收320万
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建旭升电子科技

有限公司
	武平县政府

	178
	武平佳进源液晶显示器生产项目
	1
	武平县
	新上2条液晶显示器生产线，预计年产年产14400KK台显示器
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	东莞市佳进源电子

科技有限公司
	武平县政府

	179
	武平桐润显示模组触摸屏生产项目
	1
	武平县
	落户武平工业园区孵化器二期标准厂房，面积共约10431平方米，建设10条触摸屏、3条全贴合生产线
	2020-2022
	30000
	30000
	建成投产
	2020年
	2022年
	深圳市桐润联合科技有限公司
	武平县政府

	180
	武平泉之辰曲面玻璃盖板生产项目
	1
	武平县
	项目落户于武平省级科技孵化器二期，建设面积共约7500平方米，建设22条曲面玻璃盖板全自动化和自动生产线
	2020-2022
	30000
	30000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	东莞市泉之辰光电

科技有限公司
	武平县政府

	181
	武平三达膜材料及成套设备生产项目
	1
	武平县
	用地125亩，一期建设厂房50000平方米，新上膜材料及成套设备生产线一条
	2021-2023
	30000
	30000 
	建成投产
	2021年
	2023年
	城厢镇
	武平县政府

	182
	武平海圣光电设备生产项目
	1
	武平县
	新上生产曝光机，压膜机，烤箱等黄光房需要专用以及通用设备生产线6条，项目达产后年产爆光机100台，压膜机10台
	2020-2021
	30000
	20000 
	建成投产
	2020年
	2021年
	广东海圣科技有限

公司
	武平县政府

	183
	武平光电智能显示触控一体化生产项目
	1
	武平县
	项目占地100亩，建设办公区、生产区、研发区、生活休闲区等，年产1500万套柔性感应器、触摸屏、液晶显示智能模块。
	2023-2025
	30000
	30000
	建成投产
	2023年
	2025年
	岩前镇
	武平县政府

	184
	武平县源岭有机硅新材料生产项目
	1
	武平县
	项目位于武平高新区，总面积约32亩，计划总投资1亿元，收购龙岩市润营有机硅有限公司钢构生产厂房和仓储厂房各两栋，建设5条甲基乙烯基硅橡胶生产线、5条混炼胶生产线、1套与生产装置配套的公用工程系统以及原材料储罐区
	2021-2022
	28000 
	28000 
	建成投入使用
	2021年
	2022年
	东莞市源岭硅胶科技有限公司
	武平县政府

	185
	武平海远环保新材料生产项目
	1
	武平县
	建设2条轻烧白云石新型材料生产线，项目达产后年产50万吨轻烧白云石新型材料
	2020-2021
	25000
	20000
	完成建设
	2020年
	2021年
	龙岩海远实业有限

公司
	武平县政府
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	186
	武平顺发高档面巾纸深加工项目
	1
	武平县
	建设4条年产1万吨高档面巾纸深加工生产线
	2021-2023
	25000
	25000
	建成投产
	2021年
	2023年
	武平县顺发纸业有限公司
	武平县政府

	187
	武平富尔兴柔性线路板生产项目
	1
	武平县
	落户武平省级科技孵化器二期，建筑面积共约6935平方米，建设4条柔性线路板FPC+SMT贴片生产线
	2020-2022
	25000
	25000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	深圳市富尔兴电子

科技有限公司
	武平县政府

	188
	武平神州禹业智能家居用品生产项目
	1
	武平县
	项目分二期建设，建设20条智能全自动家居用品生产线，第一期新上6条智能全自动化生产线，预计年产智能家居用品50万套
	2021-2023
	23000
	23000 
	建成交付使用
	2021年
	2023年
	武平神舟禹业智能

家居有限公司
	武平县政府

	189
	武平科宝石灰石系列产品生产项目
	1
	武平县
	建设轻烧白云石生产线、精细磨粉等生产线6条，项目达产后，年产轻烧白云石50万吨、白云石粉120万吨
	2019-2021
	21800 
	21800 
	建成投产
	2020年
	2021年
	龙岩科宝新材料开发有限公司
	武平县政府

	190
	武平新洲林化松油醇系列产品技改扩建项目
	1
	武平县
	新建建设年产2000吨二氢油醇生产线；松油醇车间新增第三条生产线；对现有生产线的控制方式进行智能化改造，新增一套松油醇水合工艺废水水膜处理循环利用设备和一套聚合松香水洗工艺废水水膜处理循环利用设备；新建企业研发中心实验楼
	2019-2021
	21000 
	15000 
	建成投产
	2019年
	2021年
	新洲（武平）林化

有限公司
	武平县政府

	191
	武平舟拓智能制造研究院及生产基地建设项目
	1
	武平县
	主要包括多层板压合后智能自动成型、智能激光无掩模光刻、层板油电压机、多层板自动裁铆等系统装备的研究、开发、生产。计划建设年产智能自动成型系统及智能高端自动化设备50套生产线
	2020-2021
	20000
	20000
	完成建设
	2020年
	2021年
	福建省舟拓智能制造集团有限公司
	武平县政府

	192
	武平铭远实业氧化钙生产项目
	1
	武平县
	新建氧化钙生产线5条，配套石灰窑、原料成品仓库、办公楼及环保设施建设，主要建筑物面积19879㎡，项目分二期实施，一期建设2条年产20万吨氧化钙生产线；二期建设3条年产30万吨氧化钙生产线，达产后形成年产氧化钙（含氢氧化钙、碳酸钙）50万吨
	2020-2025
	20000
	19000
	完成建设
	2020年
	2021年
	龙岩铭远实业有限

公司
	武平县政府

	193
	武平永裕轩高性能复合材料生产项目
	1
	武平县
	占地面积30亩，总建筑面积约20000平方米，建设压滤脱水车间、原料堆棚预破碎车间、复合材生产车间、成品库房，还有变配电房、材料及备品备件库、综合楼等辅助用房，年产200万吨高性能复合材料
	2020-2021
	20000
	18000
	完成建设
	2020年
	2021年
	厦门市永裕轩投资

有限公司
	武平县政府

	194
	武平南兴包装材料年产10万吨再生瓦楞纸智能化技改项目
	1
	武平县
	增加一条再生瓦楞纸智能化生产线，改造制浆生产设备及污水处理设施，技改后产能达到10万吨再生瓦楞纸。项目达产后，预计年产值2.2亿元、年纳增值税和企业所得税合计300万元以上
	2021-2023
	20000
	20000
	建成投入使用
	2021年
	2023年
	福建南兴包装材料

有限公司
	武平县政府

	195
	武平别墅木屋和瓦楞纸板项目异地搬迁升级改造
	1
	武平县
	新建厂房（车间）37000平方米，办公及员工倒班宿舍合计3400平方米，建设瓦楞纸板（箱）生产线及年产3600吨生物质颗粒燃料生产线，引进高速多轴面刨、梳齿指接机等自动智能设备，项目达产后，年产出口别墅木屋1500套、高端瓦楞纸板（箱）6000万平方米
	2020-2021
	20000
	20000
	建成投产
	2020年
	2021年
	福建省武平县云河

木业有限公司
	武平县政府

	196
	武平橙祥塑业塑料制品生产项目
	1
	武平县
	位于武平工业园区F07-2地块，规划占地11333.98平方米，总建筑面积12467.87平方米，新建办公楼、生产车间各一栋及配套设施，生产水果周转箱、塑料桶（盆）、凳子等日用品，年产塑料制品500万套
	2020-2021
	20000
	20000
	建成投产
	2020年
	2021年
	武平橙祥塑业有限

公司
	武平县政府

	197
	武平虹烨光学显示膜片生产项目
	1
	武平县
	购买武平高新区（岩前园区）厂房，建设显示光学膜片生产线10条
	2021-2022
	20000
	20000
	建成投产
	2021年
	2022年
	广州虹烨光电科技

有限公司
	武平县政府

	198
	武平源美食用菌工厂化加工项目
	1
	武平县
	项目分两期建设。第一期建设恒温、恒湿、无尘、无菌标准化厂房、高新技术工厂化立体式栽培生产线、冷链物流加工生产线；第二期建设食用菌深加工生产线
	2020-2022
	20000
	19000
	建成投产
	2020年
	2022年
	福建源美生物科技

有限公司
	武平县政府

	199
	武平拓岩密封件研发制造项目
	1
	武平县
	新建钢结构厂房6000平方米，综合楼2000平方米，宿舍楼1950平方米，3条密封件生产线，年产250万件密封件
	2019-2021
	20000
	10000
	建成投产
	2019年
	2021年
	厦门市拓岩密封科技有限公司
	武平县政府
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	200
	武平智能钻孔及5G板脉冲VCP生产项目
	1
	武平县
	建筑面积约6300平方米，建设智能钻孔、5G板脉冲VCP等生产线4条。项目达产后，预计年产值6800万元以上、年纳增值税和企业所得税合计300万元以上。
	2021-2022
	20000
	19500
	建成投产
	2021年
	2022年
	福建省舟拓智能制造集团有限公司
	武平县政府

	201
	武平伊万通不锈钢箱体及建材制品生产项目
	1
	武平县
	建筑面积8000平方米，建设不锈钢箱体生产线1条、铝合金门窗生产线1条、装配式钢结构生产线1条，年产30万个不锈钢箱体、铝合金门窗及钢结构装配2万吨
	2019-2021
	20000 
	10000 
	建成投产
	2019年
	2021年
	伊万通金属制品有限公司
	武平县政府

	202
	武平粗细络联自动化生产线项目
	1
	武平县
	新建标准钢结构厂房1幢12500㎡，购置意大利进口自动络筒设备25台、细络联纺纱设备25台、组络联设备5台、并条机15、清梳联机4台、精梳联机1台项目达产后，形成3.5万纱锭，年产6460吨紧密纺高档精梳纱产品
	2020-2021
	20000
	20000
	建成投产
	2020年
	2021年
	福建创隆纺织有限

公司
	武平县政府

	203
	武平赛特博诚触控显示模组生产项目
	1
	武平县
	落户武平省级科技孵化器二期厂房，建筑面积共约7500平方米，建设5条OGS/galss触控模组生产
	2020-2022
	20000
	20000
	建成投产
	2020年
	2022年
	东莞赛特博诚光学

科技有限公司
	武平县政府

	204
	长汀稀土永磁电机
	1
	长汀县
	新建稀土永磁船舰推进电机、稀土永磁风力发电电机、稀土永磁新能源汽车驱动电机、稀土永磁空调压缩电机、稀土永磁火车牵引电机及各类微特电机等生产线。
	2021-2025
	600000
	600000 
	招商引资并开工建设
	2022年
	2025年
	待定
	长汀县政府

	205
	长汀雷生闪烁激光晶体产业化项目
	1
	长汀县
	项目投资总额330000万元，新上500台（套）单晶炉生产设备，并新建晶体机加工、光学膜器生产及加工和配料系统等三条生产线
	2021-2025
	330000
	330000
	2021年购置设备；2022购置设备并安装调试500台(套）设备；2023年250台（套）设备投产并新上晶体机加工、光学膜器生产及加工两条生产线；2024年剩余250台（套）设备和晶体机加工、光学膜器生产及加工两条生产线运行并达标达产；2025年新上配料系统生产线并当年竣工达标达产。
	2021年
	2025年
	长汀雷生科技有限

责任公司
	长汀县政府

	206
	长汀盼盼食品改扩建项目
	1
	长汀县
	总用地面积约280亩，总投资约31亿元。计划新建、改建标准厂房150000㎡，引进先进食品饮料生产线，建设周期5年，至2025年建成投产。建设投产后预计食品饮料生产线达到150条，总产值预计200000万元，税收7000万元。
	2021-2025
	310000
	310000
	2021年上半年开工建设，2022年完成一厂改建主体工程；2022年二厂扩建开工建设，2024年上半年完成主体工程，2025年投产。
	2021年6月
	2025年12月
	福建省长汀盼盼食品有限公司
	长汀县政府

	207
	长汀东南现代射击（飞碟）中心建设项目
	1
	长汀县
	项目占地118亩，建筑用地约5.9万平方米，主要分成运动和训练、文旅、生产三个功能区，建设办公接待中心及国防教育展厅、气枪和气枪弹研发和制造厂、室内实弹射击馆、半清室内射击馆、室外实弹射击靶道、对抗射击训练场,以及道路、绿化、停车场等辅助设施。按经营要求购置相应的设备以及其他辅助设备。
	2021-2026
	310000
	25000 
	2021年完成征地及规划、建设接待中心；2022年建设国防教育展厅；2023年建设室外实弹射击靶道、对抗射击训练场；2024年建设室内实弹射击馆、半清室内射击馆；2025年建设气枪和气枪弹研发和制造厂；2026年其他配套建筑工程。
	2021年
	2026年
	福建长汀开元射击

训练有限公司
	长汀县政府

	208
	长汀50万纱锭高端生态纺织品生产项目
	1
	长汀县
	总用地面积约300亩，总投资约31亿元。计划新建标准厂房100000㎡，引进国外先进生产设备，生产工艺达到国内同期先进水平。建设周期5年，至2025年建成投产。建成投产后产值预计300000万元，税收8000万元。
	2020-2025
	310000
	310000 
	一期工程2020年下半年开工建设，2021年底前完成主体工程，2022年上半年设备选型、安装、调试，2022年底一期投产；二期项目计划2021年底前开工，2024年底前完成主体工程，2025年底前投产。
	2020年
	2025年
	福建华平纺织服装

有限公司
	长汀县政府
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	209
	长汀微医（集团）医疗器械生产项目
	1
	长汀县
	总投资11亿元，新建净化车间、研发中心、检测实验室、展厅、仓库等，总建筑面积2万平方米，建设基因芯片检测仪、多参数生命体征检测仪、医疗辅助软件、防疫物资生产线。
	2021-2025
	110000
	110000
	1.防疫物资2021-2022完成厂房装修、设备调试，投入试生产；2.基因芯片检测仪、多参数生命体征检测仪、医疗辅助软件2022-2023完成厂房装修、设备调试，投入试生产；3.2024-2024全面投产。
	2021年6月
	2025年
	微医（福建）医疗

器械有限公司
	长汀县政府

	210
	长汀晋江工业园南山智能工业区
	1
	长汀县
	面积3300亩，建设技术孵化中心、企业孵化中心，引进机械、电子、食品、农产品加工的智能生产设备生产企业20家。年产值100亿元。
	2023-2028
	110000
	50000
	2021年进行项目前期申报、立项等准备工作，完成整体规划设计方案设计与评审；2022年完成用地申报、审批工作，完成征地1500亩；完成三通一坪土地报批，完成技术孵化中心、企业孵化中心方案设计、评审；2023年技术孵化中心、企业孵化中心开工建设，开始项目招商。完成征地1800亩，并完成三通一坪，引进项目5个；2024年部分引进机械、电子、食品、农产品加工的智能生产设备开工；引进项目15个。
	2023年
	2028年
	长汀县南山镇政府
	长汀县政府

	211
	长汀20万锭多功能差别化混纺纱线技改项目
	1
	长汀县
	占地160亩，厂房建筑面积60000平方米，主要建设生产车间、综合办公楼（含研发楼、检测检验等）棉花仓库、原料仓库、成品仓库、员工宿舍、食堂及污水处理站等，购置粗纱机、细纱机、络筒机等先进进口设备。
	2021-2025
	110000
	110000 
	厂房建设、设备购置、调试投产。2021-2022年土地平整；2023-2024厂房建设；2025年设备购置、安装调试、投入生产。
	2021年
	2025年
	福建亿来实业有限

公司
	长汀县政府

	212
	长汀嘉航专用电机生产项目
	1
	长汀县
	新建厂房、办公楼、生产车间、仓库及员工宿舍等，购置电磁包自动化生产线、工模加工线、首插件自动化生产线、充电器自动化生产线、锂电自动化生产线等生产、测试及检验设备。主要生产电动修枝勇、环保家电、割雅机及绿筒机等多功能机电设备，年产值5亿元。
	2020-2023
	106000
	106000 
	2020-2021年完成可研报告、备案、规划设计、施工图审查及土地报批等前期工作工作。主体工程、办公楼、部分厂房、员工宿舍等施工；2022年购置、安装调试设备并试生产，开展研发中心建设；2023年项目建成投产。
	2021年
	2023年
	东莞市嘉航实业有限公司
	长汀县政府

	213
	长汀年产70亿只乳胶、丁腈手套生产项目
	1
	长汀县
	建设36条生产线及配套设施，分两期建设，其中：第一期将在3个月内建设4条生产线及配套设施、6个月内建设8条生产线及配套设施、1年内建设16条生产线及配套设施；第二期在3年内建设20条生产线及配套设施。
	2020-2023
	105000
	105000
	2020-2021年完成项目立项等前期工作及28条生产线及配套设施建设；2021-2023年完成20条生产线及配套设施建设。
	2020年
	2023年
	福建集翔医疗科技

有限公司
	长汀县政府

	214
	长汀茵科沃（福建）连接系统有限公司
	1
	长汀县
	项目建设用地30亩，建筑面积3万平方米、包括生产厂房、职工宿舍、研发、实验、办公大楼；新增2000台先进设备，包括自动化生产设备、检测设备、实验设备等；达到年产量连接器500万套,全面投产后年产值可达10.2亿元以上，创税达3500万元以上，新增就业500人。
	2021-2026
	102000
	102000 
	分二期建设，2021年开始基建一期建设，2022年上半年生产设备选型、安装、调试，2022年下半年试投产。2023年正式投产；2024年完成2期建设，2025年上半年二期设备的选型、安装、调试，2025年下半年试投产，2026年初正式投产；
	2021年
	2026年
	深圳市茵科沃连接

系统有限公司
	长汀县政府

	215
	长汀风电电机生产和配套项目
	1
	长汀县
	利用金龙稀土年产1万吨钕铁硼磁材生产优势招商新上风电电机生产和配套项目。
	2021-2027
	70000
	15000 
	2021-2024完成招商、项目落地前期工作，2025-2026年主体工程建设；2027年投产。
	2025年
	2027年
	长汀金龙稀土公司
	长汀县政府

	216
	长汀医疗器械产业园工业新区及配套建设项目
	1
	长汀县
	项目总建筑面积24.2万平方米，新建厂房10栋、宿舍2栋、研发楼3栋、综合楼2栋，配套道路、绿化及其他公共设施等，新增电梯、供电、供水设备。
	2020-2021
	66800
	66800
	2020年基本完成园区主体工程建设及装修；
2021年完成园区供电、通讯、绿化等附属设施建设，并配套谋划建设酒店、会展中心等设施。
	2020年
	2021年
	长汀县国有资产投资经营有限公司
	长汀县政府
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	217
	长汀中能远通军民融合机电项目
	1
	长汀县
	项目用地约75亩，建立海上风力发电机生产基地。
	2021-2023
	55000
	55000 
	2021-2022年厂房建设；2023年设备购置、安装调试、投入生产。
	2021年
	2024年
	福建航泰机电有限

公司
	长汀县政府

	218
	长汀县闽赣竹木制品精深加工循环产业园建设项目
	1
	长汀县
	项目总占地面积约1100亩。主要建设和美小区住宅建设及路网、科技孵化园、厂房、综合办公楼及配套基础设施建设，设备安装调试。
	2021-2025
	55000
	55000 
	2021年和美小区住宅建设及路网工程建设；2022年完成科技孵化园建设；2023年进行竹木加工厂房及综合办公楼等土建施工等；2024年配套基础设施建设及设备调试；2025年进行竣工验收。
	2021年
	2025年
	长汀县工贸发展有限公司
	长汀县政府

	219
	长汀级联型3MW风力发电机项目
	1
	长汀县
	项目投资建级联型3MW风力电发机生产基地约2.5万平方米，建成最终达产后年产3MW 级联风力280套，发电机价为260万元/套，年销售收入为72800万元，各项税费达8224万元，税后利润达10993万元
	2020-2024
	55000
	55000
	2020年已签约完成；2021年完成土地平整、开工建设厂房；2022年开工建设办公楼，安装设备；2023年调试相关设备试生产；2024年正式投产。
	2021年
	2024年
	福建航泰机电有限

公司
	长汀县政府

	220
	长汀食品检测仪器及试剂项目
	1
	长汀县
	项目分三期在长汀建设“亿康产业园”，拟建成年产胶体金试纸条3000万条、检测试剂盒100万盒、其他快速检测产品200万份的项目生产线。
	2020-2021
	52000
	52000
	2020-2021年一期租赁福建省龙岩市长汀县医疗器械产业园区腾飞园区的科研及办公车间，征地150亩，建设厂房、冷库、员工宿舍楼、办公区域；二期进行原有快速检测产品扩大生产、增加小型快速检测研发和生产线（时间分辨荧光试纸条和生物芯片等）和硬件设施的修建和装修；三期对原有老旧仪器设备和因发展需要采购的新设备的修购；5年内申请国家专利300项、建立地方／行业标准50项，建立本科人才实习实训基地和研究生联合培养基地。
	2020年
	2021年
	福建亿康生物科技

有限公司
	长汀县政府

	221
	长汀徐福记食品生产项目
	1
	长汀县
	新建现代化车间，购置尖端高速包装设备等，建设各类产品自动化生产线，主要生产糖果、糕点、沙琪玛、巧克力及果冻等糖点休闲食品。
	2021-2024
	50000
	50000 
	2021年完成可研报告、备案、规划设计、施工图审查及土地报批等前期工作；2022年完成厂房、办公楼、员工宿舍等；2023年购置设备，安装调试；2024年建成并投产。
	2021年
	2024年
	东莞徐记食品有限

公司
	长汀县政府

	222
	长汀工业新区医疗器械产业园配套商业综合体建设项目
	1
	长汀县
	项目规划总面积约200亩,新建人才房1幢、四星级以上酒店1家、大型超市1家、美食广场1个、电影院1个、开放式休闲广场等。
	2021-2025
	50000
	50000
	2021年完成项目前期工作；2022-2024年新建人才房及商业综合体；2025年项目竣工验收投入使用。
	2022年
	2025年
	市场监督管理局 
医疗器械产业办
	长汀县政府

	223
	长汀中石油（二期）年产3000吨加氢催化剂项目
	1
	长汀县
	项目占地50亩，新建厂房五栋，配料车间一栋，总建筑面积8900平方米，建设年产3000吨加氢催化剂生产线。
	2021-2025
	45000
	45000 
	2020年完成项目可行性研究报告编制；2021年完成项目向集团申报及发改立项；2022年开工建设厂房；2023年安装调试设备；2024年试生产；2025年正式投产。
	2022年
	2025年
	中油（长汀）催化剂公司
	长汀县政府

	224
	长汀稀土永磁材料三期（4000吨）生产项目
	1
	长汀县
	项目占地55亩，新建厂房三栋，总建筑面积1万平方米，年产稀土永磁材料4000吨。
	2020-2025
	40000
	40000 
	2020年完成项目可行性研究报告编制；2021年完成项目向集团申报及发改立项；2022年开工建设厂房；2023年安装调试设备；2024年试生产；2025年正式投产。
	2022年
	2025年
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	长汀县政府
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	225
	长汀（福建）中森纺织有限公司
	1
	长汀县
	新建标准厂房1栋2.1万平方米，员工宿舍楼1栋。
	2020-2022
	31000
	31000 
	2020-2021年上半年基建及设备选型、主体厂房封顶；2021-2022年厂房装修及设备安装、调试、投产。
	2020年
	2022年
	福建中森纺织有限

公司
	长汀县政府

	226
	长汀中坊稀土矿绿色开采深加工项目
	1
	长汀县
	项目设计开采、加工20万吨/年，矿区总面积600公顷，设计服务年限10年，新建母液处理车间一座，项目占地40亩。
	2020-2025
	30000
	30000 
	2020年完成项目报批及用地征收；2021年完成项目规划、设计；完成进场公路等附属设施建设；2022年完成母液处理车间并投入使用；2023-2025年持续开采，分离，深加工。
	2021年
	2025年
	长汀县赤铕稀土开发有限公司
	长汀县政府

	227
	长汀年产2万吨稀土功能助剂及其改性材料生产项目
	1
	长汀县
	项目占地100亩，新建厂房两栋，办公楼一栋，总建筑面积12000平方米，建设年产2万吨稀土功能助剂及其改性材料生产线。
	2020-2025
	30000
	30000
	2020年完成项目可行性研究报告编制；2021年完成招商及项目立项工作；2022年完成土地平整、开工建设厂房；2023年开工建设办公楼，安装设备；2024年调试相关设备试生产；2025年正式投产。
	2022年
	2025年
	福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司
	长汀县政府

	228
	长汀雷生科技闪烁及激光晶体军民融合生产线扩建项目
	1
	长汀县
	新上超大尺寸晶体生产线，新上晶体机加工项目。
	2021-2022
	30000
	30000
	2021年完成7台超大尺寸晶体生产线建设；2022年完成晶体机加工项目。
	2021年
	2022年
	长汀雷生科技有限

责任公司
	长汀县政府

	229
	长汀高性能纳米钛酸钡产业化项目
	1
	长汀县
	项目占地122亩，新建厂房五栋，办公楼一栋，总建筑面积1.43万平方米，年产高性能纳米钛酸钡3000吨。项目建成达产后，预计可实现营业收入2.9亿元以上，年利税5300余万元，提供就业岗位100个。
	2019-2022
	30000
	30000 
	2019年建设两栋厂房及办公楼，完成900吨固相法生产线；2020年建设完成300吨液相法生产线；2021年建设完成1500吨固相法、600吨液相法生产线；2022年完成2000吨固相法、1000吨液相法生产线，完成所有投资。
	2019年
	2022年
	福建贝思科电子材料股份有限公司
	长汀县政府

	230
	长汀福广金属制品生产项目
	1
	长汀县
	新建厂房2栋，引进先进生产技术，加工生产新型铜合金线材、铜线、网络设备材料、弱电线缆等产品。
	2020-2023
	30000
	30000 
	2020-2021年改造原有厂房，新建厂房2栋，新型铜合金材料生产线投产；2022年新征用地100亩，建造现代化标准厂房，引进先进网络光缆、弱电线缆、网络设备材料加工生产设备；2023年全部建成投产。
	2020年
	2023年
	福建省福广金属材料有限公司
	长汀县政府

	231
	长汀县馆前镇米粉加工园建设项目
	1
	长汀县
	建设占地面积3万平方米的米粉加工园，整合行业资源，形成原料、生产、加工、销售一条龙产业链，引进标准化米粉加工生产线，有效整合米粉加工企业多小散的现象，实现米粉产业安全生产、绿色发展。
	2021-2025
	25000
	25000 
	2021年做好小型米粉加工企业整合工作；2022-2025年建设米粉加工园，引进标准化米粉加工生产线。
	2022年
	2025年
	馆前镇
	长汀县政府

	232
	长汀薯类加工专用设备制造项目
	1
	长汀县
	项目规划用地面积约50亩，主要建设生产车间、仓库、办公、宿舍及道路、绿化等配套建设；购置加工生产设备及配套设备。
	2022-2025
	21000
	21000
	2022年完成项目签约并完成前期规划设计；2023年开工建设；2024年完成项目主体工程并实现一期投产；2025年项目全面竣工 。
	2023年
	2025年
	涂坊镇
	长汀县政府

	233
	长汀年产1000吨稀土永磁钐钴合金项目
	1
	长汀县
	建设年产1000吨稀土永磁钐钴合金项目，建设完成将达到年产1000吨生产能力，预计实现产值25991万元，实现税收700万元，创造利润2200万元。
	2021-2022
	21000
	21000
	2021年主体工程建设；2022年设备安装、调试并投产。
	2021年
	2022年
	福建省长汀卓尔科技股份有限公司
	长汀县政府

	234
	长汀高纯低铁石英砂、石英粉生产项目
	1
	长汀县
	项目占地面积30亩，新建生产厂房和库房，综合办公楼、员工宿舍及食堂，配电房，停车场及绿化，新购置各类设备。年产40万吨高纯低铁石英砂、石英粉。
	2021-2024
	21000
	21000 
	2021年完成施工图审查及土地报批等前期工作工作；2022-2023年完成厂房、办公楼、员工宿舍等建设装修；2024年基本实现达产目标。
	2022年
	2024年
	应急管理局
	长汀县政府
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	235
	长汀富晟环保纸质包装制品项目
	1
	长汀县
	新建生产车间、仓库、厂房、办公楼及员工宿舍等，购置贴标机、分切机、开箱机、糊盒机等85台，年产包装制品、工艺品、服饰等50万件。
	2020-2022
	21000
	16000 
	2020年完成施工图审查及土地报批等前期工作工作，主体厂房开工建设；2021年完成厂房、办公楼、宿舍等建设及试生产；2022年建成并投产。
	2020年
	2022年
	福建富晟包装科技

有限公司
	长汀县政府

	236
	长汀安踏（二期）机器换工智能化生产项目
	1
	长汀县
	项目用地面积约33亩，新建框架结构标准厂房20000平方米，引进先进服装生产线30条。
	2020-2023
	21000
	21000 
	2020-2022年度前完成主体厂房建设，2023年厂房装修及设备选型、设备安装调试及竣工投产。
	2020年
	2023年
	安踏（长汀）体育

用品有限公司
	长汀县政府

	237
	长汀华盛遥控模型生产项目
	1
	长汀县
	项目总占地68.5亩新建厂房、仓库，建设遥控模型、智能玩具、影视道具衍生品生产线。
	2020-2023
	20000
	20000
	2021-2022年主体工程建设；2023年遥控模型、智能玩具、影视道具衍生品等成品生产线建设。
	2021年
	2023年
	福建华盛建材有限

公司
	长汀县政府

	238
	长汀高端消防安全设备生产项目
	1
	长汀县
	项目占地80亩，建筑面积9.42万平方米，主要研发、生产、销售悬挂式干粉灭火装置、壁挂式干粉灭火装置、智能末端试水装置、防弹板等系列智能化公共安全产品。
	2021-2025
	20000
	20000 
	2021年征地及规划；2022-2023年主体工程建设；2024年研发、生产、销售悬挂式干粉灭火装置、壁挂式干粉灭火装置、智能末端试水装置；2025年建成防弹板等系列智能化公共安全产品生产线。
	2022年
	2025年
	策武镇
	长汀县政府

	239
	连城稀土精深加工产业园建设项目（原连城金属矿综合利用产业园）
	1
	连城县
	1.钕铁硼废料及稀土钼矿产品综合回收利用区，规划面积600亩，需回购现有新宇钢业有限公司106亩土地（回购资金约1800万元）,拟引进稀土分离及冶炼、磁性材料系列产品深加工项目。现已建成福建省华裕天恒科技有限公司年处理8000吨钕铁硼废料及2000吨荧光粉废料综合回收利用项目，该项目占地104亩，已于2019年7月投入生产。
2.多金属矿产品的综合利用区，规划面积600亩，依托连城泰鑫金属炉料有限公司（占地30亩），拟引进多金属矿冶加工项目，目前占地面积约150亩，128立方米高炉富锰渣生产项目，项目建成后形成年产富锰渣6000吨、生铁40000吨、附产品2000吨生产线。
	2020-2035
	600000
	200000 
	部分企业入驻，建成投产
	2021年
	2035年
	连城工业园区、

庙前镇、朋口镇
	连城县政府

	240
	连城竹集成材结构建筑产业园项目
	1
	连城县
	申报建立中国标准化种植基地；打造竹产业虚拟交易中心，引进江西、浙江等地竹制品加工企业；结合县内旅游景区资源和美丽乡村、农村环境整治，建设竹集成材产品和自驾游营地。
	2020-2030　
	350000
	150000 
	完成项目建设
	2020年
	2025年
	莒溪镇
	连城县政府

	241
	连城水泥建材产业园（含装配式建筑园、石灰石产业园）
	1
	连城县
	初步探明石灰石矿储量约2.38亿吨，其中1.6亿吨石灰石矿属船山组灰岩，品位高、质量好，平均品位可达55%，且埋藏浅，适合露天开采。（已初步探明石灰石矿储量2.38亿吨。）引入住建部下属国企在庙前镇建设年产100万吨以上高标准水泥生产企业。规划面积600亩，主要建设年产300万吨水泥厂建设项目、年产20万吨食品级超细钙粉项目、元年产20万吨活性石灰石工程项目、年产100万吨石灰石连城锰矿二采区项目。初步探明石灰石矿储量约2.38亿吨，其中1.6亿吨石灰石矿属船山组灰岩，品位高、质量好，平均品位可达55%，且埋藏浅，适合露天开采。（已初步探明石灰石矿储量2.38亿吨。）引入住建部下属国企在庙前镇建设年产150万吨以上高标准水泥生产企业。
	2021-2030
	300000
	100000 
	部分企业入驻，建成投产
	2021年
	2025年
	庙前工业集中区
	连城县政府

	242
	连城朋口精细化工产业园建设项目
	1
	连城县
	项目规划总用地4462亩，总建筑面积815348平方米。建设工程由标准厂房、配套工业园区物流产业园、生活服务用房、企业服务中心、公用辅助工程、附属工程等组成。精细化工产业园建成后通过招商选资，以商招商，项目落地达产后，预计可实现产值400亿元、税收20亿元。
	2021-2025
	183078
	183078 
	2022年完成土地征迁，2024年完成土地平整，2025年完成基础设施建设
	2024年
	2025年
	朋口工业集中区
	连城县政府
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	243
	连城高档陶瓷建材产业园建设项目
	1
	连城县
	占地1000亩，规划建设总建筑面积达45万平方米（其中生产厂房建筑面积20万平方米），建设8条生产线、年产5000万平方米福建最大的的高档建材陶瓷生产研发基地。
	2020-2030
	180000
	80000 
	项目招商落地，规划编制等前期工作，启动三通一平，部分企业投产
	2020年
	2025年
	莒溪镇
	连城县政府

	244
	连城锰产业园项目
	1
	连城县
	建设锰材料生产加工基地、研发中心和交易结算中心，形成活性二氧化锰以及高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、镍钴锰酸锂三元材料等锰系新能源材料等产品系列和生产能力，建成锰矿开采、锰矿加工产业集群。
	2021-2028
	165000
	80000 
	部分企业入驻，建成投产
	2021年
	2028年
	庙前工业集中区
	连城县政府

	245
	连城大洋年产3亿支气雾剂生产项目
	1
	连城县
	项目拟用地面积约185亩，分二期建设，目前一期约80亩用地已摘牌，正在施工；二期用地约105亩。项目全面建成达产后可年产气雾胶粘剂3亿支，预计年产值24亿元，缴纳税收5000万元以上。
	2018-2024
	120000
	95000 
	2024年底项目全面竣工投产
	2018年
	2024年
	福建大洋气雾剂科技有限公司
	连城县政府

	246
	连城固体生活垃圾气化发电示范基地及生产线设备项目
	1
	连城县
	生活垃圾气化发电示范基地，总投资1亿，项目占地约50亩；气化发电生产线设备制造项目投资10亿。
	2019-2025
	110000
	100000 
	在工业园区规划建设设备制造企业
	2019年12月
	2025年
	连城工业园区、

揭乐乡
	连城县政府

	247
	连城渡远复合材料生产项目
	1
	连城县
	项目用地约166亩，建筑面积80000平方米，建设厂房8栋，仓库1栋，研发楼与配套设施，引进高端智能生产设备、MES、PLM等网络协同管理体系，实现智能制造，建设户外运动用品、汽车船艇配件、家居新材等复合新材应用制造项目生产线，建成后年产75000吨ASA和PETG复合材料及制品130万套
	2021-2025
	104198
	104198 
	完成项目建设，投产
	2021年
	2025年
	福建渡远户外运动

用品有限公司
	连城县政府

	248
	连城允升年产十万吨金属复合不锈钢管生产项目
	1
	连城县
	建设6栋厂房，一栋研发中心附属楼，一栋车间及连廊，以及配套厂区道路和绿化等附属设施建设，总建筑面积68125.68平方米。项目建成投产后可年产十万吨金属复合材料管。项目建设分三期实施，第一期年产四万吨各种金属复合管及相关产品，第二期年产三万吨各种复合管及相关产品，第三期年产三万吨金属复合管及相关产品。
	2018-2023
	101500
	40000 
	建设4栋厂房及附属设施，建成投产
	2018年3月
	2023年
	福建允升复合材料

科技有限公司
	连城县政府

	249
	连城赛特新材料产业园建设项目
	1
	连城县
	用地160亩，用于建设标准厂房15万平方米，引进10个新材料项目配套福建赛特新材用于延伸产业链。
	2021-2025
	100000
	100000 
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	连城工业园区
	连城县政府

	250
	连城锂电池产业园建设项目
	1
	连城县
	项目占地500亩，引进30家锂电池企业，每家企业平均占地15亩，建设标准厂房20万平方米，生活区占地30亩，建设职工宿舍3万平方米，配套设施5000平方米。主要引进汽车储能电池、小动力电池、野外储能电池、通信机站储能电池等锂电池产业链，形成产业集聚。
	2021-2024
	100000
	100000 
	完成项目建设。
	2021年
	2024年
	国投集团
	连城县政府

	251
	连城竹制品加工园项目
	1
	连城县
	项目规划用地面积约250亩，建（构）筑物基底（占地）面积135950平方米 (其中构筑物占地面积 43950平方米, 建筑物基底面积92000平方米) , 总建筑面积124000平方米, 计容建筑面积167000平方米, 绿地工程规划面积30800平方米, 绿化率18. 47%,生产服务设施占规划面积的5. 76%。本项目主要建设综合生产厂房（竹保健品生产厂房、竹纤维产品生产厂房、竹炭产品生产厂房、竹建材产品生产厂房、竹工艺品生产厂房等）、综合仓库（原材料库、辅料库、成品库、备件库等）、辅助工程（机修车间、事故处理中心、空压机泵房、变电站、循环水处理站、消防水站、垃圾站、公共厕所等）、综合服务工程（竹文创中心、综合服务楼、职工公寓等）及公用辅助工程（露天堆场、厂区道路、给排水与治污工程、强电照明工程、消防弱电通信工程、围墙绿化门房工程等）。
	2021-2030
	100000
	50000 
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	姑田镇
	连城县政府

	252
	富润钢渣处理生产项目
	1
	连城县
	利用富润公司钢渣处理剂（改性剂）为钢铁公司（五家以上）的钢渣提供处理方案，并将产品作水泥添加剂使用，达产后年产值30亿元，税收3亿元
	2021-2025
	100000
	100000 
	推进项目建设
	2021年
	2025年
	福建富润建材科技

股份公司
	连城县政府
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	253
	连城国家级高新技术产业园项目
	1
	连城县
	建筑面积为20万平方米，及园区道路、污水处理、给排水工程、光电研究院等。可引进锂电池产业企业25家、新材料企业5家，可创产值50亿，创税收1亿元。
	2021-2026
	85300
	40000 
	完成项目建设。
	2021年
	2026年
	连城工业园区
	连城县政府

	254
	连城康莱宝运动用品产业园建设项目
	1
	连城县
	项目占地180亩；规划建设6栋标准厂房，建筑面积约占6.5万平方米；建设职工配套公寓楼1栋，建筑面积约占1万平方米；办公楼1栋，建筑面积8000平方米；基础设施包括道路建设以及绿化用地等，建设面积约占1.4万平方米。引进智能跑步机，智能单车，高尔夫球等5个项目，主要以康莱宝公司为主形成运动器材配套产业园。到2025年，形成产值10亿元，与康莱宝公司形成总产值25亿元，税收1.5亿元的智能化体育器材产业园。
	2021-2027
	60000
	40000 
	完成项目建设，部分投产。
	2021年
	2027年
	福建康莱宝运动用品有限公司
	连城县政府

	255
	连城金属新材料产业园建设项目
	1
	连城县
	本项目占地300亩，规划建设6栋钢构标准厂房，建筑面积约占6.6万平方米；1栋研发中心，建筑面积约占0.22万平方米，1栋研发车间，建筑面积约占0.21万平方米，1栋研发中心附属楼，建筑面积约占0.9万平方米，产业园内设置9米和6米道路、绿化以及停车场等附属设施。预计产值可达到30亿元，年税收可达到3.1亿元以上。
	2020-2025
	55300
	55300 
	推进项目建设。
	2021年
	2025年
	连城工业园区
	连城县政府

	256
	连城菲尔姆高阻隔膜生产项目
	1
	连城县
	项目新建厂房、办公楼1.8万平方米，配套办公楼及附属设施工程。建成5条阻隔膜复合+涂布生产线，2条镀膜生产线，配套相应检测设施，研发设施
	2018-2023
	55000
	28000 
	建成投产。
	2018年9月
	2023年
	福建菲尔姆科技有限公司
	连城县政府

	257
	连城工业园区第三期路网工程项目
	1
	连城县
	本项目包括西城大道及北大西路（林坊段）、宁中西路、宁南西路、莲岳路、张横路、腾飞路，道路红线24米～60米，道路总长约7.2公里，采用沥青混凝土路面，建设内容主要为道路工程、桥涵工程、管线工程（给排水、电力、电信）、照明工程以及交通工程（标志、标线）。
	2020-2025
	54500
	54500 
	完成工程建设
	2021年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	258
	连城中触（85–100寸）大尺寸触摸显示屏项目
	1
	连城县
	项目占地45亩，建设3万平方米标准厂房，其中无尘车间5000平方米，研发中心2500平方米，年产大尺寸触摸显示屏10万块。
	2019-2022
	50000
	30000 
	计划新建标准厂房2万平方米，建成投产。
	2020年3月
	2022年
	连城县中触电子有限公司
	连城县政府

	259
	航凯高档户外用品建设项目
	1
	连城县
	项目用地106亩建设标准厂房，企业总部，建设高档户外用品，达产后年产值10亿元，税收1亿元。
	2021-2024
	50000
	50000 
	完成项目基础设施建设，设备安装调试，计划2024年底竣工投产
	2021年
	2024年
	连城航凯木业有限

公司
	连城县政府

	260
	连城1.5万吨改性锰酸锂生产项目
	1
	连城县
	项目拟建1.5万吨改性锰酸锂生产线，建设内容分两期实施。其中一期建设5000吨微米级单晶颗粒改性尖晶石锰酸锂生产线，二期扩建车间使改性锰酸锂生产规模达到1.5万吨。项目占地面积80亩，建筑面积55050平方米。主要建设内容包括：加工生产区、办公生活区、辅助区及配套区。
	2022-2024
	42000
	42000
	建成投产
	2022年
	2024年
	庙前工业集中区
	连城县政府

	261
	连城工业园区生活区建设项目
	1
	连城县
	项目总用地面积72400平方米(108.6亩)，建筑占地面积15710 平方米，总建筑面积15万平方米(含地下停车场5000平方米)，总投资为40000万元，主要内容为新建生活区房屋15万平方米及配套供排水、供电、电信、道路地坪(含地上停车位)、地下停车场、绿化等基础设施。
	2020-2025
	40000
	40000 
	完成生活区及配套供排水、供电、电信、道路地坪(含地上停车位)、地下停车场、绿化等基础设施建设。
	2020年
	2025年
	工贸公司
	连城县政府

	262
	连城棒球运动护具生产项目
	1
	连城县
	项目占地面积11.5亩，新建办公楼、厂房、仓库两幢，建筑面积6000平方米，建设棒球护具生产线两条，年产曲棍球、棒球护具25万套，用工约200人，项目竣工投产后年产值8.5亿元，税收600万元，产品主要销往欧美等国及台湾、日本、韩国。
	2021-2025
	35000
	35000
	建成投产
	2021年
	2025年
	庙前工业集中区
	连城县政府
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	263
	连城奕龙高强环保复合纸板新材生产项目
	1
	连城县
	项目用地面积100亩，项目总建筑面积60000平方米，建筑占地52000平方米，其中建设12米高单层全钢构厂房50000平方米，配套建筑10000平方米。项目计划分二期投资，首期计划投资约2亿元, 建全钢构厂房30000平方米、行政办公2000平方米、职工宿舍3000平方米，建设配套建筑及辅助设施等2000平方米；购置进口3-50毫米厚智能竖瓦楞高强环保复合纸板生产线三条、家具成型生产线两条及配套设备。二期计划投资约1亿元,建全钢构厂房20000平方米、职工宿舍2000平方米，建设配套建筑及辅助设施等1000平方米；购置进口2.5米智能高速瓦楞纸板生产线两条及配套设备。项目建成后可形成年产1800万平方米3-50毫米厚智能竖瓦楞高强环保复合纸板、年产11000万平方米进口2.5米智能高速瓦楞纸板的生产能力。
	2021-2025
	30000
	30000 
	完成项目建设投产
	2021年
	2025年
	福建奕龙包装制品

有限公司
	连城县政府

	264
	连城佳辉年产2万吨二氧化硅消光剂二期项目
	1
	连城县
	原地扩建综合楼1栋，宿舍楼1栋，研发中心1栋，建筑面积15000平方米，购买锅炉、热风炉、反应釜、压滤机、雾化机等设备，新增一条二氧化硅消光剂生产线，形成年产2万吨二氧化硅消光剂的生产能力。
	2020-2022
	28000
	20000 
	2021年完成厂房建设，2022年完成设备安装调试，并投产。
	2020年
	2022年
	连城县佳辉科技有限公司
	连城县政府

	265
	连城益众年产20万吨再生油品建设项目
	1
	连城县
	项目用地约30亩，主要建设内容为：建设厂房两栋、办公室一栋、研发中心一栋，年产20万吨再生油品生产线、油品分装调配中心，危废运输中心及配套设施，项目建成达产后年产值预计可达2.5亿元，年缴纳税收预计可达1500万以上。
	2020-2022
	25000
	25000 
	完成建设厂房、生产线六条及配套设施。建成投产。
	2020年
	2022年
	连城益众再生资源

有限公司
	连城县政府

	266
	连城生物医药系列产品生产项目
	1
	连城县
	该项目规划占地约300亩，主要建设：1.粉针、水针、颗粒剂等系列产品研发环境项目，新建仓储、办公研发中心、质检中心；2.防霉抗氧化等系列项目，占地35亩，新建厂房、办公楼等；3.新建院士专家工作站和企业研发中心项目，引进同行业中的权威专家，借助院士专家及其团队的智力资源、技术资源、信息资源等解决公司发展战略、研发方向、技术难题、人才培养等方面的薄弱环节，实现为公司关键防霉剂产品核心技术取得突破、科技成果得以转化、人才培养实现提升、科研实力得以提升，促进技术创新和科技成果产业化。
	2021-2025
	25000
	25000 
	建成投产
	2021年
	2030年
	庙前工业集中区
	连城县政府

	267
	连城赛特年产350万平方米超低导热系数真空绝热板项目
	1
	连城县
	项目在原有厂区内建设，新建厂房2栋，建设超低导热系数真空绝热板生产线，购置生产设备约100台套、检测设备20台套、公共设备、物流设备等。项目建成投产后年新增超低导热系数真空绝热板350万平方米。
	2019-2022
	24939
	24000 
	竣工投产
	2019年5月
	2022年
	福建赛特新材股份

有限公司
	连城县政府

	268
	连城沣沣年产10000吨薯类系列休闲食品项目
	1
	连城县
	项目规划用地158亩，总建筑面积60955.7平方米，建设全粉生产车间、复合薯片车间、复合薯片车间等5栋生产厂房， 锅炉房、办公楼、宿舍楼、研发楼、全自动设备生产线及污水处理等配套设施。
	2020-2025
	22000
	19000 
	完成项目建设
	2020年
	2025年
	福建沣沣食品有限

公司
	连城县政府

	269
	连城县科技企业孵化器建设项目
	1
	连城县
	在连城工业园区内建设以光电、新材料、医药生物产业为主体的科技企业孵化器，拟建设标准化厂房2座，建筑面积2万平方米，可入驻孵化企业20家。
	2021-2025
	20500
	20500 
	完成项目编制、选址及基本建设
	2022年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	270
	连城中益制药年产8500吨中药提取物及原料药生产项目
	1
	连城县
	新建中药提取物、化学原料药、生化原料药生产基地 。主要生产品种为： 松香、樟油毛油、猪胆汁、胰激肽释放酶（血管舒缓素）、水杨酸、水杨酸甲酯、麝香草酚，建设相关配套的生产设施及污水处理设施。
	2021-2022
	20000 
	18000 
	全面竣工投产
	2021年
	2022年
	福建中益制药有限

公司
	连城县政府

	271
	连城汽车级硫酸锰生产项目
	1
	连城县
	年产5万吨汽车级硫酸锰，占地面积50亩，主要建设厂房及相关设施约8000平方米、仓库2000平方米、办公楼和检测中心1000平方米。
	2022-2024
	20000
	20000
	建成投产
	2022年
	2024年
	庙前工业集中区
	连城县政府
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	272
	连城宝港汽车配件生产项目
	1
	连城县
	项目分二期建设，一期收购原久安汽配厂区进行改建，扩大生产能力，主要生产汽车制动毂；项目建成投产后年产值可达1.5亿元，年缴纳税收可达2000万元；二期，拟用地60亩，生产汽车配件系列产品。
	2020-2024
	20000
	20000 
	竣工投产
	2020年
	2024年
	文亨镇
	连城县政府

	273
	漳平特钢铸造循环经济产业园
	1
	漳平市
	100万吨钢铁铸件。
	2021-2025
	2500000
	2500000
	2025年完成项目建设
	2021年
	2025年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	274
	福建龙钢智能化钢铁工业4.0定制化生产示范项目
	1
	漳平市
	建设标准化厂房、河堤、厂区道路、水电配套、附属挡墙、绿化等，建设3条生产线，建成后年产500万吨钢铁。
	2020-2025
	1500000 
	1500000 
	完成工程建设。
	2020年
	2025年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	275
	漳平龙钢智能化钢铁年产120万吨生铁生产项目
	1
	漳平市
	建筑面积60万平方米，建设标准化厂房、厂区道路、水电配套、职工生活区及健身休闲设施等，建成后年120万吨生铁。
	2019-2022
	410000
	410000 
	2022年完成项目建设
	2019年
	2022年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	276
	漳平龙钢智能化钢铁年产70万吨H型钢生产项目
	1
	漳平市
	建筑面积40万平方米，建设标准化厂房、厂区道路、水电配套、职工生活区及健身休闲设施等，建成后年产70万吨H型钢。
	2019-2022
	325000
	325000
	完成工程建设。
	2019年
	2022年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	277
	龙钢新兴铸管项目
	1
	漳平市
	建筑面积50万平方米，建设标准化厂房、厂区道路、水电配套、职工生活区及健身休闲设施等，建成后年100万吨新兴铸管。
	2021-2025
	300000
	300000 
	2025年完成项目建设
	2021年
	2025年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	278
	龙钢装配式永钢项目
	1
	漳平市
	建筑面积70万平方米，建设标准化厂房、厂区道路、水电配套、职工生活区及健身休闲设施等，建成后年100万吨装配式永钢。
	2021-2025
	300000
	300000 
	2026年完成项目建设
	2021年
	2025年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	279
	兴华装配式建筑项目
	1
	漳平市
	项目总建筑面积150万平方米，建设标准化厂房，配套生产线5条等，建成后年产300万吨的预制件、钢结构件、一体化装修材料。
	2021-2025
	300000
	300000
	2025年完成项目建设
	2021年
	2025年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	280
	漳平工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目
	1
	漳平市
	1.遂林产业园区：拟建设园区道路及交通设施用地84公顷，拟建设4万t/日处理量的污水处理厂及8km长污水进水管网；
2.登榜工贸新区：建设道路7km，排水渠2km，建设园区综合服务中心、社区服务中心、创新中心和职业技能提升中心；在金水南路（溢泰和三达中间）建设综合配套服务设施建筑面积4000㎡，新建配套幼儿园建筑面积6733㎡；
3.新材料产业园（二期）：主要建设园区路网2.5km，边坡防护措施600m，建设5万㎡标准化厂房
	2020-2022
	206459
	201459 
	完成工程建设。
	2020年
	2022年
	漳平市富山工业园区开发建设有限责任

公司
	漳平市政府

	281
	废弃矿山地质环境综合治理项目
	1
	漳平市
	涉及漳平市废弃矿山（含政策性关闭矿山）总数为16个，恢复治理面积约75.49ha，分布于7个乡镇，其中以永福镇7个，芦芝镇3个，拱桥镇2个，南洋镇、桂林街道、吾祠乡、西园镇各1个。拟治理废弃矿山全部为露天开采，普遍存在开采面过高，坡度较陡局部甚至呈直立状特征。
	2020-2025
	200000
	200000
	完成工程建设。
	2022年
	2025年
	自然资源局
	漳平市政府

	282
	漳平龙钢智能化钢铁年产钢坯121万吨生产项目
	1
	漳平市
	建筑面积40万平方米，建设标准化厂房、厂区道路、水电配套、职工生活区及健身休闲设施等，建成后年产121万吨钢坯。
	2019-2022
	185000
	185000
	完成工程建设。
	2019年
	2022年
	钢铁项目办
	漳平市政府

	283
	漳平木竹户外制品产业示范园
	1
	漳平市
	产业园实行分期开发，分孵化园、一期、二期、三期建设。首期建设孵化园，孵化园，项目总用地面积173亩。其中新建建筑面积8.5万平方米，建设标准化厂房、河堤、厂区道路、水电配套、附属挡墙、绿化、富兴路等。
	2019-2023
	150000
	127000 
	2021年完成工程一期建设，2022年完成工程二期建设，2023年完成工程三期建设。
	2019年
	2023年
	工业园区
	漳平市政府

	284
	漳平红狮矿山和生态皮带长廊项目
	1
	漳平市
	建设一条红狮岭兜矿山至漳平红狮水泥厂（西园镇遂林村）矿山皮带长廊，全长约36.3公里，建成后用于年输送550万吨石灰石和150万吨红狮三期（岭兜）熟料及配套红狮岭兜矿区、西溪矿区建设
	2020-2023
	120000
	120000 
	2021年完成前期有关工作，并开工建设，2023年建成投入使用。
	2021年
	2023年
	漳平红狮水泥有限

公司
	漳平市政府

	285
	漳平丰晟尾矿绿色开发新型环保建材项目
	1
	漳平市
	总建筑面积3.5万平方米，新建1栋生产厂房、原料堆场、研发检测中心、仓储和综合办公楼，建成2条生产线，年产30万吨地铁管片同步注浆新型建材建设项目
	2021-2023
	106300
	106300
	完成工程建设。
	2021年
	2023年
	芦芝镇
	漳平市政府
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	286
	漳平富山轻工产业园基础设施建设项目
	1
	漳平市
	1.园区道路“白改黑”用地面积42000㎡，道路长度约3404.4m，宽约12m，配套建设绿化、照明、给排水等工程。
2.木竹产业园基础设施用地面积121.35公顷，拟建设园区道路及交通设施用地84公顷；土地开发挖方量80万m³；综合服务市场建筑面积93500㎡，包括园区综合服务中心、产品检测中心、社区服务中心、创新中心和职业技能提升中心；标准化厂房建设面积20万㎡。
	2021-2023
	100000
	10000 
	完成工程建设。
	2021年
	2023年
	工业园区管委会
	漳平市政府

	287
	漳平浩元年产10万吨玄武岩连续纤维生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积20.7万平方米，新建1栋生产厂房、破碎区、生产车间、实验车间和仓库、办公生活区、原料区等基础设施；新建2条年产10万吨玄武岩连续纤维生产线
	2021-2025
	96000
	96000 
	2021年完成前期工作并开工建设，2025年建成投产。
	2021年
	2025年
	漳平市浩元建材有限公司
	漳平市政府

	288
	漳平惠丰装配式建筑材料生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积9.96万平方米，新建1栋生产厂房、砂石料堆场、搅拌站、成品堆场、科研中心和宿舍楼，建成6条年产100万立方砼构件生产线
	2020-2022
	60000
	50000
	建成投产
	2020年
	2022年
	财政局
	漳平市政府

	289
	钢铁产业园区基础设施建设项目
	1
	漳平市
	项目建设用地规划面积592.77公顷。配套建设道路与交通工程、公用设施、绿化工程、电力和给排水等。
	2019-2024
	50000
	50000 
	完成配套基础设施基本建成
	2020年
	2024年
	漳平市富山工业园区开发建设有限责任

公司
	漳平市政府

	290
	漳平工业园区工贸新区通用标准厂房建设项目
	1
	漳平市
	总建筑面积19.2万平方米，建设钢结构厂房7.5万平方米，框架结构厂房9万平方米，配套生产管理及办公用房2.7万平方米
	2018-2023
	40000
	28000
	2023年完成工程建设
	2018年
	2023年
	工业园区管委会
	漳平市政府

	291
	漳平凯伦新型建筑防水材料生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积7.2万平方米，新建2栋厂房、仓库、综合楼及附属设施，新建3条年产1000万㎡高聚物改性沥青（有胎）防水卷材生产线、1条年产1000万㎡自粘聚合物改性沥青（无胎）防水卷材生产线、1条防水涂料生产线（包含10000吨聚氨酯防水涂料、10000吨非固化沥青涂料和10000吨聚合物水泥涂料）和1条年产10000吨聚氨酯地坪漆生产线
	2020-2021
	38504
	38504
	建成投产
	2020年
	2021年
	商务局
	漳平市政府

	292
	漳平九鼎精细氟化物改扩建生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积2万平方米，新建2栋厂房和仓库，建设6条生产线，建成后年产45000吨精细氟化物
	2020-2025
	27000
	27000 
	2021年完成征地拆迁土地平整，2022年进行主体建设。
	2020年
	2025年
	福建九鼎化工有限

公司
	漳平市政府

	293
	联亚环保建材固废无害化综合循环利用项目
	1
	漳平市
	项目总建筑面积2.4万m2，建设破碎车间、骨料仓储、制品车间、成品仓储、搅拌站、变电所、实验室、生活楼、办公楼和堆场等及相关配套设施。
	2021-2023
	26000
	26000 
	2020年完成项目前期工作，2023年完成项目建设
	2021年
	2023年
	福建联亚环保建材

科技有限公司
	漳平市政府

	294
	漳平金启氧化锆生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积9.9万㎡，建设制粉体车间和氧化锆陶瓷制备车间各1栋，以及原料仓库、成品仓库、办公综合楼、宿舍综合楼、研发中心、化验检测中心、生产辅助车间等配套设施，建成2条年产高纯超细纳米粉体2400吨、粗氧化锆粉体3000吨、结构陶瓷件系列产品500吨生产线
	2019-2022
	25600
	16600 
	2022年完成工程建设并投入试产
	2019年
	2022年
	福建省金启纳米陶瓷新材料有限公司
	漳平市政府

	295
	漳平华滨环境保护专用设备生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积1.3万平方米，新建2栋综合生产厂房、原材料藏库、办公楼、宿舍、食堂及配套附属生产生活用房，新建3条生产线，建成后年产新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL系列）和与干法、半干法配套的大型布袋脉冲除尘器(LCM系列)等1000套环境保护专用设备
	2020-2021
	22800
	22800
	完成工程建设。
	2020年
	2021年
	福建华滨实业有限

公司
	漳平市政府

	296
	漳平世茂纳米碳酸钙生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积6.9万平方米，建设1栋厂房、实验室、综合楼及生活配套设施，建成年产100万吨纳米碳酸钙生产线6条，主要用于食品、医药添加剂
	2020-2025
	22253
	22253
	完成项目一期建设并投产。
	2020年
	2025年
	福建世茂碳酸钙实业有限公司
	漳平市政府

	297
	漳平溢园尾矿渣再生利用及釉料生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积4.1万平方米，建设标准化钢构厂房2栋、企业办公楼、员工宿舍楼等，建成2条年处理20万m³尾矿渣和20万吨成品釉料生产线
	2020-2021
	22000
	22000 
	完成工程建设。
	2020年
	2021年
	双洋镇
	漳平市政府

	298
	漳平锦源盛锆刚玉生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积8.88万平方米，建设2栋生产车间，综合楼、宿舍楼等，建成2条生产线年产ZA40产品3850吨，ZA25普通砂1925吨、ZA25整形砂1925吨
	2019-2021
	21500
	5500 
	2021年竣工投产。
	2019年
	2021年
	福建锦源盛磨料制造有限公司
	漳平市政府
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	299
	嘉佳向未来创客文化园（国联-火星人研学基地）
	1
	漳平市
	项目建筑面积4.07万㎡，建设嘉佳智能玩具生产区、嘉佳教育研学培训基地和嘉佳文化休闲区，购置设备及配套设施，建成后年产嘉佳智能玩具产品150万套及年接待游客30万人次工业旅游项目。
	2020-2022
	21000
	21000
	2020年2月开工建设，2022年建成投产
	2020年
	2022年
	漳平市嘉佳教育科技有限公司
	漳平市政府

	300
	漳平泰然铝中间合金生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积6.66万平方米，新建1栋厂房和仓库，建设2条年产0.5万吨铝中间合金生产线，1条年产1万吨铝中间合金生产线
	2020-2025
	21000
	21000 
	2021年进行主体建设，2025年建成投产。
	2020年
	2025年
	福建泰然新材料有限公司
	漳平市政府

	301
	漳平青竹年产1.5万吨新材料及水处理剂生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积1.53万平方米，新建甲类车间3幢、丁类车间1幢、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、甲类危险品库、综合楼、分析室、五金库、维修车间、配电室等，建成6条年产15000吨新材料及水处理剂生产线
	2019-2021
	20900
	5000
	2020年做好总平、施工图纸设计、环评等前期工作并实现开工建设。
	2020年
	2021年
	灵地乡
	漳平市政府

	302
	漳平黑猫轮胎内胎生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积5.67万平方米，建设6个车间，1栋综合楼，1栋密炼大楼，建成9条年产5500万条内胎生产线
	2018-2022
	20888
	10000
	2022年完成工程建设并投入试产
	2018年
	2022年
	黑猫轮胎（福建）

有限公司
	漳平市政府

	303
	漳平永凯隆超薄电子光伏玻璃生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、车间、熔窑、厂区道路、附属办公楼、绿化等，建成年产非冷修玻璃90万重量箱，冷修玻璃66.4万重量箱
	2019-2022
	20878
	12900 
	2019年开工建设，2022年完成工程建设并投产。
	2019年
	2022年
	住建局
	漳平市政府

	304
	漳平市羧甲基纤维素钠生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积4.8万平方米，新建1栋标准化生产车间、辅助用房、生产仓库和配套用房等附属工程。建成3条年产电池级羧甲基纤维素钠6000吨生产线
	2020-2022
	20288
	20288 
	完成工程建设。
	2020年
	2022年
	福建美亚瑞新材料

科技有限公司
	漳平市政府

	305
	漳平冠鑫年产3万吨活性氧化锌生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积2.5万平方米，新建活性氧化锌车间3栋、原辅料库房、成品库房、废水车间、固废库房、办公等基础设施建设，新建3条年产30000吨活性氧化锌生产线
	2019-2021
	20180
	20000 
	2021年完成工程建设并投入试产
	2019年
	2021年
	福建冠鑫新材料有限公司
	漳平市政府

	306
	漳平协龙双贾卡鞋服生产项目
	1
	漳平市
	总建筑面积6.6万平方米，建设1栋生产厂房、办公楼、仓库及配套辅助设施，建成2条年产3000吨双贾卡鞋服生产线。
	2020-2021
	20095
	18500
	建成投产
	2020年
	2021年
	菁城街道
	漳平市政府

	307
	天守（中国）植绒革高分子复合材料生产项目
	1
	漳平市
	建设3栋各5000m2标准化厂房，引进9条国际先进植绒生产线，形成年产3960万米植绒革生产线及配套的辅助设备和环保设备。
	2020-2022
	20000
	20000
	2022年完成工程建设
	2020年
	2022年
	天守超纤有限公司
	漳平市政府

	308
	龙岩智造创业园基础设施
	1
	经开区
	项目位于红坊镇倒流水村，总建筑面积约130万平方米（标准厂房、科研大楼、综合服务中心、停车场、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2025
	500000
	500000 
	项目开工建设
	2020年
	2025年
	龙岩国际物流中心

建设有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	309
	经开区众创城项目
	1
	经开区
	规划用地约872亩，其中工业用地约642亩，商住用地约230亩。新建机械制造区、新材料制造区、城市生活区等集制造研发、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区。
	2020-2025
	300000
	300000 
	建成投入使用
	待定
	待定
	待定
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	310
	天英数字经济产业项目
	1
	经开区
	项目总投资26.8亿元，其中固定资产投资24亿元，流动资金2.8亿元，规划用地230亩，建设天英数字经济产业园，全面建成达产后生产触控一体机20万台、云智能一体机1万台、教育白板5万台等，预计年销售收入约50.5亿元，税收约3.5亿元，解决就业人数400多人。
	2021-2025
	270000
	200000 
	建成投产
	2021年
	2025年
	深圳天英联合教育

股份有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	311
	智能模块式悬浮电源互感器产业化项目
	1
	经开区
	占地约352亩，总建筑面积158575平方米，建设生产车间、高压实验室、包装车间、成品库、机修车间等设施，建成年产22万台智能模块式悬浮电源互感器系列产品自动化生产线，生产产品主要运用在电网公司变电站，供应给国家电网等电力公司。项目分两期实施，一期投资3亿元，建设年产3万台智能模块式悬浮电源互感器系列产品自动化生产线，建成后预计可实现年销售收入20.52亿元，年税收1亿元；二期总投资18亿元，全面建成后预计可实现年销售收入136.8亿元，年税收7亿元。
	2021-2025
	210000
	170000 
	建成投产
	2021年
	2025年
	福建中科龙腾高科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会
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	312
	龙岩数据湖科创园项目
	1
	经开区
	依托龙岩辐射闽粤赣区位优势、红色文化军民融合优势、互联网才人辈出优势、数字中国优势以及良好生态气候优势，按照易华录“一园、一湖、一脑、一院、一基金、一银行”的成熟模式，积极探讨由易华录联合南威软件集团，与龙岩国有公司共同设立项目平台公司，着力共建包含“一湖十中心一银行”的龙岩数据湖科创园。
	2022-2025
	150000
	150000 
	建成投产
	待定
	待定
	北京易华录信息技术股份有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	313
	生物医药加工生产项目
	1
	经开区
	拟规划用地面积约占地100亩。生产中药饮片、丸剂、散剂、胶囊和颗粒等生物药品。
	2022-2024
	100000
	50000
	建成投产
	2022年
	2024年
	待定
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	314
	工程机械配件产业园
	1
	经开区
	占地270亩，重点发展新能源汽车、汽车零部件、工程机械零配件、材料加工、机械加工等，充分与新龙马汽车、福龙马专用车、龙工等整机厂配套，搭建汽车零部件产业平台，形成汽车零部件产业聚集，促使机械装备产业转型升级换代，打造年产100万台套各类汽车零部件的高科技水平生产基地。
	2021-2025
	100000
	70000
	建成投产
	待定
	待定
	待定
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	315
	龙岩聚光系统高端装备制造及中试项目
	1
	经开区
	一期租赁72亩土地和7000平方米厂房,建设聚光系统高端装备测试验证示范基地进行研发试验；二期建设智康公司总部基地及高端制造现代化工厂10万平方米，建设年产100万套“笼式电动推杆”、“旋转关节”、“抱闸装置”等高端装备生产线约10条
	2021-2023
	100000
	70000
	建成投产
	待定
	待定
	龙岩智康太阳能科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	316
	物联网及智慧环卫大数据智能应用技术平台
	1
	经开区
	应用物联网、云计算、大数据分析，结合产品服务运营全过程，并兼顾设备的安全运行，设计、定制可以采集所有需求信息的智能载终端模块，制定出符合现有数据采集监控需求且可不断扩展的装备远程数据传输协议接口。开发服务管理云平台、手机APP，融合物联网及大数据，运用大数据评估优化城市服务运营管理工作实效，，在大数据环境下优化资源管理与调度，提高装备的安全可靠性。
	2021-2024
	100000
	30000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	待定
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	317
	日永光电智能影像半导体生产基地项目
	1
	经开区
	项目达产后预计年产值30亿元。建设SMT自动贴片生产线30条，投资约9000万元，自动芯片封装线10条，投资约1亿元。自动清洗生产线8条，投资约200万元，光学电子元器件组装生产线40条，投资约500万元，光学电子元器件自动测试生产线40条，投资约500万元，光学电子元器件包装线10条，投资约200万元。达产后，年产值不低于30亿元，年综合税收不低于4500万元。
	2022-2025
	100000
	29000 
	建成投产
	待定
	待定
	深圳市日永光电科技有限公司/重庆日永光电科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	318
	五冶标准厂房建设项目
	1
	经开区
	建设生物医药产业园、高端装备制造园，标准厂房面积约50万平方米，用于引进生物医药及高端装备制造项目落地。
	2021-2022
	100000
	100000 
	建成投入使用
	2020年
	2022年
	待定
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	319
	龙净环保管带输送智能制造环保设备项目
	1
	经开区
	总建筑面积约35000平方米，建设三个生产车间（托辊生产车间、花板生产车间、精加工生产车间）、封闭式货场、输送装置试验线，及办公综合楼一座。建成后将具备托辊智能化生产，花板、换热管及其它高精度部件生产，钢材室内囤料和产成品室内存储等功能。
	2019-2022
	68000
	25000 
	建成投入使用
	2019年
	2022年
	福建龙净环保股份

有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	320
	环保产业园一期基础设施
	1
	经开区
	项目位于高陂镇睦邻村北环路南侧，总建筑面积约20万平方米（标准厂房、科研大楼、综合服务中心、停车场、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2023
	59000
	59000
	项目开工建设
	2020年
	2024年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会
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	321
	龙岩龙马高端环卫装备和车辆智造项目
	1
	经开区
	新建总装厂房、调试车间、配套件库、试验场、检测线及研发办公楼、食堂等生产和配套设施约19.59万平方米。计划年新增环卫装备和车辆7100台（套）。
	2019-2022
	55000
	25000
	建成投入使用
	2019年
	2022年
	福建龙马环卫装备

股份有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	322
	高端装备产业园二期基础设施
	1
	经开区
	项目位于高陂镇睦邻村北环路北侧，总建筑面积约18万平方米（标准厂房、科研大楼、综合服务中心、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2024
	51000
	51000
	项目开工建设
	2020年
	2024年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	323
	龙岩圣德医药加工生产项目
	1
	经开区
	项目占地约80亩，建筑面积5万平方米，其中一期占地35亩，建筑面积2.4万平方米，一期主要建设综合制剂车间（3层）、中药前处理及提取车间（3层）、综合楼（4层）、甲类车间（1层）、工程车间（1层）。全面建成后新增产值约10亿元，利税约7000万元。
	2019-2023
	50000
	30000 
	建成投入使用
	2019年
	2023年
	福建聚绅药业有限

公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	324
	无人机生产建设项目
	1
	经开区
	规划用地项目总占地约100亩，设置发动机研发区、机加区、焊割区、总装区、电装区、变数箱等组装区、物料储备区、飞起装卸区、缓存区、办公楼，建成后可实现民用微型无人机、轻型无人机、小型无人机等年产1000台。
	2022-2025
	50000
	30000
	建成投产
	待定
	待定
	航天神舟飞行器有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	325
	数字科技园三期基础设施
	1
	经开区
	项目位于高陂镇平在村北环路南侧，总建筑面积约19万平方米（标准厂房、科研大楼、综合服务中心、停车场、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2023
	42000
	41300 
	项目开工建设
	2019年
	2023年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	326
	龙岩经开区（高新区）高端新兴产业创业园标准化厂房
	1
	经开区
	建设标准厂房用于引进高端装备及新兴产业企业入驻。一期：已建成并投入使用，规划用地面积约39亩，建筑面积约3.7万平米，项目总投资约1.2亿元；二期：改扩建，规划用地面积约36.6亩，建筑面积约4.6万平米，项目总投资约1.2亿元，规划建设四栋标准厂房及一栋办公楼，主体已封顶，2020年5月重新开工；三期：新建，规划用地面积约40.3亩，建筑面积约5万平米，项目总投资约1.5亿元。）
	2019-2023
	39000
	22500 
	建成投产
	2019年
	2021年
	龙岩高新园区开发

建设有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	327
	生物医药产业园一期基础设施
	1
	经开区
	项目位于高陂镇平在村北环路北侧，总建筑面积约15万平方米，（科研大楼、综合服务中心、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2019-2023
	33000
	32600 
	项目开工建设
	2019年
	2023年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	328
	专用车配件园三期基础设施
	1
	经开区
	总建筑面积约9万平方米（标准厂房、科研大楼、综合服务中心、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2024
	27000
	27000 
	项目开工建设
	2019年
	2023年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	329
	龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司配方瓷泥项目
	1
	经开区
	拟在高陂建设年产15万吨配方瓷泥生产项目，项目规划用地约214亩，其中一期约92亩。项目建成后，预计年销售收入6.5亿元，年税收约1500万元。
	2020-2025
	26000
	20000 
	建成投入使用
	2020年
	2025年
	龙岩高岭土股份有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	330
	瑞德高新能源汽车启动电池项目
	1
	经开区
	项目方是依靠自有专利技术、利用新能源材料生产智能锂电启动电瓶的高新技术企业，也是国内首批研发生产此类产品的企业。项目拟租赁独栋厂房约8000平方米，新建新能源汽车启动电池生产线，产品具有绝对优势，产品市场容量市场容量合计超过1000亿/年。目前三一重工已形成稳定销售，大运汽车集团，华菱星马，中国重汽等已开始试装。预计2020年实现产值1亿元。
	2021-2025
	25000
	20000 
	建成投产
	待定
	待定
	厦门瑞德高能源科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会
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	331
	汽车配件产业园二期基础设施
	1
	经开区
	项目位于高陂镇黄田村，总建筑面积约6万平方米（科研大楼、综合服务中心、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2019-2023
	25000
	25000 
	项目开工建设
	2019年
	2024年
	福建高富城镇建设

发展有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	332
	陆港物流园区二期基础设施
	1
	经开区
	项目位于红坊镇东阳村，总建筑面积约5万平方米（科研大楼、综合服务中心、路网、管网、燃气及其他配套基础设施建设）
	2020-2022
	22000
	22000 
	项目开工建设
	2020年
	2023年
	龙岩国际物流中心

建设有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	333
	龙岩晨远山机械配件生产项目
	1
	经开区
	建筑面积约21100平方米，建设生产车间及五金车间，用于生产装载机、挖掘机及配套件，年产装载机、挖掘机及配套件3000台套。
	2020-2022
	21000
	15000 
	建成投产
	2020年
	2022年
	龙岩市晨远山机械

有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	334
	三华彩印
	1
	经开区
	占地66．8亩，建设彩印联合工房、综合库、综合楼、原科库，建设凹印生产线3条、胶印线1条、丝印线2条，新增年产能30万大箱。
	2019-2022
	20000
	16000 
	建成投入使用
	2019年
	2022年
	福建三华彩印有限

公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	335
	年产100万㎡高性能纤维及复合材料智能制造生产线项目
	1
	经开区
	项目拟规划用地约50亩，与东莞市松迪智能机器人科技有限公司合资合作，双方参股进行年产100万㎡高性能纤维及复合材料智能制造生产线建设。
	2022-2025
	20000
	15000 
	建成投产
	待定
	待定
	东莞市松迪智能机器人科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	336
	停车场智能安防管理系统及园林机械生产项目
	1
	经开区
	①停车场智能安防管理系统项目：拟租赁标准厂房6000平方米用以承接停车场智能安防管理系统项目转移，该项目现年产值1亿元，利润5000万元；②园林机械生产项目：该公司新开发园林机械产品上市，全部销往欧美地区，预计年产值3-5亿元，拟租赁标准厂房14000平方米用以该项目生产。
	2021-2025
	20000
	13000 
	建成投产
	待定
	待定
	深圳市安厦科技有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	337
	高端汽车钢化玻璃、建筑钢化玻璃及节能环保安全玻璃深加工项目
	1
	经开区
	占地55亩，建设生产车间、原料库、成品库以及配套生活设施。建成后可实现年深加工80万平方米钢化玻璃。
	2021-2024
	20000
	15000 
	建成投产
	待定
	待定
	福建标茂玻璃制品

有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	338
	龙驰专用汽车和挂车生产扩建项目
	1
	经开区
	计划新建厂房，建设重型自卸车厢机器人自动焊接组装生产线、半挂车焊接组装生产线和粉粒物料罐车及下灰车生产线，采购大型等离子自动切割机、全自动埋弧焊机、异形环缝自动焊接机、逆变式脉冲焊接机器人等大型设备30多台套。项目全面建成后可年产1600辆专用汽车和挂车，预计年销售额3.6亿元，年利税1800万元。
	2020-2022
	20000
	15000 
	建成投入使用
	2020年
	2022年
	福建龙驰汽车有限

公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会

	339
	厦龙山海协作区扩区基础设施建设项目
	1
	厦龙区
	园区范围由原来规划面积约57.5平方公里拓展至120平方公里，建设20万平米标准化厂房及配套主干道、水、电、污水管网等市政配套设施。
	2022-2030
	510000
	130000 
	主体工程建设
	2022年12月
	2030年12月
	厦龙经济开发建设

有限公司
	厦龙协作区

	340
	厦龙中盟科技园产业园项目
	1
	厦龙区
	规划总用地700亩，建筑面积100万平方米，建成后可容纳400-500家企业，未来可实现产值约100亿元。
	2024-2027
	330000
	180000 
	主体工程建设
	2024年8月
	2027年3月
	中盟集团
	厦龙协作区

	341
	厦龙中金产业示范园项目
	1
	厦龙区
	规划用地约1000亩，总建筑面积约150万平方米，分两期建设。项目建成后，将成为集商务办公、产品研发、设备生产，产业孵化等一体的大型 综合性园区。
	2025-2028
	130000
	30000 
	主体工程建设
	2025年6月
	2028年12月
	中金寰华产业孵化器股份有限公司
	厦龙协作区

	342
	厦龙中雁科技塑胶产品项目
	1
	厦龙区
	新建10000平方米厂房，建设模具开发制作和大型注塑标准车间。
	2021-2022
	120000
	100000 
	建成投产
	2022年1月
	2022年5月
	中雁科技有限公司
	厦龙协作区

	343
	厦龙电力产业园项目
	1
	厦龙区
	规划用地300亩，电力产业园建成后将进一步整合我市现有的电力建设企业抱团发展形成产业链。
	2024-2026
	110000
	60000 
	主体工程建设
	2024年6月
	2026年6月
	厦龙经济开发建设

有限公司
	厦龙协作区
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	四
	农林水利
	103
	　
	　
	　
	7000860
	6016992
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	新罗中甲湿地公园项目
	1
	新罗区
	主要新建中型水库一座；建设东山水博园、如意中甲湿地生态园，利用库区新增建设用地，建设以河洛文化为主题的湿地旅游景区（内容包括河图洛书、伏曦氏等）和集休闲养生于一体的如意中甲文化小镇、生态休闲农庄、水土保持生态产业园、在输水管线基础上建设十里花海文化长廊。
	2023-2028
	200000
	100000 
	进行主体工程建设。
	2023年12月
	2028年12月
	待定
	新罗区政府

	2
	新罗龙池特色农业加工示范区项目
	1
	新罗区
	建设117亩的深加工基地，建设3万平方米的标准化厂房，同时配套建设办公大楼、分拣中心、冻库、检测中心等；建设休闲旅游观光项目。引入久溪威士忌、擎海鸡尾酒等项目，十四五期间扩征500亩农副产品深加工项目用地。
	2018-2025
	100768
	80768
	完成农业旅游观光基地建设并投产。
	2018年12月
	2025年12月
	新罗大池镇
福建龙岩龙池农产品发展有限公司
	新罗区政府

	3
	新罗小型水库建设及江河湖库水系连通项目
	1
	新罗区
	管道铺设连通21km，下泄通道4km，生态公园4000m3及配套工程；新建取水坝2座。新建蔡坑水库、赤水水库、竹贯水库、乌蛇岛水库、五星水库、南卓水库、芦芝坑水库、岭背水库、佳山水库、丹畬水库、玉宝水库、联合水库、霞村水库、上南墘水库等16座水库，水库总库容3484万立方米。
	2021-2025
	90000
	90000 
	完成项目建设
	2021年12月
	2025年12月
	新罗区农业农村局
	新罗区政府

	4
	新罗区城乡供水一体化项目
	1
	新罗区
	进行全区城乡水源、水厂、管网建设，实现全区“同质、同服务”的城乡供水安全保障体系。
	2019-2025
	80000
	70500
	建成投入使用。
	2020年6月
	2025年12月
	龙岩市新罗水电建设发展有限公司
	新罗区政府

	5
	新罗坪坑水库
	1
	新罗区
	水库总库容1611万立方米，最大坝高79米，正常蓄水位450米，电站装机容量2*600千瓦，工程设计日供水规模为8万吨/日。
	2017-2022
	50000
	30000
	建成投入使用。
	2017年12月
	2022年12月
	福建省水利投资集团龙雁水务有限公司
	新罗区政府

	6
	林业产业发展工程
	1
	新罗区
	1.特色林下经济产业培育项目。林下种植、林下养殖、林产品采集加工、森林景观利用，力争我区林下经济经营面积达172万亩，林下经济产值32亿元, 培育市级以上示范基地达20个，带动劳动力参与发展人数达2.4万人。2.丰产竹林示范基地建设项目。开展竹山施肥、竹山喷（滴）灌建设、竹山道路修建、笋干烤房建设。全区竹林面积达到63.2081万亩，其中毛竹丰产竹林达到20万亩，中小径竹基地面积0.5万亩，引水灌溉面积达到8500亩，新开设竹山道路89公里3.特色苗木花卉产业发展项目。开展智能温室、钢架大棚建设。到2025年，花卉种植面积达 1.0万亩，建设花卉苗木示范基地5个，种苗基地1个，面积1.0万亩，预计实现花卉苗木全产业链产值达11.5亿元。
	2021-2025
	44000
	44000 
	每年建成林下经济示范基地4个、花卉苗木示范基地1个；2021年初建丰产竹林示范基地4个，并按每年每个基地投资100万元标准追加投资，到2025年全面完成示范基地建设。
	2021年12月
	2025年12月
	项目业主
	新罗区政府

	7
	龙岩市新罗区动植物技术研发推广中心
	1
	新罗区
	1.建设非洲猪瘟防疫检测中心；2.承担国家级育种研究中心；3.承担国家区域试验中心；4.承担植物保护研究中心；5.执法中心（承担农村乱建耕地建房执法）
	2021-2025
	35000
	35000 
	完成项目建设
	2021年12月
	2025年12月
	新罗区农业农村局
	新罗区政府

	8
	九龙江防洪工程新罗段
	1
	新罗区
	在雁石溪、万安溪干支流上新建防洪工程，长15公里。龙门、红坊、林邦、适中4堤段，新建堤防长15公里
	2021-2025
	30000
	30000 
	完成投入使用
	2021年1月
	2025年12月
	各镇街
	新罗区政府

	9
	新罗区土壤污染源头防控和污染土壤安全利用
	1
	新罗区
	工程内容包括新罗区部分水库上游来水重金属超标，水体超标，下游也超标，因此有必要对源头进行污染源防控，但是历史遗留了矿渣对水体造成污染，因此有必须对水库水体和沉积物进行治理，通过废渣综合治理，减少因降雨淋溶渗滤和地表径流对大山水库的污染。
	2021-2028
	30000
	15000 
	完成治理。
	2021年12月
	2028年12月
	新罗区农业农村局
	新罗区政府

	10
	新罗闽台精品农业合作示范项目
	1
	新罗区
	1.打造雁石、苏邦500亩阿里山茶山种植及产品深加工；2.打造龙门五星村台湾瓜果推广基地300亩；3.福果时代种苗基地（台湾吴记）600亩；4.雁石厦中120亩种植循环示范基地；5.大池大东精品农业休闲基地
	2021-2025
	28000
	28000 
	完成项目建设
	2021年1月
	2025年12月
	福建盛景二点零农业科技有限公司、台湾吴记有限公司、龙岩市回音谷生态农业

开发有限公司
	新罗区政府
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	11
	新罗区种养结合提升工程
	1
	新罗区
	1.规模养殖场资源化利用设施设备配套；2.沼液运输服务。23个灌溉示范点、20万亩竹林施肥；3.第三方处理中心。购置微型沼液运输车16辆、发电机组16套；4.新罗区土壤改良示范区和培训研学服务中心；5.新罗区资源化利用监管平台二期工程；6.新罗区测土配方施肥实验室运营。用于区内高标准农田和23个种养结合示范基地施肥。
	2021-2022
	22200
	22200 
	建成投入使用
	2021年5月
	2022年12月
	龙岩市生猪产业协会、福建顺合中泰畜牧公司、福建省沃霖科技有限公司
	新罗区政府

	12
	肉牛养殖及屠宰保供基地项目
	1
	新罗区
	项目拟选址于新罗区白沙、万安、大池、适中等乡镇，规划用地面积约240亩，项目分三期实施，计划总投资约16000万元。一期拟选址在白沙镇，用地约90亩，建设肉牛养殖、繁育基地，并预留机械化屠宰加工生产基地；二期拟选址在万安镇，用地约50亩，建设肉牛养殖、繁育基地及规模化青草饲料储备加工用地；三期拟选址在大池、适中等乡镇，用地约100亩，建设牛肉制品深加工基地。项目建成后将打造成闽西最大的现代化新型肉牛养殖及深加工基地。
	2021-2025
	20000
	20000 
	竣工建成。
	2021年12月
	2025年12月
	龙岩市龙盛市场管理集团有限公司
	新罗区政府

	13
	新罗生态保护建设项目
	1
	新罗区
	1.生态公益林保护建设项目。至2025年，全区生态公益林面积维持在134.7万亩左右，占全区森林面积的40.1%。落实森林生态效益补偿资金，继续对全区1.88万亩生态公益林布局优化调整，逐步优化树种结构，提升林分质量。通过其他方式建设1.5万亩重点生态公益林储备库，完善2个生态监测站建设。2.制定天然林保护修复实施方案，完善护林巡护体系建设。到2025年，全区天然林得到有效保护，建然林管护站点1个、天然林监测站1个；建设全区天然林管护信息系统平台、推广应用手机APP巡护软件、配备无人机20台、护林巡护平板24个。
	2021-2025
	20000
	20000 
	完成项目建设
	2021年12月
	2025年12月
	区林业局
	新罗区政府

	14
	主要支流及中小河流治理工程
	1
	永定区
	新建防洪堤、河道整治113.85km，子项目26个。
	2021-2025
	110500
	110500 
	完成建设
	2021年
	2025年
	永定区水利局
	永定区政府

	15
	永定区夏商傲农农业产业化全产业链项目
	1
	永定区
	主要建设农业产业化猪配合饲料加工项目、生猪养殖项目、屠宰和肉食品精深加工项目，实行产业链全程管理的一条龙生产经营。公司满负荷生产状态下可实现年生产加工猪配合饲料18万吨、年上市肉猪50万头、年屠宰生猪50万头。计划年实现销售收入33亿元以上。
	2020-2025
	110000
	110000
	第一期，总投资约3亿元；建设坎市镇年存栏母猪5000头和年存栏5万头商品猪场，总部办公配套以及年生产18万吨饲料厂。已于2020年7月开工，坎市一期母猪场2020年12月建成投产，商品猪场和饲料厂2021年12月前竣工。第二期，总投资约3亿元；建设两个年上市5万头商品猪的养殖小区和一个5000头母猪场，已选址确定在湖山乡。计划于2020年10月开工，2021年6月前竣工。第三期，总投资5亿元；建设2个年存栏母猪5000头+上市50万头生猪和肉食品精深加工项目，目前在选址中。
	2020年
	2025年
	厦门夏商傲农现代

农业投资有限公司
	永定区政府

	16
	永定区城乡供水一体化
	1
	永定区
	改造扩建水厂20座，新建规模化水厂8座
	2021-2025
	109700
	87200 
	投入使用
	2021年
	2025年
	永定区水利局
	永定区政府

	17
	农业产业化养猪项目
	1
	永定区
	农业产业化养猪项目，配套建设种畜场、生猪养殖小区、饲料厂、技术服务中心、肉猪屠宰厂等设施，采用“公司+家庭农场”及“公司+养殖小区”模式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营。
	2020-2024
	100000
	100000 
	完成项目全部建设任务，投入生产。
	2020年
	2024年
	温氏食品集团股份

有限公司
	永定区政府
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	18
	温氏食品农业产业化养殖项目
	1
	永定区
	建设种畜场、生猪养殖小区、饲料厂、技术服务中心、肉猪屠宰厂等设施，采用“公司+家庭农场”及“公司+养殖小区”模式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营。
	2020-2025
	100000
	100000 
	建成
	2020年
	2025年
	温氏集团
	永定区政府

	19
	永定区“十四五”农村供水保障规划
	1
	永定区
	新建输水管道66.1km，配水管道330.5km。万人规模以下及偏远农村地区新建和改建水厂和管网共154处，其中新建11处、改造143处，共计新建输水管道68.2km，新建配水管道272.7km。百人以下分散供水工程共计52处。
	2021-2025
	90074
	90074 
	完成建设
	2021年
	2025年
	永定区客家土楼水利投资发展有限公司
	永定区政府

	20
	永定抚市李前溪现代农业示范项目
	1
	永定区
	占地1500亩，分三期建设具有现代特色农业的有机生态园，农业新品种试验基地，观光农业示范项目。
	2015-2025
	60000
	30000 
	完善特色果蔬种植，并持续推动农业新品种试验工作。
	2020年
	2025年
	龙岩市乡态生态农业有限公司
	永定区政府

	21
	龙岩市永定区治涝工程
	1
	永定区
	全区乡镇治涝工程与非工程措施
	2016-2025
	60000
	60000 
	完工
	2021年
	2025年
	永定区水利局
	永定区政府

	22
	绞股蓝功能饮料生产项目
	1
	永定区
	项目规划用地约100亩，总建筑面积48550㎡，年产30000万瓶绞股蓝功能饮料。
	2021-2024
	53000
	53000
	建成
	2021年
	2024年
	永定区农业农村局
	永定区政府

	23
	“富硒许佳•田园康养”综合体项目
	1
	永定区
	项目用地约2000亩，以四角岽火山口遗址为中心，辐射周边，线状串联起核心资源和旅游乡村，形成“一心三基地”的总体功能布局，即游客综合服务中心、康养度假基地、生态富硒田园基地、红色旅游基地。
	2021-2024
	52700
	52700 
	建成
	2021年
	2024年
	永定区农业农村局
	永定区政府

	24
	果园节水灌溉
	1
	永定区
	建设果园节水灌溉设施。
	2021-2025
	50000
	50000
	建设果园节水灌溉设施。
	2021年
	2025年
	相关乡村
	永定区政府

	25
	永定区耘榕现代特色食用菌产业园
	1
	永定区
	项目打造集生产、加工、研发、仓储冷链物流为一体的现代特色食用菌产业园，总用地400亩，形成“一中心、两基地、两园区”的功能布局。即“新产品、新技术”研发中心；日产10万袋鹿茸菌工厂化，智能化生产基地；食用菌深加工原材料示范基地；食用菌深加工园区；仓储冷链场物流园区。
	2020-2025
	47500 
	47500 
	建成，营业额目标突破6.69亿元
	2020年
	2025年
	永定区农业农村局
	永定区政府

	26
	永定区农村生活污水治理规划
	1
	永定区
	改造/新建设施235座（包括集镇污水站、集中式处理设施、净化槽），总处理规模为2848 m3/d。新建化粪池2483座，管网527公里，检查井11352座，一体化泵站51座。此外，建设永定区农村生活污水治理环境物联网系统。
	2021-2025
	41072
	41072 
	到2025年建设内容与规划全部建设完成并投入使用
	2021年
	2025年
	永定区各乡镇

人民政府
	永定区政府

	27
	富硒农产品基地推广扩建
	1
	永定区
	富硒农产品基地推广扩建
	2018-2025
	40000
	40000 
	富硒农产品基地推广扩建
	2018年
	2025年
	相关乡村
	永定区政府

	28
	永定区光坑水库
	1
	永定区
	建设一座中型水库，总库容1058万m3
	2022-2025
	40000
	40000 
	2020年12月底完成可研，2021年完成初设和各专项设计，2022年开工建设。
	2022年
	2025年
	永定区客家土楼水利投资发展有限公司
	永定区政府

	29
	枫林现代农业产业园
	1
	永定区
	占地2000亩，新建种植、养殖、休闲旅游观光为一体的绿色村庄，主要建设内容包括：设施花卉基地、汽车旅馆、景区观光园、婚纱摄影基地、水果采摘区、有机蔬菜种植基地、科普展厅等。
	2020-2025
	30000
	30000 
	建成投产
	2020年
	2025年
	龙岩市万花园林有限公司
	永定区政府

	30
	永定区王寿山连片花岗岩废弃矿山生态修复项目
	1
	永定区
	项目总治理面积137.69公顷，通过采取自然、人为工程措施开展生态修复综合治理，解决王寿山废弃矿山生态环境问题，消除地质灾害隐患，恢复生态功能和景观。
	2021-2025
	25000
	25000
	完成编制生态修复治理方案和施工设计，按设计完成各项治理工程，达到生态修复效果。
	2021年
	2025年
	项目合作业主
	永定区政府

	31
	城区水库综合整治及湖库连通工程
	1
	永定区
	引水隧洞5.46km，排洪洞1.3km、拦河坝3座，河道清淤等
	2021-2025
	21312
	21312 
	完工
	2021年
	2025年
	永定区客家土楼水利投资发展有限公司
	永定区政府

	32
	培丰镇农村污水处理项目
	1
	永定区
	完善各村污水收集处理设施
	2021-2025
	20000
	20000 
	建成使用
	2019年
	2023年
	培丰镇
	永定区政府

	33
	无公害蔬菜高产高效栽培基地建设项目
	1
	永定区
	项目规划用地5000亩。建立华南型连栋钢架大棚1000亩，内设有机生态型内遮阳网、微喷、滴灌、二氧化碳发生器等配套设施；单栋钢架大棚4000亩。
	2021-2024
	20000
	20000
	建成
	2021年
	2024年
	永定区农业农村局
	永定区政府
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	34
	上杭县“中央厨房”建设项目
	1
	上杭县
	根据上杭县农业“三区一园”布局要求，充分利用现有的农业基础和资源，围绕畜禽果蔬菌五大产业12类系列产品，建设农业生产基地。打造5个农民创业园，把各个农创园建设成为集“农产品种养、农业休闲观光、农事体验”为一体的现代农业生产基地。采取“公司+农民专业合作社（家庭农场）+农户”等模式，发展订单农业。延伸产业链，做强做大农产品精深加工。策划、培育具上杭特色的农产品品牌。把上杭建设成为厦漳泉、闽粤赣边、粤港澳大湾区甚至全国的绿色生态农产品供应的“中央厨房”。
	2020-2025
	138000
	100000 
	2022年开工，2025年部分建成。
	2022年
	2025年
	上杭县农业农村局
	上杭县政府

	35
	上杭县两岸农业融合发展及农产品加工产业园建设项目　
	1
	上杭县
	在原建成1.5平方公里上整合建成3-5平方公里融合发展产业园，引进台资企业5家以上，引进台湾品种技术20项以上，打造品牌数5个以上。主要建设核心区基础设施、企业农业技术体系、公共服务平台建设，农业企业产业项目建设，台湾农民发展休闲观光、设施精致、生态环保等特色现代农业项目，开展两岸农业技术人才交流培训。　
	2020-2025
	127800
	125800 
	建成3-5平方公里，引进台资企业5家以上，引进台湾品种技术20项以上，打造品牌数5个以上，产值2.5亿元。
	2020年
	2025年
	上杭县农业农村局
	上杭县政府

	36
	上杭县城乡供水一体化项目兰地水厂扩建及城区管网延伸工程
	1
	上杭县
	兰地水厂扩建6万t/d；管网延伸139km，新建5座配水管加压泵站。
	2021-2024
	21646
	21146 
	2021年开工建设，2022年-2024年完成项目工程量，2024年项目完工。
	2021年1月
	2024年
	水利局
	上杭县政府

	37
	上杭县北部片区水资源调配灌溉及供水管网项目
	1
	上杭县
	新建白砂镇樟坑山塘一座，坝型为砌石重力坝，最大坝高15.0m，总库容9.8万m3。建设输供水管网45.6km。
	2021-2024
	20863
	20863 
	力争2021年开工建设，2024年项目完工。
	2021年10月
	2024年12月
	水利局
	上杭县政府

	38
	武平城乡供水一体化工程
	1
	武平县
	利用现有规模化水厂1座，规划新建（扩建、改建）规模化水厂 14 座，近期供水规模达10.96 万t/d，远期供水规模达 19.56万t/d；改造提升偏远农村地区水厂72处，近期供水规模0.46万t/d，远期供水规模0.56万t/d。新建输水管总长63.7km，新建配水管网总长458.3km，改造配水管网总长175.4km。项目实施后，近期规模化水厂的供水服务人口36.24万人，比例达到83.22%，自来水普及率达98.06%；远期规模化水厂的供水服务人口48.12万人，比例达到92.84%，自来水普及率达99.31%。水源保护区划定率100%
	2020-2030
	118215
	63400 
	主体工程开工建设，并部分投入使用
	2021年
	2030年
	武平县天泉水务投资集团有限公司
	武平县政府

	39
	武平小型水库及中型水库建设工程
	1
	武平县
	1.兴建美子坑、大绩、南洞、大礤、粟坑、园中坝、筀竹店田、水尾等9座小型水库，总库容1769万m3；水库功能以供水为主，兼顾灌溉。
2.兴建百把寨中型水库一座，总库容1186万m3，最大坝高57.5m，设计水厂最大供水规模4.5万t/d，保证灌溉面积1012亩，是一座以供水为主，兼顾区域防洪、灌溉综合利用的中型水库
	2020-2030
	110000
	64000 
	主体工程开工建设
	2020年
	2030年
	县水利局
	武平县政府

	40
	武平汀江、韩江上游梅江武平段水美治理（水生态水环境提升）工程
	1
	武平县
	1.汀江武平段河湖水美治理工程，对汀江支流小澜溪河、中堡河、丰田溪、寨背溪、元丰溪等流域进行综合治理，包括中小河流、安全生态水系等建设，综合治理长度109.62km。2．武平县六甲水库水环境提升工程，实施雨污分流、水库水生态修复、景观建设等内容。3.韩江上游梅江武平段河湖水美治理工程，包括中小河流、安全生态水系等建设，综合治理河道长143km。4.武平县平川河生态补水与景观提升工程，规划利用平川河上游或平川河临近流域的水库为平川河进行生态补水，并结合水体在平川河两岸营造水景观。5.实施20条小流域水土流失综合治理，治理面积149km2
	2021-2025
	105000
	105000 
	建设完成
	2021年
	2025年
	武平县梁川水利投资有限公司
	武平县政府

	41
	武平国家森林康养基地建设项目
	1
	武平县
	建设森林康养基地7处，分别是梁野山国家级自然保护区、象洞白水寨、永平萝斗坑、永平小坪坑和中山松花寨、千鹭湖、万安捷文村等，总面积约2000公顷，创建森林康养人家20家
	2021-2025
	100000
	100000
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	林业局
	武平县政府
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	42
	武平汀江、韩江上游梅江武平段防洪工程
	1
	武平县
	1.韩江上游梅江龙岩武平段防洪工程，对梅江水系6个乡镇进行防洪工程建设，建设堤防长17km。2.汀江武平段防洪提升工程，对汀江支流小澜溪河、中堡河、丰田溪、寨背溪、元丰溪等流域的堤防进行整治提升，治理长度25km。3.韩江上游梅江武平段防洪提升工程，对中山河、中赤河、象洞溪等流域的堤防进行整治提升，治理长度30km
	2021-2025
	61000
	61000 
	建设完成
	2021年
	2025年
	武平县梁川水利投资有限公司
	武平县政府

	43
	武平象洞鸡标准化产业园
	1
	武平县
	象洞鸡产业化示范基地及运营中心。具体建设：1）建设80万羽的现代化标准养殖场；2)配套建设现代化扩种场；3）新技术生态饲料加工厂；4）产品加工、深加工区、冷链仓储配送区；5)民俗商业区(象洞鸡参观体验区、土特优产品展示交易区、象洞鸡文化展览区、民俗文化区等); 6)技术职能中心(园区管理推广中心、大数据信息服务中心、农科服务与技术研发中心、品牌管理和验证中心);7)电商孵化和电商运营中心、供应链金融服务中心、物流信息发布和配送中心
	2021-2023
	52000 
	100 
	完成项目建议书及项目选址
	2021年
	2023年
	农业农村局
	武平县政府

	44
	武平县水系连通及农村水系综合整治项目
	1
	武平县
	河道清障27.1万立方米，生态缓冲带5.18万平方米，新建生态护岸106.23公里，硬质护岸柔化11.6公里，初步划定河道岸线及河岸保护蓝线30公里，新建或提升景观节点19处，综合治理河道89.5公里
	2021-2025
	50000
	50000 
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	县水利局
	武平县政府

	45
	武平县百香果高产创建项目
	1
	武平县
	应用一年一种模式，推广优良品种、施足基肥、深沟高畦、适期移栽、适度密植、绿色防控技术
	2021-2025
	35000
	15000 
	完成建设
	2021年
	2025年
	县农业农村局
	武平县政府

	46
	武平紫灵芝产业发展项目
	1
	武平县
	每年新增林下栽培紫灵芝“武芝2号”5000亩，三年共15000亩；培育紫灵芝深加工规模企业1家
	2019-2021
	30000
	20000
	建成建设任务
	2019年
	2021年
	县林业局
	武平县政府

	47
	武平县主要河流水生态保护与修复工程项目
	1
	武平县
	根据武平县河湖生态保护与修复总体布局，分别对平川河、中山河、小澜溪分年度进行生态保护与修复治理工程，保障中山河、平川河等主要河流水质达标。新建必要的人工通道，加强河湖连通，开展退耕还湿、退养还滩等措施，逐步扩大绿色生态空间
	2022-2025
	28000
	28000
	建成投入使用
	2022年
	2025年
	县水利局
	武平县政府

	48
	武平县“红古田”现代农业产业园项目
	1
	武平县
	项目围绕武平县花卉种植和生态休闲旅游等产业进行综合开发。一期在封侯村流转集中连片土地400亩，以富贵籽种苗培育、科研、种植为主，新建连拱钢架大棚，配备水肥一体化设施，降低后期劳动力投入、提高工作效率和经济效益。二期拟流转土地600亩建设薄膜型智能温室、连拱钢架大棚以及其他附属配套设施，重点引进其他花卉品种，配套建设物流配送区、综合花卉交易区及特色观光区，打造集花海、花艺体验、花园定制、网红打卡等于一体的现代休闲花卉产业园
	2021-2025
	26500
	26500 
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	龙岩市农业投资发展有限公司
	武平县政府

	49
	武平县农业产业强镇项目
	1
	武平县
	建设特色农产品（茶叶、灵芝、水果等）现代农业示范区20000亩，其中15个百亩示范园，开展品牌创建；以示范园为依托，推动建设旅游观光车道、园区自行车道、园区慢道系统、农耕文化体验园、文化展示长廊等农旅融合项目；建设特色农产品交易市场，分拣中心，构建完善冷链物流和电商物流服务链条平台
	2021-2025
	25000
	25000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	农业农村局
	武平县政府

	50
	武平农业综合开发项目
	1
	武平县
	推进建设东留、十方、岩前、中堡镇、武东、万安、大禾、桃溪、永平、中赤等12个镇高标准农田，总规模107094亩，新建拦河坝89座、新建渠道204.81km、新建排洪沟47.06km、新建防冲护岸25.45km、新建盖板涵65座、改良土壤14701亩、土地平整3670.97亩、新建田间干道、支路172.3km
	2017-2022
	20075
	5075 
	建成投产
	2017年
	2022年
	相关乡（镇）政府
相关乡（镇）长
	武平县政府
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	51
	武平县畜禽粪污资源化利用整体推进项目
	1
	武平县
	15个种养基地建设，新改扩建1个有机肥厂，畜禽养殖场提升工程115家，自动化监管平台1个
	2021-2025
	20000
	20000
	建成投产
	2021年
	2025年
	县农业农村局
	武平县政府

	52
	武平县数字水利及信息化建设项目
	1
	武平县
	结合水利部提出的智慧水利总体方案，开展武平县数字水利与信息化建设，开发武平县水务一体化监管系统，实现水雨情、工程建设运行、城乡供水、水生态保护、水务执法等在线监管
	2021-2025
	20000
	20000 
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	县水利局
	武平县政府

	53
	长汀国家森林城市创建工程
	1
	长汀县
	开展城乡绿化融合，建设森林生态体系、生态服务体系、森林产业体系、森林文化体系和森林支撑体系等五大体系12项工程，其中提升改造城区公园绿地145.09公顷、城区小微型游憩绿地37.05公顷；建设城区街道绿化9.41公里、乡镇公园绿地19个面积52.38公顷、乡镇驻地道路绿化43.36公里、乡村休闲空间488.21公顷、乡村庭院林4.94公顷、乡村水岸林0.46公里、乡村道路林1.4公里；乡村风水林保护提升133.87公顷；森林抚育与封育6207公顷；水土流失治理11514公顷。
	2021-2025
	162800
	80000 
	2021-2025年每年逐年完成提升改造城区公园绿地30公顷、城区小微型游憩绿地7.5公顷；建设城区街道绿化3公里、乡镇公园绿地面积10公顷、乡镇驻地道路绿化10公里、乡村休闲空间100公顷等；乡村风水林保护提升20公顷；森林抚育与封育1500公顷；水土流失治理2300公顷。
	2021年
	2025年
	林业局
	长汀县政府

	54
	长汀县特色农产品加工园区
	1
	长汀县
	项目园区规划面积1200亩，引进50家以上豆腐干、腐竹、烧大块、笋干等特色农产品加工企业。第一期规划500亩，其中精深加工区200亩，仓储保鲜区50亩，物流配送区100亩，批发交易区100亩，综合服务区50亩等五个功能小区。全部建成后年产值预计100亿元。
	2022-2028
	110000 
	80000 
	2021年进行项目前期申报、立项等准备工作；2022年完成用地申报、审批工作，完成征地，完成项目前期工作；2023年园区完成三通一平，开始项目招商，引进企业入驻10个以上；2024-2028年引进50家以上企业入驻。
	2023年
	2028年
	国投公司
	长汀县政府

	55
	长汀通宝客家本草中草药科技生态项目
	1
	长汀县
	项目规划总面积约1万亩，其中包括野生中草药保护基地占地5000余亩，总建筑面积45万平方米，园区规划建设客家中医药种植研发、中草药种子培育 无污染中草药种植、中草药品产业、中药藤茶饮品、含片等制造深加工中草药日化用品 以中草药护肤、中草药杀菌为主等日常用品研制中心大楼、养生服务、中草药特产商贸、中草药工厂游览、中草药生物技术以中药植物精华萃取及高端研发大楼、健康养生、文化传承广、酒窖厂房、造纸厂，可年产加工各类产品1万吨。中草药种植与野生中草药保护和客家本草小镇等其他附属设施。
	2020-2025
	80000
	30000
	2020年完成协议签订、搬迁、规划设计；2021年完成施工图设计、三通一平、工程招投标、土建基础设施等；2022-2023年完成园区规划建设客家中医药种植研发、含片等制造深加工中草药日化用品 以中草药护肤、中草药杀菌为主等日常用品研制中心大楼部分相关主体大楼建设及休闲健康养生中心、设备安装及室外配套施工；2024-2015年完成中草药种子培育 无污染中草药种植、中草药品产业、中药藤茶饮品、文化传承广、酒窖厂房、造纸厂客家本草小镇等其他附属设施，并投入使用。
	2021年
	2025年
	龙岩通宝本草医药

科技有限公司
	长汀县政府

	56
	长汀城乡供水一体化项目
	1
	长汀县
	主要包含取水、输水、净水、配水、分散、供水、辅助工程等。共分为8个片区进行供水。建设数字水务一体化平台、物联网感知建设、管网物探普查、网络传输及云计算资源数据存储、机房及调度中心建设、系统安全建设、集镇智能水表改造。
	2021-2025
	60000
	60000 
	2021年完成可研编制等前期准备工作；2021-2022年项目初步设计及报批；2022-2024年进行项目建设；2025年进行项目竣工。
	2022年
	2025年
	长汀水务公司
	长汀县政府

	57
	长汀县大健康中草药种植加工一体化
	1
	长汀县
	发展以南柴胡、桔梗、射干、丹参、知母、红花、芍药等药材品种为主的林下种植中药材30万亩以上，年保有量应在10万亩以上；建立林药种苗基地1个；建立林下中药材示范基地5000亩；利用中药材种植，发展休闲观光、森林康养产业；建立占地100亩道地中药材加工基地及交易市场。
	2021-2025
	51000
	51000
	2021-2022年建设种植基地1个；2023-2024年林下中药材示范基地5000亩；2025年建设中药材加工基地及交易市场。
	2021年
	2025年
	林业局
	长汀县政府
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	58
	长汀森林质量提升工程
	1
	长汀县
	开展马尾松林优化改造，营造针阔混交林12万亩；林分修复10万亩，森林抚育50万亩。
	2021-2025
	50000
	50000 
	2021年进行规划整理工作；2022-2023年完成马尾松林优化改造，营造针阔混交林12万亩；2024-2025年完成林分修复10万亩，森林抚育50万亩。
	2021年
	2025年
	林业局
	长汀县政府

	59
	长汀河田鸡全产业链项目
	1
	长汀县
	总规划面积500亩，建筑总面积20亩。1、河田鸡保种场、扩繁基地建设：新建几个河田鸡种苗扩繁场，总规模达到年新增河田鸡苗800万羽。2、河田鸡保种备份场建设及二个专用品系选育。3、河田鸡现代产业园建设：建研发大楼，开发河田鸡生鲜产品、精细分割产品、深加工产品和保健食品，建设加工生产线。4、河田鸡产业冷链物流、销售平台等项目建设：5、河田鸡全产业链推广体系建设。
	2020-2025
	47000
	45000 
	2020—2021年完成河田鸡保种场、扩繁基地建设；2021—2025年计划完成河田鸡保种备份场建设及二个专用品系选育；2020—2024年计划完成河田鸡现代产业园：建研发大楼，开发河田鸡生鲜产品、精细分割产品、深加工产品和保健食品，建设加工生产线；2021—2023年计划完成河田鸡产业冷链物流、销售平台等项目建设；2021—2023年计划完成河田鸡全产业链推广体系建设。
	2020年
	2025年
	各相关乡镇、

相关企业
	长汀县政府

	60
	长汀河田鸡产业化龙头企业培育提升工程
	1
	长汀县
	规划用地面积200亩。1、河田鸡标准化生产基地建设：建设年出栏10万羽以上的标准化生产基地100个。2、河田鸡现代化屠宰场建设：建设高标准屠宰线。3、河田鸡产品研发、加工基地建设：建研发大楼，开发河田鸡生鲜产品、精细分割产品、深加工产品和保健食品，建设加工生产线。4、河田鸡企业新建现代化标准冻库及仓库、配置冷链物流配送设施设备。
	2020-2024
	41000
	40000 
	2021—2024年计划完成建设年出栏10万羽以上的标准化生产基地100个；2021—2024年计划完成企业建设高标准家禽屠宰线3条以上；2021—2024年完成相关企业建研发中心，开发河田鸡生鲜产品、精细分割产品、深加工产品和保健食品，建设加工生产线；2021—2023年计划完成河田鸡产业冷链物流、销售平台等项目建设：新建现代化标准冻库及仓库、配置冷链物流配送设施设备。
	2021年
	2024年
	河田飞鸡（长汀）农业科技发展有限公司
	长汀县政府

	61
	长汀湿地保护恢复工程
	1
	长汀县
	开展汀江湿地资源本底调查，建立湿地动植物监测体系。开展汀江退化湿地修复1000亩，恢复野生动植物栖息地2000亩。开展汀江国家湿地公园护岸林提升10公里，完善公园基础设施，创建4A级旅游景区。
	2020-2025
	35000
	32000 
	2021-2025年每年逐年完成汀江退化湿地修复200亩，恢复野生动植物栖息地400亩。开展汀江国家湿地公园护岸林提升2公里，完善公园基础设施。
	2020年
	2025年
	林业局
	长汀县政府

	62
	长汀县汀江河（长汀段）水生态环境提升和改造项目
	1
	长汀县
	项目主要包括新桥、城区核心地段、策武、河田、濯田镇河段结合乡村振兴和城乡供水一体化布置特点进行生态综合提升和景观综合打造，建成河清、岸绿、两岸休闲、运动、智能一体化。
	2020-2025
	30000 
	1200 
	2020-2022年通过可研编制评审工作；汀江河道综合治理153.7公里；2023-2024年新建智慧河道平台（含智慧河道监控管理中心、设置90个排污口监测点、标志牌、计量和视频监控系统构建等）；2025年完成及其他配套附属设备、设施。
	2023年
	2025年
	水投公司
	长汀县政府

	63
	长汀伯公前水库建设项目
	1
	长汀县
	项目新建库容1100万立方米水源性水库；坝体高度110米，淹没区1750亩，输水管道36公里，配水管道长度118公里。
	2021-2025
	30000
	30000 
	2021年完成项目规划及用地报批、征收；2022年完成项目设计及招投标；2023年完成主坝；2024年完成输水管道铺设；2025年完成蓄水试验并投入使用。
	2023年
	2025年
	河田镇
	长汀县政府
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	64
	长汀传统水土流失区乡村发展项目
	1
	长汀县
	对传统水土流失区相关乡镇进行治理提升，主要提升露湖-伯湖，三洲-小溪头，当坑-寨头，南坑-喃溪，邓坊-桥下，建设乡村景观林5000亩，清洁型小流域5条，水土保持坡地增值治理2万亩，流失区人居环境进一步改善，建成生态美百姓富的乡村发展示范区。
	2021-2025
	25000
	25000 
	2021年建设乡村景观林1000亩，清洁型小流域1条，水土保持坡地增值治理4000亩；2022年建设乡村景观林1000亩，清洁型小流域1条，水土保持坡地增值治理4000亩；2023年建设乡村景观林1000亩，清洁型小流域1条，水土保持坡地增值治理4000亩；2024年建设乡村景观林1000亩，清洁型小流域1条，水土保持坡地增值治理4000亩；2025年建设乡村景观林1000亩，清洁型小流域1条，水土保持坡地增值治理4000亩。
	2021年
	2025年
	水土保持站
	长汀县政府

	65
	长汀保护区核心区整村生态移民
	1
	长汀县
	保护区庵杰片区核心区470户整村生态移民，林农房屋补偿400000元/户，计18800万元；整村搬迁公共设施建设等6200万元。
	2021-2025
	25000
	25000 
	2021年完成前期调研工作；2022年完成可研论证、项目建议书和可研报告编写；2023年完成协议签订和整村搬迁用地规划、审批；2024年完成异地搬迁房屋建设；2025年完成整村搬迁工作。
	2021年
	2025年
	福建汀江源国家级

自然保护区管理局
	长汀县政府

	66
	长汀金英花卉选繁中心及商品化生产基地建设项目
	1
	长汀县
	项目兴建研究中心及工程化选繁基地1处，建设构筑物面积为98万平方米，建立规模生产基地1000亩配套设施、配套自动化施肥灌溉系统及50亩选种组培工作区、花卉商品化处理及仓储保鲜物流生产线1条，主要建设内容包括土建工程、设备购置安装工程及配套附属建筑。
	2023-2025
	23021
	23021
	2023年完成项目前期工作；2024年完成研究中心建设，引入母种，实施扩繁、选繁；2025年建成首期规模基地500亩以上。
	2023年
	2025年
	福建金英实业有限

公司
	长汀县政府

	67
	长汀水土流失区退化天然林用地修复项目
	1
	长汀县
	纯林混交化改造3万亩、裸地混交林营造0.75万亩、人工促进天然林封育4.5万亩、天然林斑块廊道建设7.5万亩。
	2021-2025
	22450
	22450 
	2021年完成纯林混交化改造0.7万亩、裸地混交林营造0.1万亩、人工促进天然林封育1万亩、天然林斑块廊道建设1.25万亩；2022-2024年完成纯林混交化改造0.7万亩、裸地混交林营造0.2万亩、人工促进天然林封育1万亩、天然林斑块廊道建设1.75万亩；2025年纯林混交化改造0.2万亩、裸地混交林营造0.05万亩、人工促进天然林封育0.5万亩、天然林斑块廊道建设1万亩。
	2021年
	2025年
	林业局
	长汀县政府

	68
	长汀槟榔芋全产业链项目
	1
	长汀县
	建设：1.槟榔芋集散中心1个，占地2万平方米，包括风冷库区、保鲜库区、分拣车间、综合办公楼、冷链配送系统、其它配套设施；2.标准化基地2万亩，路沟渠灌提升工程；3.粗、深加工生产线10条及其配套设施。
	2020-2025
	22000
	19000 
	2021完成土地平整，主要主体建筑完工；2022完成部分风冷库区、保鲜库区、分拣车间、综合办公楼、冷链配送系统、其它配套设施；2023-2025完成集散中心及基配套设施；建设标准化基地提升工程5000亩，生产线2条及其配套设施。
	2020年
	2025年
	各相关乡镇、

相关企业
	长汀县政府

	69
	长汀林下经济产业基地建设项目
	1
	长汀县
	在有林地中种珍贵树种2万亩、中药材10万亩、木本油料林和山地果树5万亩，以及林菌、林禽（蜂）各0.5万亩示范基地；建设森林人家等景观100家。
	2021-2024
	21500
	20000 
	2021-2024年每年逐年完成有林地中种珍贵树种0.5万亩、中药材2.5万亩、木本油料林和山地果树1.25万亩，以及林菌、林禽（蜂）各0.1万亩示范基地；建设森林人家等景观25家。
	2021年
	2024年
	林业局
	长汀县政府
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	70
	长汀特定花卉苗木培育工程
	1
	长汀县
	以县苗圃为中心，建设花卉苗木示范基地2.5万亩，乡土阔叶树苗培育基地0.5万亩；花卉大棚600亩。
	2021-2025
	21000
	21000
	2021-2025年每年逐年完成建设花卉苗木示范基地0.34万亩，花卉大棚120亩。
	2021年
	2025年
	林业局
	长汀县政府

	71
	连城富硒生态循环农业开发项目
	1
	连城县
	1.富硒功能农业产业园（建设标准化加工厂房及配套12万平方米，年加工葛根、花生、地瓜、铁皮石斛等中药材及特色农产品以及连城白鸭、河源鸡、福建黄兔等4.61万吨）；2.富硒种植业（发展种植富硒水稻、葛根、地瓜、紫薯、茶叶等十多种农产品14.6万亩）；3.富硒畜禽、淡水生态养殖业（利用富硒农产品副产品发展连城白鸭、连城河源鸡、福建黄兔等建设养殖基地1万亩，实现年出栏189万只，发展淡水养殖1.5万吨）；4.富硒农业观光休闲业（建设科普、展示、体验基地等2万亩，实现年接待旅游人数30万人次）；5.富硒健康养生业（建设生态康养公园1座，建设休闲康养体验中心等0.5万平方米，实现年接待高端康养旅游人数5万人次）；6.富硒农副产品加工及流通业（建设有机肥等副产品加工厂房及配套4.8万平方米，年加工有机肥等副产品8.5万吨；建设农产品仓储流通中心2.5万平方米，年实现仓储流通总量4万吨）。
	2019-2028　
	200000
	100000 
	完成标准厂房6000万元，种植基地建设4000万元、养殖基地建设3000万元，休闲基地建设3000万元，仓储物流建设1.6万平方米4000万元
	2019年
	2028年
	农创园
	连城县政府

	72
	连城国家现代甘薯产业园建设项目
	1
	连城县
	按照“一个中心、四大园区、五大基地”空间结构进行规划布局，即重点规划建设连城（国际）地瓜产品交易集散中心，建设地瓜产业加工区、电商仓储物流区、科技创新发展区、地瓜产业文化世博园，建设现代种业基地、专用新品种展示基地、标准化种植示范基地、绿色富硒地瓜种植、智慧种植示范基地。占地224.052亩，建设239760平方米标准厂房；建设路面宽32米、全长约3.6公里园区道路；建设园区排洪沟1.2公里。
	2019-2024
	185000
	160000 
	分年度组织实施相关项目。
	2020年
	2024年
	农创园
	连城县政府

	73
	连城城乡供水一体化工程项目
	1
	连城县
	1.新建日供水5万立方米福地自来水厂；2.铺设改造供水管网657公里；3.项目建成后，日供水规模达到15.33万吨；4.实施用户智能水表改造，初步建立管网、水质在线监测系统；完成16个乡（镇）水厂及村级水厂和配套的供水管网改造提升工程。
	2019-2024
	120000
	80000 
	完成福地水厂及管网配套工程，实施并完成姑田镇、四堡镇、曲溪乡及周边乡镇（文亨、隔川、林坊）连片供水工程、永丰水厂及配套管网工程、偏远山村供水工程改造工程，开工建设朋口镇、罗坊乡、庙前镇、新泉镇供水项目改造工程。
	2019年10月
	2024年
	连城水务公司
	连城县政府

	74
	连城白鸭产业发展项目
	1
	连城县
	1.白鸭原种繁育场建设；2.白鸭标准化养殖场建设；3.白鸭屠宰生产线建设；4.白鸭冷藏保鲜冷链物流建设；5.白鸭产品深加工；6.白鸭美食、体验、购物一条街建设。（项目规划用地约595亩，建筑面积为234008平方米,新建标准化养殖基地突破20个以上,年出栏白鸭500万只以上。）
	2021-2025
	80000
	80000 
	完成项目建设，并投入使用
	2021年
	2025年
	连城县农业农村局
	连城县政府

	75
	连城县城镇供、排水基础设施建设项目
	1
	连城县
	项目共建设供水管道30公里，同时为解决我县内涝问题，启动城区排水防涝工程建设，新建管道全长48公里，排洪渠整治3.5公里。
	2020-2024
	66000
	60000 
	完成工程建设
	2021年1月
	2024年
	连城县住建局、连城县水利局、国投集团
	连城县政府

	76
	连城农村人居环境整治示范村建设项目
	1
	连城县
	全县44个省、市、县、乡级乡村振兴试点村人居环境整治项目建设
	2020-2023
	60000
	45000 
	完成项目建设
	2020年5月
	2023年
	连城县农业农村局
	连城县政府

	77
	连城县文川河流域水环境综合整治工程（第一期）
	1
	连城县
	完成邓光陂修复工程，完成洪山溪、黄九垄溪、五寨溪、张坊溪治理及河堤建设，完成文川河防洪堤建设，完成流域河道治理、生活和工业污水收集处理、养殖业污染治理、城区及周边乡镇垃圾无害化处理、矿山生态环境恢复治理等工程。实施文川河流域生态林管护和林分改良、回购商品林等项目，完善文川河流域夜景照明、公厕等城市家居和公共配套服务设施，实现文川河两岸步道全线贯通。
	2020-2025
	55000
	50000 
	完成项目建设，并投入使用
	2020年
	2025年
	连城县住建局、

连城县水利局、

国投集团
	连城县政府
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	78
	连城永丰水库建设项目
	1
	连城县
	新建一座以供水、灌溉为主的中型水库，水库供水规模3.5万t/d、灌溉面积0.91万亩。总库容为1403万立方米，最大坝高83米，灌溉输水管长约23.6公里。
	2021-2023
	43800
	42800
	完成水库建设
	2021年
	2023年
	国投集团
	连城县政府

	79
	连城县猪肉产品冷链配送项目
	1
	连城县
	1.标准化养殖场建设；2.屠宰场建设；3.屠宰生产线建设；4.猪肉冷藏保鲜冷链物流建设。（项目规划用地约295亩，建筑面积为160420平方米。建生猪屠宰场一座，屠宰生产线一条，猪肉冷藏保鲜冷链物流中心。）
	2021-2025
	40000
	40000 
	完成项目建设，并投入使用
	2021年
	2025年
	连城县农业农村局
	连城县政府

	80
	闽江上游龙岩连城段防洪工程项目
	1
	连城县
	新建防洪堤43.68公里﹛其中莲峰镇江坊堤段3072.7米、四堡堤段3900.9米、罗坊堤段2866.0米、曲溪堤段3419.8米、塘前堤段1804.4米、赖源堤段1283.6米、姑田堤段6613.1米、揭乐堤段7121.8米（其中莲峰镇辖区6072.4米）、北团堤段13592.5米﹜。排涝闸6座，旱闸8座，排水涵管88座，排洪渠1155米。
	2016-2022
	38341
	12000
	完成北团堤段、姑田堤段防洪堤建设
	2016年7月
	2022年
	莲峰镇、四堡镇、

北团镇、罗坊乡、曲溪乡、塘前乡、赖源乡、姑田镇、揭乐乡
	连城县政府

	81
	连城高标准农田建设项目
	1
	连城县
	完成50000亩土地综合整治，田间路、排洪沟、排灌渠、引水陂及其他附属设施建设等。
	2020-2024
	33500
	33500 
	完成高标准农田建设50000亩
	2020年6月
	2024年
	连城县农业农村局
	连城县政府

	82
	连城县城区排涝（高水高排）工程项目
	1
	连城县
	新建排洪渠道总长11.7公里、改造隔川溪1.62公里，配套附属建筑物60座。
	2018-2022
	27878
	13000 
	完成工程建设
	2018年10月
	2022年
	连城县城区防洪

（高水高排）工程

建设项目部
	连城县政府

	83
	连城县汀江九龙江流域中小河流治理工程
	1
	连城县
	新建防洪堤长度24公里。
	2021-2025
	24000
	24000 
	河道治理长度12公里。
	2021年
	2025年
	朋口、新泉、莒溪、文亨镇
	连城县政府

	84
	连城兰花产业孵化基地建设项目
	1
	连城县
	建设占地面积500亩的兰花产业孵化基地，1.智能温控大棚20万平方米，控湿钢结构生产大棚（培育大棚）14个，每个25亩，建筑面积350亩，采后处理大厅一栋，建筑面积500平方米；2.熏蒸室一栋，建筑面积250平方米；3.办公楼一栋，建筑面积500平方米，宿舍及仓库一栋，建筑面积500平方米，辅助设施包括工具设备房一栋，建筑面积100平方米，园内道路5000平方米。项目分5年实施，每年100亩。
	2021-2025
	22500
	22500 
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府

	85
	连城文川河东水南调生态水系渠道联通工程
	1
	连城县
	建设东水南调专用渠道5000米，联通九龙湖、石门湖、东坑水库、赖桥水库渠道体系，枯水期可从文川河上游江坊河道注入。
	2021-2025
	20000
	20000 
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	揭乐乡
	连城县政府

	86
	连城县江河湖库水系连通项目
	1
	连城县
	在亨明溪、龙岗溪内，进行1.干渠修复、防渗，渠道清淤8.92千米；2.坝改造一座；3.新建护岸总长6.2千米；4.清淤疏浚长10.4千米；5.生态绿化面积21343平方米。打造一个以水生态旅游观光为主，兼有区域水资源优化配置、城市防洪治涝、城市景观等多目标，发挥综合效益的相互连通、水体连续流动、水清岸绿、科学调度、统一管理的生态水网。
	2020-2023
	20000
	20000 
	完成工程建设
	2021年1月
	2023年
	连城县水利局、

文亨镇
	连城县政府

	87
	连城县重点生态区位重大林业有害生物防御项目
	1
	连城县
	建设检疫追溯系统、远程监控、数据采集与传输系统和监测预警平台，开展测报管理示范试点；建设应急防控体系，加强航空与地面防治能力，开展无公害防治试点；扶持社会化防治服务组织，建立防治服务组织等级评定和防治效果评估系统，开展政府购买服务试点，加强宣传培训系统建设。
	2021-2025
	20000
	20000 
	完成项目建设，并投入使用
	2021年
	2025年
	连城县林业局
	连城县政府

	88
	浙溪（大型）水库
	1
	漳平市
	坝址以上控制流域面积307平方公里，初拟死水位235米，死库容0.04亿立方米；初拟正常蓄水位375米，相应库容2.53亿立方米，兴利库容2.48亿立方米
	2021-2025
	1189350
	1189350 
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	漳平市水利局
	漳平市政府

	89
	现代农业（生猪）产业链项目
	1
	漳平市
	总建筑面积1.5万㎡，建设厂区道路、护坡、停车场、屠宰区及辅助用房，急宰及化制车间、冷库、物流中心等，建成后年屠宰生猪16万头，肉牛2万头，活禽1100万头
	2020-2022
	150000
	100000 
	2021年年底前完成30万头猪养殖基地建设，2022年底前完成肉联厂建设。
	2020年
	2023年
	漳平市农业农村局（厦门夏商集团有限公司）
	漳平市政府
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	90
	城乡供水一体化建设
	1
	漳平市
	拟改扩建规模水11座，包括溪仔口水厂、第二水厂、拱桥水厂、永福水厂、官田水厂、岭头水厂、象湖水厂、新桥水厂、赤坂场水厂、游山头水厂、赤水水厂等11座；新建供水干管及配水管网531.02km；改建农村简易供水工程137处。
	2020-2025
	113980
	113980 
	建成投用
	2020年
	2025年
	福建省水利投资有限公司
	漳平市政府

	91
	高标准农田建设项目
	1
	漳平市
	建成高标准农田50000亩，建设机耕路110000米,渠道180000米,排水沟80000米,高效节水管灌3000米和土地平整。
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成高标准农田10000亩以上，建设机耕路22000米,渠道36000米,排水沟16000米,高效节水管灌600米和土地平整。
	2021年
	2025年
	漳平市农业农村局（农综办）
	漳平市政府

	92
	山水林田湖草生态保护工程项目
	1
	漳平市
	1.山体整治修复；2.水体污染、水质处理；3.区域湿地建设；5农田生态系统保护；6.水库生态环境保护等。
	2020-2025
	100000
	100000 
	建设完成
	2020年
	2025年
	各乡镇
	漳平市政府

	93
	水仙茶现代产业园
	1
	漳平市
	拟用村集体土地35亩，建设漳平水仙茶高标加工产业园4处共18座现代化茶厂，建筑总面积为21600m2，其中：南洋镇梧溪村漳平水仙茶加工产业园1处12000m2、10座茶厂，南洋村漳平水仙茶加工产业园1处2400m2、2座茶厂；双洋镇漳平水仙茶加工产业园1处3600m2、3座茶厂，溪口村漳平水仙茶加工产业园1处3600m2、3座茶厂。
项目进行给排水、供热、电力、排污、道路、厂房、质量检测等的基础设施建设并统一配置制茶设备72套，以统一高标制茶和集中加工工艺平台形式，年加工生产“漳平水仙茶”地标茶2880吨。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	南洋镇政府
	漳平市政府

	94
	九龙江防洪堤
	1
	漳平市
	工程涉及漳平市永福溪永福集镇堤段、溪南溪象湖堤段、员当溪岭兜堤段三个堤段，新建防洪堤12.3km。
	2020-2025
	48000
	48000 
	建成投用
	2020年
	2025年
	漳平市水利局
	漳平市政府

	95
	龙子山休闲教育旅游项目
	1
	漳平市
	规划用地2000亩,建设游客服务中心、木栈道及观景平台、山地越野赛道、森林幼儿园，农耕社会事业中心、农耕体验园，300亩金针花海、童话小漂流、代际联娱中心、100个精美小农园、林中探险、玻璃桥涉险、空中索道、儿童游乐场、道路拓宽升级工程7.5公里等。建设龙子山健走步道、骑行道、龙子山山地越野户外基地。
	2020-2025
	42550
	42550 
	2021年完成游客服务中心、木栈道及观景平台、山地越野赛道、金针花海、道路拓宽升级工程等项目建设，2024年完成森林幼儿园，农耕社会事业中心、农耕体验园，童话小漂流、代际联娱中心、100个精美小农园、林中探险、玻璃桥涉险、空中索道、儿童游乐场等建设。
	2020年
	2025年
	拱桥镇/漳平市农业农村局
	漳平市政府

	96
	漳平南洋国家湿地公园提升工程
	1
	漳平市
	公园规划面积326公顷，新建游客服务中心、生态停车场、湿地人行栈道、湿地科普中心、生态茶园、生态休息平台、绿化种植等。
	2017-2023
	30398
	20398 
	完成工程建设。
	2017年
	2023年
	南洋镇
	漳平市政府

	97
	乡村振兴试点示范工程
	1
	漳平市
	加快推进2个乡村振兴试点镇（省级乡村振兴特色乡镇永福镇、市级乡村振兴试点镇南洋镇）和20个乡村振兴试点村（其中11个省级乡村振兴试点村、3个龙岩市乡村旅游试点村、5个龙岩市农村人居环境整治试点村）等试点示范建设培育，加快推进茶旅小镇、台湾小镇2条以上乡村振兴试点线路建设，打造一批地域相邻、亮点突出、特色鲜明的试点示范片区。
	2019-2025
	30000
	30000 
	完成工程建设。
	2019年
	2025年
	漳平市农业农村局及相关部门、各乡镇

（街道）
	漳平市政府

	98
	横坑水库
	1
	漳平市
	新建小型水库一座，水库总库容965万m³枢纽建筑物包括拦河坝（混凝土砌毛石双曲拱坝）、泄水建筑物、进水口和供水管道等
	2021-2028
	27396
	17733 
	完成工程建设。
	2021年
	2028年
	漳平市水利局
	漳平市政府

	99
	漳平市城西片区湖库水系综合治理（高水高排）工程
	1
	漳平市
	城西片区包括补水库拦河坝、滞洪前池、排洪隧洞及进出口控制闸、补水泵站、补水支洞、连通涵洞。
	2018-2021
	26171
	6000 
	完成工程建设。
	2018年
	2021年
	漳平市源泽水利投资有限公司
	漳平市政府

	100
	漳平市中小河流域治理工程
	1
	漳平市
	以生态修复为主，涉及漳平市16个乡镇街道，新建防洪堤长42km、河道清障72.55Km。
	2020-2023
	25000
	25000
	完成工程建设
	2020年
	2023年
	漳平市水利局
	漳平市政府
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	101
	漳平闽台花卉交易展示中心
	1
	漳平市
	总建筑面积67万平方米，建设60万平方米的现代智能钢架大棚（前店后基地模式）；新建道路8.05公里的沥青混凝土、路灯、亭子、牌坊、廊架；花卉交易展示园、物流园19个、灌排渠系工程4.8公里、排水沟11公里、水工建筑、土地平整及配套其他工程。
	2020-2025
	23500
	20000
	完成工程建设
	2020年
	2025年
	永福镇政府/漳平市农业农村局
	漳平市政府

	102
	南洋生态旅游综合开发项目
	1
	漳平市
	完善提升南洋红林-大用-梧溪旅游路线基础设施，包括道路拓宽、木屋建设、栈道、路灯等工程。
	2020-2025
	21000
	21000
	2021年完成项目规划、选址、报批等前期工作；2022年完成道路拓宽、木屋建设等主体工程。
	2020年
	2022年
	南洋镇政府/漳平市农业农村局
	漳平市政府

	103
	聚兴智能自动化养殖建设项目
	1
	漳平市
	总建筑面积43000平方米，新建智能自动化鸡舍、办公用房、有机肥加工厂房等，建成后年产800万只肉鸡。
	2021-2022
	20800
	20800 
	完成工程建设。
	2021年
	2022年
	龙岩聚兴畜牧养殖

有限公司
	漳平市政府

	五
	社会事业
	117
	　
	　
	　
	6187919
	5409131
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩技师学院第二校区建设项目
	1
	市直
	项目用地面积294478.9平方米（约441.7亩），总建筑面积27.8万平方米，按工科类高职院校标准建设，办学规模10000人，总投资11.68亿元。校园规划建设教学实训区、学生生活区、体育运动区，主要建设教学楼、实训楼、图书馆、综合楼、科研大楼、学生创业孵化基地、学生宿舍、体育馆、田径场、食堂、停车场等各类建筑设施。
	2016-2022
	116800 
	37000 
	2020年一期工程投入使用，2022年全面建成投入使用。
	2016年
	2022年
	龙岩市国城置地有限责任公司
	市人社局

	2
	闽西职业技术学院扩建
	1
	市直
	总建筑面积21万平方米,分批立项，分期建设，主要建设学生公寓、教学实训实验楼、孵化基地、食堂及师生活动用房，配电室及校园道路、绿化、人防和消防等附属配套设施。
	2020-2025
	96459
	96459 
	主体竣工交付使用
	2020年12月
	2025年12月
	闽西职业技术学院
	市教育局

	3
	市属基础教育项目建设
	1
	市直
	龙岩中心城区市属学校基础教育项目,计划投资695500万元，主要包括：1.龙岩高级中学提升改造工程，计划投资5000万元。2.龙岩学院附属中学改扩建项目，计划投资34000万元。3.市教育科学研究院及附属小学二、三期建设，计划投资9500万元。4.松涛小学提升改造项目，计划投资1000万元。5.松涛第二小学工程，计划投资11000万元。6.龙岩师范第二附属小学松涛小学提升改造项目，计划投资1000万元。7.龙岩学院附属小学扩建项目，计划投资5000万。8.市特校扩建工程，计划投资3000万元。
	2021-2025
	69500
	69500
	建成投入使用
	2021年6月
	2025年12月
	城发集团代建
	市教育局

	4
	龙岩学院扩建（一期）
	1
	市直
	建面积76488m2，智能制造艺术实训楼21795 m2（含地下室3320m2、公共架空层及配电房228.6 m2），学生宿舍49833 m2（含地下消防水池及泵房767，一楼公共架空层及配电房2686 m2）、食堂4860 m2。
	2021-2025
	55758
	55758 
	主体竣工交付使用
	2021年4月
	2025年12月
	龙岩学院
	市教育局

	5
	龙岩市第二医院康复综合大楼
	1
	市直
	规划用地面积43527平方米（约65.29亩）。总建筑面积58920平方米，其中地上建筑面积47166平方米、地下建筑面积11754平方米（含人防工程），主要建设康复医学门诊、医技、病房（包括医养病房）以及配套设施，设置床位250张。
	2020-2025
	41200
	36200
	十四五“期间竣工投入使用 2020年 2025年 龙岩市安居住宅建设有限公司 龙岩市卫生健康委员会
	2020年
	2025年
	龙岩市安居住宅建设有限公司
	市卫健委

	6
	龙岩市档案馆等“三馆合一”建设项目
	1
	市直
	建设龙岩市档案馆和市城建档案馆、自然资源档案馆新馆，总建筑面积约3.5～4万平方米.
	2021-2025
	26000
	26000 
	力争在“十四五”期间建成并投入使用。
	2021年
	2025年
	待定
	市文旅局

	7
	龙岩市青少年活动中心
	1
	市直
	总建筑面积30000㎡，主要包括各类教室、多功能厅、展览厅、录音室、天文台及篮球、羽毛球等运动场地。
	2023-2027
	20000
	15000 
	完成主体工程
	2023年
	2027年
	城发集团
	团市委

	8
	新罗城区教育扩容提升工程
	1
	新罗区
	总建筑面积15万平方米，实施龙州工业园小学、东山二小、东园小学、溪南铁山佳苑小学、龙州工业园区中学、凤凰二小、小洋小学4#和7#、铁山中学教学楼、实小铁山分校、岩山中学、白沙中学教学楼、莲东天马校区、西安小学、铁山中心幼儿园、区直机关幼儿园登高分园、未来城幼儿园、紫金山学校初中部、南城小学、东山中学、锦山小学、白沙中心幼儿园溪西分园等21所学校扩容改造
	2019-2025
	300950
	280000 
	建成投入使用。
	2019年1月
	2025年12月
	新罗区教育局
	新罗区政府
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	9
	新罗区乡村振兴试范项目
	1
	新罗区
	发展20个省、市、区级乡村振兴试点村，建设适中、雁石两个乡村振兴特色乡镇
	2019-2025
	200000
	150000 
	发展20个省、市、区级乡村振兴试点村，成试点村串点成线；建设适中、雁石两个乡村振兴特色乡镇
	2019年12月
	2025年12月
	各相关单位
	新罗区政府

	10
	新罗社会治安防控体系建设项目（智慧公安）
	1
	新罗区
	1.新罗公共安全视频监控建设联网应用提升：新增建设一类视频监控3000路，每年新增视频监控600路、人像卡口700路、车辆卡口（含微卡口）1000路；新建具备人脸人体AI解析功能的视频3000路。
2.开展公安移动警务终端合规替换工作。‘
3.新建4路电子围栏及平台，完善智慧卡口系统建设，新建电子围栏前端点位建设450个。
4.新建区县网安综合业务平台。
5.新建完善公安数字档案室集群和数字档案资源共享体系。
6.新建高清视频会议系统。
7.建设三级公安信息网安全等级保护，完善计算机操作系统及软件正版化，确保公安信息安全。
8.社会治安防控体系建设建设：完善治安防控圈、.建设智慧街面巡防、完善娱乐场所和特种行业管理、建设智慧内保、建设公共交通枢纽智慧防控、建设智慧安防小区。
9.完善现代警务装备建设：逐年报废更新执法执勤车辆；建设完善警用装备库，配套100平方米以上的装备库，存放价值100万元以上的警用装备；建设完善应急装备库，配套100平方米以上的应急装备库，存放价值100万元以上的应急装备。
10.新建公安派出所业务用房：新建北城、适中、西陂、中城、西城派出所的业务用房。
11.新建新罗公安智慧执法办案中心。
12.新建新罗分局公安教育训练基地。
13.新建紫金山警务站。
14.继续完成新罗森林警察大队业务用房建设。
15.推动完成龙门森林派出所置换工程，并投入使用。
	2021-2025
	86000
	86000
	建设投入使用
	2021年8月
	2025年12月
	新罗公安分局
	新罗区政府

	11
	新罗龙雁组团公租房建设项目
	1
	新罗区
	预计投资8亿元进行龙雁组团公租房（银雁小区、紫阳人才小区）建设，含银雁幼儿园，为新建公立幼儿园，规划用地面积约5620平方米（合8.4亩），总建筑面积约5300平方米，规划办学规模12个班，360个学位。
	2021-2022
	80000
	80000
	建成投入使用
	2021年1月
	2022年12月
	龙传建发集团
	新罗区政府

	12
	新罗区公共卫生提升改造工程
	1
	新罗区
	新建集中隔离医学观察场所、卫生应急培训中心大楼和北城、东山、东城、莲东等社区卫生服务中心及相应的配套设施等，并进行新罗区疾病预防控制中心PCR实验室、全自动细菌检测实验室、涉水安全实验室、食品安全风险监测及食源性疾病检测实验室、工作场所突发疾病的实验室及相应配套设施建设，购置设备112台（套），总建筑面积36477㎡。
	2021-2025
	68000
	68000
	建成投入使用。
	2021年8月
	2025年12月
	区卫健局
	新罗区政府

	13
	新罗区中医院建设项目
	1
	新罗区
	本项目位于北外环路东南侧、腾外路北侧，规划用地面积约31872平方米（约47.81亩），总建筑面积约120000平方米，项目主要建设中医院门诊、急诊、发热门诊、病房、医技用房、药剂用房及配套用房，购置医疗设施设备，建设污水处理站及附属配套设施等，设置床位480张。
	2021-2025
	62000
	62000
	建成投入使用。
	2021年8月
	2025年12月
	龙传建发集团
	新罗区政府
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	14
	新罗区配套幼儿园建设工程
	1
	新罗区
	新改扩建未来城幼儿园、铁山中心幼儿园、东肖中心幼儿园等8所公办幼儿园
	2021-2025
	60000
	60000
	新改扩建未来城幼儿园、铁山中心幼儿园、东肖中心幼儿园等8所公办幼儿园
	2021年12月
	2025年12月
	雁翔集团
	新罗区政府

	15
	龙岩华侨职业中专学校银雁新城校区
	1
	新罗区
	新建产教融合实训基地、教学附属用房、学生宿舍、学生食堂及运动场等相关配套设施。建筑面积110460平方米,规划用地约104894平方米。
	2021-2025
	55000
	55000
	建成投入使用。
	2021年10月
	2025年12月
	福建省龙岩华侨职业中专学校
	新罗区政府

	16
	龙岩博雅实验学校（紫阳学校）
	1
	新罗区
	未来城紫阳学校规划用地约98548.56㎡（合143.65亩），其中校园建设用地面积98548.56㎡、公共绿地用地面积29564.57㎡，办学规模102班（幼儿园12班，小学48班，初中24班，高中18班），学位4620个。项目总建筑面积9.6万㎡，项目总投资约为5亿。其中一期为小学及幼儿园，一期总投资约为2.8亿。
	2021-2025
	50000
	50000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年8月
	龙雁组团管理委员会
	新罗区政府

	17
	龙岩北大附属实验学校国际校区项目
	1
	新罗区
	国际校区占地123.2亩，建筑面积10.5万平方米，办学规模为104个教学班，其中：幼儿园8个教学班，小学24个教学班，中学72个教学班。
	2019-2022
	40000
	35000 
	2020年8月一期4.6万平方米校舍竣工投入使用，2022年8月项目全面竣工投入使用。
	2019年8月
	2022年8月
	福建东盛集团股份

有限公司
	新罗区政府

	18
	龙岩人民医院门急诊大楼、学科及智慧医院建设项目
	1
	新罗区
	建设门诊、急诊、传染科、留观病房、医技科室等业务用房，信息化建设以及完善停车等附属配套设施等，购置装备约200台，总建筑面积35400㎡。建设医院消化内科、妇产科、口腔科、外科、儿科，胸痛、卒中、创伤、康复及紧急救援中心等学科建设以及智慧医疗、智慧服务、智慧管理、互联互通、互联网医疗等智慧医院建设；配备DSA、ECOMO、超声等医疗设备约80台及相应的配套设施；涉及改扩建面积约10000㎡。
	2021-2025
	40000
	40000
	竣工投入使用
	2021年12月
	2025年12月
	龙传建发集团
龙岩人民医院
	新罗区政府

	19
	新罗区西安福利中心
	1
	新罗区
	项目占地约7.05公顷，设计总建筑面积66509平方米，建设老年公寓、综合楼及相应配套设施等，设置养老床位720张。
	2021-2022
	33000
	33000
	建成投入使用
	2021年5月
	2022年12月
	西城街道西安社区

居委会
	新罗区政府

	20
	新罗区中心城区托育园
	1
	新罗区
	新建东城、南城、西城、北城、中城、西陂、曹溪托育园及相应的配套设施等。
	2021-2025
	30000
	30000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	雁翔集团
	新罗区政府

	21
	新罗区继续教育基地
	1
	新罗区
	占地面积约120亩，计划将党校、青少年活动中心、工人活动中心、妇女儿童活动中心，建筑面积约4万亩。
	2021-2023
	20000
	20000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2023年12月
	龙雁组团管理委员会
	新罗区政府

	22
	新罗区集中隔离医学观察场所暨卫生应急培训中心
	1
	新罗区
	新建集中隔离医学观察场所、卫生应急培训中心大楼及相应附属设施等，设置床位300张。
	2021-2023
	20000
	20000
	竣工投入使用
	2021年12月
	2023年12月
	龙传建发集团
	新罗区政府

	23
	党建引领社区治理项目
	1
	新罗区
	每年选取100个薄弱小区进行治理提升改造，不断提升小区党建成效，促进小区环境面貌得到较大提升，有效化解小区存在的痛点、难点。
	2021-2025
	20000
	20000
	每年选取100个薄弱小区逐步推进
	2021年6月
	2025年12月
	新罗区政府
	新罗区政府

	24
	永定四中等16所学校城镇扩容建设项目
	1
	永定区
	新建教学楼、综合楼、学生宿舍楼及附属工程等全区16所学校建设项目，总建筑面积290366㎡，总投资119488万元。
	2020-2025
	119448
	21000
	竣工投入使用
	2020年
	2025年
	城投公司、

有关中小学
	永定区政府

	25
	生化塘、湿地公园及乡村文化广场建设（二期）
	1
	永定区
	完成相关村庄生化塘、湿地公园及乡村文化广场建设
	2018-2022
	98350
	98350
	完成相关村庄生化塘、湿地公园及乡村文化广场建设
	2018年
	2022年
	相关乡村
	永定区政府

	26
	福建永定土楼森林康养中心项目
	1
	永定区
	拟建设酒店住宿18000平方米、森林康养9200亩、休闲观光12000平方米、绿色运动、商业4000平方米等。
	2021-2025
	58000
	58000
	2021年投资10000万元；2022年投资13000万元；2023年投资13000万元；2024年投资12000万元；2025年投资10000万元。
	2021年
	2025年
	区林业局
	永定区政府

	27
	坎市小城镇改造
	1
	永定区
	开展坎市镇沿街建筑立面和节能改造、规整沿街园林绿化和街道设施、街道亮化、整治广告牌匾、道路整治、街道环境综合管理，形成净化、绿化、亮化、美化，特色鲜明、整洁有序的小城镇新面貌。
	2021-2025
	50000
	50000 
	全面完成建设
	2021年
	2025年
	坎市镇人民政府
	永定区政府
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	28
	体育中心片区改造提升工程
	1
	永定区
	占地约20亩，新建大型商场、住宅等。
	2020-2023
	30000
	30000 
	完成并投入使用
	2020年
	2023年
	建发集团
	永定区政府

	29
	永定区新建、扩建21所幼儿园项目
	1
	永定区
	新建、扩建永定全区21所幼儿园项目，新增学位6480个，总建筑面积77000平方米，计划总投资26390万元。
	2021-2026
	26390
	20000
	竣工投入使用
	2021年
	2026年
	教育局及有关中心

小学
	永定区政府

	30
	龙岩市永定区医院门诊综合大楼
	1
	永定区
	总建筑面积29754平方米。主要建设急救中心、收费大厅、中西药房、门诊部、检验科、病理科、B超室、心电图室、牙科、肛肠科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科等13个科室。
	2020-2025
	24000 
	24000 
	完成立项审批，清表、地勘等前期工作，正在施工图纸设计
	2020年
	2025年
	永定区医院
	永定区政府

	31
	永定职业学校建设项目
	1
	永定区
	新建综合楼、教学楼、实训楼、教师周转房、食堂、宿舍楼及附属工程等，总建筑面积40240㎡。
	2020-2022
	23240
	8240
	竣工投入使用
	2020年
	2022年
	城投公司
	永定区政府

	32
	环土楼户外摩托车越野赛道建设项目
	1
	永定区
	规划一个以环土楼摩托车户外越野运动项目为核心，将本着场地经营与周边资源优势有机结合的理念，建设包括检录区、障碍通过区和冲刺计时区等越野赛道，设置主席台、控制中心、救援区、赛车停放区和维修区，配套建设综合服务区、乡村生态休闲区。
	2020-2023
	20000
	20000
	建设包括检录区、障碍通过区和冲刺计时区等越野赛道，设置主席台、控制中心、救援区、赛车停放区和维修区，配套建设综合服务区、乡村生态休闲区。
	2020年
	2025年
	永定区文化体育和

旅游局
	永定区政府

	33
	上杭县高等职业院校（民办）
	1
	上杭县
	新建教学综合楼、宿舍、办公楼，实践基地、实训大楼、大型报告厅，学员培训大楼等建筑面积约30万平方米，建设用地900亩，配套建设道路与坪、运动场、给排水、电力、通信、消防、绿化、传达与管理房、值班室与大门、围墙等附属设施。预计面向闽粤赣地区招收（建筑、金铜产业、新型材料、卫生与健康、文旅康养）等本科专业15个、专科专业20个，招收各类学生人数规模达1万人以上。
	2021-2025
	120000
	120000 
	2020年完成方案设计，2021年9月开工建设，2024年12月完成主体工程建设，2025年8月项目竣工验收，2025年9月投入使用。
	2021年9月
	2025年8月
	教育局
	上杭县政府

	34
	上杭县城区教育扩容建设项目
	1
	上杭县
	城区新建紫金小学、第三实验小学、龙翔小学、金山小学、临城中心小学（外迁）、南岗中学等6所中小学，总建筑面积约31万平方米。
	2020-2025
	102500
	87500 
	分年度建设第三实验小学、龙翔小学、金山小学、临城中心小学（外迁）、南岗中学等5所中小学。
	2020年10月
	2025年12月
	教育局
	上杭县政府

	35
	上杭县综合养老服务设施建设项目
	1
	上杭县
	项目规划总用地180亩，主要建筑物包括生产厂房（含无尘车间）、办公用房、员工倒班房、原料库和成品库等，购置相关设备。
	2021-2025
	78800
	65000 
	2021年完成项目前期准备工作。2022年完成土地购买及开工建设。2023年完成部分厂房建设。2024年完成全部厂房建设。2025年完成生产线安装与调试
	2021年
	2025年
	福建上杭工业园区

管委会
	上杭县政府

	36
	上杭县紫金中学建设项目
	1
	上杭县
	项目占地面积300亩，建筑面积20万平方米，建设容纳72个班3600人的完中和人才引进综合楼。主要建设：教学综合楼4幢，人才引进综合楼、实验楼、办公楼、图书馆各一幢，配套建设食堂、职工学生宿舍、运动场、停车场及相关绿化亮化等附属设施以及配套建设下坝北路及紫金中学周边支路建设，下坝北路长约150米，宽24米。
	2020-2025
	75000
	63000 
	2020年项目开工建设；                                                                     2025年完成项目竣工投入使用。
	2020年5月
	2025年12月
	紫金矿业集团公司
	上杭县政府

	37
	上杭县国防教育培训基地建设项目
	1
	上杭县
	新建设培训宾馆，建筑面积约3万平方米；军民融合展示馆建筑面积约6000平方米；射击馆建筑面积约8000平方米。项目总投约25000万元。本项目结合古田会议和古田全军政治工作会议以及习近平强军思想，以国防教育为核心，以军事体验为特色，打造新型国防教育培训新基地。新建生产能力（或使用功能）：国防科技展示体验、军民融合展示、实战射击体验、拓展、培训、住宿等。
	2020-2025
	60000
	59500
	2020年开工建设，2025年项目建设完成
	2020年12月
	2025年12月
	龙岩古田圣地旅投

公司
	上杭县政府

	38
	上杭县体育公园建设项目
	1
	上杭县
	新建县体育公园，总占地面积12万平方米。主要建设集健身步道、健身广场、足球场、篮球场、网球场、羽毛球场等各类运动场地和设施及具备体育健身、运动休闲、赛事竞技和娱乐休憩等多种功能的体育公园，配套的生态停车场、公共厕所等公共服务设施。
	2020-2024
	56000
	48000 
	分年度完成各类运动场地和设施建设。
	2020年1月
	2024年12月
	县文体旅游局、

县城发公司
	上杭县政府
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	39
	上杭县义务教育标准化建设项目
	1
	上杭县
	城区新建三中、四中、五中艺体馆建设项目，三中教学楼项目、新建南阳中心小学、官庄中心小学、通贤中心小学、太拔中心小学等9所农村教师周转房项目，通贤中学综合楼、稔田中心小学、南阳黄坑小学、下都中心小学、蛟洋中心小学教学楼（二期）、梅永中心小学教学楼、才溪中学教学楼等12所学校教学综合楼，通贤中学、稔田中学、龙田中学、旧县中学、白砂中学、南阳中学等10所学校宿舍楼项目；总建筑面积约10.5万平方米。及部分学校食堂改造项目。
	2020-2025
	45000
	43500 
	分年度建设城区和乡镇中小学义务教育标准化项目。
	2020年10月
	2025年12月
	教育局
	上杭县政府

	40
	上杭县学前教育扩容提升工程建设项目
	1
	上杭县
	2020年—2021年，新建才溪第二中心、蛟洋华家、官庄乡回龙、立新、第三实验等5所幼儿园，建筑面积1.9万平方米，投资.0.85亿元；                                                      2021年—2022年，新建（含扩容）龙翔片区、临城、南阳射山、下都、客家缘、溪口、稔田、泮境等8所幼儿园，建筑面积2.2万平方米，投资0.83万元；                                                              2022年—2023年，新建（含扩容）南岗、金山片、南阳新联片区、蛟洋坵坊、官庄、蓝溪、宏盛园、江南名府、太拔、古田第二中心等10所幼儿园，建筑面积2.3万平方米，投资1.0亿元；                                   2023年—2025年，新建（含扩容）南阳豪东、旧县、南塔幼儿园通贤第二中心、江滨、三环路、庐丰中坊、南阳黄坑、东四环路、白砂官将、中都上都小学附属、站前、西四环路、珊瑚等14所幼儿园，建筑面积4.3万平方米，投资1.8亿元。
	2020-2025
	44800
	36300 
	2021年底前完成才溪第二中心、蛟洋华家、官庄乡回龙、立新、第三实验等5所幼儿园建设；                                  2022年底完成龙翔片区、临城、南阳射山、下都、客家缘、溪口、稔田、泮境等8所幼儿园建设；                            2023年底完成南岗、金山片、南阳新联片区、蛟洋坵坊、官庄、蓝溪、太拔、古田第二中心等8所幼儿园建设；                                              2025年底前完成南阳豪东、旧县、通贤第二中心、江滨、三环路、庐丰中坊、南阳黄坑、东四环路、白砂官将、中都上都小学附属、站前、西四环路、珊瑚等13所幼儿园建设。
	2020年1月
	2025年12月
	教育局
	上杭县政府

	41
	上杭县全域旅游基础设施建设项目
	1
	上杭县
	项目主要包括上杭景区提升改造和中都镇中国传统村落保护与开发项目等基础设施建设，推动上杭文化旅游产业的进一步发展，促进上杭县旅游向观光游览、休闲度假、娱乐体验的生态人文等多元模式发展，打造集红色朝圣、观光体验、休闲度假、文化创意、生态康养等为一体全域旅游发展格局。
	2021-2026
	38000
	28000
	基本完成。
	2021年12月
	2026年12月
	上杭县文旅公司
	上杭县政府

	42
	上杭县公共文化提升工程建设项目
	1
	上杭县
	1.古田镇国家级历史文化名镇基础设施建设：一期主要建设道路、供水、供电、供气及环境整治等基础设施建设。投资4500万元；二期主要建设生活污水、生活垃圾处理、市政公用设施配套、历史建筑保护等基础设施建设提升改造。投资5500万元。2. 新建县级文化馆，建筑面积6000平方米，主要建设群众活动用房、业务用房、管理房和辅助用房、室外场地及建筑设备，配套相关附属设施，投资3200万元；3.新建县级公共图书馆和20个社区图书室（读书吧）。县级公共图书馆建筑面积13000平方米，总阅览座位800座，投资4500万元。12个社区图书室建筑面积1800平方米，阅览座位150座，投资600万元；4.新建县级公共美术馆，建筑面积6000平方米，主要建设美术业务用房、管理房和辅助用房、室外场地及建筑设备，配套相关附属设施，投资3500万元。5. 我县已获中国传统村落命名5个（太拔院田村、中都罗溪村、田背村、兴坊村、太拔坵辉村），省级传统村落命名7个（稔田镇官田村、南阳镇南坑村、官庄畲族乡回龙村、蛟洋镇华家村、庐丰畲族乡丰济村、溪口镇陈屋村、南阳镇黄坑村）的开发保护利用工作。
	2021-2025
	35000
	35000 
	2021年开工，2025年竣工。
	2021年8月
	2025年12月
	各有关乡镇、

文体旅游局
	上杭县政府
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	43
	上杭县医院古田分院
	1
	上杭县
	占地面积80亩，建筑面积23500平方米，按三级医院标准规划建设，规划床位400张，分二期建设。一期主要建设门诊大楼、住院大楼、医技大楼、行政后勤等，投资2.03亿元；二期主要建设医养结合康养大楼及公共配套设施等，投资1.11亿元。
	2020-2025
	31400
	29900
	2020年11月底完成一期工程项目可研、选址、规划、用地批复以及图纸设计、工程预算、预算财审、工程招标等；2020年12月，一期工程开工建设；2023年底前完成一期工程建设；2025年底前完成二期工程建设。
	2020年12月
	2025年12月
	卫健局
	上杭县政府

	44
	上杭县新时代中小学劳动教育实践基地建设项目
	1
	上杭县
	规划建设约30个中小学劳动教育实践基地，总建筑面积为2.8万平方米。根据教育目标，针对不同学段、类型学生特点，规划建设以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容开展劳动教育的实践基地，并结合产业新业态、劳动新形态，注重选择新型服务性劳动教育实践。
	2020-2025
	25000
	25000 
	全县每年完成实施6个左右中小学劳动教育实践基地。
	2021年3月
	2025年12月
	教育局
	上杭县政府

	45
	龙岩市全国中小学生研学实践教育营地建设项目
	1
	上杭县
	重点建设研学综合楼、集结广场、停车场、红军战地拓展区、大型集散活动场等研学实践教育系列项目。
	2019-2023
	25000
	15000
	2021年主体框架基本完成；2022年装修开始；2023年12月试运营。
	2019年3月
	2023年12月
	上杭县古田建设发展有限公司
	上杭县政府

	46
	上杭县古田退役军人和军休干部疗养基地建设项目
	1
	上杭县
	占地50亩，充分利用古田全军政治工作会议影响力，结合当地良好的生态环境及特色温泉资源，打造军民融合、医养结合示范点，目标客户面向全国退役军人和离退休干部。建设内容：在江山镇双车建设容纳200人带温泉疗养功能的住宿楼、康复中心、体检中心、停车场、食堂等配套设施。
	2022-2025
	25000
	25000 
	2022年9月开工建设，2025年12月项目建成。
	2022年9月
	2025年12月
	退役军人事务局
	上杭县政府

	47
	上杭县医疗救助及中医治未病健康提升工程
	1
	上杭县
	①改造建设县方舱医院，计划改造体育中心场馆约0.6万平方米，配置方舱医院所需基础设施，完善场地设置、实施通风工程、后勤保障工程，预留管道、信息等接口，使之成为具备快速转化为医疗救治和隔离场所的条件。②中医院在搬迁至县医院后，拆除现有感染科大楼（危房），新建发热门诊、隔离病房暨治未病健康管理综合大楼，配套购置业务需要医疗专业设备。③建设基层乡镇卫生院发热门诊和临时留观室业务用房，拟新建业务用房2.2万平方米，改扩建业务用房0.2万平方米，相应配套购置设施设备。④建设208个村卫生所医疗救助业务用房1.25万平方米及配套基本医疗设备。
	2021-2025
	21200
	21200
	2021-2025年实施基层乡镇卫生院医疗救助发热门诊和临时留观室用房建设，以及计划实施208个村卫生所医疗救助业务用房建设；2022-2024年计划实施中医院发热门诊、隔离病房暨治未病健康管理综合大楼项目；2023-2025计划改造建设县方舱医院。
	2021年12月
	2024年12月
	卫健局
	上杭县政府

	48
	上杭县古田退役军人职业技能培训基地建设项目
	1
	上杭县
	建筑面积约22900平方米，新建学员楼、教学综合楼、食堂、连廊、地下人防工程等，配套建设道路、排水及绿化工程。
	2022-2025
	20000
	20000 
	建成投入使用。
	2022年9月
	2025年12月
	退役军人事务局
	上杭县政府

	49
	上杭县公共卫生应急保障工程
	1
	上杭县
	①县疾控中心建设，一是建设上杭县疾控中心业务与实验大楼一栋，建筑面积8000平方米；二是建设上杭县院前医学急救指挥中心暨集中隔离医学观察大楼1万平方米。②实施上杭县古田公共卫生应急保障大楼建设，建设卫生应急指挥中心、应急物资暂储仓库、卫生应急演练培训中心以及集中医学观察隔离用房（平时可作为全省医疗卫生培训住房使用），计划建筑面积1.5万平方米。
	2022-2025
	20000
	20000 
	计划2022年启动实施上杭县古田公共卫生应急保障大楼建设，2024年完工；2023年启动实施县疾病预防控制中心建设，2025年完工。
	2022年9月
	2025年12月
	卫健局
	上杭县政府

	50
	武平学校扩容工程（三、四期）建设项目
	1
	武平县
	三期项目包含：1、武平初级中学扩建工程项目；2、武平县教师进修学校附属学校提升改造工程；3、新建岩前第二中心学校；4、新建十方第二中心学校；5、新建中赤中心幼儿园；6、新建岩前第二中心幼儿园；7、新建湘店蓝天幼儿园；8、扩建城厢中心幼儿园；9、武平蓝天幼儿园二次装修；10、新建武平民主中心幼儿园
四期项目包括：新建十方第二中心小学；迁建武东中心小学；新建城北1所78个班完全中学；迁建武平实验中学；新建职业中专学校实训基地；武平大道新建1所36个班小学；迁建学生课外实践基地（含研学基地）；新建10所幼儿园
	2020-2025
	136700
	94000
	2021年：完成十方第二中心学校学和两所幼儿园建设，启动武东中心小学。2022年：完成武东中心小学和两所幼儿园建设，启动职业中专学校实训基地建设。2023年：完成职业中专学校实训基地和两所幼儿园建设，启动北部完中建设。2024年：完成北部完中和两所幼儿园建设，启动学生课外实践基地设。2025年：完成学生课外实践基地设和两所幼儿园建设，启动验中学迁建和武平大道小学建设。
	2020年
	2025年
	武平县天和安居服务有限公司
各相关学校
	武平县政府
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	51
	武平县城医院提升项目
	1
	武平县
	新建武平县第二医院、县精神病专科医院；开展总医院医疗废水处理、改造和发热门诊、预防接种门诊工程建设；开展县医院县医院传染病救治能力提升工程；开展中医院急诊医技大楼和设备更新提升工程、妇幼保健能力提升工程、疾控能力提升及应急检验检测设备购置项目
	2021-2025
	42100
	40000
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	卫健局
	武平县政府

	52
	武平县体育公园项目
	1
	武平县
	一期新建设7000座体育场，配套道路等相关设施；二期新建设3000座综合体育馆、少体校、综合训练馆，配套篮球场、网球场等附属工程
	2021-2025
	35000
	35000 
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	体育公园指挥部
	武平县政府

	53
	武平永平镇帽村红军小镇建设项目
	1
	武平县
	永平镇是原中央苏区、革命老区的重要组成部分，是武北四乡（镇）的南大门，是当年中央苏区的东南前哨规划建设50亩以许卓烈士纪念碑为中心的帽村红色文化公园，实施以省保竹苞松茂为主的8处红色旧址的修缮保护与开发利用，实施区域内环境整治及景观提升，实施乡村民宿和文创基地建设
	2021-2025
	35000
	35000
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	永平镇
	武平县政府

	54
	武平军警民一体训练基地建设项目
	1
	武平县
	占地总面积260000平方米，建设交警大队交警指挥大楼、窗口业务用房、驾驶人考试场（小车和摩托车）、涉案车辆保管场、民警训练场、民兵训练场、大型车辆停车场
	2020-2021
	28000
	22000
	建成交付使用
	2020年
	2021年
	武平县天恒城市建设投资发展有限公司
	武平县政府

	55
	武平县应急医疗救助中心及基层卫生提升工程建设项目
	1
	武平县
	建设象洞、十方卫生院门诊综合大楼，永平、东留卫生院主体搬迁，武平县医疗应急救治大楼，总建筑面积约40000平方米
	2021-2025
	25000
	24800
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	武平县总医院
	武平县政府

	56
	大禾革命英烈红色文化纪念园项目
	1
	武平县
	项目地点：福建省龙岩市武平县大禾镇大禾村；占地面积共计约56250㎡；中央苏维埃政权大禾活动地遗址及著名将领王良烈士牺牲地遗址的景区建设工程，预期总投资15409.64万元；项目预期效果建成集展示红色文化、爱国主义教育、休闲旅游观光为一体的综合性教育基地，使“红色之旅”魅力无穷，前景广阔
	2020-2022
	25000
	25000
	建成交付使用
	2021年
	2022年
	大禾镇
	武平县政府

	57
	武平闽粤赣森林防灭火救援实训基地项目
	1
	武平县
	项目用地约135亩，房屋总建设面积约10100平方米、绿化面积11888平方米、停车场面积6000平方米、演练场面积66800平方米、直升机停车坪约800平方米
	2021-2023
	20000
	20000
	建成交付使用
	2021年
	2023年
	武平县应急管理局
	武平县政府

	58
	武平机动车驾驶考试学校建设项目
	1
	武平县
	建设机动车驾驶培训场地占地383亩，建设大车、小车考训场
	2021-2023
	20000
	20000
	建成交付使用
	2021年
	2023年
	龙岩市鸿顺机动车

驾驶培训有限公司
	武平县政府

	59
	武平县照料中心、敬老院、幸福园建设项目
	1
	武平县
	规划新建11所日间照料中心；扩建10所乡镇敬老院；新建75所农村幸福院（园）
	2020-2025
	20000
	18000
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	民政局
	武平县政府

	60
	武平职业技能公共实训基地项目建设
	1
	武平县
	新增用地80亩；新建教学楼3400平方米，学生宿舍楼两栋4600平方米，综合办公楼4000平方米，食堂3000平方米，教师宿舍楼1栋2600平方米，实训大楼两栋18400平方米，购置设施设备900台套
	2021-2023
	20000
	19200
	建成交付使用
	2021年
	2022年
	县人社局
	武平县政府

	61
	长汀长征国家文化公园（长汀段)建设项目
	1
	长汀县
	松毛岭战斗遗址保护工程、红军长征出发地4A级景区创建、红军长征出发地（二十四师）松毛岭战役纪念设施、松毛岭战斗烈士纪念碑、纪念广场、四都至长汀高速路出口道路扩建工程、四都境内红色旧址群连接线公路扩建工程、傅连璋纪念园等。
	2020-2025
	290000 
	150000 
	2020年完成松毛岭战斗遗址保护工程；2021年完成红军长征出发地4A级景区工程；2022年-2025年完成红军长征出发地（二十四师）松毛岭战役纪念设施、松毛岭战斗烈士纪念碑、纪念广场。
	2021年
	2025年
	文体旅游局、

古韵汀州公司
	长汀县政府

	62
	长汀红色文化实践基地建设项目
	1
	长汀县
	总建筑面积46.5万平方米，新建“文化教育区、体验休闲区、自然观光区”等及其他附属设施建设。
	2021-2025
	150000
	150000 
	2021年完成自然观光区建设；2022年完成文化教育区（党校、电大、进修学校）建设；2023-2024年完成体验休闲区建设；2025年完成附属配套工程并投入使用。
	2020年
	2025年
	林业发展有限公司
	长汀县政府
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	63
	福建省汀州医院主体功能搬迁项目
	1
	长汀县
	建筑面积约12.2万平方米，设床位1000张。建设门诊、医技、病房、行政后勤用房，配套建设污水处理、消防、绿化等附属设施。
	2021-2025
	119500
	89500 
	2021-2022年进行主体工程建设；2023-2025年进行二次装修、后期扫尾、设备购置、安装和调试，项目竣工投入使用。
	2021年
	2025年
	国投公司
	长汀县政府

	64
	长汀县城区中小学扩容建设项目
	1
	长汀县
	规划新建小学7所、初中2所，扩建8所学校，改造城区中小学校运动场3个，新建校舍总建筑面积约27万平方米，配套的室外活动场、道路、绿化、景观、校门，购置教学生活设施设备。
	2021-2025
	112000
	112000
	2021-2024分年实施新建及扩建的中小学校建设项目；2025年建成投入使用。
	2021年
	2025年
	各有关学校
	长汀县政府

	65
	福建省长汀职业中专学校新校区建设项目
	1
	长汀县
	项目位于稀土金工小镇规划区内，一期规划占地262亩，二期规划用地80亩，新建教学楼、综合楼、实验楼、实训中心、学生宿舍、教师宿舍、食堂、图书馆等校舍建筑面积约18万平方米,新建配套的运动场等附属工程，配齐教学仪器及设施设备等。
	2021-2025
	110000
	110000 
	2021年正式开工建设；2025年项目全部竣工投入使用
	2021年
	2025年
	长汀职业中专学校
	长汀县政府

	66
	长汀县第二中学新校区建设项目
	1
	长汀县
	规划占地260亩，新建教学楼、实验楼、综合楼、学生宿舍、教师宿舍、食堂、图书馆等各类校舍建筑面积约12万平方米，新建配套的运动场等附属工程，配齐教学仪器及设施设备等。
	2023-2025
	75000
	75000
	2023-2024年主体建设；2025年项目全部竣工投入使用。
	2023年
	2025年
	长汀县第二中学
	长汀县政府

	67
	长汀县第一中学新校区新建项目
	1
	长汀县
	总建筑面积9万平方米，新建教学楼、实验楼、科技楼学生宿舍、教师周转房，文体馆、行政办公楼等，设60个高中班、42个初中班，配套运动场、道路及绿化等。
	2019-2021
	54200
	22000 
	2019年正式开工建设，2021年项目全部竣工投入使用。
	2019年
	2021年
	长汀县第一中学
	长汀县政府

	68
	长汀长征学院建设项目
	1
	长汀县
	新建长征（长汀）学院及相关配套设施等。建设集革命传统教育、党性锻炼、干部培训、研学教育、群众体验等为一体的多功能教育基地。主要建设教学楼、学员宿舍、教育体验基地等主体工程和附属配套设施。
	2021-2025
	52000 
	52000
	2021年完成项目前期工作；2022-2024年完成初步设计、施工图设计；完成主体工程建设及装修，基础设施、道路等工程建设，设备购置、安装及调试，工程竣工验收、完成人员培训；2025年全面投入使用。
	2022年
	2025年
	长汀县林业发展有限公司
	长汀县政府

	69
	长汀乡村振兴试点示范工程建设项目
	1
	长汀县
	建设党建引领、生态宜居、产业发展3个乡村振兴连点成片示范区；建设新桥、策武两个乡村振兴特色乡镇。
	2021-2025
	50600 
	42900 
	2021-2022围绕22个试点村，丰富试点村旅游业态；2023基本建成连点成片示范区；2024-2025乡村振兴建设全面铺开。
	2021年
	2025年
	各相关乡镇
	长汀县政府

	70
	长汀华创康养中心建设项目
	1
	长汀县
	项目占地60亩，建筑面积80000平方米，床位1000张、健康养生、养老居住、老年教育和活动、老年旅游及对外交流有关设施建设。
	2021-2022
	50000
	50000 
	2021年完成项目主体建设；2022年完成装修、设备安装。
	2021年
	2022年
	香港华创国际实业

有限公司
	长汀县政府

	71
	长汀县公办幼儿园建设项目
	1
	长汀县
	规划新建19所公办幼儿园，新建校舍总建筑面积约8.8万平方米，配套的室外活动场、道路、绿化、景观、校门，购置教学生活设施设备。
	2021-2025
	44200
	44200 
	2021-2024分年实施新建19所公办幼儿园项目；2025年建成投入使用。
	2021年
	2025年
	各有关学校
	长汀县政府

	72
	长汀县中小学信息化、智能化安防升级工程
	1
	长汀县
	中小学教育信息化建设;1.“班班通”多媒体触摸一体机（1800套）；2.电脑（教师和学生用）；3.智慧校园（80所）；二、智能化安防升级工程.4.人防（保安300人）；技防（130所学校的一键报警系统、视屏监控系统等）；物防（80所城镇学校硬质防冲撞设施--升降柱）。
	2021-2025
	42600 
	42600 
	2021年完成项目规划等前期工作；2022-2025年逐步完成全县各乡镇130中小学、幼儿园实现人防技防和信息技术教育基本建设，80所城镇学校实现智慧校园和物防建设，满足教育教学需要和安防基本需求。
	2021年
	2025年
	待定
	长汀县政府

	73
	长汀苏区体育文化交流基地建设项目
	1
	长汀县
	1.苏区体育公园：新建综合体育馆、室内网球馆、设军事比赛区、400米跑道田径场（足球场）、室外篮球场6块、室外乒乓球场等。2.苏区体育拓展基地：新建拓展基地附属用房，设红军体能训练、战斗体验营、现代户外拓展基地等。3.新建苏区体育史博物馆、体育文创中心、客家博物馆。4.新建自行车赛道约1838米。
	2020-2025
	41000
	41000 
	2020-2022年完成：新建综合体育馆、室内网球馆、设军事比赛区、400米跑道田径场（足球场）、室外篮球场6块、室外乒乓球场等；2023年完成新建拓展基地附属用房，设红军体能训练、战斗体验营、现代户外拓展基地等；2024-2025年完成苏区体育史博物馆、体育文创中心、客家博物馆建设，完成自行车赛道约1838米。并投入使用。
	2020年
	2025年
	文体旅游局
	长汀县政府
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	74
	长汀革命文物连片保护利用工程建设项目
	1
	长汀县
	开展县革命文物连片保护利用工程，整合全县革命文物资源，以城区、南山、四都三大片区为重点，辐射周边乡镇，通过整体规划、连片保护让革命文物“活起来”。
	2020-2025
	38000
	38000 
	2020-2023年完成以城区、南山、四都三大片区为重点，辐射周边乡镇，通过整体规划、连片保护让革命文物“活起来；2024-2025年完成收尾工作。
	2020年
	2025年
	文体旅游局
、古韵汀州公司
	长汀县政府

	75
	长汀客家文化研究交流实践基地建设项目
	1
	长汀县
	新建非遗传承保护展示馆、文化馆、客家族谱馆、客家名人馆、家风家训馆等。2、新建道路5000平方米，停车场6000平方米（200个）。
	2020-2025
	36000
	36000 
	2020-2022年完成非遗传承保护展示馆、文化馆、客家族谱馆、客家名人馆、家风家训馆等；2023-2025年完成道路5000平方米，停车场6000平方米（200个）。并投入使用。
	2020年
	2025年
	文体旅游局
	长汀县政府

	76
	福建省汀州医院二期工程
	1
	长汀县
	建设医技、病房、门诊、行政后勤用房等，建筑面积约5.5万平方米,新增床位500张。
	2024-2028
	35000
	7000 
	2024年项目可研、立项等前期工作、准建手续办理及用地三通一平等基础工作；2025-2028年开工建设并全面建成。
	2025年
	2028年
	汀州医院
	长汀县政府

	77
	长汀县乡镇卫生院职工周转房体系建设项目
	1
	长汀县
	建设15个农村乡镇卫生院职工周转房。
	2023-2027
	30000
	4000 
	2023年完成项目可行性研究报告编制和发改立项；2024年部分乡镇开始征地报批、三通一平；2025-2027年开工建设并全面建成。
	2025年
	2027年
	各乡镇卫生院
	长汀县政府

	78
	长汀县胜华山生命公园建设项目
	1
	长汀县
	项目占地300亩，建设墓墓园区及管理用房、停车场等管理服务附属设施，墓园区包括墓葬区、骨灰楼堂安放区、树葬、草坪葬等生态葬法区和公祭区等。可容纳45000个墓位（含树葬、花葬、草坪葬等生态葬法）。
	2021-2025
	30000
	30000 
	2021年可研究、立项、设计、规划、征地等；2022年基础设施建设；2023年人文景观建设；2024年公墓建设；2025年完成建设。
	2022年
	2025年
	长汀县国有投资集团有限公司
	长汀县政府

	79
	长汀南湖康养中心建设项目
	1
	长汀县
	建筑面积约5.2万平方米，新建康复疗养中心、医疗服务中心、业务中心等用房，配套建设室外活动场所、停车场、绿化等。
	2024-2028
	30000
	5000 
	2021-2023完成项目可研、立项、征地等前期工作；2024年准建手续办理及用地三通一平、基础施工；2015-2028年工程施工。
	2024年
	2028年
	卫健局
	长汀县政府

	80
	长汀县体育中心二期建设项目
	1
	长汀县
	建设综合体育馆、游泳馆、足球训练基地。
	2022-2025
	29000
	29000 
	2021年项目前期；2022-2025年建成投入使用。
	2022年
	2025年
	文体旅游局、

长汀县国有投资集团有限公司
	长汀县政府

	81
	中央苏区军事医学博物馆建设项目
	1
	长汀县
	疏通东门片区南北通道 ，提升建设原中央苏区中国医学博物馆景区 （福音医院+老党校+红军老古井+毛泽东故居+萨本栋故居）。项目建设用地面积15784.6平方米，其中，征地拆迁房屋占地面积7436.7平方米，房屋拆迁总建筑面积1.5万平方米。主要建设内容包括：①东门文化商业街2万平方米，建设南北通道（车道及步道）约655米，道路绿化景观亮化工程；②原中央苏区中国医学博物馆建设、布展及福音医院、老党校、红军老古井、毛泽东故居、萨本栋故居等文物保护单位的维护提升及周边配套整体优化，消防、安全监控等设备购置，景区标识标牌及相关配套工程。
	2021-2025
	27000
	27000
	2021年启动项目规划设计前期立项选址等，争取确定规划方案；2022年完成项目征地拆迁、施工图设计工作，待县委党校外迁完成，项目立即启动预算财审招投标工作；2023年预计县委党校已外迁，项目开工主体工程动工建设；2024年主体竣工；2025年完成展陈布置对外开放。
	2023年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	82
	中国（长汀）手球培训学校建设项目
	1
	长汀县
	项目占地500亩，主要建设教学区、生活区（公寓和食堂）、行政楼（含医疗用房）、综合训练馆（含比赛馆）、风雨跑廊、室外训练场地（运动场、篮球场、网球场等）及看台等，并配套建设停车场、绿化等附属工程。学校建成后除进行手球培顺日常教学训练外，还可作为外来运动员的体育训练基地及举办体育赛事场所。
	2021-2025
	20492
	20492
	2021年完成项目规划设计，用地征收，报批；
2022-2025年完成教学区、生活区（公寓和食堂）、行政楼（含医疗用房）、综合训练馆（含比赛馆）、风雨跑廊、室外训练场地（运动场、篮球场、网球场等）及看台等，并配套建设停车场、绿化等附属工程等工程建设。
	2022年
	2025年
	河田镇小城镇建设

开发有限公司
	长汀县政府
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	83
	长汀两所两中心一队业务用房建设项目
	1
	长汀县
	项目规划用地300亩（约20万平方米），总建筑面积3.08万平方米，其中：看守所1.06万平方米，拘留所4546平方米，涉案财物管理中心6000平方米，办案中心6000平方米，武警中队3600平方米。（含监区、办案区、办公区、备勤室、值班室、保管室、监控室、生活用房、停车场、篮球场、配电房、消防、绿化、土地及道硬化、围墙、给排水、发电机房等辅助设施与设备）。
	2021-2024
	20154
	20154 
	2021年完成项目可行性研究报告编制及前期报批手续；2022年完成子项目的招投标手续、项目的立项及三通一平；2023年建设主体大楼（看守所、拘留所、办案中心、涉案财物管理中心、武警中队、消防中队）；2024年完成二装及绿化、道路硬化等。
	2023年
	2024年
	城投公司
	长汀县政府

	84
	长汀丁屋岭提升改造工程建设项目
	1
	长汀县
	项目规划2550亩，保护开发建筑面积26万平方米，主要包括：修复重建客家丁屋岭古民居群和古栈道等、挖掘整合古汀州客家文化艺术资源、修复保护丁屋岭客家历史古山寨、打造客家文化旅游创意品牌、修复客家民俗艺术观光长廊及传承基地及新建客家接待中心等。
	2021-2025
	20000
	20000 
	2021年新建客家山寨接待中心等；2022年进行客家丁屋岭古民居群和古栈道等修复重建；2023年挖掘整合古汀州客家文化艺术资源、修复保护丁屋岭客家历史古山寨；2024打造客家文化旅游创意品牌、修复客家民俗艺术观光长廊及传承基地；2025年完成竣工验收。
	2021年
	2025年
	古城镇
	长汀县政府

	85
	连城朋口镇北部中心城 （学园城）项目
	1
	连城县
	项目用地面积200亩.其中中心小学北部校区66亩，总建设面积34500平方米，教学楼13000平方米、宿舍楼6000平方米、教学综合楼5577平方米、图书馆3500平方米及学校配套基础设施和教学设备；医疗康复中心20亩，行政服务中心10亩，商住用地10亩、人才公寓90亩，休闲广场4亩。
	2021-2025
	50000
	50000
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府

	86
	连城县智慧总医院和重大疫情防控救治体系能力提升建设项目
	1
	连城县
	　1.建设智慧总医院指挥中心，建筑面积1000平方米，购置相关设备及配套设施；2.构建县级HRP系统、预约挂号系统、远程会诊系统、远程教育系统、三大AI系统、云PACS+区域影像中心、云心电+区域心电中心等综合服务体系；3.构建乡镇远程会诊系统、远程教育系统、云巡诊包等综合服务体系；4.构建村级远程会诊系统、远程教育系统、云巡诊包等综合服务体系；5.连城县医院急救中心、影像中心、血透中心、消毒供应中心、核酸检测实验室、感染负压病房、院感流程、病房改造、智能化提升、污水处理及重要医疗器械、通用设备等相关配套设施建设，17个基层分院发热门诊建设；检验、检查、抢救、急救重要医疗设备；通用设备等相关配套设施建设，疾控中心核酸检测试验室及相关配套设备设施建设，妇幼院就治能力提升设备设施建设。
	2020-2025
	38000
	38000 
	全面完工
	2020年
	2025年
	连城县总医院
	连城县政府
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	87
	连城县南片、北片区域医疗康复中心建设项目
	1
	连城县
	南部区域医疗康养中心建筑面积24000平方米的医技综合楼及其附属设施；北片区域医疗康复中心总建筑面积约16000平方米，建设医疗康复综合楼，购置相关医疗器械、智能化管理设备及配套附属设施工程。
	2021-2025
	31000
	31000
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	连城县卫健局
	连城县政府

	88
	连城县莲北新区公共卫生区域服务中心项目
	1
	连城县
	总建筑面积约30000平方米。主要包括公共卫生、医疗救助、应急医疗物资储备等综合楼，购置相关医疗器械、智能化管理设备及配套附属设施工程。
	2021-2025
	26000
	26000 
	全面完工
	2021年
	2025年
	连城县疾控中心
	连城县政府

	89
	连城县西城中学建设项目
	1
	连城县
	建设50000平方米的教学楼、综合楼及附属配套设施。
	2020-2023
	25000
	25000 
	建成投入使用
	2021年
	2023年
	连城县教育局
	连城县政府

	90
	连城县北部新区中学建设项目
	1
	连城县
	建设50000平方米的教学楼、综合楼及附属配套设施。
	2020-2025
	25000
	25000 
	建成投入使用
	2021年
	2024年
	连城县教育局
	连城县政府

	91
	连城县智慧教育工程
	1
	连城县
	建设城乡中小学数字校园、智能教室、现代远程教育等
	2021-2025
	23000
	23000 
	分年度组织实施相关项目。
	2021年
	2025年
	各乡镇、

连城县教育局
	连城县政府

	92
	连城西城花果观光研学基地建设项目
	1
	连城县
	建设花卉观光园、花果采摘园、传统农耕体验园；沿河步行漫道3.5公里；产业示范展厅3000平方米；四季花长廊1公里；观光通道8公里；小湿地公园20亩；河道整治提升6.2公里；拦河坝9座；屋桥1座。
	2021-2024
	22000
	22000
	完成项目建设
	2021年
	2024年
	林坊镇
	连城县政府

	93
	连城北部新区小学、幼儿园建设项目
	1
	连城县
	北部新区第一中心小学总建筑面积为29000平方米。主要建设教学楼6800、教学综合楼6800平方米、图书楼2800平方米、文体馆3500平方米，250米环形跑道操场、篮球场、羽毛球场等；建设相应的配套设施，购置相应的教育教学、办公设备等。北部新区第一中心幼儿园总建筑面积约8500平方米。建有幼儿园教学楼、办公楼、综合楼、幼儿室外活动场所及公共配套设施。配套水、电、道路地坪、绿化、停车场以及教学、生活和办公等设备设施。北部新区第二中心幼儿园总建筑面积约8500平方米。建有幼儿园教学楼、办公楼、综合楼、幼儿室外活动场所及公共配套设施。配套水、电、道路地坪、绿化、停车场以及教学、生活和办公等设备设施。
	2021-2025
	20400
	12000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	连城县教育局
	连城县政府

	94
	连城县应急物资储备库建设项目
	1
	连城县
	计划总占地约17801平方米，折合约26.7亩，总建筑面积18842平方米，建筑占地面积12940平方米；主要建设内容包括：一、库房：1号库房一栋，占地面积1788.5平方米，一层框架结构，层高10.6米；2号库房一栋，占地面积1188.25平方米，一层框架结构，层高10.6米；3号库房一栋，占地面积3136平方米，二层框架结构，层高19米;二、生产辅助用房一栋，占地面积588平方米，二层框架结构，建筑面积1176平方米，层高7米;三、管理用房一栋，占地面积500平方米，五层框架结构，建筑面积2500平方米；四、附属用房一栋，占地面积739平方米，三层框架结构，建筑面积2217平方米；五、室外场地配套项目：室外货场（货场罩棚）1500平方米，观察场500平方米，停车场1500平方米，六、基地内道路、智能信息化设施、值班室、围墙等附属工程；七、电力、通讯、消防、给排水、绿化、照明等总图工程；八、机械、设备、生活设施等购置。
	2021-2025
	20000
	20000 
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	连城县发改局
	连城县政府

	95
	连城县全民文化和健身中心建设项目
	1
	连城县
	项目位于莲中路南端，主要建设：1.建设公共图书馆、文化馆；建筑面积14000平方米（建筑为大空间设计，遇应急突发事件时，具备短期内改成方舱医院或应急避难场所的条件），建设藏书区、借阅区、咨询服务区等功能区；文化馆，按20-50万人口规模建设，建筑面积5000平方米（建筑为大空间设计，遇应急突发事件时，具备短期内改成方舱医院或应急避难场所的条件），建设公共服务区、文艺辅导区等功能区。2、建设全民健身场地，开放式广场，建筑面积20000平方米，其中有：标准游泳池、标准足球场、网球羽毛球排球乒乓球馆、武术馆。
	2020-2022
	20000
	19700 
	建成投入使用
	2020年
	2022年
	连城县文体旅游局
	连城县政府
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	96
	连城县总医院中医分院建设项目
	1
	连城县
	总建筑面积20000平方米，设置床位200张，建设门诊、医技、住院等综合楼，相关医疗器械、智能化管理设备购置及配套附属设施。
	2020-2025
	20000
	20000 
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	连城县卫健局
	连城县政府

	97
	城北片区开发
	1
	漳平市
	对城北片区进行开发
	2021-2025
	300000
	300000
	建成投用
	2022年
	2025年
	自然资源局
	漳平市政府

	98
	南学堂片区开发
	1
	漳平市
	对南学堂片区进行开发
	2021-2025
	300000
	300000 
	建成投用
	2022年
	2025年
	自然资源局
	漳平市政府

	99
	漳平市总医院康养中心建设项目
	1
	漳平市
	1.漳平市医院医养康复中心项目（漳平市菁和源医养康复中心一期）；2.漳平市菁和源医养康复中心二期项目；3.漳平市医院中医康复特色专科建设
	2018-2024
	112000
	111000 
	完成工程建设。
	2018年
	2024年
	漳平市医院
	漳平市政府

	100
	漳平城区和平镇寄宿制学校建设
	1
	漳平市
	占地面积约22500㎡，建筑面积22000㎡，拟建教学楼、学生宿舍楼等
	2021-2023
	23175
	13175 
	2021年开工建设，2023年投入使用。
	2021年
	2023年
	教育局
	漳平市政府

	101
	福建省卫生应急物资闽西南储备库建设项目
	1
	漳平市
	规划建设用地30亩，建设面积10000平方米。设置医疗救援药品库、传染病控制物资库、中毒处置物资库、核与放射类处置物资库等业务用房，建设智能化物联网管理系统、人防工程、地下停车场，以及环境整治等附属设施。
	2020-2022
	23000
	23000
	建成投用
	2020年
	2022年
	卫健局
	漳平市政府

	102
	城乡小学幼儿园建设项目
	1
	漳平市
	在官田乡梅幼儿园营新建教学综合楼及其他附属设施；市实验幼儿园教学综合楼及附属工程；永福台缘小学幼儿园建设；厚福小学幼儿园改造提升。
	2021-2023
	22800
	22800
	建成投用
	2021年
	2023年
	教育局
	漳平市政府

	103
	漳平市疾病预防控制中心能力提升
	1
	漳平市
	1漳.平市疾病预防控制中心实验室能力提升项目；2.漳平市疾病预防控制中心食品检测实验室建设项目；3.疾控中心环境改造项目；4.疾控中心职业病危害因素检测中心项目；5.预防接种质量提升和标准化建设；6.公共卫生医师规范化培训基地
	2020-2023
	22500
	12500 
	建成投用
	2020年
	2023年
	卫健局
	漳平市政府

	104
	漳平工业园区职业技能培训中心项目
	1
	漳平市
	拟用地位于城北幼儿园北侧地块（约24亩），主要建设政务服务中心大楼包含检验检测中心、产教融合中心、职业技能提升中心、智慧园区、便企行政服务中心，人才公寓、生活配套设施、图书馆、休闲中心等。重点培育钢铁、建材、新材料、轻工（含木竹）等行业产业人才。
	2021-2023
	22000
	22000
	建成投用
	2021年
	2023年
	工业园区
	漳平市政府

	105
	漳平樱花健走步道
	1
	漳平市
	樱花健走步道（秋宛妈祖至上林水库）：项目总长22公里，宽4米的健走步道，从秋宛妈祖庙开始、沿霞溪、李庄溪至西山村、清源村沿上林水库库区健走步道及路道为一体体育文化道路。
	2021-2025
	21980
	21980
	建成投用
	2021年
	2025年
	文旅局
	漳平市政府

	106
	漳平市万众创新创业基地建设项目
	1
	漳平市
	建设占地25亩，基地将建设展示区、科技区、商务区、生产区、综合服务区五大区域，实现万众创新创业基地科技研发、商务贸易、教育培训、孵化器等功能。
	2020-2022
	21637
	21637 
	建成投用
	2020年
	2022年
	工业园区
	漳平市政府

	107
	漳平职业中专学校卫生职业技能实训基地
	1
	漳平市
	新建卫生专业培训中心、实训综合大楼、学生宿舍、食堂、运动场及附属设施。
	2018-2023
	21000
	13000 
	完成4#宿舍楼、培训中心、实训综合大楼建设
	2018年
	2023年
	漳平职业中专学校
	漳平市政府

	108
	漳平东山体育公园
	1
	漳平市
	健身栈道、运动登山步道、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身广场、儿童活动设施及其附属设施等
	2020-2021
	20500
	20500
	建成投用
	2020年
	2021年
	文旅局
	漳平市政府

	109
	永福红色社会事业基地提升改造工程
	1
	漳平市
	1.红色社会事业基地提升改造工程：对龙车革命纪念馆及周边老旧建筑与革命旧址修缮提升改造，建成红色社会事业旅游及相关展示配套设施。2.村庄人居环境整治。3.高优农业产业园：新建200亩大棚及配套设施工程。
	2021-2024
	20386
	20386
	2021年前完成项目前期工作，2024年完成项目建设
	2021年
	2024年
	永福政府
	漳平市政府

	110
	漳平市新桥中心学校教学综合楼及附属工程
	1
	漳平市
	教学综合楼、塑胶运动场及附属
	2021-2022
	20200
	10200 
	建成投用
	2021年
	2022年
	教育局
	漳平市政府

	111
	漳平市民文体中心
	1
	漳平市
	建设选址位于漳平市南学堂路旁，总用地面积69553㎡，总建筑面积51398㎡，建设图书馆，文化馆，非遗展示馆，青少年宫，工人文化宫，配套商业及地下停车场等。
	2022-2025
	20000
	20000 
	完成工程建设。
	2022年
	2025年
	文旅局
	漳平市政府
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	112
	漳平中医院整体迁建项目
	1
	漳平市
	项目占地面积97808平方米，总建筑面积2.5万㎡；设置床位200张，建设门诊楼、医技楼、病房楼、行政楼等；以及附属设施及停车位300台。
	2019-2022
	20000
	15000
	2021年开展主体工程建设及部分室内外装修；2022年完成室内外装修及设备安装、周边基础设施建设等。
	2020年
	2022年
	漳平市中医院
	漳平市政府

	113
	漳平市城企联动普惠养老项目
	1
	漳平市
	建设占地面积72亩，建筑面积2.87万平方米，主要建设康养公寓、康养大院、其他配套建筑，建成后提供床位数1010张。
	2020-2023
	20000
	20000
	完成康养公寓、康养院子、其他配套设施建设。
	2020年
	2023年
	漳平市民政局
	漳平市政府

	114
	市委党校整体迁建工程
	1
	漳平市
	项目占地面积40亩，总建筑面积23000㎡，其中地上建筑面积18500㎡，地下建筑面积4500㎡，以及65亩的文化公园。地上建筑物包括多功能会议室2000㎡、阶梯教室（学术报告厅）800㎡、技术培训教室2000㎡、图书室1200㎡、会议室800㎡、行政办公室1200㎡。学员宿舍楼5600㎡、食堂1500㎡、文体中心3000㎡，值班室150㎡、配电房250㎡。地下建筑面积包括地下车库4500㎡。
项目配套购置教学智慧多媒体设备、图书、办公电脑设施等。
	2021-2022
	20000
	20000 
	建成投用
	2021年
	2022年
	漳平市委党校
	漳平市政府

	115
	漳平市公共卫生服务能力提升建设项目
	1
	漳平市
	1.漳平市传染病密切接触者集中医疗观察点建设项目；2.漳平市总医院传染病房改扩建工程项目；3.漳平市总医院体外核酸扩增技术（PCR)工程
	2020-2023
	20000
	10000
	建成投用
	2020年
	2023年
	卫健局
	漳平市政府

	116
	漳平市总医院溪南分院（溪南中心卫生院）建设项目
	1
	漳平市
	1.漳平市总医院溪南分院（溪南中心卫生院）建设项目；2.漳平市总医院溪南分院医疗救治站建设项目；3.漳平市溪南镇康复理疗中心建设项目
	2021-2023
	20000
	18000
	建成投用
	2021年
	2023年
	卫健局
	漳平市政府

	117
	漳平市总院新桥分院（新桥中心卫生院）建设项目
	1
	漳平市
	建设用地49亩，总建筑面积15000㎡；建设门诊楼、医技楼、病房楼、发热门诊及应急处理综合楼，医疗设备购置以及附属配套设施。
	2021-2023
	20000
	15000
	建成投用
	2021年
	2023年
	卫健局
	漳平市政府

	六
	城建环保
	109
	　
	　
	　
	13886350
	11004494
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中心城区东肖新城片区市政基础设施提升工程
	1
	市直
	含龙岩大道南段二期（含安置房）、龙岩大道南段三期（含安置房）、后田路、安置房建设等；东发路一期（含管廊）、东园路一期、洋潭路、仙宫山生态环境提升改造一期、东肖溪改线一期工程、洋潭片区安置房建设、10KV~220KV高压电网改线工程。
	2020-2025
	573000
	463000
	实施大道南段二期（含安置房）、启动实施龙岩大道南段三期（含安置房）、后田路、安置房、各区间次干道及支路建设等。完成东发路一期（含管廊）、东园路一期、洋潭路、仙宫山生态环境提升改造一期、东肖溪改线一期工程、洋潭片区安置房建设、10KV～220KV高压电网改线工程。
	2020年
	2025年
	市城投公司、

市吉城建设公司
	市住建局

	2
	中心城区城北片区市政基础设施提升工程
	1
	市直
	含龙岩大道四期、青松路、青翠路、青竹路延伸段、双新路二期等
	2021-2025
	550000
	250000 
	启动实施龙岩大道四期、青松路、青翠路、青竹路延伸段、双新路二期等
	2021年
	2025年
	市城投公司
	市住建局

	3
	中心城区与三大组团便捷交通提升工程
	1
	市直
	主要实施华莲西路一期、华莲西路二期、红田路三期、红田路四期、罗龙西路改造工程、龙跃路、西锦山隧道等道路及配套基础设施
	2016-2027
	450000
	350000 
	新建改造道路约21公里及配套基础设施
	2016年
	2027年
	市城投公司
	市住建局

	4
	翠屏山煤矿老旧小区提升改造
	1
	市直
	项目占地约1000亩，规划有商品住宅、安置房和莲东中学分校等，总建筑面积约80万平方米
	2021-2028
	400000
	200000 
	2021-2022年计划进行征拆及土地报批；2023-2025年计划开工建设。
	2022年
	2028年
	城投公司
	市住建局

	5
	田心煤矿生态环境整治
	1
	市直
	矿山整治、生态环境修复、片区开发
	2023-2030
	327300 
	100000 
	2020年至2023年开展土地报批工作，2023年至2025年开展环境修复工作。
	2023年
	2030年
	龙地置业公司
	市住建局

	6
	曹溪片区市政基础设施提供工程
	1
	市直
	主要实施金鸡路二期A段、浮东路、天马西路二期、卓鹰卓龙地块规划道路、闽大路等道路及配套基础设施
	2016-2025
	180000
	100000
	新建道路约8公里及配套基础设施
	2016年
	2025年
	市城投公司
	市住建局

	7
	曹溪浮蔡片区棚户区改造项目
	1
	市直
	总建筑面积26.22万平方米，主要建设安置房、物业管理用房、社区服务用房、地下室（含人防）及停车位等附属设施。
	2019-2023
	179114
	179114 
	征地拆迁、安置房项目建设
	2020年
	2023年
	龙岩铁路建设发展

集团有限公司
	市住建局

	8
	城东片区市政基础设施提升工程
	1
	市直
	主要实施东环路提升改造工程、国道358提升改造工程（含下穿漳龙、南龙铁路框涵工程）、北三环路、工业东路延伸段、铁山沿河路、省道308改造提升工程、东兴路提升改造工程等道路及配套基础设施
	2017-2025
	150000
	140000
	新建改造道路约10公里及配套基础设施
	2021年
	2025年
	市城投公司
	市住建局
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	9
	中心城区畅通工程提升工程
	1
	市直
	主要实施道路交通节点改造工程、学校周边配套道路工程、人行天桥等项目建设
	2021-2025
	150000
	100000 
	新建改造道路约8公里及配套基础设施
	2021年
	2025年
	市城投公司
	市住建局

	10
	中心城区公园建设工程（含绿道工程）
	1
	市直
	实施湿地公园、滨河绿道、道路绿化等
	2021-2025
	130000
	60000 
	主要实施东山湿地公园、龙岩洞公园、谢洋公园、张白土公园、龙津河北岸滨河公园、中心城区滨河绿道等项目建设
	2021年
	2025年
	市城投公司
	市住建局

	11
	龙岩中心城区污水处理厂网提质增效工程
	1
	市直
	对中心城区污水管网普查、清淤、修复及雨污分流改造，智慧排水系统，南翼厂扩建、再生水回用，铁山厂扩建、提标改造，新建红坊污水厂
	2020-2022
	95000
	90000 
	2020年开展前期工作，至2022年对中心城区污水处理设施进行建设
	2020年9月
	2024年12月
	龙岩水发环境发展

有限公司
	市住建局

	12
	城市老旧小区改造工程
	1
	市直
	完成4.56万户老旧小区改造周边片区基础设施提升改造
	2020-2025
	90000
	70000 
	积极争取上级补助资金，逐年推动老旧小区改造
	2020年1月
	2025年12月
	各县（市、区）政府
	市住建局

	13
	龙岩市固体废弃物综合处理中心
	1
	市直
	新建300吨/日垃圾渗滤液处理厂，600吨/日的生活垃圾焚烧发电厂，1000吨/日的建筑垃圾处理厂，50吨/日的电子废弃物处理厂，飞灰填埋场，可回收垃圾资源化利用中心
	2020-2023
	76000
	63000 
	2020年开展前期工作，至2025年底完成项目建设
	2022年9月
	2025年12月
	龙岩龙津河建设发展有限公司
	市住建局

	14
	黄邦小区（安置房）
	1
	市直
	规划用地面积50094㎡，用于安置房及其配套设施建设，总建筑面积164923.82㎡。由8栋16-33层住宅楼和一栋三层幼儿园组成，居住总户数1121户，工程总投资60992万元。
	2019-2022
	60992
	24992 
	工程竣工验收并交付使用。
	2019年7月
	2022年6月
	市安居公司
	市住建局

	15
	龙岩市黄竹坑垃圾填埋场生态修复工程
	1
	市直
	开挖填埋场的陈腐垃圾进行焚烧处理及资源化利用，同时对原场地进行生态修复。拟处理生活垃圾200万方，建筑垃圾80万方
	2021-2024
	50000
	49500 
	2020年开展前期工作，至2025年对黄竹坑垃圾填埋场进行生态修复
	2022年9月
	2025年12月
	龙岩水发环境发展

有限公司
	市住建局

	16
	龙岩中心城市新城区供水工程-北翼水厂及配套管网工程
	1
	市直
	建设20万吨/日北翼水厂,输水管网长约4500米
	2020-2022
	34761
	33020 
	完成北翼水厂建设、输水管网建设
	2020年12月
	2022年12月
	龙岩水发自来水有限责任公司
	市住建局

	17
	新罗紫金山体育公园南部废弃煤矿综合治理项目
	1
	新罗区
	综合治理4000亩采煤沉陷区，再造2000亩建设用地，建筑面积26.6万平方米，新建紫金山初、高中教学楼、温泉公园、医养基地、儿童公园及配套的基础设施建设。
	2016-2025
	2100000
	1600000 
	竣工建成。
	2016年12月
	2025年12月
	龙岩紫金山体育公园投资开发有限公司
	新罗区政府

	18
	新罗九龙江流域山水林田湖草项目
	1
	新罗区
	1.龙岩洞废弃矿山整治与生态综合项目、中甲绿色矿山建设项目；2.小溪河流域实施控河治污工程，河滨生态系统建设工程；3.废弃矿区修复与生态重构、林地生态多样性构建与松林病虫害防治预警；4. 美丽小流域建设工程
	2021-2025
	510000
	510000 
	全面完成治理任务。
	2021年6月
	2025年12月
	新罗区人民政府
	新罗区政府

	19
	银雁新城城乡融合高质量发展补短板项目（一期）
	1
	新罗区
	用地面积约420亩，主要建设内容包括银雁新城核心区道路、给水管、雨水管、污水管、通信管、电力排管、热力管网、公共停车场、一江两岸滨江公园等.
	2021-2025
	200000
	200000 
	建成投入使用
	2021年6月
	2025年12月
	龙岩市银雁建
设开发有限公司
	新罗区政府

	20
	新罗华龙社区改造项目
	1
	新罗区
	项目总用地面积约163211㎡，总建筑面积约714359.27㎡，其中南区用地面积83175㎡，南区总建筑面积374359.27㎡。
	2019-2024
	170000
	150000 
	竣工建成。
	2019年12月
	2024年12月
	华隆建设公司

（土发下属公司）
	新罗区政府

	21
	新罗龙雁组团园区基础设施建设项目
	1
	新罗区
	建设数字经济产业园内道路5公里、公园。
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	龙雁建设发展有限

公司
	新罗区政府

	22
	新罗大洋片区综合改造项目（A10、A11）
	1
	新罗区
	规划用地面积564.62亩，片区棚户区改造涉及的市政基础设施建设和片区拆迁安置房建设。
	2019-2024
	80000
	70000 
	竣工建成。
	2019年12月
	2024年12月
	龙岩市火车站北站房综合枢纽建设开发有限责任公司
	新罗区政府

	23
	新罗区棚户区改造项目
	1
	新罗区
	榕树小区二期南区棚改套数637套,新建住宅楼7栋、物业管理用房、社区服务用房及幼儿园等，总建筑面积约102677㎡；紫阳小区棚改套数100套，建筑面积13000㎡；苏溪社区棚户区改造D1地块棚改套数204套，建筑面积21922.85㎡。（其中龙传负责榕树小区二期南区）
	2021-2025
	59000
	59000 
	竣工建成。
	2021年12月
	2025年12月
	龙岩东肖城市新区

建设发展有限公司
福建宇通置业有限

公司
	新罗区政府
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	24
	新罗区老旧小区改造项目
	1
	新罗区
	第一批全面完成116个老旧小区改造工作；第二批完成379个小区1154幢房屋22414户老旧小区改造。
	2021-2025
	51100
	51100 
	全面完成改造任务
	2021年12月
	2025年12月
	龙传集团
	新罗区政府

	25
	新罗区农村生活污水收集与处理工程（一期）
	1
	新罗区
	项目主要内容为新罗区2个试点乡镇铁山镇（19个行政村）、雁石镇（33个行政村），7个治理类试点村庄（邓厝、后田、东埔、蓝田、竹贯、培斜、村美）以及4个集镇（苏坂镇、江山镇、适中镇、小池镇）的污水收集和治理项目。工程规模包括新建/改造污水设施（含集镇、集中式、净化槽）28座，总规模2876m³/d，敷设管网319公里，新建化粪池723座。
	2021-2025
	50000
	50000 
	已完成项目可行性研究报告编制并取得批复
	2021年1月
	2025年12月
	雁翔集团
	新罗区政府

	26
	龙池、龙州污水处理厂、污水管网及配套工程
	1
	新罗区
	在龙池、龙州园区各建设一个污水处理厂、污水管网及配套基础设施，建设完成后，日处理量5万吨。
	2021-2025
	47000
	47000 
	建成投入使用。
	2021年1月
	2025年12月
	龙岩新罗产业园区发展集团有限公司
	新罗区政府

	27
	龙岩市南城街道塔后坑城镇建筑垃圾无害化消纳场项目
	1
	新罗区
	总建筑面积3.4万平方米，新建生产车间、综合楼、拦渣坝、建筑垃圾初选场及相应的配套设施等，年处理建筑垃圾37.43万立方米，年产免烧砖（透水砖）5840万块。
	2021-2022
	22000
	22000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2022年12月
	龙岩市佳岳建设工程有限公司
	新罗区政府

	28
	龙岩中心城区垃圾分类项目
	1
	新罗区
	实现中心城区生活垃圾分类全覆盖，知晓率100%，参与率90%，准确率80%以上，可回收利用率35%以上。
	2021-2025
	20000
	20000 
	全面建成。
	2021年12月
	2025年12月
	区城市管理局
	新罗区政府

	29
	龙岩高陂省级“小城市”培育试点建设
	1
	永定区
	建设“一环两轴三横四纵”道路基础设施及高坎交通枢纽中心、公园、社区服务中心、养老中心、文体中心等，进行高陂卫生院升级改造。
	2015-2022
	210000
	50000 
	建成投入使用
	2015年
	2022年
	高陂镇人民政府
	永定区政府

	30
	青年影剧院片区改造提升工程
	1
	永定区
	占地约30亩，新建集大型商场、住宅及相应配套设施的城市综合体。
	2019-2023
	120000
	120000
	完成并投入使用
	2020年
	2023年
	建发集团
	永定区政府

	31
	乡村污水综合治理（二期）
	1
	永定区
	完成相关村庄污水综合治理
	2021-2023
	108800
	30000
	完成相关村庄污水综合治理
	2021年
	2023年
	相关乡村
	永定区政府

	32
	龙岩市永定区书院新城改造提升项目
	1
	永定区
	包括：回迁安置房、书院至西环路口道路改造项目、一河两岸生态休闲绿廊项目、房屋拆迁、停车场、书院之路改造提升项目。
	2021-2025
	65000
	65000 
	完工并投入使用
	2021年
	2025年
	建发集团
	永定区政府

	33
	永定南环路
	1
	永定区
	建设永定南环路，路长6500米，路宽40米的道路，形成永定城区的外环路网。
	2019-2023
	61000
	61000 
	完成并投入使用
	2020年
	2023年
	建发集团
	永定区政府

	34
	永定区城区供水管网工程
	1
	永定区
	新建供水管网全长约76公里，旧城管网改造全长约45公里
	2021-2025
	56000
	46000 
	完成并投入使用
	2019年
	2025年
	永定区住建局
	永定区政府

	35
	龙岩市文秀供水工程项目
	1
	永定区
	规划水厂占地53亩，建设规模5万t/d水厂一座,取水点包括文馆溪、秀山溪两处，并配套建设净水、输配水工程等生产构（建）筑物和相应的辅助管理与生活服务设施。
	2021-2025
	50000
	50000 
	完成自来水厂、供水系统管网等基础设施建设，并竣工投产。
	2021年
	2025年
	龙岩市文秀水务投资有限公司
	永定区政府

	36
	永定城区市政工程
	1
	永定区
	该项目位于福建省永定区南部工业园区。项目建设规模为：本项目为城市主干道，道路设计起点与西环路相交，设计终点与沿河西路相交，创业大道设计速度40KM/H，道路总长1.2公里，场平面积1000多亩。
	2019-2022
	26500 
	21500 
	完成创业大道并通车
	2020年
	2023年
	纳川置业有限公司
	永定区政府

	37
	上杭县环城快速通道建设项目
	1
	上杭县
	项目起点位于规划国道205城关过境线K4+500处,起点桩号K0+000，途径深陂水库、上杭西互通、龙翔大道、实验中学、客家缘文化中心、上杭大道、新建县医院、黄竹路、规划龙达路、上杭南互通、国道357线、上杭公墓、紫金公园、金秋公寓、国道358线、水西变电站、国道205线、上杭北互通、上杭规划路网、沿线村庄、汀江，沿国道205城关过境线至项目终点，终点桩号K25+200，本项目全长27公里，其中主线长25.2公里，本项目含国道G205城区过境线路线长4.04公里、上杭县紫金公园东外环路建设工程路线长1.65公里
	2021-2030
	231700
	117100 
	完成部分工程。
	2021年12月
	2030年12月
	交通运输局
	上杭县政府

	38
	上杭县特色小镇建设项目
	1
	上杭县
	建设国家级特色小镇1个，省级特色小镇1个，市县特色小镇6个。
	2018-2025
	120000
	100000
	完成建设任务。
	2018年
	2025年
	发改局
	上杭县政府
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	39
	上杭县临江楼片区保护性改造工程项目
	1
	上杭县
	对片区内具有历史保护价值的郎官第、五显宫、阳明门、温氏宗祠、部分古民居和具有时代特色的原航管站、原时代照像馆等现代建筑进行维修保护，对沿街、沿江立面和部分现代民居进行复古式拆迁改造，配套建设和完善排水排污、电 线电缆、园林绿化、道路路面等基础设施
	2020-2025
	100000
	100000 
	项目部分竣工，2021年完成立项、审批，2022年工程开工建设，2023年完成开工建设30%,2024年完成开工建设40%，2025年完成开工建设50%
	2022年9月
	2025年12月
	临江镇人民政府、

县文旅公司
	上杭县政府

	40
	上杭县城市公园及绿地建设
	1
	上杭县
	1.深陂城市湿地公园建设；2.挂袍山森林公园建设；3.城市零星地块改造、老街巷绿化美化、街头小公园建设。
	2021-2025
	82000
	82000
	根据城市的发展，增加休闲绿地建设，结合全民健身健康的需要，加大城市公园建设
	2021年6月
	2025年12月
	上杭县城市建设发展有限公司
	上杭县政府

	41
	上杭北站交通综合枢纽项目
	1
	上杭县
	建设站前广场、汽车站、公交首末站、出租车停靠站及停车场、游客集散中心、商业服务设施等。
	2020-2023
	67348
	41288 
	2021年完成项目工程招标和土石方工程；
2022年完成工程量的50%；
2023年工程完工。
	2020年6月
	2023年12月
	县高铁站片区综合

开发指挥部办公室、

住建局
	上杭县政府

	42
	上杭县城区排水（污水）工程建设项目
	1
	上杭县
	1.现浇C30钢筋混凝U型雨水沟总长1618米，铺设钢筋混凝土管网长1180米，配套建设检查井20座，沉泥井8座、跌落井13座、八字排水出口2座、雨水管道清淤等附属工程；2.丰山溪生态湿地建设；3.老城区污水管网改造提升；4.西北片区污水管网工程（二期）；5.高铁新城排水、污水管网工程。
	2020-2025
	50100
	50100 
	重点建设新建城区雨污分流及局部易涝点整治。
	2020年10月
	2025年12月
	上杭县城市建设发展有限公司
	上杭县政府

	43
	上杭县古田镇区改造提升项目
	1
	上杭县
	主要对古田集镇全域进行环境综合整治、集镇功能完善和会址群周边改造提升等建设，共涉及子项目25个。
	2019-2026
	50000
	30000
	完成部分工程。
	2020年12月
	2026年12月
	古田镇人民政府、

住建局
	上杭县政府

	44
	上杭县生活垃圾焚烧发电厂建设项目
	1
	上杭县
	项目总用地面积约96亩，建设2条300吨/日垃圾焚烧生产线，每条垃圾焚烧生产线配置一套烟气净化系统，余热锅炉产出的蒸汽拟供一台12MW汽轮发电机组;配套附属生产、生活设施;此外，在厂内还设有飞灰稳定化车间。 600吨/日，选用二台300吨的机械炉排炉进行焚烧处理生产线。全年365天连续运行，年处理市政生活垃圾21.9万吨。
	2020-2023
	38000
	37000
	2021年完成项目开工建设；2022年完成项目主体工程的30%；2023年完成项目各项主体工程；2024年完成设备安装（装修）及项目竣工投入使用。
	2021年6月
	2024年12月
	住建局
	上杭县政府

	45
	上杭县2021-2025年高标准农田建设项目
	1
	上杭县
	建设高标准农田18万亩，建设内容包括水陂、排灌渠、防冲护岸、农桥、机耕道路等
	2021-2026
	36000
	35900
	分五年实施，建设高标准农田18万亩，建设内容包括水陂、排灌渠、防冲护岸、农桥、机耕道路等
	2021年11月
	2026年1月
	农业农村局
	上杭县政府

	46
	上杭县国省市乡村振兴试点工程
	1
	上杭县
	建设乡村振兴试点工程。
	2021-2025
	35000
	35000
	建成投入使用。
	2021年
	2025年
	农业农村局
	上杭县政府

	47
	上杭县古田安置小区
	1
	上杭县
	规划用地面积14638平方米（21.957亩），总建筑面积14700平方米，户数共计70户。
	2021-2026
	30000
	28000
	2021年完成征地；2022年开工建设；2023年完成主体工程建设；2024年完成附属设施建设；2026年项目竣工。
	2021年12月
	2026年12月
	古田镇人民政府、

住建局
	上杭县政府

	48
	上杭县通村组道路、入户道路建设
	1
	上杭县
	对部分通村组及入户道路路面太窄进行拓宽改造、未硬化的进行硬化，分3年实施，每年实施200公里，累计完成600公里。
	2021-2023
	30000
	30000 
	分三年完成,每年实施200公里，累计完成600公里。
	2021年
	2023年
	上杭县农业农村局
	上杭县政府

	49
	上杭县农村人居环境整治试点示范建设
	1
	上杭县
	结合乡村振兴，连点成线全力打造约30个农村人居环境整治试点示范村，每年每个村给予200万元做为打造经费，围绕“一革命四行动”，突出农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、农房整治和村容村貌提升工程，实施厕所革命整村推进，开展杆线整治，改善村庄公共照明和通村组道路、入户道路建设；发展庭院经济，打造“花样庭院”等
	2021-2025
	30000
	30000
	分5年实施。
	2021年1月
	2025年12月
	农业农村局
	上杭县政府

	50
	上杭县东门大桥拓改建（重建）工程
	1
	上杭县
	实施现有东门大桥进行改扩建。
	2021-2023
	26000
	26000 
	扩大通行能力，彻底解决桥梁老旧危问题，畅通交通。
	2021年3月
	2023年12月
	住建局
	上杭县政府
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	51
	上杭县城区农贸产品交易综合市场建设项目
	1
	上杭县
	在临城镇西南村龙翔大道西侧北环路南侧和水西渡规划建设集水果批发、蔬菜批发、家禽家畜批发及集中宰杀场，配建停车场、冷链车库等配套设施，配套建设智慧物流项目。总用地面积约150亩，拟建底层为批发市场，二层为配套住宅的大型果蔬批发市场，拟建钢结构禽畜批发市场及宰杀场。
	2021-2025
	25000
	25000 
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	县城市管理局
	上杭县政府

	52
	上杭县汀江流域水环境综合整治及提升工程
	1
	上杭县
	1.环境监管能力提升工程包括新增水、大气、噪声自动监控设施和其他基础设施建设，新增监测项目，提升实验室监测能力，完成参照东部地区环境监测、环境监察装备配置；2.汀江流域上杭段污染源治理工程；3.汀江流域上杭段水环境质量提升工程；4.乡村振兴、“绿盈乡村”配套水环境质量提升基础设施建设；5.生态文明宣传示范工程等
	2020-2025
	25000
	20000
	项目从2020年起开始逐步实施，每年投资5000万元
	2020年1月
	2025年12月
	上杭生态环境局
	上杭县政府

	53
	武平城市道路改扩建工程
	1
	武平县
	实施鼓楼路、沿河东路、沿河西路等道路工程
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	住建局
	武平县政府

	54
	武平乡镇集镇改造提升工程
	1
	武平县
	“十四五”期间分期对全县17个乡镇（街道）开展集镇改造提升，含道路白改黑、周边立面装修、统一广告标识、集镇农贸市场建设、照明建设、人行道改造、线网改造等工程
	2020-2025
	100000
	98000 
	完成建设
	2020年
	2025年
	各乡镇人民政府
	武平县政府

	55
	武平兴贤坊传统文化街区建设项目
	1
	武平县
	建设用地(征地)总面积18740㎡,周边街道立面改造建筑面积18970㎡；含休闲区改造、地下空间开发利用及周边街道建筑立面改造等三个组成部分；主要新建文化交流中心、仿古客家建筑、入口牌坊、地下停车场等，修缮古城南安门、古井，并整治用地红线周边环境和向外延伸巷道
	2018-2021
	50000
	15000 
	建成交付使用
	2018年
	2021年
	武平县天然文化旅游投资有限公司
武平县天恒城市建设投资发展有限公司
	武平县政府

	56
	武平城区污水管网新建及改扩建工程
	1
	武平县
	对城区部分背街小巷进行雨污分流改造；污水管网与城区道路新建、改扩建工程同步推进，计划每年完成10公里以上
	2021-2025
	50000
	50000 
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	住建局
	武平县政府

	57
	武平县垃圾资源焚烧发电项目
	1
	武平县
	1.建设一座2*300t/d垃圾焚烧发电厂，先建一期1*300t/d线。
2.建设一座日处理20吨餐厨垃圾厂。
	2021-2025
	36000
	36000 
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	住建局
	武平县政府

	58
	长汀城区道路新建及改造项目
	1
	长汀县
	新建水门巷及周边、莲花大道、职专至海螺敦桥、中云丽景至大同卫生院、东郊变电站一、二路、新汀州医院周边、东南农产品纬四路、物流园周边道路、一中高中部周边道路、腾飞片区等26.7公里，配套雨污管网约55公里；改造苍黄路、茶园路、兆征路、卧龙路、西外街、东关大街、环东路（公路局至物流园）、汀铁路等15公里，污水管网20公里。建设水东桥地下通道、汀州小学人行天桥、中区小学人行天桥，拓宽松涛路、汀州大道西河桥，改造商业城环岛、西门环岛、客家大道立交化、南屏山大道路口等城区道路“堵点”；建设汀州大道慢道、南屏山游步道、公安局至海螺敦桥城市慢行道约33公里。改造汀江巷、营背、车子关、东门、中心坝等背街小巷改造。
	2021-2025
	295000
	295000 
	汀州大道慢道、南屏山步道、公路局至物流园道路、莲花大道、一中高中部周边、苍黄路、茶园路、腾飞片区道路计划2021年开工，2022年完成；水门巷、物流园周边、纬四路、汀铁路、水东街地下通道、松涛路、西河桥、南屏山大道路口计划2022年动工，2023年完成；大同路及东关大街、兆征路、西外街、卧龙路、中区小学、汀州小学等计划2023年动工，2024年完成；公安局至海螺敦桥慢道、商业城环岛、西门环岛、客家大道立交化改造计划2023年动工，2025年完工。2020年开展项目前期工作；2021-2024年按序时进度对汀江巷、马屋桥、营背、车子关、东门、中心坝、变电站一路、二路实施道路管网改造。
	2021年
	2025年
	长汀县腾飞城市建设投资有限公司
	长汀县政府
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	59
	长汀县城镇污水垃圾处理工程
	1
	长汀县
	城区第一污水厂搬迁新建4万吨处理规模1级A处理厂1座，配套污水管网及城南污水管网约70公里；新建日处理能力1000吨垃圾填埋场污水处理厂1座；新建日处理生活垃圾400吨垃圾焚烧发电厂1座配套道路8公里；新建填埋场废气收集发电厂1座；建设城乡环卫一体化项目1个及城区垃圾转运站3座；实施内西河污水管网改造4公里；新建城南污水、供水管网60公里。实施古城镇污水处理厂及配套管网、濯田镇污水处理厂及配套管网、南山镇污水处理厂及配套管网、河田镇污水处理厂扩容改造，增加城镇污水日处理能力2.6万吨。
	2021-2025
	149000
	149000 
	2021年完成填埋场污水处理厂和填埋场废气收集发电厂建设；2020年完成垃圾焚烧发电厂及进场道路建设；2022年完成古城镇污水处理厂，河田镇污水处理厂扩建；2023年完成第一污水处理厂搬迁；2024年完成濯田镇污水处理厂；2025年完成城南污水、供水管网，内西河污水管网改造及配套支管建设，新建垃圾转运站及城乡环卫一体化项目；2025年完成南山镇污水处理厂工程。
	2021年
	2025年
	长汀县腾飞城市建设投资有限公司 
 县城市管理局
	长汀县政府

	60
	长汀县产业园区基础设施项目
	1
	长汀县
	工业新区:1、汀四公路（汀州大道至李城村段）沥青路面改造工程，长1.74公里，宽24米，投资2300万元；2、腾飞区医疗产业园道路水泥路面改造工程，全长330米，宽24米，投资约380万元；3、河龙头至汀州龙围墙后园区道路改造工程，长700米，宽4米，投资约50万元；4、腾飞区、工业新区园区支干道路灯、道路（含人行道绿化带）、绿化、水渠完善提开改造工程，约10公里，投资约30000万；  稀土园区：1.东环路一期工程，全长826.839米，含路基工程、道路工程、排水工程、给水工程、路灯及绿化种植工程。2.西环路A段，全长2.16公里，先行实施863米起点一期大 道，终点中心大道段，城市次干道，路基宽度24米，横断面宽度12米。3.中心大道C段，终点与黄馆路交叉，起点与省道205线旁（汽车教练场）交叉，全长1.8公里、城市主干道，路基宽度40米，横断面宽度24米。4.黄馆路，全长4.8公里，先行实施820米,起点一期大道，终点中心大道。城市主干道，路基宽度40米，横断面宽度24米。
	2019-2025
	88300
	88300 
	2019-2023年完成稀土园区工程；2024-2025年完成工业新区工程。
	2019年
	2025年
	产业园区委会
稀土园区管委会
	长汀县政府

	61
	长汀县城乡智能化停车场建设项目
	1
	长汀县
	根据《城市停车规划规范》（GB/T51149——2016）,50万人口以下城市机动车停车位应达到机动车保有量的1.1——1.5，局交管部门数据，长汀城区汽车保有量3万辆，每年增量0.5万辆。经测算，目前长汀有各类停车位9500个，占比约0.32，年需增加车位5500个，城区周边停车位缺量达11000个，新增停车位需要在新建小区内给予大幅度消化。目前规划的停车位，位于停车设施最薄弱的长汀老城区周边，规划用地面积14544平米，建筑占地面积10000平米，建筑面积50000平米，可建设小型停车位2200个，设大巴停车位若干个。规划设置立体停车点为宝珠新村、环东路、汀四路、政务中心、汀州医院、动车站等6处。动车南站广场地下智能立体停车场，占地约1万平方米,建设建筑面积30000平方米的地下三层公共停车场，投资3亿元，规划停车位900个，同时考虑公交首末站换乘和商业功能。农村停车场近期选择目前需求量较大的南山镇中复村、濯田镇设置两处智能停车系统，建设停车位1100个。
	2021-2025
	70000
	70000 
	2021年完成项目前期立项手续；2022完成宝珠新村、汀四路、环东路、环北路4个立体停车场建设，汀州医院停车场视该地块功能性质，预计2024完成停车场建设。动车南站根据停车及公交的需求，计划2023年立项，2025年完工。中复村及濯田镇停车场计划2024年完成。
	2022年
	2025年
	长汀县腾飞城市建设投资有限公司，

南山镇、濯田镇
	长汀县政府

	62
	长汀农村人居环境整治项目
	1
	长汀县
	新建1座日处理800吨生活垃圾焚烧厂用地120亩，总投资4.5亿元、新建美丽乡村19个、修（建）乡镇公厕19座及500户无害化厕所新建、整治裸房及空心房、推进铁路、高速公路沿线村庄整治等投资1亿元。
	2020-2025
	55000
	47000 
	2020年开展项目前期准备工作；2021-2023年开展生活垃圾焚烧厂主体建筑、人居环境整治提升、美丽乡村、公厕、村庄整治等；2024-2025二期生活垃圾焚烧厂、人居环境整治提升、美丽乡村、公厕、村庄整治等。
	2021年
	2025年
	各相关乡镇
	长汀县政府
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	63
	长汀县农村生活污水收集及处理设施建设
	1
	长汀县
	在长汀县建设一批农村生活污水收集及处理设施,污水主管网320千米，支管537千米。
	2021-2025
	46000
	46000 
	2021开始按照县域农村生活污水规划，完成规划等前期工作；2022-2026年县内各乡镇开展农村生活污水处理设施及收集管网建设工作。
	2021年
	2025年
	待定
	长汀县政府

	64
	长汀县河田镇八十里河生态廊道综合提升项目
	1
	长汀县
	修复八十里河生态护岸8.5公里，新建防洪护岸5.5公里，修复自然驳岸5处，完成清淤工作量1万立方。沿八十里河铺设宽3.5米，长6公里休闲漫步道，布设休息亭，生态护栏，配套建设水电、夜景灯光等附属设施。结合河田万亩优质稻基地打造田园综合体。沿八十里河一重山约1800亩为马尾松纯林，林种为生态公益林，计划十四五期间实施马尾松林优化改造及生态修复提升、生物防火林带建设工程等，打造河堤护岸示范林带项目区
	2022-2025
	40000
	40000 
	2021年完成项目规划及用地报批、征收；
2022年完成项目设计及招投标；
2023年完成八十里河生态护岸、水环境综合提升等项目
2024年完成生态步道建设并投入使用；
2025年完成万亩优质稻田园综合体打造；完成八十里河一重山约1800亩马尾松林优化改造及生态修复提升，生物防火林带建设。
	2022年
	2025年
	长汀县林业局
	长汀县政府

	65
	长汀南山河流域生态环境治理与修复工程
	1
	长汀县
	1.朱坊河流域综合整治项目：建设人工湿地水质净化、河流缓冲带生态修复、生态护岸、朱坊河河道整治工程等；2.中复河流域农场水系综合整治工程：提升中复河水体环境，改善沿途农村人居环境。新建堤防、护岸7km，河道清障，清淤长度7.8km，新建污水处理站4座；3.南山河流域农村水系综合整治工程：新建堤防、护岸5.5km，河道清障、清淤长度6km；新建污水处理站4座；4.大田河堤建设项目：建设防洪河堤5.6公里（两侧长度），需砌2米高，底1米，上部为40cm厚；5.进行南山河流域生态环境项目建设，南山村沿河街污水处理、路面改造。新建河堤24公里，进行河道清淤清障、生态修复工程建设，水利设施建设、改造。
	2020-2028
	39200
	19600 
	2020年开展朱坊河流域综合整治项目：建设人工湿地水质净化、河流缓冲带生态修复、生态护岸、朱坊河河道整治工程等；2021-2022中复河流域农场水系综合整治工程：提升中复河水体环境，改善沿途农村人居环境。新建堤防、护岸7km，河道清障，清淤长度7.8km，新建污水处理站4座；2023-2028南山河流域农村水系综合整治工程：新建堤防、护岸5.5km，河道清障、清淤长度6km；新建污水处理站4座；2023-2028大田河堤建设项目：建设防洪河堤5.6公里（两侧长度），需砌2米高，底1米，上部为40cm厚；2023-2028进行南山河流域生态环境项目建设，南山村沿河街污水处理、路面改造。新建河堤24公里，进行河道清淤清障、生态修复工程建设，水利设施建设、改造。
	2020年
	2028年
	南山镇
	长汀县政府

	66
	长汀河田镇集镇环境综合治理项目
	1
	长汀县
	①集镇污水管道工程。拟建收集主管2.5公里，污水收集次干管23.52公里，宗祠一条街污水收集次干管2.57公里，②污水提升泵房。项目计划占地750平方米，主要建设进水泵房井、液压启闭闸门及配套提升泵2台，设计小时流速200m³；③活禽屠宰场外迁项目。新建活禽屠宰项目布局河田镇农贸市场周边，新建建筑面积5000平方米活禽屠宰场，铺设隔热管道1450米，污水收集管道1650米。同时对原有临时活禽屠宰场进行改造，主要建设温泉废水调节池280平方米及种植小灌乔木进行除臭；④生猪养殖业污染整治提升项目。拆除生猪养殖场6万平方米，对原有沼气池、无害化处理池等进行改造，避免二次污染并进行恢复林、耕原貌；⑤新建公共卫生服务设施。项目占地1507平方米，建筑面积3500平方米，敷设三格化粪池一座，铺设污水收集管道12公里；⑥河田镇烧水溪清淤工程。清淤长度12.25公里，清淤工程量14700余方；⑦河田集镇固体垃圾收集转运系统。购置固体垃圾收集桶2000个，购买固体垃圾压缩清运车4台。⑧铺设污水管网5.37污水公里及入户收集管27.0km。服务范围为八十里河以北河田旧城区，建设内容为污水干管，次干管及接户管道等。⑨铺设污水管网16.5公里及入户收集管。服务范围为河田西侧片区及河田镇第二中心小学、第二中心幼儿园。建设内容为污水干管，次干管等。
	2021-2024
	32000
	32000 
	2021年完成项目规划及用地报批；2022年完成项目设计及招投标；2023年完成集镇污水管道工程、污水提升泵房活禽屠宰场外迁项目、生猪养殖业污染整治提升项目、河田镇烧水溪清淤工程、河田集镇固体垃圾收集转运系统及设备采购并投入使用；2024年完成公共卫生服务设施并投入使用。
	2021年
	2024年
	河田镇
	长汀县政府
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	67
	连城县住房建设项目
	1
	连城县
	1.完成未来城、时代商城等3个在建房地产项目；2.按照县政府土地出让和收储计划，2020-2023年合理开发16个房地产项目。
	2020-2025
	619970 
	519970 
	完成项目建设。
	2021年
	2025年
	连城县住建局、

连发公司
	连城县政府

	68
	连城县老旧片区（一期）改造项目
	1
	连城县
	学府片区：改造项目总用地面积约139.6亩，容积率2.11，建筑密度25%，建筑面积约14.6万平方米。
九龙片区：改造项目总用地面积约50.4亩，结合现有西门市场改造，对黄九垄溪、水南溪进行拓宽改造和整治，配套公共服务设施，改善人居环境。
黄竹垄片区：改造项目总用地面积约43.5亩，其中一期规划26.2亩，二期17.3，容积率2.1，建筑面积约6万平方米，对现有老旧小区进行改造，改善人居环境；
莲花市场片区：改造项目总用地面积约57.3亩，改造现有市场进行改造，配套现代商业设施和居住用房，改善区域环境，提升城市品位。
李坊片区：项目总用地面积约62.94亩，容积率1.5，建筑密度25%，建筑面积约62万平方米。
	2020-2028
	244000
	119000 
	完成部分片区改造。
	2020年
	2028年
	连城县住建局
	连城县政府

	69
	连城县城市功能和品质提升工程
	1
	连城县
	根据城区功能定位，新型城市发展理念，着眼未来连城跨越发展和优化人居环境目标，加强公共服务设施建设、市政基础设施建设、污水处理设施建设、垃圾环卫设施建设、体育健身设施建设、老旧小区设施建设、应急保障设施建设、绿化改造提升工程、海绵城市建设、实施历史文化街区保护修缮工程、保护性建筑改造利用工程，推进新型智慧城市建设。
	2020-2025
	105000
	105000 
	完成工程建设，投入使用。
	2020年
	2025年
	连城县住建局、连城县水利局、国投集团
	连城县政府

	70
	连城县北部新城综合交通枢纽中心建设项目
	1
	连城县
	本项目主要建设包括浦梅铁路连城火车站站场综合体及其配套设施、市政路网、滨水公园及绿地、商业综合体（含物流仓储中心、物流仓储配套商务中心）、防护绿地、汽车客运站及公交枢纽站、停车场及出租车场站、高层住宅等，总建筑面积:206399平方米，其中：地上建筑面积156399平方米，地下建筑面积50000平方米。
	2021-2025
	80000
	70000 
	完成工程建设
	2021年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	71
	连城城区老旧小区改造项目（一期）
	1
	连城县
	对城区18个老旧小区进行提升改造，包含雨污分流改造、道路修缮、绿化、安防、照明、环境卫生整治等
	2020-2025
	65000
	64000 
	完成项目建设。
	2020年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	72
	连城县城区公园建设项目
	1
	连城县
	公园整治提升，增加乔灌木、提高绿量。建设梅花山公园、牛形山公园、鹧鸪公园（一期）、青溪园、人民公园、冠豸公园、豸前公园（一期）、中央公园（一期）、鹧鸪公园（二期）、莲福公园（一期）等。
	2021-2028
	54255
	30000 
	完成部分绿地建设。
	2021年
	2028年
	连城县住建局、

连发公司
	连城县政府

	73
	连城城区防洪排涝设施建设项目
	1
	连城县
	实施城区文川河、黄九垄溪、水南溪、洪山溪、隔川溪、林坊溪河道清淤清障，防洪堤加固改造，城市排水管网建设、改造，防涝站、调蓄系统化建设。
	2020-2025
	50000
	20000 
	完成黄九垄溪、水南溪洪山溪河道整治，清淤疏浚工程。
	2020年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	74
	连城县域次中心提升项目
	1
	连城县
	实施连城县域次中心提升工程，建设项目包括：1.实施集镇一河两岸，国道沿街亮丽工程。2.实施国道集镇沿线建筑立面改造（平改坡、统一店面装修风格、统一店招）3.实施集镇范围路段照明、弱电下地和给排水建设。4.实施集爱国主义教育，休闲娱乐一体的“朋口战役公园”建设工程。
	2021-2025
	50000
	50000 
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府

	75
	连城智慧城市建设项目
	1
	连城县
	城市5G通讯基础设施建设，物联网加智慧路灯、 智慧城市平台建设，智慧交通、市政、城管、安防等建设。
	2021-2025
	40000
	40000 
	基本完成
	2021年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	76
	连城冠豸山站前广场改造提升项目
	1
	连城县
	对冠豸山站前广场进行改造提升，进行商业开发，打造朋口地标性建筑。地面以下建成休闲、娱乐、购物为一体的地下商场及地下停车场。地面以上一至三层建成“闽粤赣农特产品云交易中心“（电商交易城），四层以上建成写字楼式商住楼。
	2021-2025
	40000
	40000 
	推进项目建设。
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府
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	77
	连城冠豸山湿地公园建设项目
	1
	连城县
	冠豸山湿地公园，规划建设面积370公顷。科普教研基地（合理利用区）建设、文川河十里画廊湿地建设、恢复重建区修复。
	2021-2025
	38500
	38500
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	连城县林业局
	连城县政府

	78
	连城县城区路网新建项目
	1
	连城县
	新建城区道路，配套建设排水、供水、供电、供气、通讯、绿化、路灯等基础设施。新建西城大道、学府路、莲塘路、冠石路（冠豸小学、幼儿园段)、梅花山路（城西幼儿园段）、培田路（连南小区至梅花山路段）、西环路（西康路至江林大道段）、幸福路、北大西路延伸段，总长约9.5公里。
	2021-2028
	35900
	30000 
	完成部分道路建设。
	2021年
	2028年
	连城县住建局、

连发公司
	连城县政府

	79
	浦梅铁路站前广场配套设施工程
	1
	连城县
	站前广场面积约13.4万平方米，停车场面积约5.2万平方米，绿化面积约5.9万平方米；建设连城大道528.286米、站前路467.524米、莲湖路1141.196米、莲汇路285.36米、站前高架902.968米。
	2019-2025
	31600
	21600 
	完成工程建设，投入使用。
	2019年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	80
	连城城区片区污水处理工程项目
	1
	连城县
	实施城区污水处理厂提标改造，中水循环利用，文川河、黄九垄溪、水南溪、洪山溪、隔川溪、林坊溪污水设施改造，老旧城区、老旧小区、城乡结合部污水收集支管建设及旧城区、老旧小区生活污水收集管网改造。
	2020-2025
	30700
	30700 
	建成投产
	2020年
	2025年
	国投集团
	连城县政府

	81
	连城县城区市场综合改造提升项目
	1
	连城县
	1.改造提升城区西门市场、莲花市场、东市场；2.规划新建西城文教片区市场、新兴小市场、北部新城市场、西城新区农贸产品综合批发市场。
	2021-2025
	30000
	30000 
	完成工程建设，投入使用。
	2021年
	2025年
	连城县住建局、

连发公司
	连城县政府

	82
	连城庙前集镇街区改造提升工程项目
	1
	连城县
	7千米国道沥青路面，沿路两侧外立面提升改造、三线下地电网改造、绿化、照明、给排水设施建设等。
	2021-2025
	28000
	28000
	全面完工
	2021年
	2025年
	庙前镇
	连城县政府

	83
	连城城区绿化、亮化、美化改造工程项目
	1
	连城县
	1.实施集镇两河两岸夜景工程，集镇国道沿线夜景工程。2.实施集镇国道沿线建筑立面改造（平改坡、统一店面装修风格、统一店招），照明电和弱电下地工程等。
	2022-2025
	22000
	22000 
	全面竣工
	2021年
	2025年
	莲峰镇
	连城县政府

	84
	漳平市城区路网提升改造工程
	1
	漳平市
	实施江滨北路（电厂门口至顶郊大桥）、解放路提升改造项目（三期）、外环东路提升改造二期、武馆路改造、二环路（下水洋路）、桂林中路延伸段及闽西南周边支路提升改造、林隆南路（广电至逸夫小学）、江滨南路（福增大桥至省道203线段）、桂林小学断头路联通工程（桂中路-桂林江滨南路）、和富路、南学堂片区道路等道路提升改造
	2022-2025
	822000
	822000 
	完成工程建设。
	2022年
	2025年
	住建局
	漳平市政府

	85
	一江两岸桂林片区开发项目
	1
	漳平市
	该项目分三段实施，第一段从福增大桥至漳平大桥。第二段从漳平大桥至步行桥。第三段从步行桥至顶郊大桥。主要建设仿古文化商业街区、榉子洲公园提升、地下停车场、休闲步道、园林绿化、公厕等建设。
	2023-2028
	400000
	200000 
	主要建设仿古文化商业街区、榉子洲公园提升、地下停车场、休闲步道、园林绿化、公厕等建设。
	2023年
	2028年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	86
	棚户区改造（福满、桂林）
	1
	漳平市
	1.西门头片区棚户区改造：涉及棚改户数200户，建筑面积15000平方米。
2.桂林街道沿河片区棚户区改造及片区开发项目：涉及棚改户数300户，建筑面积75000平方米。
3.解放路片区棚户区改造：起点武装部路口至西门头，道路长度400米。
	2023-2028
	200000
	150000 
	完成部分棚户区改造。
	2023年
	2028年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	87
	桂林江滨南路及片区改造项目
	1
	漳平市
	1.桂林江滨南路：北起和平路漳平大桥，南至东环路东坑口大桥，长度3公里，宽22米；2.桂林街道老办公楼片区改造：项目总占地22040平方米，主要建设仿古文化商业街区、榉子洲公园提升、大型地下停车场三部分建设内容等。
	2024-2028
	100000
	100000
	2024年开工建设
	2024年
	2028年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	88
	镇区提升改造项目
	1
	漳平市
	创建示范街，挖掘潜力增加镇区容量，打造一批赋具内涵的特色小镇，9个乡镇每个计划投入1亿元以上。
	2021-2025
	100000
	100000 
	项目完工
	2021年
	2025年
	各乡镇人民政府
	漳平市政府

	89
	电厂至西园道路及景观道工程
	1
	漳平市
	道路地点漳平市电厂，终点漳平西园大桥，道路长度约5公里，宽度22米。同时配建驿站、步道等景观工程。
	2023-2026
	100000
	100000 
	完成主体工程90%。
	2023年
	2026年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府
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	90
	城市绿道建设（60公里）
	1
	漳平市
	项目起点芦芝华寮，终点南洋，充分利用九龙江沿岸缓冲带结构，塑造城市内部的开放空间，以绿道为纽带，构建迎山接水通廊。建设驿站、休闲步道、自行车道、绿道等
	2022-2026
	100000
	90000 
	完成绿道建设36公里。
	2022年
	2026年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	91
	农村垃圾分类工程
	1
	漳平市
	农村垃圾处理一体化：建设垃圾中转站、配备垃圾压缩车，推进生活垃圾干湿分离，从清扫、收集、转运、处置等进行社会化治理。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	各乡镇人民政府
	漳平市政府

	92
	城市夜景提升改造项目
	1
	漳平市
	对城市公园、“一江两岸”景观、主要道路、桥梁、标志性建（构）筑物等各类节点进行夜景亮化提升
	2022-2025
	100000
	100000
	完成工程建设。
	2022年
	2025年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	93
	农村人居环境整治项目
	1
	漳平市
	1.农村农房整治、房前屋后整治、生活基础设施改善提升。
2.各乡镇挖掘镇区发展潜力，因地制宜增加城镇居民生活容量，完善镇区道路、给排水、公园、停车场等基础设施，开展街道立面、环境、风貌、管线综合整治示范街整治。
3.以规划为龙头，建设新村的配套管网、道路、生活设施建设。
	2021-2024
	100000
	100000
	完成工程建设。
	2021年
	2024年
	各乡镇人民政府
	漳平市政府

	94
	漳平红狮水泥窑协同处置工业固体废物及城市垃圾项目
	1
	漳平市
	建设接收、贮存及入窑进料系统，建成后年处置工业固废、城市污泥、生活垃圾、建筑垃圾、餐余垃圾51万吨。
	2019-2023
	75000
	20000 
	2023完成工程建设
	2019年
	2023年
	漳平红狮水泥有限

公司
	漳平市政府

	95
	农村生活污水收集与处理工程（一期）
	1
	漳平市
	永福、芦芝、南洋、和平、双洋、拱桥、新桥、溪南、象湖、官田、吾祠、灵地、赤水、西园、桂林街道等15个乡镇街道的农村生活污水处理站及配套管网建设。
	2021-2023
	50000
	50000 
	完成工程建设。
	2021年
	2023年
	各乡镇政府
	漳平市政府

	96
	漳平市旧村复垦
	1
	漳平市
	通过对老宅基地、空心房、空心村等农村低效利用的建设用地进行复垦，产生城建环保用地增减挂钩指标进行交易
	2021-2025
	50000
	50000 
	每年完成投资约1.2亿元，分四年完成投资。
	2021年
	2025年
	各乡镇政府
	漳平市政府

	97
	永福新镇区建设项目
	1
	漳平市
	总占地面积2580亩，建设集医疗、康养、教育、商业、台湾特色等为一体的新型城镇。一期项目180亩，包含12亩的台缘幼儿园、48亩的商业住宅开发等，建设1.8公里30米宽的樱花大道及配套设施建设等。
	2020-2024
	30000
	30000 
	2020年12月开，2024年完成建设
	2020年
	2024年
	永福镇政府
	漳平市政府

	98
	一江两岸立面改造工程
	1
	漳平市
	一江两岸（福增大桥至新东坑口大桥）沿江建筑立面改造
	2022-2024
	30000
	30000 
	完成工程建设。
	2022年
	2024年
	住建局
	漳平市政府

	99
	永福镇集镇污水管网收集提升改造工程
	1
	漳平市
	将永福集镇中心分为10个片区，逐片对雨污分流管网、沿河的截污干管等进行提升改造，以改善城区的人文环境。
	2021-2025
	25000
	25000 
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	住建局
	漳平市政府

	100
	中心城区老旧小区提升改造
	1
	漳平市
	实施中心城区老旧小区改造23个，涉及户数4179户，525栋。雨污分流、道路提升等。
	2020-2024
	24000 
	24000 
	2024年完成工程建设
	2020年
	2024年
	菁城街道
	漳平市政府

	101
	一江两岸（城区--至芦芝圆潭）沿江休闲观光道
	1
	漳平市
	道路提升改造，建设自行车道、路灯、公厕、绿化等设施。
	2024-2025
	23610
	23610 
	2024年开工建设，2025年完工。
	2024年
	2025年
	住建局/芦芝镇
	漳平市政府

	102
	大陆阿里山高山湿地公园(清源)
	1
	漳平市
	结合治理农业面源污染、生活尾水治理、高山封山育林等、釆用人工湿地的形式，增强高山土壤含水量。
	2021-2025
	21000
	21000 
	完成全部工程建设。
	2021年
	2025年
	永福镇
	漳平市政府

	103
	“画乡”廊道建设(漳平北部重镇新桥麦新主题大道打造)
	1
	漳平市
	路面提升，绿道文化、慢道工程、沿路风貌整治提升、
乡镇中心节点、特色主题文化园、交通枢纽。
	2021-2024
	21000
	21000 
	2021年开工建设，2024年完工。
	2021年
	2024年
	新桥镇
	漳平市政府

	104
	永福镇旅游配套路网基础设施建设项目
	1
	漳平市
	包含5条道路，总长26.86公里。其中三角线至后盂G358线交叉口道路3.5公里，拓宽及沥青路面改造；东风桥至红绿灯交叉口道路提升改造2.24公里；台品至鳌头农村道路提升改造5.1公里；新建封侯至兰田农村道路（含桥梁）3.14公里；新建大坂至洪坑农村道路（含桥梁）13.03公里。
	2020-2024
	20600
	20600 
	完成工程建设。
	2020年
	2024年
	永福政府
	漳平市政府

	105
	漳平工业园区新桥工业集中区
	1
	漳平市
	规划总用地面积23.82公顷，规划为一类工业用地，产业布局以硅橡胶、木竹产业、小型机械为主，划分为20个地块，建设公共管理综合办公楼，电力、排污、自来水管网铺设，进行道路硬化和绿化工程。
	2020-2025
	20000
	20000
	完成工程建设。
	2020年
	2025年
	漳平市新桥镇政府
	漳平市政府
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	106
	城区污水处理厂二期
	1
	漳平市
	漳平恒发污水处理厂污水处理能力从2万吨/日提升至4万吨/日。征收卫生防护距离100米范围内的九户房屋，约3000m2。
	2020-2022
	20000
	20000 
	2022年完成工程建设
	2020年
	2022年
	漳平市住建局
	漳平市政府

	107
	城北九龙湖生态湿地公园
	1
	漳平市
	湿地公园工程建设二处湿地公园，分别位于天守阳光城西侧、长北坑水库，建设休憩广场、景观池、景观桥、绿化、园路等
	2020-2023
	20000
	20000 
	完成工程建设。
	2020年
	2023年
	住建局
	漳平市政府

	108
	城市公共停车场建设
	1
	漳平市
	项目建设采用停车场与充电桩共建模式，主要建设6处停车场：城北市民广场综合停车场、慈善总会地下停车场、福祉阁公园停车场、森林公园停车场，西雾山停车场，外环东路停车场，共设停车位330个，同时配建充电桩60个。
	2021-2025
	20000
	20000 
	项目完工
	2021年
	2025年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	109
	市委党委及周边收储项目
	1
	漳平市
	收储土地面积100亩
	2025-2027
	20000
	20000 
	完成土地征收工作
	2025年
	2027年
	自然资源局
	漳平市政府

	七
	服务业
	210
	　
	　
	　
	25632052
	21617745
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩市城市配套物流园项目
	1
	市直
	项目地块占地829亩，分为三个功能区，分别是商贸区、冷链物流仓储区、金融信息服务区，总建筑面积约55万平方米。
	2021-2025
	166500
	166500
	取得项目地块并开发建设，争取2025年底建成。
	2021年
	2025年
	龙岩投资发展集团

有限公司
	市国资委

	2
	龙门森林养生项目
	1
	新罗区
	拟选址龙门物流园及洋畲生态旅游度假区等范围，规划总用地约8364亩，其中建设用地约1700亩。打造“医养结合、产城融合、休闲宜居、山水养生”为特色的森林康养示范区。
	2021-2028
	1000000
	500000 
	项目部分建成开放、运营
	2021年12月
	2028年12月
	蓝城集团
	新罗区政府

	3
	龙岩国际数字体育产业中心
	1
	新罗区
	一期新建龙岩国际数字体育赛事中心，每年举办多场数字体育赛事和活动；二期拓展投资建设国际数字体育青训中心、打造集数字体育青训、数字体育教育、运动损伤康养恢复、数字体育研究于一体的综合培训研发空间，最终促进数字体育人才汇聚、旅游疗养及数字体育产业的发展。
	2021-2025
	575000
	575000
	进行主体工程建设。
	2021年12月
	2025年12月
	上海度势体育文化

传播有限公司
	新罗区政府

	4
	新罗云顶养生养老及生态旅游项目
	1
	新罗区
	总建筑面积506万平方米，新建国际酒店、康养中心、红色文化会议中心、红军城、游客集散中心、南海国古堡文化旅游区、儿童乐园、度假公寓、居住、康养社区等及相应的配套设施。
	2020-2026
	500000
	350000
	进行主体工程建设。
	2021年12月
	2026年
	区收储分中心
小池镇政府
	新罗区政府

	5
	龙岩红炭山健康养老基地
	1
	新罗区
	总建筑面积111.43万平方米，规划建设五大功能区：医疗服务区、养老居住区、产业孵化区、综合服务区和生态宜居区，打造福建省具有示范作用的大型健康生态养老产业发展示范基地。
	2017-2026
	450000
	300000 
	竣工建成。
	2019年12月
	2026年
	福建煤电股份有限

公司
	新罗区政府

	6
	新罗港基物流基地建设项目
	1
	新罗区
	建设占地300亩，建设一个集展示交易、冷藏冷冻、冷链运输、生鲜加工、信息管理、综合配套为一体的现代化冷冻食品集散中心。建设内容包括冷库、配套仓库、加工分拣中心、生活区、办公区等。
	2021-2025
	400000
	400000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	龙盛集团
	新罗区政府

	7
	龙岩健康小镇项目
	1
	新罗区
	主要建设包括国际数字医疗中心、候鸟式康养基地、数字健康产业集聚高地、健康管理学院，以数字健康为引擎，打造闽西“医疗大脑”，以候鸟式康养为场景，形成数字健康产业集聚区，位于福建省龙岩新罗区东肖镇龙岩学院边（原规划宝岛风情园项目）地块，用地1300亩。
	2021-2025
	366700
	366700 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	微医集团
	新罗区政府

	8
	新罗区教育、文化康养项目
	1
	新罗区
	1.建设云顶茶园提升工程、江山如画景区、富溪大峡谷景区、天宫-莲台山文旅康养区、万安梅花湖景区，打造国家级文旅康养长廊；2.建设龙岩洞文化旅游区，实施龙岩八景再现项目、提升改造“华东第一洞”龙硿洞景区，全面建成以“龙”文化为主题的城市名片；3.建设中央苏区金融街2期提升山塘兵工厂、三农、军工军校、财政四大红培教育基地
	2020-2025
	350000
	300000 
	建成投入使用。
	2020年1月
	2025年12月
	雁翔集团、富溪文化有限公司、福建钰丰新材料集团等
	新罗区政府

	9
	新罗汽车同质配件销售产业园暨工程机械销售展示产业园建设项目
	1
	新罗区
	建设占地200亩，建设一个集展示汽车同质配件展示交易、以龙工为龙头的工程机械销售产业园集散中心。建设内容包括汽车同质配件、工程机械展示销售中心等。
	2023-2025
	300000
	300000 
	完成项目策划选址、一期展示区建设
	2023年12月
	2025年12月
	待定
	新罗区政府
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	10
	新罗中小学生研学旅行基地
	1
	新罗区
	建筑面积10万平方米，建设红色教育基地、科普教育基地、地质博物馆、素质教育基地、现代工业、农林教育基地等配套设施.
	2021-2025
	300000
	300000 
	部分竣工建成。
	2021年9月
	2025年12月
	龙岩紫金山体育公园投资开发有限公司
	新罗区政府

	11
	龙岩市中心城区配套物流项目
	1
	新罗区
	通过龙门物流园区提升改造、铁山陶瓷工业园区用地约829亩，分别打造商贸区、冷链物流仓储区、金融信息服务区等，有效降低龙岩产业发展物流成本。
	2021-2025
	206500
	206500 
	建成并投入使用
	2021年12月
	2025年12月
	新罗区政府
	新罗区政府

	12
	中心城区新经济、新业态、新模式项目
	1
	新罗区
	充分发挥中国互联网“龙岩军团”的优势，大力实施“互联网项目返乡计划”，依托未来城、银雁新城“双城并进”的良好氛围，围绕能源互联网产业园、科创园等几大园区规划，深入对接推动更多数字产业项目对接生成落地，推进数字产业化和产业数字化，为全方位推动高质量发展超越，全力打造全市“首善之区”提供强大的基础支撑。
	2020-2025
	200000
	170000 
	完成计划任务。
	2020年12月
	2025年12月
	美团、字节跳动、微医、雪球财经、美亚柏科、博恩集团等互联网企业
	新罗区政府

	13
	新罗区九龙江黄金水道旅游康养项目
	1
	新罗区
	拟自雁石镇至漳平河岸两侧约120公里打造黄金水道项目，建设九龙江慢生活圈旅游康养项目占地约为3000亩，主要建设包括两岸河畔的生态观光走廊、果蔬采摘及康养基地、九龙江游艇观光等水上休闲娱乐项目，以及生态防护堤、新农村住宅建设。
	2021-2026
	200000
	180000 
	预计2026年建成集九龙江生态旅游观光、休闲娱乐、康养基地、果园观赏、旅游购物为一体的新型农村旅游康养形态
	2021年5月
	2026年5月
	厦门市顶宜丰有限

公司
	新罗区政府

	14
	新罗区红色旅游精品线路
	1
	新罗区
	改造提升溪畔路、街心地下广场、橄榄巷、颜厝巷和东肖、江山、小池、大池等工程，以及工程所涉及到的其他相关建设内容及配套工程。新建凉亭、石碑及园林绿化等景观及配套工程打造。
	2020-2025
	150000
	100000 
	建成投入使用。
	2020年1月
	2025年12月
	福建龙岩弘龙旅游

开发有限公司
	新罗区政府

	15
	龙岩文化展示服务区
	1
	新罗区
	挖掘龙岩地方文化，依托龙门的区域交通中心优势，实施精品、绿色、生态发展的战略，将龙岩文化、特色农产品、旅游出行服务等融合发展，满足人们出行所需的优质土特产伴手礼、地方特色小吃等为一体的展示服务区。
	2022-2025
	150000
	150000 
	完成项目策划、初步选址、一期展示区建设、小吃区建设
	2022年12月
	2025年12月
	龙传建设
	新罗区政府

	16
	新罗天宏温泉旅游开发建设项目
	1
	新罗区
	总建筑面积17.5万平方米，新建1栋温泉酒店、2栋温泉度假公寓、温泉公园及森林公园等相应配套设施。
	2019-2025
	120000
	100000 
	竣工建成。
	2019年12月
	2025年12月
	福建天宏旅游开发有限公司
	新罗区政府

	17
	新罗金辉奇迈康养项目
	1
	新罗区
	总建筑面积16万平方米，新建颐嘉学院、医养康复中心（800个床位)、居家养老住宅、幼儿园及相应的配套设施等。
	2021-2025
	110000
	110000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	福建金辉康养投资

有限公司
	新罗区政府

	18
	富溪大峡谷景区开发项目
	1
	新罗区
	以保持大峡谷原有的青山绿水为宗旨，发展休闲度假、红色教育、研学游学、健康养生、体育运动、特色民俗、户外探险、特色农业等体验性旅游。具体项目包括格林披治运动主题俱乐部、农业科普体验园、动物园、海洋馆、客栈民宿等
	2021-2025
	100000
	100000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	广东惠州狮子城文化创意园
	新罗区政府

	19
	新罗天宫山生态文旅康养项目
	1
	新罗区
	建筑面积3.5万平方米，新建客运索道、玻璃栈道、游客服务中心、停车场等基础配套设施，打造集旅游观光、水上娱乐、森林康养为一体的生态旅游区
	2021-2025
	100000 
	100000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	福建省钰丰新材料（集团）有限公司
	新罗区政府

	20
	新罗融智小镇
	1
	新罗区
	1.创新雨林空间（专注于龙岩生产型和服务型产业的全要素创新孵化中心）；2.政之道字节跳动科技（决策大数据智库中心）；3.竖业（集产业定位、园区规划设计、招商引资引智、商业环境优化、产业市场研判、产业落地等服务于一体的平台）；4.央企等规模企业的飞地平台；5.专家人才公寓酒店
	2021-2025
	100000
	100000 
	完成项目建设
	2021年12月
	2025年12月
	东南智库
	新罗区政府

	21
	新罗梅花山景区江山环线游项目
	1
	新罗区
	一、旅游景区道路拓宽建设改造工程及旅游基础设施建设；二、打造休闲养生、风景古迹、农业光、红色教育、宗教民俗等于一体的生态全域旅游项目。
	2021-2026
	100000
	80000 
	基础设施改造，打造部分景点
	2021年9月
	2026年12月
	江山镇人民政府
	新罗区政府
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	22
	新罗数字经济产业加速器系列项目
	1
	新罗区
	建设中豹（福建）数字产业园、灏谷（龙岩)数字经济产业加速器、筑梦之星（龙岩)数字经济产业加速器等，计划引进注册型总部、实体型总部、平台型总部。
	2021-2025
	100000
	100000 
	完成项目建设
	2021年12月
	2025年12月
	中豹（福建）数字产业园有限公司、灏谷（北京）科技产业发展有限公司、深圳市筑梦之星科技有限

公司
	新罗区政府

	23
	新罗江山世外桃源康养旅游小镇项目
	1
	新罗区
	需用地1850亩(其中文化旅游开发350亩、旅游景点开发1500亩）。
	2021-2026
	98000
	60000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2026年12月
	福建金霞投资有限公
	新罗区政府

	24
	新罗方达龙腾网络货运项目
	1
	新罗区
	该项目总投资80000万元，占地面积200亩左右，其中一期商服配套拟落户在龙雁组团三创园地块，总投资50000万元，占地50亩，主要建筑面积60000平方米，建设内容：互联网+物流 ，软件科技大楼，信息服务大楼，供应链金融，总部经济，数字经济等，纳税贡献：1亿/年，建设期限：2年。招商入驻：200多家上下游配套企业。二期占地150亩，拟落户龙雁组团智科园智慧物流园地块，建设电商云仓平台、物流分拨中心、仓储及司机之家公寓等，建设年限5年，年营业收入12亿，用工可达5000-20000人，年税收8000万元。
	2021-2025
	80000
	80000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	福建方达龙腾物流

科技有限公司
	新罗区政府

	25
	新罗中豹智慧物流园项目
	1
	新罗区
	占地200-300亩，厂房建设面积50000平方米，建设“三平台、八中心”的商贸电商物流生态圈。
	2022-2025
	65000
	65000 
	建成投入使用。
	2022年3月
	2025年12月
	龙岩市中豹物流有限公司
	新罗区政府

	26
	新罗科创园CBD及酒店建设项目
	1
	新罗区
	CBD、酒店及综合服务大楼总建筑面积约为10.3万平方米，总投资约为6.5亿，其中CBD两栋，分别为17层及20层，两栋总面积约为5万平方米；酒店为12层，面积2.2万平方米，综合服务大楼为20层，面积3.1平方米。
	2021-2025
	65000
	65000 
	建成投入使用
	2021年6月
	2025年12月
	龙雁建设开发公司
	新罗区政府

	27
	新罗一江两岸经济带（一期）
	1
	新罗区
	预计投资8000万元，按规划在雁石溪南岸建设（1）一条长2.5㎞的沿河栈道；（2)南岸沿河道路白改黑；（3）沿河绿化带工程；（4）风雨廊桥及雁石桥加固；（5）沿河路灯亮化工程。
	2021-2025
	60000
	60000 
	建成投入使用。
	2021年2月
	2025年12月
	雁石镇人民政府
	新罗区政府

	28
	龙岩市新罗区天喜温泉养生养老基地
	1
	新罗区
	建筑面积66125平方米，规划建设养老公寓、老人护理院、老人康复养生区、景观休闲区及漫步道等配套设施。项目建成后，新增2167张养老床位。
	2020-2025
	55993
	55000 
	建成投入使用。
	2020年7月
	2023年12月
	福建省龙岩市浮蔡温泉娱乐有限公司
	新罗区政府

	29
	新罗商贸综合体建设项目
	1
	新罗区
	拟在东肖镇建设占地13亩的商贸综合体项目
	2021-2023
	50000
	50000 
	建成投入使用。
	2021年12月
	2023年12月
	龙传建发集团
	新罗区政府

	30
	京东（龙岩）数字经济总部基地
	1
	新罗区
	共建一个数字经济产业园、一个跨境电商综合示范园、一个智能供应链数字化体系、一个京东（龙岩）5G物流制造园区
	2021-2025
	50000
	50000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	京东公司
	新罗区政府

	31
	新罗小池培斜森林水乡项目
	1
	新罗区
	建筑面积3万平方米，规划建设游客服务中心、度假酒店、玻璃观景台、自驾车旅居车营地、森林运动基地、智慧停车场及相应的配套设施
	2017-2025
	49000
	31000 
	竣工建成。
	2017年12月
	2025年12月
	龙岩九溪庐旅游开发有限公司
	新罗区政府

	32
	龙岩网红经济孵化基地建设项目
	1
	新罗区
	项目规划总用地13340㎡（约20亩），总建筑面积29200㎡。项目以网红直播孵化培训、跨境电商聚集为核心，以现代网络科技为支撑，构建集直播、培训、产品展示、交易等功能为一体的网红经济孵化基地。本项目建成后将带动区域产业发展，提高市场流通效率，并促进区域特色经济发展格局的形成，从而带动整个龙岩乃至闽西地区经济的发展。
	2022-2025
	35000
	35000 
	建成投入使用。
	2022年12月
	2025年12月
	待定
	新罗区政府

	33
	新能源汽车服务中心项目
	1
	新罗区
	面积约50亩，规划5家汽车4S店。
	2020-2023
	30000 
	22000 
	建成投入使用。
	2021年6月
	2023年12月
	龙门物流园
	新罗区政府
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	34
	龙岩龙津河一河两岸“最美一公里”项目
	1
	新罗区
	进一步拓展延伸现有中央苏区金融街暨恋城1908文创街区范围和业态，加快盘活闽西宾馆及周边、六一广场、东城夜市广场、美食城等区域夜间经济，规划闽西宾馆前部分空间（停车场）建设旅游集散中心、“龙”文化和龙岩博物馆、区文化馆，着力打造中心城区“最美一公里”。
	2021-2025
	30000
	30000 
	完成龙津河“一河两岸”更新与提升。
	2021年12月
	2025年12月
	龙岩弘龙旅游开发

有限公司
	新罗区政府

	35
	龙岩新罗区旅游集散中心
	1
	新罗区
	土地面积7260㎡，建设中心城区餐饮购物、文化演艺、旅游厕所（2座）、游步道、交通引导标识系统及规划建设两层地下车库(17000㎡、400个车位）等配套服务设施。
	2021-2025
	30000
	30000 
	建成投产。
	2021年9月
	2025年12月
	福建龙岩弘龙旅游

开发有限公司
	新罗区政府

	36
	新罗电力物资检储配项目
	1
	新罗区
	建设集仓储、配送、检测于一体的检储配一体化物流中心，中心占地面积约100亩，建筑面积5万平方米
	2021-2025
	25000
	25000 
	建成投产。
	2021年6月
	2025年12月
	国网福建电力有限

公司
	新罗区政府

	37
	龙岩公路港物流园项目（二期）
	1
	新罗区
	总建筑面积11.2万平方米，规划建设办公生活配套区、快递物流园区5栋、农村电商物流园区1栋、仓储物流区、应急物流区1栋、零担物流区8栋、停车维修区等七大功能区。货物吞吐能力为400万吨/年。
	2021-2027
	25000
	20000 
	建成投入使用。
	2022年11月
	2027年12月
	龙岩龙兴公路港物流有限公司
	新罗区政府

	38
	龙岩市农副产品冷链物流综合保供基地项目
	1
	新罗区
	规划用地面积46000平方米，建筑面积约28000平方米，新建冷链仓储区、货物集散区、活禽交易及宰杀区、污水处理区、办公楼及配套停车场等。
	2021-2025
	25000
	25000 
	建成投产。
	2021年10月
	2025年12月
	龙岩市龙盛市场管理集团有限公司
	新罗区政府

	39
	福建永定鼍龙生态文化旅游区
	1
	永定区
	拟建设预计：新建住宅：80栋；管理服务房：6栋；办公楼：6栋；餐厅：10个；酒店：14栋；医疗及配套：4栋；教育用房：5栋；商业配套：5栋；养殖池：500个等。 主要建筑物面积:8137034平方米，新增生产能力（或使用功能）:项目建成后拟预计新增就业岗位1000个，拟预计利润每年5亿元人民币。
	2020-2030
	997400
	150000
	1.取得项目用地使用权；2.完成项目的基础设施建设；3.完成规模化养殖池建设；4.完成项目主要的功能区建设满足开业条件。
	2021年
	2025年
	中海航鼍龙（厦门）文化发展有限公司
	永定区政府

	40
	永定龙湖综合开发
	1
	永定区
	主要建设：1.生态文明实践基地项目：充分依托龙湖和王寿山丰富的生态自然资源秉赋，推动汀江流域治理和国家森林公园的保护，积极引入高校和科研培训机构创设环境生态院校（分校）或研究机构，开展国际国内生态环境保护的学术交流、设立生态环境保护与利用院士工作站等，打造“山、水、林、湖”综合保护与开发利用的生态文明实践基地，总投资约10亿元； 2.生态旅游基础设施改造提升工程：主要实施环湖生态景观道路改造、王寿山国家森林公园景区综合提升、龙湖客运港、水产品综合交易市场、休闲农牧渔业基地、水上运动中心、航空飞行营地等旅游基础设施的改造提升工程，总投资约28亿元；3.龙湖生态科技产业聚集区基础设施配套工程：依托龙湖周边独特的生态优势和闽粤两省交界的区位优势，充分利用永定城区与龙湖景区之间的黄金廊道和周边可建设区域，主要实施区域内路网、水电等基础设施配套工程，引入一批生物技术、智能IT、医疗康养、软件研发等绿色产业，依地势布局、集约化用地，保持环境与生态的可持续发展，打造“产、城、景”三位一体的生态科技绿色产业廊道，基础设施总投资约18亿元。
	2021-2025
	560000
	560000 
	2021年完成项目规划修编、可研编制、征地、立项、报批、设计等前期工作，投资30000万元；2022年完成生态旅游基础设施改造提升工程，投资270000万元；2023年-2025年完成生态文明实践基地项目、龙湖生态科技产业聚集区基础设施配套工程，投资260000万元。
	2021年
	2025年
	福建土楼龙湖旅游

发展有限公司
	永定区政府

	41
	永定客家古镇项目（二期）
	1
	永定区
	总建筑面积57万平方米。主要建设内容为客家大道、客家广场、城门楼、古戏台、孔庙、客家民俗馆、七贤书院、牌坊、永定塔、游客接待中心、商业中心、餐饮小吃街、星级酒店、合院会所与客栈、水体景观等文化旅游景点设施和配套建设。
	2019-2022
	320000
	200000 
	完成二期建设
	2020年
	2023年
	客家同源古镇开发

有限公司
	永定区政府

	42
	中国土楼云谷（永定云楼数据中心建设项目)一期、二期
	1
	永定区
	一二期共规划用地230亩，拟建设4栋数据中心、1栋研发和培训中心、2栋动力楼。其中：一期计划投资17亿元，用地115亩，建设8000架机柜；二期计划投资15亿元，用地115亩，建设8000架机柜。
	2020-2025
	320000
	320000 
	完成项目建设
	2020年
	2025年
	福建云楼数据科技

有限公司
	永定区政府
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	43
	中国土楼酒村项目
	1
	永定区
	项目定位于时尚、休闲、音乐、派对、酒吧、文创、婚庆、颐养、会务、演艺等将成为项目发展的未来方向，酒礼则是项目主纲的文化之魂和产业支撑。项目以实现“过夜游”深度体验，满足世界游客品鉴“客酒、客茶、客烟”，尽享“客礼、客俗、客味”，狂放“客歌、客舞、客乐”，畅游“客楼、客山、客水”，以传承千年的客酒文化为主题、以七彩花田果林为载体，规划立足龙岩、厦门并辐射世界的“国际漫客酒礼小镇”，打造“闽西风情、客家风韵、产业融合”的客家酒道文化国际旅游度假区。主要建设：漫客酒礼谷项目约2.7亿元；漫创酒宿谷项目约0.8亿元；漫花情缘谷项目约1.2亿元；漫山童玩谷项目约1.4亿元；漫养长生谷项目约2.1亿元；曼妙酒秀谷项目约1.5亿元；漫花农政谷项目约0.7亿元；漫醉酒道谷项目约2.6亿元；漫居酒人谷项目约1.8亿元；土地整理造型项目约2.3亿元；客家百农园（五趣园）项目约1.1亿元；湖泊水系景观项目约1.2亿元；基础设施建设项目约1.6亿元；地上附着物及土地成本约2.6亿元。
	2019-2025
	160000 
	160000 
	2021年启动项目征地工作，推进项目分期分批次建设，基础设施建设项目、征迁土地（地上附着物）投资28000万元,；2022年到2025年完成漫客酒礼谷项目等项目建设，2022年投资30000万元，2023年投资37000万元，2024年投资35000万元,2025年投资30000万元。
	2019年
	2025年
	福建金丰酿酒有限

公司
	永定区政府

	44
	泽东楼红色文化基地建设项目
	1
	永定区
	在五湖村泽东楼新建含吃、住、体验、现场教学为一体的红色教学体验培训基地、拓展训练场所、公路改造及其附属工程等，与东华山旅游拓展训练串点成线，打造抚市境内全域红色旅游精品工程。
	2020-2025
	150000
	150000 
	2020年完成项目整体规划及部分报批工作；2021年完成教育基地基础设施建设；2021-2025进行主体工程施工建设。
	2020年
	2025年
	抚市镇泽东楼管委会
	永定区政府

	45
	永定全域旅游项目（一期）
	1
	永定区
	永定土楼旅游大景区旅游集散中心及自驾车营地项目与永定土楼景区观光小火车项目；龙湖旅游综合体（一期）：王寿山索道、观光栈道及王寿山景区配套设施、环龙湖旅游休闲游步道、旅游集散中心、景点码头、龙湖渔村及生态停车场和水陆加油站等其他旅游基础配套设施目的建设。
	2021-2025
	140000
	140000
	2020年已完成王寿山索道上下站房选址工作，完成100万元投资。2021年积级对接客商就项目投资合作事宜。2022年项目完成前期审批工作并开工建设，完成1.6亿元投资。拟于2024年完成项目，并完成2.1亿元投资。
	2021年
	2025年
	福建省客家土楼旅游有限公司、

福建土楼龙湖旅游

发展有限公司
	永定区政府

	46
	客家土楼新天地旅游
	1
	永定区
	总建筑面积约19万平方米，主要建设容纳1400人的大型实景演出剧场、客家新天地文化旅游区，配套建设相关道路、停车场、广场等设施，打造集餐饮、住宿、休闲、娱乐、精品旅游特产、客家手工艺商店等多元化旅游服务业态。
	2020-2025
	125000
	125000
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	住建局
	永定区政府

	47
	永定汇泉天悦城建设项目
	1
	永定区
	总建筑面积340940.84㎡，新建住宅及相应配套设施。
	2019-2022
	110000
	110000 
	完成天悦城项目并交付使用
	2020年
	2023年
	汇泉置业有限公司
	永定区政府

	48
	福建土楼沟景区建设项目
	1
	永定区
	项目位于湖坑镇南部的该项目用地面积为10平方公里。主要建设内容：南溪云上土楼景区、“一村一品“乡村休闲、南溪滨水休闲长廊、南溪特色土楼民宿集群、福建土楼第一漂、秀峰山—中华山自然风景区、空中观“土楼沟”、红色小延安、客家耕读文化园等。
	2019-2025
	100000
	100000 
	2021年完成项目规划修编、可研编制、征地、立项、报批、设计等前期工作，投资20000万元；2022年-2025年完成红色小延安等项目建设,2022年投资20000万元，2023年投资30000万元，2024年投资20000万元，2025年投资10000万元。
	2019年
	2025年
	区文体和旅游局
	永定区政府

	49
	永定凤城壹号院建设项目
	1
	永定区
	总建筑面积约258910平米，由45栋楼组成，层数为3-33层，新建住宅及相应配套设施。
	2019-2022
	100000
	100000 
	完成45栋住宅楼及配套工程
	2020年
	2023年
	中梁地产
	永定区政府

	50
	永定龙湖区域基础设施建设项目
	1
	永定区
	规划用地约10000亩，建设“一环两线五区八点”的龙湖生态旅游综合体，主要建设环龙湖旅游休闲及体育赛事道路约40公里、路面宽8米，双向两车道，铺设沥青路面的环龙湖旅游休闲及体育赛事道路。王寿山索道全长约4.2公里，高差约900米及基础配套设施、交通及生产两用码头、水上运动中心、景区综合服务区、自驾车营地及停车场等配套设施。
	2020-2023
	100000
	100000
	完成项目建设
	2020年
	2023年
	区文体和旅游局
	永定区政府
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	51
	红军标语小镇
	1
	永定区
	1.红军标语小镇项目位于湖坑镇奥杳片，面积约3平方公里；2，主要建设内容：①打造楼下红军漫画村、吴屋红军故事会、奥杳红军司令部、山下红军粮田、红军街、红军博物馆、红军学堂、红军食堂、红军营地、红军广场、红军训练场、红军亲子乐园、铁打奥杳主题公园、红军柿界、红军环山路、红军土楼客栈等主题项目；②保护修缮裕德楼（红军标语楼）、裕兴楼（中央苏区奥杳赤卫队驻地旧址）等，在现代建筑物的墙面上进行红军标语等红色元素的涂鸦，营造浓厚的红军文化氛围。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成项目建设
	2021年
	2025年
	区文体和旅游局
	永定区政府

	52
	永定土楼特色民宿开发项目
	1
	永定区
	结合农业体验、自然体验、民俗体验、运动体验分别开发建设：赏景度假型、复古经营型、艺术体验型、农村体验型、土楼佛教禅修精舍等约100栋土楼民宿集群项目，打造“土楼+度假+康养”的特色乡村旅游区。
	2021-2024
	100000
	100000
	加快加大与厦门读旅、香叙等民宿企业的合作，争取在洪坑、初溪、高头、岩太等土楼聚集区批量建成不同等级不同功能定位的民宿项目
	2021年
	2025年
	福建土楼沟文化旅游开发有限公司
	永定区政府

	53
	乡村旅游综合开发项目
	1
	永定区
	旅游走廊、农民公园等建设和民宿开发等
	2021-2025
	96700
	96700
	2021年完成规划修编、征地等前期工作，投资2.1亿元；2022-2025年完成游走廊、农民公园等建设和民宿开发等项目，投资7.57亿元。
	2021年
	2025年
	区文体和旅游局
	永定区政府

	54
	福建省永定土楼景区5A提升项目
	1
	永定区
	1.土楼地轨：通过建设景区内部轨道交通，将毗邻的高北土楼群、洪坑土楼群等世界文化遗产串连起来，整合打造成永定土楼大景区，开发高处俯看土楼、土楼田野、土楼花海、土楼林海等慢游产品，达到丰富业态，增强体验，带动沿线土地开发和当地社会经济发展等目标。2.土楼景区差异化打造：结合“三群两楼”景区资源特色，分别进行差异化项目建设，建设完善提升景区基础设施水平，丰富景区业态，形成高北土楼博物馆体验、洪坑土楼客家民俗文化体验、初溪土楼度假养生、南溪土楼活态文化等差异化土楼旅游产品；3.旅游集散中心及自驾车营地：结合正在建设的靖永高速项目，以及规划建设的土楼地轨项目，挖掘规划土楼出口毗邻高北、洪坑两大土楼群景区的潜力，配套建设永定客家土楼大景区旅游集散中心及自驾车露营基地。4.文化进土楼：土楼读书驿站、非遗馆、AR土楼秀、民间绝艺馆、客家酒坊、国学馆、名家大咖工作室、客家民俗馆、廉文化馆、土楼油画城、土楼自然博物馆、海峡两岸义门客家文博馆、胡文虎纪念馆、故事汇等策划新建类、建设提升类、书籍刊物类共计15项个项目。
	2019-2025
	80000
	68000 
	2021年完成项目备案和选址、购地，投资8000万元；2022年投资-2024年完成旅游集散中心及自驾车营地建设、土楼地轨、土楼景区差异化打造和文化金土楼项目建设，投资72000万元；2025年投入运营。
	2019年
	2025年
	福建省客家土楼旅游发展有限公司
	永定区政府

	55
	中央红色交通线及金砂红色小镇项目
	1
	永定区
	项目建设用地面积32.1893公顷，金砂游客中心、红色商业美食街区、红色长廊周边景观、张鼎丞纪念广场、金谷寺区、张锦辉纪念广场、纪念馆区、中央苏区红色交通线纪念碑区、湿地公园区、田园风光区、红色历史文化区、红色住宿区、河滨景观区、红色研学区、山地体验区、滑草体验区及基础设施建设等内容。伯公凹游客中心、伯公凹陈列馆、核心景点周边环境整治、红色主题雕塑广场区、莲塘景观、红色文化园墙绘、体闲驿站、旅游公厕、森林氧吧、红色影像馆及基础设施建设。上金村建设集散广场、游客服务中心、沿溪环境整治、周边民房立面整治、道路拓宽工程、范阳春将军故居修缮、永昌楼重建、永昌楼红色交通大站周边环境整治等内容。赤寨建设服务中心、无名烈士墓碑旧址、水库改造、赤寨至西溪乡政府道路、旅游公厕、基础设施建设等内容。附属工程:按照5A景区的要求进行规划设计，建设红军元素垃圾桶、主题雕塑、休憩设施工程。
	2019-2022
	51425
	31425 
	完成项目建设。2021年投资11000万元；2022年投资17425万元；2023年投资13000万元；2024年投资10000万元。
	2019年
	2022年
	龙岩市永定区红色旅游资源开发有限公司
	永定区政府
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	56
	福建土楼龙湖通用航空基地建设项目
	1
	永定区
	项目位于龙湖景区新建的永梅出省公路龙湖跨湖大桥一侧洪山乡辖区内左侧林地，紧邻福建土楼龙湖景区旅游集散中心。规划占地面积为3000亩，直线长度超过2公里，平均宽度达500米以上。建设一个A1型通用航空机场及航空培训学院、2个通用航空临时起降点，以及通用航空配套基础设施。
	2020-2025
	50000
	50000 
	完成机场建设
	2020年
	2025年
	福建土楼龙湖旅游

发展有限公司
	永定区政府

	57
	虎岗镇红色文化旅游基地建设
	1
	永定区
	开发虎岗红色旅游资源，红色旧址群保护，建设红色文化教育基地和红色文化旅游基地配套设施
	2021-2025
	50000
	50000
	完成建设规划，开展旧址群保护维修及环境治理。
	2021年
	2025年
	虎岗镇
	永定区政府

	58
	龙岩市动植物园
	1
	永定区
	选址在永岐公路白叶凹和猴子寨之间，规划实施总面积1.1万亩，总建筑面积16万平方米，围绕生物保护、生物科普、生态体验、绿色休闲四大主题，建设植物园、动物园与游乐园三大主题园区，集野趣动植物观赏体验、动物养殖科普教育、人与动物和谐互动、亲子体验教育等旅游功能于一体的动植物园。
	2019-2023
	30000
	30000 
	完成并投入使用
	2020年
	2023年
	建发集团
	永定区政府

	59
	抚市土楼群综合开发项目
	1
	永定区
	项目依托“永隆昌、永豪楼”等土楼群资源优势，结合抚市镇正在进行的“一河两岸”景观工程，开发建设写生创作区、土楼民俗体验区、客家文化体验区、旅游度假区、客家狂欢节抚市走古事实景表演区等项目。
	2020-2025
	30000
	30000
	土楼周边景观提升；开发建设写生创作区、土楼民俗体验区、客家文化体验区、旅游度假区、客家狂欢节抚市走古事实景表演区等项目。
	2020年
	2025年
	文旅集团、

抚市镇人民政府
	永定区政府

	60
	永定土楼农业“五统一”建设项目
	1
	永定区
	建设永定土楼牛肉丸小吃连锁、客家茶加工基地、红柿深加工基地、永定特产美食sc包装加工基地，鱼菜共生现代农业综合产业园，推进永定区农业产业化“五统一”（“五统一”是指统一公司运作、统一技术标准、统一标识标志、统一定型包装、统一市场营销）战略项目建设落地。
	2020-2025
	30000
	30000
	对接永定土楼牛肉丸小吃连锁、客家茶、红柿深加工等项目策划团队，完成项目策划方案；完成项目建设并投产。
	2020年
	2025年
	龙岩市永定土楼农业发展有限公司
	永定区政府

	61
	龙岩市永定区文秀污水处理厂及配套管网项目
	1
	永定区
	项目建设日处理污水能力3万立方米每天，总建筑面积约6270.00平方，主要建设配电间、办公楼、综合间等，配套建设调节池、药池、MBR池、污泥池等构筑物以及污水管网约25880米。
	2021-2025
	29000
	28000
	完成污水处理管网及配套设施建设，并竣工投产。
	2020年
	2025年
	龙岩市文秀水务投资有限公司
	永定区政府

	62
	清溪村翰林耕读文化研究项目
	1
	永定区
	1.清溪翰林（耕读研学）文化园（或景区）
2.翰林文化博物馆（含清代永定13翰林）
3.村域人居环境整治（村居外立面，乡村道路，绿植美化等）
4.永定河漂流一一马帮休闲运动等项目
5.大中小学"德智体美劳"研学基（营）地
6.游客接待中心及生态停车与商铺集市等配套设施建设项目
	2021-2025
	27300
	27300
	2022年上半年开始营业、2023年开放接待游客 、2025年完成环境整治
	2021年
	2025年
	坎市镇人民政府
	永定区政府

	63
	虎岗红色旧址群
	1
	永定区
	对虎岗镇虎西村原闽粤赣边特委、闽西苏维埃政府、闽西红色交通大站旧址、彭杨军事学校、兵工厂、中央银行等原中央苏区机构重点旧址进行保护；实施核心区周边环境整治、立面改造、道路改造、绿化景观等；建设景区接待中心及停车场、党员干部培训中心、红军食堂、红色体验设施、展陈设施等项目。
	2020-2022
	26000
	26000 
	完成虎岗红色旧址群的维修，旅游基础设施建设，基本具备研学游接待条件。
	2020年
	2022年
	龙岩市永定区红色旅游资源开发有限公司
	永定区政府

	64
	永定家居建材物流城
	1
	永定区
	项目占地约100亩，建筑面积102000平方米，建设永定家居建材物流城，建设期为五年（分一期和二期）
	2021-2025
	23000
	23000 
	2021年投资5000万元；2022年投资5000万元；2023年投资5000万元，完成第一期建设；2024年投资5000万元；2025年投资3000万元，完成第二期建设。
	2021年
	2025年
	龙岩市兄弟情汽车

用品有限公司
	永定区政府

	65
	永定蜜柚文化产业园
	1
	永定区
	结合乡村振兴、乡村旅游，打造集观光旅游、休闲参观、采摘体验等一体的永定蜜柚文化产业园，助力农产品上行、扶贫富农。
	2019-2022
	23000
	23000
	完成永定蜜柚产业园的建设。
	2019年
	2021年
	龙岩市永定土楼农业发展有限公司
	永定区政府
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	66
	金砂上金生态园
	1
	永定区
	打造原生态餐饮、住宿、休闲、体育、水上垂钓、疗养服务中心，建设森林步道，完善连接国道入园公路，建成奇石珍木收藏馆、高山瞭望台，完善旅游接待中心。
	2010-2025
	22000
	8000 
	建成投产
	2010年
	2025年
	金砂乡人民政府
	永定区政府

	67
	中央苏区毛泽东调查之路（牛牯扑、泽东楼线）
	1
	永定区
	牛牯扑、泽东楼等革命旧址位于素有“闽西小井冈”之称的金丰大山腹地，毛泽东在此写下了《反对本本主义》、《关于纠正党内的错误思想》草案，是毛泽东思想的重要发祥地之一。主要建设内容有：服务中心及停车场、道路改造提升、住宿餐饮设施、展馆、森林氧吧休闲养生基地、瀑布群、红色体验基地等。通过项目建设将牛牯扑、泽东楼、万源楼（福建省第一个农村党支部），以及熊奎、熊兆仁、阙中一等开国将军故居革命旧址群串点成线。
	2019-2021
	20000
	19500 
	完成项目建设
	2019年
	2021年
	龙岩市永定区红色旅游资源开发有限公司
	永定区政府

	68
	王寿山索道和景观栈道项目
	1
	永定区
	项目分别在王寿山下龙湖中村码头附近到山顶棋盘石西北侧的山脊建设索道；环绕蜡烛石一周建设景观栈道；在主峰棋盘石下面建设玻璃观景平台。索道项目：线路水平距离3179米，路线高差896米，单程运行时间9.5分钟；景观栈道：宽度2米、长度330米，海拔高度975米；主峰棋盘石观光景观平台：面积为200平方米，海拔1125米，探出最大长度20米。
	2020-2024
	20000
	20000
	完成王寿山索道及景观栈道项目建设
	2020年
	2024年
	福建土楼龙湖旅游

发展有限公司
	永定区政府

	69
	上杭县经营性开发建设土地收储项目
	1
	上杭县
	用地7500亩，总建筑面积1000万㎡，建设住宅、商店、写字楼及道路、水沟等基础设施
	2021-2025
	3000000
	3000000
	2021年开工，2025年竣工。
	2021年
	2025年
	自然资源局
	上杭县政府

	70
	上杭县临城镇体育小镇总体规划建设项目
	1
	上杭县
	本项目总面积约95.96平方千米，主要是临城镇区域14个村居覆盖区域，目前上杭体育产业稳步发展，此次规划结合交通优势，以羽毛球体育项目为引领，多种体育项目发展，打造城市体育运动综合体。打造“体育+旅游”新亮点，打造国际体育人才的孕育地，打造国家顶级运动平台的先锋，使上杭体育小镇成为区域性体育运动中心。
	2020-2030
	350000
	100000
	2021年完成市政道路，河流治理，公园绿地建设；2022年完成全民大数据中心，体育文化孵化中心建设；2023年完成科技训练研究所，羽毛球专业培训学校，体育赛事行政办公中心，各类商业街建设。2024年完成运动员村落，产品加工厂房，户外集散中心建设，水上运动综合体项目，居民建筑立面改造，体育产品孵化园等建设。
	2021年12月
	2030年12月
	临城镇人民政府
	上杭县政府

	71
	上杭（通贤）建筑小镇
	1
	上杭县
	按“两带五区”进行总体布局建设，“两带”即沿G205功能活力带及通贤溪生态景观带；“五区”即集镇综合服务区、建筑产业协作区、装配式建筑产业区、文化风情体验区、生态田园休闲区。规划总面积约4815亩
	2021-2028
	308720
	296320
	2021年开工，2025年完成部分工程。
	2021年
	2028年
	通贤镇人民政府
	上杭县政府

	72
	上杭县白砂客家木偶小镇建设
	1
	上杭县
	把上杭县白砂镇建设成为红色文化发祥地、挖掘提线木偶文化内涵，打造提线木偶的特色产业，形成木偶观光旅游、休闲为一体的特色木偶小镇。新建综合服务区、红色文化木偶延展区、综合休闲区、木偶文化特色区、木偶童话村、木偶养生度假区
	2022-2025
	303500
	203500
	2021年完成招商引资、规划设计、环评等前期准备工作；2022年项目开工建设并完成主体工程的20%；2023年完成主体工程总量建设的30%；2024年完成主体工程的80%；2025年完成主体工程建设，同时配套建设道路硬化、围墙、消防、绿化、路灯、给排水、变配电、消防等配套辅助设施。
	2022年6月
	2028年12月
	白砂镇人民政府、

住建局
	上杭县政府
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	73
	上杭县古田文旅康养小镇建设项目
	1
	上杭县
	规划建设面积1600亩土地，按古蛟古道原貌建设红军步道，将古蛟串成一片发展文旅康养产业。核心区立足“大旅游、大健康、大体验”，通过建设“五场”实现“五新”，以古道行军、古蛟往来、茶酒古道为主题建设古道文化场；以山田一体、自然和谐、元宝青山为主题建设休闲观光旅游场；以生态康养、夕阳康养、合家康养为主题建设综合康养场；以走向深山、走入农田、走进沼泽为主题建设拓展体验场；以笔架生辉、欧屋洗墨为主题建设文化文创场。
	2018-2028
	300000
	150000
	项目基本建成。
	2021年
	2028年
	古田镇
	上杭县政府

	74
	上杭县恐龙遗迹主题公园建设项目
	1
	上杭县
	建设内容主要包括：1.依托中国目前发现的保存最好、面积最大、多样性最高的晚白垩世恐龙足迹群，以恐龙遗址观光、展示等为功能定位，建设恐龙化石群保护展示空间2-5万平方米；2.建设恐龙化石群保护管理设施1万平方米、恐龙考古标本库房5000平方米；3.以文物探寻、文化休闲、生态度假为功能定位，建设游客服务中心2000平方米；4.建设与景区的外围连接路和内部参观步道50公里；5.建设恐龙进化各阶段的时空隧道、仿生恐龙园等游客体验中心1万平方米，旅游厕所20座、生态停车场3000-5000平方米，以及标识标牌统统等；6.恐龙化石研发中心5000平方米；7.配套的水电气设施、污垃收集中转设施、安防消防设施设备、防灾减灾设施等20000平方米。将项目建设成为集文物收藏、征集、探寻、展示、保护、开发、利用，以及文化休闲旅游、教育研究、研发、科普、探索生命科学奥秘等为一体的恐龙遗迹主题公园
	2021-2030
	200000
	50000
	2021年，开展恐龙脚印保护工程，组织专家继续开展恐龙脚印探寻及其他遗存物寻找；2022年，对已经发现的脚印进行保护性开发，燕在辖区内继续开展古生物化石资源调查；2023年规划设计恐龙博物馆；2024年以恐龙博物馆为依托，开展恐龙博物馆衍生项目的开发利用；2025年部分项目对外开放。
	2021年
	2025年
	上杭县文化旅游发展有限公司
	上杭县政府

	75
	上杭县环深陂水库五朵金花旅游综合体项目
	1
	上杭县
	项目规划用地面积约10000 亩（约 6660000 平方米），项目以观光休闲农业和乡村旅游为主题，建设集休闲度假、观光旅游、餐饮娱乐、商务会议等于一体的城市近郊生态休闲度假胜地。打造春有“梨花飘香”、“桃园春色”（九洲村、西效村），夏有“荷塘月色”（城西村），秋有“东篱菊园”（西南村），冬有“幸福梅林”（文光村）的四季花卉主题5朵金花景区，以及以农耕文化、禅修、耕读为主题的核心景区。
	2019-2024
	150000
	150000
	争取引进项目投资商。2021年项目初步规划；2022-2023年项目开展招商推介、宣传、洽谈；2024-2025年争取引进投资商。
	2021年12月
	2024年12月
	临城镇，招商引资
	上杭县政府

	76
	上杭县北部片区商业综合体（红星美凯龙）
	1
	上杭县
	项目规划用地面积 160 亩（约106977平方米），项目区建设：家居展厅、购物广场、商业步行街、写字楼、酒店、高层、洋房、公寓等。
	2020-2022
	150000
	140000
	建成投入使用。
	2020年12月
	2022年12月
	商务局
	上杭县政府

	77
	上杭县医院周边综合体开发项目
	1
	上杭县
	本工程总用地面积约40000平方米，总建筑面积约394470平方米。规划为商服及住宅建筑，其中住宅建筑面积162339平方米，商服建筑面积为145236平方米，地下停车场建筑面积为86895平方米。
	2022-2025
	120000
	120000
	2021年完成项目招商；2022年项目审批及开工建设；2023年完成项目各项主体工程；2024年完成设备安装（装修）；2025年项目竣工投入使用。
	2022年1月
	2025年12月
	住建局
	上杭县政府

	78
	上杭县西普陀康养健康中心开发项目
	1
	上杭县
	建设内容分区，分别是西普陀旅游休闲综合服务中心（包括旅游集散中心、西普陀文化长廊、旅游厕所、观景台、游步道等）、重建光复西普陀，并开发禅林文化中心、禅林农业观光园、客家民俗风情村、禅林颐寿山庄、上圆山森林，公园开发禅林颐寿山庄、农业观光园、民俗风情村、禅林度假村、森林公园、康养中老年文化中心等。
	2021-2025
	105000
	105000
	项目宣传、洽谈，争取招商成功
	2021年12月
	2025年12月
	文体旅游局 民宗局
	上杭县政府

	79
	上杭县古田产城融合项目
	1
	上杭县
	项目规划用地400亩，以红色文化为根，打造整合商业消费、旅游集散、创业发展、品质生活于一体的生态、智慧小镇为发展目标，拟建设“一核心、三生态、四园区”，“一核心”即产业生态圈，新城致力于建立完善的产业生态圈，推动产业可持续性发展；“三生态”即自然生态、人文生态和产业生态；“四园区”即红色文化园、互联网+创客园、智慧农业园、健康养老服务园，相关产业融合发展，打造产城融合示范小镇。
	2025-2027
	100000
	50000 
	2021年完成招商引资；2022年完成立项等前期准备工作；2023年进行规划设计、图纸设计、林土地报批；2024年进行土地招拍挂，环评等前期工程；2025年项目开工。
	2025年
	2027年
	古田镇
	上杭县政府
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	80
	上杭县步云梅花山华南虎5A级旅游景区提升工程
	1
	上杭县
	该项目位于步云乡，总建筑面积18000㎡，规划建设步云游客服务中心、步云集镇至红豆杉园至虎园索道、红豆杉园景观提升、虎园景区的综合提升、吴地水上娱乐项目、天浴温泉度假村、梅花山自然博物馆（含艺术家工作室），重建步云书院，打造步云风情小镇以及蝴蝶兰、森林人家、生态茶园主题农庄，以及其他基础设施。
	2021-2025
	100000
	100000
	建成投入使用。
	2021年5月
	2025年12月
	龙岩古田圣地旅投

公司
	上杭县政府

	81
	上杭县古田外洋森林小镇
	1
	上杭县
	以外洋李下坑为基地，以森林资源为依托，通过对森林进行开发，融入旅游、休闲、医疗、度假、娱乐、运动、养生、养老等健康服务新理念。利用李下坑—梅花山水库周边茂密的阔叶林、鬼斧神工的溪流风貌、悠美德山村风光，建设以森林康养为主，兼有青少年教育、素质拓展、休闲度假、探险野游等功能的生态旅游项目。
	2020-2023
	100000
	90000
	建成投入使用。
	2020年12月
	2023年12月
	古田镇人民政府
	上杭县政府

	82
	上杭县古田商贸物流园建设项目
	1
	上杭县
	本项目计划征用地245077.5平方米，总建筑面积250000平方米。其中：产品集散存储仓库110000平方米；冷库30000平方米；商业酒店73000平方米；电商运营中心10000平方米；车辆维修中心4000平方米；个体物流公司加盟用房15000平方米；综合办公大楼5000平方米；其他辅助用房3000平方米。配套建设大型电子广告牌、区内道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。
	2023-2025
	90000
	90000
	建成投产
	2023年12月
	2025年12月
	古田镇人民政府
	上杭县政府

	83
	上杭县古田红色文化旅游试验区道路工程建设项目
	1
	上杭县
	为加快试验区建设，补齐试验区道路短板、提升试验区道路品质形成30分钟旅游圈，实施步云至古田公路改造提升、梅花山景区旅游公路提升、蛟洋至古田快速通道工程、古田八甲路道路工程、古田锦绣路互联通道等重要道路工程。
	2021-2025
	89500
	89500
	分年度实施项目
	2021年5月
	2025年12月
	龙岩古田圣地旅投

公司
	上杭县政府

	84
	上杭县中农批冷链投资建设农产品冷链体系项目
	1
	上杭县
	项目建设用地约200亩，主要建设中农批冷链农产品智慧物流综合产业园（含智能化多温层冷链云仓、农产品展示交易中心、电子商务双创中心、城市智慧物流共配中心等）、智慧农贸市场（邻里中心）等项目
	2021-2025
	80000
	75000
	建成投产
	2021年12月
	2025年10月
	商务局
	上杭县政府

	85
	上杭县企业创新创业园项目
	1
	上杭县
	本项目规划用地面积约50亩，总建筑面积17万㎡，容积率4.1，其中办公（商业）建筑面积7.6万㎡，职工公寓建筑面积6.3万㎡。项目建设为功能性办公楼（含商业），主要作为商会回归创业企业、到杭投资兴业企业办公、会议交流、商务洽谈等活动的场所。配套建设职工公寓，为解决入驻企业部分职工住宿问题。
	2021-2023
	70000
	65000
	2020年，完成项目征地、立项、可研、地勘、设计等；
2021年，项目开工建设；
2022年，建设项目各项主体工程；
2023年底，完成项目主体工程建设，竣工。
	2021年6月
	2023年12月
	移民服务中心
	上杭县政府

	86
	上杭县步云生态文明思想教育培训基地项目（古田干部学院步云分院）
	1
	上杭县
	项目规划用地157853平方米（约236.7亩），总建筑面积38000平方米，主要建设办公、教学、展览等业务用房；宿舍、食堂等保障用房以及连接道路、智能化停车场、绿化景观、配电房等附属设施。项目建成后一次性可同时容纳1000人培训、住宿。
	2021-2023
	66553
	61553
	建成投入使用。
	2021年10月
	2023年12月
	步云乡人民政府
	上杭县政府

	87
	上杭县世界地质公园创建项目
	1
	上杭县
	建设梅花山游步道及景区二次消费体验，紫金山尾矿库生态治理，地质遗迹保护站，地质公园地标雕塑及配套设施，创建上杭县世界地质公园。
	2021-2025
	60000
	60000
	建成投入使用。
	2021年10月
	2025年12月
	自然资源局
	上杭县政府

	88
	上杭县庐丰畲族乡畲族文化传承旅游开发建设项目
	1
	上杭县
	项目建设畲族文化公园、畲族博物馆、现代农业科技示范园主题民宿、墨瓦坵等工程,推进香灯草龙文化体验、乡灯草龙主题馆、畲乡文化传承与保护、红色旧址建筑修缮保护;实施水环境综合整治、棉溪小流域综合治理,集镇环境综合整治提升,及东溪、西溪两岸绿道建设,建设集文化、休闲、旅游为一体的3A特色旅游景区。
	2018-2025
	53910
	33910 
	2021年完成项目开工建设比例50%；2022年完成项目开工建设比例63%；2023年完成项目开工建设比例76%；2024年完成项目开工建设比例89%；2025年项目竣工投入使用。
	2018年2月
	2025年12月
	庐丰畲族乡政府
	上杭县政府
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	89
	上杭县南阳矶头古城文旅康养开发项目
	1
	上杭县
	项目规划用地面积约2800亩，其中建设用地500亩，建筑面积211000平方米，建设游客中心、生态停车场、房车露营地、森林露营地、民宿基地、树屋木屋度假区、树木领养园、水上娱乐园、森林探险娱乐区、森林采摘园、森林餐厅、追忆历史文化长廊、摄影绘画展示墙、户外拓展训练基地、天然氧吧步游栈道及栈道景观，并配套建设景区大门、消防、环保设施、给排水、变配电等辅助设施。
	2022-2025
	50274
	50174
	建成投入使用。
	2022年4月
	2025年6月
	南阳镇人民政府
	上杭县政府

	90
	上杭县溪口镇温泉养老（养生）产业特色小镇项目
	1
	上杭县
	占地面积500亩，主要包括温泉养生谷15000平方米、温泉游泳馆9000平方米、温泉水上游乐中心18000平方米、健身娱乐中心8000平方米、养老养生馆12000平方米、旅游住宿馆16000平方米、游客服务中心2000平方米、餐饮中心5000平方米、商业中心15000平方米、停车场16000平方米等。建筑密度为29.62%，绿化率为40.32%，容积率0.79。
	2023-2025
	50000
	12000 
	完成项目建议书编制 ，2023年完成政府出资项目建设工作，通过招商引资等工作，完成项目落地 争取项目落地完成基础设施项目建设。
	2023年
	2025年
	溪口镇人民政府
	上杭县政府

	91
	上杭县3A级以上旅游景区提升项目
	1
	上杭县
	建设上杭县3A级以上旅游景区提升工程。
	2021-2025
	50000
	50000
	建成投入使用。
	2021年1月
	2025年12月
	上杭县文旅公司、

相关景区
	上杭县政府

	92
	上杭县全域旅游PPP项目（一期）—瓦子街历史文化街区保护与开发建设项目
	1
	上杭县
	按照“修旧如旧，保持原真性”的原则，对该街区南北两侧纵深建筑进行保护性修复，重点对列入文保单位和现存较好且带有明显客家风格、民国南洋风格、近代风格的历史建筑进行“重点保护”；对现存布局、造型上具有典型特色且有保护价值的历史建筑进行“控制保留”；与古街区建筑风貌不一致而又没有保护价植的建筑进行“改造仿建”。将项目建成集古民居传统文化、商业旅游、传统特色美食、购物、步行等多功能的一条文化旅游街区。
	2021-2025
	50000
	40000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	瓦子街二期办、

县文旅公司
	上杭县政府

	93
	上杭县黄金文化博览园项目
	1
	上杭县
	位于紫金山国家矿山公园，打造集科技、知识、艺术、历史性为一体，融休闲、观光、餐饮、购物于一体的实景式黄金主题旅游景点。建成后日接待能力600人次。
	2021-2025
	50000
	50000
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	紫金矿业集团公司
	上杭县政府

	94
	上杭县全域旅游PPP项目（一期）—古田镇5A景区“一河两岸”提升项目
	1
	上杭县
	1.溪背街区改造:对破旧房屋进行拆除建新，建设传统风貌商业街;对曙光桥蜡像馆至笃厚堂旧址范围内商铺、居民区进行整治提升。 2.曙光桥至竹岭桥沿河两侧景观绿化提升及人居环境综合整治：实施沿河步道、民房拆除改建、司令部及政治部旧址周边环境整治，配套实施红化、亮化、美化、彩化、花化工程，打造步行商业景观带。
	2019-2025
	48000
	40000
	2019－2020年，完成项目征地、立项、可研、地勘、设计等投资20%；
2021年，项目开工建设投资20%；
2022年，建设项目各项主体工程投资20%                                     2023年，建设项目各项主体工程投资20%；
2024年底，投资20%完成项目主体工程建设    
2025年竣工。
	2019年12月
	2025年12月
	古田镇政府、龙岩古田圣地旅投公司
	上杭县政府

	95
	上杭县汀水畲乡生态风情游建设项目
	1
	上杭县
	1.项目以汀江生态环境和畲族文化为基础，优势整合我乡绿色生态资源、畲族文化、香樟文化、汀水文化主要资源，以“一点二线三面”的思路沿汀江两岸打造集了绿色生态、汀江沿河观光旅游、畲乡文化、红色文化为一体汀水畲乡风情旅游开发项目。“一点”即打造特色项目点：畲乡生态水广场（官庄、回龙）、沿江生态驿站、樟树林生态文创及研学基地、沿江湿地公园、古码头古村落、闽西蓬船工会旧址维修、树人村鹧鸪塘红色文化公园、茶马古道文化展览馆、汀江观景台、、水上活动体验、游客接待中心等特色景观点。“二线”即打造串联线路：建设回龙至官庄集镇汀江绿道、滨水香樟绿色生态公园、安全生态水系，自行车道、汀江夜景、水上索道沿线景观带和回龙至珊瑚沿岸道路建设提升。“三面”即打造绿色生态风情游体验区：沿岸各村人居环境、田园风光整治提升，官庄集镇面貌（官庄集镇提升改造二期、回龙集镇改造提升）、水利风景区、打造生态旅游、农耕文化、红色文化、畲族文化综合体验区。同时配套建设项目点周边环境整治、道路、体育建设设施等基础设施建设。2.将珊瑚栗子湖（美誉“小山峡”）、红军渡口等景点旅游开发联结起来，作为才溪红色景区的延伸，将官庄、珊瑚联成一片，建成生态、休闲、红色、客家、畲乡等为一体的生态风情旅游项目。
	2020-2028
	40000
	35000
	2021年完成部分项目开工；2022年项目主体项目开工建设；2023年协调推进项目建设；2025年项目部分建成。2028年项目全面建成。
	2021年1月
	2028年12月
	官庄畲族乡人民政府、珊瑚乡人民政府
	上杭县政府
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	96
	上杭古田山庄二期建设工程
	1
	上杭县
	该项目建设酒店大堂1栋、客房楼7栋、多功能厅1栋，并新建市政设施，配套的室外绿化及景观工程、室内外排水、室内外配电等工程。打造“吃、住、行、游、娱、购”一体化的商务休闲娱乐区域，扩宽公共活动区域，强化古田山庄一期、二期功能互补，主要建筑物面积：21350平方米，新增生产能力（或使用功能）：项目建成后，改善古田会议景区的住宿、餐饮、商务等条件，构造完整的旅游资源体系，提升区域旅游产业的竞争优势，进一步拓展景区的发展空间，能够进一步挖掘研学、培训、商务等市场，进一步满足年轻时尚乐活一族、中小学生等新兴市场人群的消费需求，提高古田山庄的经营效益，需要招收众多的管理人员及服务人员，提供工作岗位约百余个。
	2019-2021
	30000
	10000 
	分年度描述项目的进展情况。
如：项目竣工投入使用。2019年完成项目立项及项目开工建设；2020年完成项目各项主体工程及设备安装（装修）；2021年项目竣工投入使用。
	2019年1月
	2021年5月
	古田镇政府
	上杭县政府

	97
	上杭县古田红色培训宾馆
	1
	上杭县
	项目规划用地面积400亩，床位1000个，采用体验教学、实践教学、拓展教学多种教学方式进行培训。主要建设内容有集结广场、停车场、综合楼、红军战地拓展区、大型集散活动场、实训馆、红色展览馆、室内教学楼、学员宿舍楼、生活广场、食堂、教师宿舍、攀爬草坡、篝火活动场、露营基地等。
	2021-2021
	30000
	29500
	2019年立项及开工建设；2020年完成主体工程建设；2021年项目竣工。
	2021年1月
	2021年12月
	古田镇人民政府
	上杭县政府

	98
	上杭县全域旅游PPP项目（一期）—古田5A级旅游景区综合提升工程
	1
	上杭县
	建设全域智慧旅游、游客集散中心、红军小镇提升工程、古田水系改造、集镇立面改造、全域旅游串联公路、步云生态旅游中心项目等，配套建设停车场、旅游公厕、绿化美化等设施。
	2020-2022
	30000
	27000
	建成投入使用。
	2020年12月
	2022年12月
	古田镇人民政府
	上杭县政府

	99
	上杭县全域旅游PPP项目（一期）—才溪4A级旅游景区提升工程
	1
	上杭县
	项目规划毛主席万岁石刻遗址公园、才溪军事教育基地等综合提升工程，同时配套建设生态停车场、旅游厕所、游步道、标识标牌、绿化美化亮化工程、给排水、餐饮美食、旅游商品开发、研学基地等附属工程。
	2021-2025
	30000
	29700
	建成投入使用。
	2021年12月
	2025年12月
	才溪镇人民政府
	上杭县政府

	100
	上杭县红色培训研学基地项目
	1
	上杭县
	打造两个基地（干部教育培训基地和青少年研学基地），建设两个场馆（南阳会议纪念馆和中央苏区红小鬼成长为国家领导人展览馆），建设游客服务中心，配置信息服务平台、停车场、公厕、排污等配套服务设施。
	2022-2025
	30000
	29900
	建成投入使用。
	2022年7月
	2025年8月
	南阳镇人民政府
	上杭县政府

	101
	上杭县种善园（上杭县）·客家田园文旅创意康养综合开发项目
	1
	上杭县
	规划面积2000亩，用地面积500亩，分三大区域各约700亩，分田园游乐业态、田园生活展示中心、田园文化市集等。主要建设游客服务中心、种善园，金花茶系列产品科普、展示、养生馆，金花谷、金花农业公园、田园民宿、田园生活馆、农耕文化园、电影公社、田园茶馆、生态牧场、创客工坊等
	2020-2028
	30000
	10000
	完成部分工程
	2020年12月
	2028年12月
	福建三丫生态农业

股份有限公司
	上杭县政府

	102
	上杭县化学品物流仓储中心建设项目
	1
	上杭县
	项目规划用地面积约60亩（约40000平方米），分两期建设，其中一期建设丙类化工产品中转仓库4000平方米、2000平方米液体中转仓储库区，100辆各类化工产品运输车规范的泊位区、大型车辆检修车间一座、车辆清洗车间一座、60吨电子地磅房一座、化工产品贸易交流中心一幢、综合服务楼一幢、自备柴油加油点及埋地柴油罐、灌装分装厂房1000平方米、预留车辆检测用地等，项目完成后，福建中宁物流有限公司（筹）将成为一个集贸易、仓储及物流一体化的中型化工物流企业，可高效为福建省上杭县蛟洋镇坪埔化工园区提供配送服务。
	2020-2023
	27000
	26000
	竣工投入使用。2021年项目开工建设，2022年建设仓库等设施，2023年竣工投产
	2021年2月
	2023年12月
	蛟洋镇人民政府
	上杭县政府

	103
	上杭县才溪镇建筑博物馆建设工程
	1
	上杭县
	项目规划用地80亩，建设展览馆1座，建筑雕塑公园1处，管理房1栋，配套完善停车场、路灯、夜景、绿化、消防和给排水等附属设施。
	2023-2025
	25000
	24800
	建成投入使用。
	2023年12月
	2025年12月
	才溪镇人民政府
	上杭县政府
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	104
	上杭县古田镇“点亮古田，红动中国”情景剧场（一台戏）项目
	1
	上杭县
	项目选址位于上杭县古田镇五龙村“齐上白”，用地面积为95亩，总投资2.3亿元，建设年限为2019-2021年，建设单位为上杭古田建设发展有限公司。该项目以传承红色基因、弘扬两次古田会议精神为目的，融入闽西红色文化、客家文化和生态文化思想内涵，初步规划建设以“点亮古田、红动中国”为主题的情景剧场，展示大型红色文化主题情景剧，并配套建设停车场、景区道路、园林绿化、设备购置及安装等基础设施。
	2022-2025
	23000
	21000
	2021年完成征地、项目立项等前期工作；2022年项目开工建设；2025年项目竣工投入使用。
	2022年1月
	2025年6月
	古田镇人民政府
	上杭县政府

	105
	上杭县蛟洋4A红色文化旅游建设项目
	1
	上杭县
	项目用地500亩，做好4A旅游景区规划，分期分批实施以下项目：1.红军医院周边景观提升；2.游客服务中心；3.货币博物馆；4.蛟洋暴动旧址；5.苏维埃旧址；6.蛟洋农民银行旧址；7.红军食堂；8.星源红色文化产业基地。
	2019-2025
	22000
	19000
	4A旅游景区初步建成，2020年完成新增项目立项、审批；2021-2025年项目开工及建成投入使用。
	2021年2月
	2025年12月
	蛟洋镇人民政府
	上杭县政府

	106
	上杭县全域旅游PPP项目（一期----中都镇古民居保护与开发建设项目
	1
	上杭县
	对兴坊村、罗溪村、田背村等县级文保单位慕和堂进行修缮恢复原貌和提升利用，改造游客中心、标识标牌、旅游厕所、游步道、步行道、特色商品展销区、休闲垂钓水域、生态采摘园、儿童水上乐园、餐饮休憩区便民服务区办公区等功能配套设施
	2021-2025
	20000
	4000 
	建成投入使用。
	2021年
	2025年
	中都镇人民政府
	上杭县政府

	107
	上杭汀江绿道4A级旅游景区提升工程
	1
	上杭县
	项目规划建设可以容纳国家级比赛汀江摩托艇运动中心,建设沿线低空飞行俱乐部项目，完善景区生态停车场、航运码头、游客服务中心、旅游公厕、休憩点、景区绿化提升等。
	2019-2025
	20000
	16500 
	2021年完成部分项目建设，2025年项目竣工。
	2019年9月
	2025年12月
	福建省上杭县汀江绿道文化发展有限公司、福建省丽景体育文化发展有限公司
	上杭县政府

	108
	上杭县竹主题商贸旅游中心建设项目
	1
	上杭县
	项目位于古田竹岭村，占地面积100亩，对竹岭村竹器厂、闲杂房及周边区域进行改造提升或重建，配套建设成集研学、培训、娱乐、餐饮、住宿为一体的商贸旅游区。
	2021-2025
	20000
	20000
	2021年进行项目前期工作；2022年项目开工；2023年完成项目的20%，2024年完成项目的50%，2025年项目竣工。
	2021年
	2025年
	古田镇政府
	上杭县政府

	109
	上杭县优质农产品仓储保鲜屠宰冷藏冷链配送
	1
	上杭县
	项目用地面积约200亩，建设生产作业区、办公区和生活区等厂房和车间主体工程，以及2个优质农产品仓储保鲜冷藏库。投入运营后可年屠宰禽类1100万只，其中：鸡800万只，其它禽类300万只。肉质品保鲜冷藏库、果蔬保鲜冷藏库共4万立方米。集成冷链设备、保鲜工艺、智能信息和供应链标准体系建设，打造具有冷产、冷储、冷运、冷销数据保障的安全和温控双追溯监控体系。
	2021-2024
	20000
	15000
	建成投产
	2023年8月
	2024年10月
	农业农村局
	上杭县政府

	110
	上杭县才溪镇物流中心建设项目
	1
	上杭县
	项目规划用地200亩，主要建设办公楼1栋，服务楼1栋，恒温库1座，物流中心1座，配套完善停车场、路灯、绿化、消防和给排水等附属设施。
	2021-2022
	20000
	16000
	建成投产
	2021年6月
	2022年12月
	才溪镇人民政府
	上杭县政府

	111
	上杭县滨江旅游综合体（旅游集散中心）项目
	1
	上杭县
	总用地面积50-100亩，主要建设旅游集散中心及配套设施，包括旅游集散中心、电子旅游智慧中心、电商旅行社孵化中心、旅游（红色）大剧院、购物商场、餐饮休憩、游客休息区、后勤服务中心、旅游客车停车场、集散广场、美化绿化及配套设施等，以及消防监控、给排水、配电等附属设施
	2022-2026
	20000
	12000
	完成部分工程
	2022年6月
	2026年12月
	文体旅游局、

县文旅公司
	上杭县政府

	112
	上杭县全域旅游PPP项目（一期）-----智慧旅游综合项目
	1
	上杭县
	建设全县旅游大数据，完善旅游各要素，将上杭建成智慧旅游大县，推动上杭县旅游、文化、生态等领域以及一、二、三产融合发展，推动旅游由观光消费型向休闲度假、运动康体、养生养老等复合消费型转变。
	2020-2028
	20000
	5000 
	景区智慧旅游、全域旅游初步建成
	2022年12月
	2028年12月
	县文旅公司
	上杭县政府

	113
	武平客文化旅游项目
	1
	武平县
	总建筑面积约68万平方米；项目分三期建设，主要建设闽文化、赣文化、粤文化一条街，文化创意产业园，电商产业园，金岸佳园特色小镇，休闲养生区
	2013-2021
	200000
	50000 
	建成交付使用
	2013年
	2021年
	福建金岸房地产开发有限公司
	武平县政府
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	114
	武平象洞白水寨康养小特色镇建设项目
	1
	武平县
	建100栋高品质生态休闲木屋，瀑布商务会议中心，综合服务大楼各1幢，并配套体育活动中心，停产场，垂钓基地，森林种植园，新建何仙姑文化园以及元气加倍代餐粉为一体的康养中心
	2019-2025
	150000
	146300
	竣工
	2019年
	2025年
	武平县白水寨生态村开发有限公司
	武平县政府

	115
	武平十方火车站物流场站建设项目
	1
	武平县
	占地面积50公顷，规划建设物流产业园
	2022-2025
	150000
	150000
	建成交付使用
	2022年
	2025年
	武平县十方镇人民

政府
	武平县政府

	116
	武平竹海涟漪项目
	1
	武平县
	项目主要是经营民宿大健康产业，建设1000户特色芹礤民宿，如退休老人养老、亚健康人群养生等，项目同时规划智能机器人研发和服务应用等高科技健康产业，项目占地10000亩
	2021-2025
	150000
	150000 
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	象洞镇
	武平县政府

	117
	武平劳斯国际方程式赛车场及超级车手培训基地（武东镇安丰村）
	1
	武平县
	国际方程式赛车跑道一条，长5560米，一座国际标准的卡丁车赛道，一座国际标准越野车赛道，一座国家标准的小型车模型车赛道；六星级酒店两座，家庭式酒店一座，赛车俱乐部、培训学院，维修中心等
	2021-2025
	120000
	120000
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	武东镇
	武平县政府

	118
	武平中山古镇保护修复工程二期项目
	1
	武平县
	按照中山古镇保护总体规划和古镇旅游总体规划要求，稳步实施古镇保护和开发项目，推进古镇文化旅游开发拟实施迎恩门修缮加固及两边城墙延伸修复、永安桥两侧景观提升、古街房屋示范性修缮（复）、武所所标建设、武所古街道路延伸修复、古街入口牌楼建设、武德侯王庙与东平公王庙修缮、游客服务中心建设、古民居修复等工程项目；继续整理挖掘古镇历史文化，积极开展文创园招商引资，打造4A旅游目的地
	2020-2023
	120000
	100000
	建成交付使用
	2020年
	2023年
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县政府

	119
	武平梁野山创国家5A级景区建设项目
	1
	武平县
	按国家5A级标准完善相关规划，新建生态山门、游步道、游客服务中心、生态停车场、梁野秀湖、梁野石刻、梁野生态休闲山庄、休憩亭、湿地酒店、旅游标识标牌等项目建设
	2016-2024
	100000
	40000 
	建成交付使用
	2016年
	2024年
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县政府

	120
	武平梁野山康养度假村项目
	1
	武平县
	按国家5A级标准完善相关规划，规划轻奢酒店、民宿等，打造集休闲、旅游、运动、健身的生态康养区。主要建设仙姑文化长廊、仙姑湖度假酒店、仙草康体中心、仙养食疗会所、梁野仙踪艺术基地、仙茶苑、仙踪民俗演艺中心、仙踪林认养基地、仙果乐园、梁野仙踪慢行步道、梁野仙踪营地、环湖旅游公路等并结合建设亲水运动体验区及谷夫生态养生区。
	2021-2025
	100000
	100000
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县政府

	121
	武平千鹭湖湿地康养项目
	1
	武平县
	围绕千鹭湖4A级景区湿地的周边1000多亩用地，并结合下东温泉，建设千鹭湖湿地康养项目
	2021-2025
	100000
	100000
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县政府

	122
	武平火红的苏区世界建设项目
	1
	武平县
	整合全县以第五次反围剿、长征前准备期、南方三年游击战为主题的红色文化资源，建设红军研学教育基地、刘亚楼将军空军小镇、民主红军小镇、永平“东南前哨”红色文旅小镇、桃溪“铁血小镇”等旅游项目，完善旅游公路、旅游服务中心、停车场、标识标牌、民宿、红军食堂等旅游基础设施，优化产业要素，策划、实施建设红色文化体验项目，打造火红的苏区世界
	2020-2025
	100000
	100000
	完成相关项目建设
	2021年
	2025年
	文体旅游局
	武平县政府

	123
	武平六甲片区生态绿谷度假天堂3A旅游开发项目
	1
	武平县
	“六甲水乡”乡村旅游度假区以“水利风景旅游节点、乡村旅游门户”为主题，重点围绕水利风景旅游和乡村休闲两大功能开发旅游产品，按3A级景区标准打造“生态绿谷、度假天堂”六甲水乡乡村旅游度假区在空间布局上规划形成“一廊三区九节点”，围绕游客集散和度假休闲两大功能，重点打造三维欢乐港湾、环湖运动休闲、乡村旅游度假和山地健身休闲四大项目组团
	2021-2025
	100000
	100000
	建成交付使用
	2021年
	2025年
	武东镇
	武平县政府
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	124
	武平“八景”修复提升项目
	1
	武平县
	“武平八景”修复工程位于武平县区域内，总投资58850万元，项目包含石径云梯、平桥翠柳、梁野仙山、南岩古洞、丹井温泉、绵羊古刹、龙岩雨霁、龙河碧水等八处景点修复建设；2020年主要实施龙岩雨霁、龙河碧水两个项目
	2016-2022
	58850
	38850
	建成交付使用
	2016年
	2022年
	武平县天恒城市建设投资发展有限公司
	武平县政府

	125
	武平中山河国家湿地公园白鹭风景区建设项目
	1
	武平县
	主要建设栖息林分改造、湿地恢复、土坝工程、动植物监测点、民宿规划馆建设，道路、入口服务区、停车场及管线综合、电力、通信、观鸟便道、木栈道、服务设施等
	2018-2022
	50000
	20000 
	建成交付使用
	2018年
	2021年
	福建梁野山农业开发有限公司
	武平县政府

	126
	武平狮子山旅游开发项目
	1
	武平县
	建设一个集旅游观光、住宿餐饮、休闲及运动、度假、居住为一体的旅游开发项目，包括景区接待中心、景区游步道、高空栈道、亲水平台等设施，以及木屋、风情街、水上乐园、儿童乐园、运动拓展场等
	2021-2025
	50000
	50000 
	完成建设
	2023年
	2025年
	县文体旅游局
	武平县政府

	127
	武平湘店红色旅游小镇建设项目
	1
	武平县
	依托新中国首任空军之父——刘亚楼将军，提升将军故居景区，修缮故居、店下村汀江古码头、刘克模烈士故居、祥丰店下交通站、尧山村崇德学校，立面整治周边房屋、生态环境修复治理、新建游客服务中心、空军公园、红色教育培训中心等，培育低空飞行等旅游业态。
	2020-2025
	50000
	45000
	建成交付使用
	2020年
	2025年
	湘店镇
	武平县政府

	128
	武平灵洞仙山生态旅游区项目
	1
	武平县
	拟建度假酒店、研学基地、疗养中心、水上乐园、峡谷漂流、休闲栈道、生态观光园、天然游泳池及配套餐饮、会议、培训场所，改建仙人桥、祖师殿，重修李纲读书堂等
	2021-2025
	50000
	50000 
	完成建设
	2023年
	2025年
	县文体旅游局
	武平县政府

	129
	武平环梁野山“五朵金花”文旅融合项目
	1
	武平县
	按“五化”即“生产集约化、生活便利化、生态清洁化、村庄花园化和治理现代化”的要求，结合乡村振兴战略，以农旅文旅项目为支撑，推动“一村一游”，带动“一村一业”，把园丁、东云、东岗、尧禄和云礤等五个村打造成产业兴、生态优、环境美、交通便利、公共服务配套设施完善的3A级乡村旅游示范村，建设园丁花鸟集市市场
	2021-2022
	25000
	25000
	建成交付使用
	2021年
	2022年
	城厢镇
	武平县政府

	130
	武平捷文村研学基地建设项目
	1
	武平县
	拟建培训大楼、多媒体中心、宿舍楼、食堂、人工攀岩、天然攀岩、水上乐园、露营基地、CS军事基地、森林人家、民宿、越野赛车道、百树园科普基地等，同步完善周边基础配套设施并进行绿化美化建成后可承办全国性天然攀岩大型赛事，为青少年提供一个野外生存训练、探索自然的科普教育教学基地
	2020-2022
	20000
	20000 
	建成交付使用
	2020年
	2022年
	万安镇
	武平县政府

	131
	长汀南坑村AAA景区建设项目
	1
	长汀县
	1.村口建设占地2000平方米的旅游接待中心，占地10000平方米的商业街；2.建设生态文明实施主题公园；3.建设梦幻灯光秀、夜景灯；4.建设农家乐、山间民宿；5.建设占地100亩的观光农业体验园；6.生态文明实践研学基地（培训中心、生态建设科研实验室、生态文明建设(水土流失治理)科研试验基地；7.游乐场(含水上游乐)；8.民房外墙风貌提升。
	2021-2025
	200000
	200000 
	2021年项目前期；2022年旅游接待中心建设；2023-2025年完成主题公园、农业体验园建设。
	2022年
	2025年
	待定
	长汀县政府

	132
	长汀河田鸡美食小镇建设项目
	1
	长汀县
	项目建设占地1950亩。建设内容包括文化展示板块、商贸功能板块、产品加工板块、创新基地板块、朱溪河休闲滨河及景观板块。1、文化展示板块包含文化馆、停产场、雕塑广场、游客服务中心，商贸功能板块的河田温泉酒店、河田美食城等2、产品加工板块包括产品检测中心、河田鸡活禽仓储、河田鸡宰杀处理厂、半成品仓储厂。3、创新基地板块中创新基地、创新广场、展示大楼及人才公寓。4、朱溪河休闲滨河及景观板块包括朱溪河治理、红冠桥修复、休闲凉亭、湿地、流水广场及木栈道。5、居住生活功能板块包括安置房、商业广场、别墅及商业建筑。
	2020-2025
	200000
	200000 
	2020年完成项目核心区土地征收550亩；2021年完成文化展示板块主体建设；2022年完成河田鸡美食街和河田鸡商贸板块等建设；2023年完成河田鸡宰杀处理厂及半成品仓储厂等建设；2024年完成朱溪河治理、红冠桥修复、休闲凉亭、湿地、流水广场及木栈道等建设；2025年完成安置房、商业广场、别墅及商业建筑等建设。
	2020年
	2025年
	河田镇
	长汀县政府
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	133
	长汀宏鑫智慧物流园项目
	1
	长汀县
	本项目占地500亩，建筑面积46万平方米，建设物流产品展销平台、物流管理中心、接待中心、物流配送中心，汽车、机械、建材、纺织品、医疗器械产品等交易中心，配套宾馆、餐饮、停车等服务设施。
	2020-2025
	100000
	100000 
	2020-2021年完成土地平整及前期建设准备工作；2022-2025年完成主体工程及基础设施建设。
	2021年
	2025年
	福建省宏鑫纺织有限公司
	长汀县政府

	134
	长汀红色天街文化旅游项目
	1
	长汀县
	项目总用地300亩（具体以甲方出具的红线图为准），建设项目为长汀红街商业文化广场，主要内容有文化广场、红色文化街区、红色博览中心、红色文化研究院、红色文化培训学院和文化主题酒店、红军廊桥、水幕电影及住宅配套用地等。
	2021-2023
	100000
	100000 
	2020年完成项目征地、土地流转、设计评审、办理施工许可证等开工前期准备；2021-2023年完成项目建设。
	2021年
	2023年
	中国铜锣湾红色天街投资集团有限公司
	长汀县政府

	135
	长汀出发地小镇建设项目
	1
	长汀县
	建设松毛岭战役纪念碑园，观寿公祠周边建设红军长征出发地纪念广场，红色文化创意基地，革命传统教育基地，游客服务中心，修缮房屋，购置信息屏及监控系统，配套酒店餐饮、道路、绿化、停车场及其他附属设施等。含：战地遗址公园；革命传统教育基地（停车场、游客中心、连接线）；雕塑广场+松毛岭战役长征出发地纪念馆。
	2020-2025
	100000
	100000 
	2020年计划完成红色文化创意基地建设，完成松毛岭战地遗址、战役纪念碑园、雕塑园、革命传统教育基地规划及施工图设计并启动建设；2021年按计划相继启动实施各项目的建设工程；2022年计划完成战地遗址、战役纪念碑园、雕塑园、革命传统教育基地等工程建设，并收尾完善；2023年计划启动出发地小镇整体景区提升建设，启动各区域展陈布置；2024年计划完成景区游客接待中心、酒店餐饮、景区道路、绿化景观、停车场等配套建设；2025年计划完成出发地小镇所有业态布置及管理培训正式开始运营。
	2020年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	136
	长汀河田温泉度假山庄项目
	1
	长汀县
	项目总建筑面积35.1万平方米，建设休闲、餐饮、住宿、娱乐、会务为一体的酒店和进行客家美食城、水上运动中心，景观景点区和客家民居等建设，建设集旅游观光且具有浓郁客家风情的国家4A级旅游风景区。
	2021-2025
	80000
	77000 
	2021-2022年完成拆迁工作、三通一平及招商工作；2023-2024年建设酒店、水上运动中心、主体工程及周边配套设施；2025年试运营。
	2023年
	2025年
	待定
	长汀县政府

	137
	长汀‘红色小上海’旧址保护提升项目（一期）
	1
	长汀县
	项目新建建筑面积：4.03万平方米；房屋修缮面积1.25万平方米；立面改造面积1.55万平方米；建设道路8600平方米；建设绿化1万平方米；建设管网6000米；消防设施、停车场等建设，进行沿街改造立面，建设游客接待中心、业务管理房、休憩室、观景楼、吊脚楼、商铺、民宿（供游客食宿）、特色小食一条街、凉亭、城墙修复、老母亲像安置等，配套道路、绿化、管网、消防、亮化及其他附属设施等。
	2020-2023
	64304 
	64304 
	2020年办理项目的前期工作；2021年启动1#地块建设工作，启动2#、3#前期工作；2022年启动2#、3#地块建设工作，完成1#地块建设投入使用；2023年完成2#、3#地块建设投入使用。
	2022年
	2023年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	138
	长汀县汀州国际酒店建设项目
	1
	长汀县
	新建汀州宾馆，总建筑面积48120㎡，内设房建320套，配套道路、水电、绿化及其他附属设施设备等。
	2021-2023
	58696
	58696 
	2021年完成酒店主体结构；2022-2023年完成全部装修、配套工程项目，并投入使用。
	2021年
	2023年
	长汀县汀州宾馆有限公司
	长汀县政府

	139
	长汀客家文化生态试验区项目
	1
	长汀县
	项目规划占地1000亩，历史文化名城保护：保护修缮县域内的文物、历史建筑、古街古巷、传统格局，以及与名城、名村（传统古村、美丽乡村）、历史建筑（古民居）落密切相关的地形地貌、河湖水系、乡土景观、自然生态等景观环境；红色文化保护，对福建省苏维埃政府旧址--汀州试院，红四军司令部、政治部旧址（毛泽东、朱德旧居）--辛耕别墅，中共福建省委旧址（周恩来故居）--中华基督教堂，中共红色医院的前身--福音医院旧址（包括休养所），福建省职工联合会旧址（刘少奇故居）--张氏宗祠，长汀县革命委员会旧址--云骧阁等文物进行全方位的维修；建设非物质文化遗产宣教展厅。
	2021-2025
	50000
	50000 
	2021年计划完成整体规划及新建项目相关前期手续的办理；2022-2023年动工建设；2024-2025年进行文物保护修缮工作。
	2022年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府
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	140
	长汀红色水上交通线开发项目
	1
	长汀县
	项目计划一期完善城区太平桥至新庄水库流域提升建设，购置游船，增建码头，建设避风港，沿河历史街区风貌整治，治理金沙河，建设南屏山风景段，提升夜景，建设附属用房及相关配套工程等。
二期完善新桥镇至水口全流域的提升开发。
	2020-2025
	50000
	50000 
	2020年计划完成项目可研、立项、勘察、规划、设计等前期工作，启动一期建设；2021年按计划实施一期工程；2022年计划局部竣工，基本完成一期避风港、码头、管理房等配套功能建设，购置游船，培训人员，办理相关运营管理证照，准备启动试运营；2023年计划全面完成一期城区流域工程建设，根据试运营情况完善提升；2024年计划完成金沙河及新桥段河道治理及沿岸景观建设；2025年计划完成新桥镇至水口全流域治理、配套工程及沿岸景观建设。
	2021年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	141
	长汀红色旧址群创建国家5A级景区提升项目
	1
	长汀县
	新建游客服务中心、停车场、旅游道路、旅游标识、智慧旅游系统、购物场所、旅游厕所等基础设施，对博物馆、福音医院、辛耕别墅等全县红色旧址群进行修缮。
	2020-2025
	50000
	25000 
	2020年计划完成旅游集散中心建设并投入运营；2021年计划完成智慧旅游系统一期建设并投入运营；2022年完成景区一期旅游标识系统建设；2023年计划完成2座旅游厕所、1处旅游购物场所建设；2024年计划修缮2处红色旧址群建设；2025年计划完善1处旅游道路建设。
	2020年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	142
	长汀“唐宋古城”旅游基础设施提升工程
	1
	长汀县
	建设游客接待中心、旅游步行街、“唐宋古城”护城河亲水步道、码头及合理安排停车场和配套管理房、卫生间。
	2020-2025
	50000
	26000 
	2020年计划完成卧龙书院布展工作，投入运营；2021年计划完成五通廊桥建设；2022年计划完成宋慈画舫建设；2023年计划建设宝珠门广场；2024年完成修复原苏区“红色小上海”时期的特色沿街建筑群；2025年完善绿化、管网、亮化及其他附属设施设施。
	2020年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	143
	长汀宝珠门（广场）商业文化中心建设项目
	1
	长汀县
	项目位于长汀县城南侧，项目用地约40.5亩（2.7万平方米），征迁建筑面积约4.98平方米，重置商业建筑面积2.03平方米，宝珠广场约1.74平方米，道路1.32平房米，其他配套用房及相关基础设施建设，地处汀城中轴，是汀城的南大门，建设广场有利于完善古城格局；有利于西河治理；未来设立“汀州市”门牌楼最佳选址。
	2021-2025
	48000
	48000 
	2021-2022年完成项目规划设计及相关手续办理并开工建设；2023-2025年完成项目整体建设并投入使用。
	2021年
	2025年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	144
	长汀红旗厂红色军工文化旅游建设项目
	1
	长汀县
	项目计划修复历史代表景观建筑、改造提升绿化环境，将东阳山大峡谷（原军工红旗机器厂）景区打造为红色军工文化、国防教育培训、影视拍摄、森林康养为一体的大型红色教育基地。
	2021-2025
	39000
	39000 
	2021年对红旗厂破旧房屋进行维修；2022年建设教育培训基地；2023年完善消防、给排水、绿化等附属设施。
	2023年
	2025年
	长汀县国投公司
	长汀县政府

	145
	长汀全域旅游（一期）项目
	1
	长汀县
	1.长汀4A红色旧址群旅游区创建国家5A级景区提升项目：对游客集散中心、中央红军企业旧址、旅游标识牌、旅游厕所、景观环境、游览交通等硬件设施进行提升等。2.长汀县新桥镇“汀江山水康养小镇”建设项目：建设游客接待中心、康养中心、健身中心、水上乐园电视大冲关、研学基地等。3.长汀县丁屋岭客家山寨建设项目：建设景区形象大门、游客接待中心、堂屋商业区、牛市街提升改造、耕读书院、山野民宿、流心谷、星林民宿、美食街等。
	2021-2023
	36693
	36693 
	2021年进行中央红军企业旧址提升建设、新桥研学基地建设、丁屋岭牛市街提升改造；2022年进行旅游标识、旅游厕所游客接待中心建设；2023年进行景观建设、美食街建设，项目基本完工。
	2021年
	2023年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府
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	146
	长汀客家首府客家菜美食文化创意基地建设项目
	1
	长汀县
	项目选址位于大同镇卧龙桥——汀州酒店地块，初步规划项目占地15亩，建筑面积1.8万平方米，打造客家文化美食城，把美食和文化娱乐融为一体，建设客家美食文化创意中心，其他配套用房及相关基础配套设施。
	2021-2024
	35000
	35000 
	2021年完成项目规划设计及相关手续办理并开工建设；2022-2023年完成主体及装修；2024年正式投入运营。
	2021年
	2024年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	147
	长汀城区智慧农贸市场提升改造项目
	1
	长汀县
	江边农贸市场1.6万平方米；商业城专业市场1.38万平方米；梅林蔬菜批发农贸市场4000平方米；东关农贸市场1800平方米；腾飞二路农贸市场900平方米；腾飞一路南翔农贸市场1500平方米；卧龙农贸市场3300平方米；黄屋农贸市场1900平方米等各个市场的地面、摊位、供水排水排污管道、供电照明、棚顶墙面、市场制度、智慧市场系统等软硬件提升改造。
	2021-2025
	35000
	35000 
	2021年完成梅林蔬菜批发农贸市场4000平方米提升改造；2022-2025年完成东关农贸市场、腾飞二路农贸市场、腾飞一路南翔农贸市场、卧龙农贸市场、黄屋农贸市场等各个市场的地面、摊位、供水排水排污管道、供电照明、棚顶墙面、市场制度、智慧市场系统等软硬件提升改造。
	2020年
	2025年
	城市管理局、

长汀县市场管理有限公司
	长汀县政府

	148
	长汀中国传统古村落历史文化名村汤屋村保护与开发工程
	1
	长汀县
	对汤屋村古村落群进行修复，重点修复关帝庙、凝春晖、仪声祠、汤氏宗祠、大夫弟、古驿道等传统古建筑。新建设旅游公路、接待中心项目占地300亩、总修复和保护建筑面积21000平方米，建设垃圾中转站、旅游公厕、行人道、入户路、停车场、垃圾池、果皮箱、山林徒步道等、配套给排水、电力通讯设施、垃圾污水处理设施、消防设施、安防监控设计及绿化等4000平方，停车场地等，修复客家山寨古民居、大夫第、茶马古道等。保护和改造汤屋村古朴的风貌，重点发展民宿，设置游客服务中心，提供接待、餐饮、停车、娱乐、会议等服务、建设运动休闲区、建设养生度假区等。
	2021-2025
	30000
	30000 
	2021-2022年完成勘察设计及招投标、土地征迁、协议签订、搬迁、施工图设计等；2023年保护、修缮一批古建筑群，使之达到20座以上的规模；修建一部分具有山村特色的入户石板路石桥路；2024年建设一批特色农家庭院开发一部分可供游客食宿体验的农家院落和农村民居。配套相关的水、电、路等基础设施；2025年完成垃圾中转站、公厕、山林徒步道等，修复古民居、关帝庙、凝春晖、仪声祠、汤氏宗祠、行人道、入户路、停车场、垃圾池、果皮箱等基础设施，基本建成特色乡村并投入使用。
	2023年
	2025年
	四都镇
	长汀县政府

	149
	长汀松毛岭保卫战遗址保护建设项目
	1
	长汀县
	建设松毛岭保卫战宣教中心、教育中心、国防教育基地、青少年教育实践基地、苏区革命体验基地、康养基地和体育特色基地，总建筑面积33000平方米，配套道路、游步道、停车场、围墙、防护工程、绿化工程、给排水工程、供电工程、消防工程等附属设施，购置教学培训、宣传展示等设备设施。
	2020-2023
	28000
	28000 
	2020年完成征地、三通一平工作；2021年完成项目审批及开工建设；2022年完成基础配套建设；2023年建成。
	2021年
	2023年
	长汀县松毛岭红色

旅游开发有限公司
	长汀县政府

	150
	长汀县古城镇丁屋岭研学教育基地建设项目
	1
	长汀县
	主要建设内容包括：新建客家山寨丁屋岭文创基地（文化艺术展馆、艺术写生创作基地、影视演播厅等）、青年公寓、集合式度假酒店、院落、坡地商业街、景观长廊及配套设施等。规划用地面积为5万平方米，建设用地面积3.2万平方米，总建筑面积3.2万方米。
	2021-2024
	25000
	25000 
	2021年客家山寨丁屋岭文创基地（文化艺术展馆、艺术写生创作基地、影视演播厅等）及景观长廊、瞭望塔等的建设；2022-2023年集合式度假酒店、院落、青年公寓的建设；2024年完成坡地商业街的建设及配套设备设施的购置等。
	2021年
	2024年
	古城镇
	长汀县政府

	151
	长汀县东城墙修复工程
	1
	长汀县
	新建古城墙，长约277米（长汀县朝天门至卧龙山段），宽约4.5米，配套其他附属设施等。
	2020-2022
	23014
	23014 
	2020年完成项目前期准备工作并开工；2021年新建古城墙，长约200米左右（长汀县朝天门至卧龙山段），宽约4.5米；2022年全面完成城墙遗址公园及配套其他附属设施等。
	2020年
	2022年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府
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	152
	长汀战争影视文化基地项目
	1
	长汀县
	项目位于杨成武将军故居杨屋小坑，占地1105亩，再现六七十年代旧式建筑风格，以杨成武将军战争题材为背景的影视基地，还原战争场景；新建杨成武将军军事展览馆，红色题材影视作品展播室；提供餐饮住宿等服务，配套旅游基础设施建设等。
	2023-2027
	22600
	22600 
	2023-2024年进行项目征地、选址、规划、设计等；2025-2027年进行影视基地建设。
	2023年
	2027年
	宣成乡
	长汀县政府

	153
	长汀四都镇红色旧址群维修保护利用与开发项目
	1
	长汀县
	新建四都镇游客接待中心，对红色旧址群进行维修保护开发；对四都境内红色旧址群连接线公路改扩建；
	2021-2025
	22000
	22000 
	2021年完成红色旧址群维修项目前期工作及项目立项；2022年完成红色旧址群维修项目招标及开工；2023年完成道路改扩建及游客接待中心前期工作及立项；2024年完成道路改扩建及游客接待中心招标及开工，红色旧址群维修项目完工；2025年项目建成投入使用。
	2022年
	2025年
	四都镇
	长汀县政府

	154
	长汀宣成乡全域旅游暨红色教育研学基地建设项目
	1
	长汀县
	项目占地500亩，其中研学基地210亩，主要分三个区域：全域旅游服务功能区、红色教育区、休闲游乐区。新建游客接待中心，改建研学教育基地大楼1幢，建设休闲观光园区250亩、森林人家、康养基地、乡村民宿等，规划寨背美食、娱乐、购物、住宿一条街，新建下畲、长桥、畲心、寨背、溪源旅游专用停车场，实施景点与乡村景观接点绿化美化工程，建设战争影视文化基地。
	2020-2025
	21560
	21560 
	2020年完成全域旅游规划编制；2021年完成项目规划、选址、征地；2022年改建研学教育基地大楼；2023年建森林人家、康养基地、乡村民宿；2024年建寨背美食、娱乐、购物、住宿一条街；2025年建下畲、长桥、畲心、寨背、溪源旅游专用停车场。
	2021年
	2025年
	宣成乡
	长汀县政府

	155
	长汀铁长乡A级旅游景区工程建设项目
	1
	长汀县
	项目建设旅游咨询中心；区域性旅游应急救援基地；游客集散中心；集散分中心及集散点；旅游交通引导标识系统；旅游数据中心、建设旅游公路；建设生态公厕；建设陈列馆；河道淤泥清理和河道基础设施、堤坝修复建设；铁长特色小木屋住房建设；茶园观景台、莲花观景大道建设、高山茶叶园旅游路建设、樱花大道以及河流沿岸养生路硬化、铁长旅游路扩路工程建设、张地特色旅游村落建设、铁长水上乐园项目、配套给排水、电力通讯设施、垃圾污水处理设施、消防设施、安防监控设计及绿化等4000平方，停车场地等。
	2020-2025
	21000
	21000 
	2020年完成市场调研、可研论证、项目建议书以及可研报告编写以及完成前期准备工作；2021-2022年完成茶园观景台、莲花观景大道建设、高山茶叶园旅游路建设、樱花大道以及河流沿岸养生路硬化、铁长旅游路扩路工程建设任务；2023年完成建设旅游咨询中心；区域性旅游应急救援基地；游客集散中心；集散分中心及集散点；旅游交通引导标识系统；2024年旅游数据中心、河道淤泥清理和河道基础设施、堤坝修复建设；铁长特色小木屋住房建2025年，完成铁长旅游路扩路工程建设、张地特色旅游村落建设、铁长水上乐园项目、以及配套设施施工、竣工验收等工作。
	2021年
	2025年
	铁长乡
	长汀县政府

	156
	长汀红府体育休闲训练基地项目
	1
	长汀县
	项目进行游泳池、足球场、体育场等体育设施，及附属设施。
	2021-2022
	21000
	21000 
	2021年建设项目主体工程；2022年建设消防、给排水等附属设施；
	2021年
	2022年
	福建利昌投资有限公司、福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	157
	长汀汀江源国家级自然保护区名贵珍稀物种科教园建设项目
	1
	长汀县
	项目建设科教园基地、展览馆、观光台、停车场、公厕等；开展保护区公路修复工程；建设森林小火车道10千米；建设保护区标识牌、名贵物种展示牌、警示牌、安全防护栏等附属工程。
	2021-2025
	20000
	20000 
	2021-2022年完成可研报告、规划设计、施工图审查及土地报批等前期工作；2023-2024年开展工程建设，公路修复工程及配套设施建设；2025年建成投入使用。
	2023年
	2025年
	庵杰乡
	长汀县政府
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	158
	长汀红军长征出发地4A级景区创建
	1
	长汀县
	新建4A级标准停车场，旅游公厕，旅游接待中心，旅游公路，建设旅游标识系统及景区旅游基础配套安防系统、三线下地、环境整治以及建筑修缮工程，新建“松毛岭之恋”、长征魂等文创项目。
	2022-2027
	20000
	16000 
	2022年完成红军长征出发地4A级景区项目立项审批，停车场，旅游公厕，旅游接待中心，旅游公路，建设旅游标识系统及景区旅游基础配套安防系统、三线下地、环境整治以及建筑修缮工程规划设计； 2023年修建停车场，旅游公厕，旅游接待中心，旅游公路，建设旅游标识系统及景区旅游基础配套安防系统、三线下地、环境整治以及建筑修缮工程规划设计； 2024年停车场，旅游公厕，旅游接待中心，旅游公路，建设旅游标识系统及景区旅游基础配套安防系统、三线下地、环境整治以及建筑修缮工程开工建设；2025年停车场，旅游公厕，旅游接待中心，旅游公路，建设旅游标识系统及景区旅游基础配套安防系统、三线下地、环境整治以及建筑修缮工程开工建设；2027年完成项目竣工验收。
	2022年
	2027年
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

	159
	龙岩通用航空产业基地建设项目
	1
	连城县
	一期规划用地5000亩，建设通用航空制造产业基地、通用航空服务产业基地、国内通用航空培训基地、通用航空机场（含试飞）、直升机紧急救援临时起降点、通用航空配套产业等建设项目。项目主要生产轻型/中型直升机，轻型固定翼飞机制造与研发、轻型飞机维修、通用航空飞机设计研究和私家飞机及通航飞行人员培训。项目拟将分两个建设周期实施。一期建设期为2年，主要建设项目有：通用航空制造与服务产业基地，包括飞机部装、总装生产线、飞机试验中心、综合材料库、航油库等相关配套设施，建设占地3100亩，建筑面积112.60万平方米，其中生产试验用房107万平方米，综合仓库用房5.60万平方米、通用航空研究设计院及国内通用航空培训基地建设占地400亩，建筑面积3.20万平方米、通用航空机场（含试飞）建设占地1500亩。二期主要扩容通用飞机总装生产线及相应产品周转库等相关配套设施建设，扩大通用航空产业基地规模；开展通用航空旅游、空中观光、商务包机、抢险救灾、森林防火、地质巡察、科学实验等航空业务；建设通用航空飞行员俱乐部，开展通用航空驾驶员培训，组织国内外通用航空文化旅游论坛等。
	2021-2030
	500000
	200000
	力争开展一期建设。
	2021年
	2030年
	连城县军民融合办、文亨镇
	连城县政府
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	160
	连城新泉历史文化名镇改造提升项目
	1
	连城县
	一是产业发展项目：新泉红色旅游4A级景区建设与提升，新泉红色走廊建设、红色培训及红色户外拓展基地、新泉整训纪念馆、妇女干部培训学校建设、旅游集散中心建设；历史文化名镇、名街提升；客家美食城、厨师培训学校与客家菜系研发交流中心建设；温泉康养中心、温泉地热资源开发及生态农业休闲中心建设；天赐温泉度假村、东方依云酒店建设；二是基础设施提升项目：镇域垃圾、污水处理系统建设，镇域道路与路网新建改造、自然村通村公路建设，综合管网与线路系统改造，路灯与夜景工程完善，社会治理智慧化系统建设，沿河古城与河岸风貌恢复提升，一河两岸生态景观建设，公厕建设，停车场建设，农贸市场综合体建设，老旧小区及配套基础设施与公共服务设施改造，人居环境整治示范村建设，杂乱建筑与建筑立面风貌整治、绿化提升；新泉河、庙前河、新罗溪防洪堤建设；边远自然村迁居与新村建设；三是民生项目：建设连城三中综合楼一栋；建设新泉中心小学北村分校以及新罗幼儿园、乐江幼儿园、儒畲幼儿园、联溪幼儿园等。改造建设卫生院妇产科及新生儿科、村级卫生室建设；建设新泉镇综合文化服务中心（新时代文明实践中心）及19个行政村综合文化服务中心建设项目。
	2021-2025
	500000
	500000 
	完成项目建设，并投入使用
	2021年
	2025年
	新泉镇
	连城县政府

	161
	连城冠豸山创5Ａ景区改造提升工程项目
	1
	连城县
	开展景区生态整治，修复景区内游步道，新建游客咨询中心、旅游综合体、环冠豸山绿道等，打造“智慧旅游”景区，配套建设观景平台、生态停车场、道路、电力、给排水、绿化等旅游基础设施。
	2014-2022
	149300
	49300
	积极推进景区软硬件条件达到5A级景区标准要求。
	2014年8月
	2022年
	冠豸山管委会
	连城县政府

	162
	连城天一温泉康养旅居小镇开发项目
	1
	连城县
	项目总用地为600亩。项目建设内容为：第一期工程总用地面积250亩，建设康复护理中心、疗养院、独立式木屋、企业生态农庄、房车营地、梦幻公园、竹林花海、户外攀岩。第二期工程总用地面积350亩，建设闽西文化村、文创一条街、文艺创作基地、文创公园、禅茶文化园、药膳餐厅。
	2020-2025
	120000
	120000 
	完成项目建设，投入运营。
	2020年
	2025年
	福建省天一旅游发展有限公司
	连城县政府

	163
	连城豸下莲乡文旅度假区建设项目
	1
	连城县
	建设荷韵主题公园，发展集农业、观光为一体的生态产业链；打造“环骑游线上最美家园”，美化、绿化、亮化自行车骑游线路，修复沿线古建筑，建设集餐饮、住宿、垂钓、采摘、休闲于一体的自行车骑行站。
	2020-2025
	120000
	120000 
	基本完成项目建设
	2020年
	2025年
	塘前乡
	连城县政府

	164
	连城环梅花山生态旅游保护与开发项目
	1
	连城县
	1.横八线，张坑至梅村，长34公路，按三级公路标准建设；2.村子洋至赖源下村，冯地至罗胜道路拓宽改造，长32公里；3.曲溪伐木场游客接待站及休闲度假村，占地面积7万平方米；4.莒溪镇太平僚、厦庄、陈地、铁山罗地等村，曲溪乡罗胜、冯地、白石等村，赖源乡廖天山、溶洞及陈地、黄宗等村落进行环境整治，村落保护，绿化美化，按一村一品发挥各村特色进行旅游开发。
	2020-2024
	100000
	100000 
	预计2020年10月开工建设，2024年12月完成投入使用。
	2020年
	2024年
	冠豸山管委会
	连城县政府

	165
	连城蓆湖营康养中心建设项目
	1
	连城县
	依托蓆湖营的生态环境、交通区位优势，打造康养基地。
	2021-2023
	100000
	100000 
	推进项目建设。
	2021年
	2023年
	文亨镇
	连城县政府

	166
	连城县四角井历史文化街区综合开发项目
	1
	连城县
	基础设施改造提升，传统建筑修缮维护，建设游客接待中心、服务驿站、停车场、公厕；客家宋城文化和民俗风情及非物质文化遗产展示场馆；宋城小集市、美食街、餐饮酒店、特色民俗等旅游公共设施。
	2020-2025
	100000
	100000 
	基本完成一期工程。
	2020年
	2025年
	连城县住建局、

连城县文体旅游局、国投集团
	连城县政府
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	167
	连城新泉红色旅游区创4A级景区改造提升项目
	1
	连城县
	以创建4A级景区为目标，建设新泉红色旅游集散中心、新泉红色文化节点串点成线、红色主题户外拓展设施、革命烈士陵园修缮提升、景区红色元素布置、中华山景区建设、小金山景点建设，白仙岩景点建设，革命基点村提升，景区导览与标识牌、红色文化主题展示区、景区公厕、新泉河水上拓展设施，环半岛骑行道与步道系统、大榕树红军舞台剧场，翠屏山夜景工程改造、景区建筑立面与街巷空间整治，综合提升景区道路、管网、路灯等基础设施，修缮景区红色旧址及古建筑，环境综合整治，提升绿化景观小品与旅游业态培育。温泉水上乐园、客家美食体验中心建设。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成项目建设，并投入使用
	2021年
	2025年
	新泉镇
	连城县政府

	168
	中国建筑小镇
	1
	连城县
	项目位于冠豸山正山前，占地约50公顷。参照上杭吴地红军小镇模式，将全国知名的古建筑物集中植入建筑小镇。依托国家级风景名胜区冠豸山“十里画廊”和“九曲文川”一河两岸的绿水青山等自然资源，着眼国家级生态文明建设示范点打造正山前景观。
	2020-2025
	93000
	93000 
	完成工程建设，投入使用。
	2020年
	2025年
	豸龙公司
	连城县政府

	169
	中国地瓜产品交易中心建设项目
	1
	连城县
	规划占地330.83亩，建设甘薯鲜品交易区、果蔬交易区、粮食交易区、干货交易区、水产交易区、禽肉交易区、种子和化肥等农资交易区、5万吨以上规模冷链仓库、信息中心、电商中心、分拣中心、检验检测中心等。
	2020-2023
	83368
	80368
	推进项目建设。
	2020年
	2023年
	农创园
	连城县政府

	170
	连城冠豸山正山前景观建设项目
	1
	连城县
	拆迁房屋150户，拆迁建筑面积48000平方米。项目总占地面积32公顷，建设广场、管理房、星级厕所、休息廊、游步道、观景台、生态停车场、水面、电力、给排水、夜景、景观绿化等旅游基础设施。
	2021-2025
	75000
	75000 
	预计2021年1月开工建设，2025年12月投入使用。
	2021年
	2025年
	豸龙公司
	连城县政府

	171
	连城朋口红色全域旅游项目
	1
	连城县
	对朋口战役、温坊战斗、松毛岭战役、池溪暴动等重要战役遗址以及项南、项与年、杨尚儒等革命先辈的故居等红色资源进行保护性开发，实施绿化美化，环境整治等基础设施工程，建设全域智慧旅游设施、游客集散中心、旅游道路、生态停车场、旅游厕所，并建设安防监控设施设备、污水处理系统、旅游标识牌等配套基础，打造红色精品旅游路线。
	2021-2025
	73600
	73600
	竣工并投入使用
	2021年
	2025年
	朋口镇
	连城县政府

	172
	连城西宝坪运动康养创国家4A风景区建设项目
	1
	连城县
	依托田心铁矿废弃矿上整治，建设运动康养风景区。
	2022-2024
	65000
	65000 
	推进项目建设。
	2022年
	2024年
	文亨镇
	连城县政府

	173
	连城冠豸山旅游配套设施建设项目
	1
	连城县
	主要建设内容：新建冠豸山正山至九龙湖旅游专线、冠豸山景区户外运动项目、九龙湖房车及帐篷营地、九龙湖滑道漂流、赖源溶洞景区游客中心综合服务区、廖天山草场接待中心及配套设施，对九龙湖旅游公路进行改造、对竹安寨景区入口进行改造、对廖天山草场旅游公路进行改造、冠豸山水上交通设施提升改造项目、冠豸山风景区输变电工程、冠豸山正山夜景工程等。
	2021-2025
	60000
	60000 
	完成项目建设。
	2020年
	2025年
	冠豸山管委会
	连城县政府

	174
	连城吾寨国际生态康养旅游项目
	1
	连城县
	以五寨村为核心，打造贯通冠豸山、培田古民居的全域旅游。主要建设六大功能区：水上游乐区、康养度假区、高山风情影视区、现代农业综合区、运动休闲体验区、综合接待区。具体建设内容如下：1、水上游乐区：依托五寨水库780亩水域面积，建成环湖栈道、栈桥，水上村寨、垂钓平台等。2、康养度假区：建设4-5栋康养度假酒店，若干栋康养旅居公寓，占地约40余亩。3、高山风情影视区：建成若干客家村舍、客家特色街、客家文化表演场所、客家生活文化展览体验馆等，占地约10亩。4、现代农业综合区：流转五寨现有耕地，建成精耕农业园区、果木采摘区、花卉参观区等。5、运动休闲体验区：建成富氧漫步道若干条、水上高尔夫、丛林军事拓展等。6、综合接待区：占地约10亩，建成村寨卫生医疗中心、活动中心、特色产品销售中心、停车场等。
	2021-2030
	52000
	40000
	推进项目建设。
	2020年
	2025年
	福建波旺康养旅游

开发有限公司
	连城县政府
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	175
	长征文化公园（连城段）建设项目
	1
	连城县
	修复战地遗址，改造提升博物馆、展示馆、纪念馆、陈列馆，新建国家安全教育基地游客服务中心、红军烈士公墓、旅游综合体等设施，配套建设游步道、星级厕所、观景平台、生态停车场、消防站及应急、医疗救援中心、电力、给排水、绿化等旅游基础设施。
	2020-2023
	50000
	50000
	完成项目立项，建成使用。
	2020年
	2023年
	连城县文体旅游局
	连城县政府

	176
	连城培田古民居创5A旅游景区项目
	1
	连城县
	景区保护及规划总面积约8万平方米，按国家4A级景区标准，对现有基础设施进行改造提升，建设培田新村、湿地公园、药乡酒店、吴家坊水库、药膳体验中心、环村道路；实施文坊至培田旅游公路白改黑、县道661公路改造提升、培田房屋外立面改造工程，修复景区游步道；配套建设星级厕所、观景平台、生态停车场、污水管网等旅游基础设施；完善景区标识、消防、监控、旅游解说系统和景区旅游信息服务设施；实施景区业态培育工程，引进实施康养酒店、民宿、酒吧、咖啡吧、非遗习艺所、客家民俗体验馆等项目。开展培田传统村落基础设施提升、宣和乡域垃圾和污水处理提升改造等项目；新建宣和药膳体验中心、金塘坪生态停车场等项目。
	2022-2025
	50000
	50000
	实施南山书院等文保单位修缮、古村落绿化彩化等项目；开展锄田山房-紫阳书院-南山书院环村路、古民居污水管网铺设等项目建设；完成“一溪两岸”滨水生态活力休闲景观带、培田传统建筑文化体验基地、培田新村湿地公园等项目建设。
	2022年
	2025年
	宣和乡
	连城县政府

	177
	连城四堡雕版古镇“活化”建设项目
	1
	连城县
	1.国家级文物保护单位保护与开发利用（50座）；2.国保单位之外的100余座古建筑的收储与“活化”；3.非物质文化遗产技艺传习中心项目：占地36000平方米，建筑面积20000平方米。包含历史文化展厅、非物质文化遗产技艺体验区、技艺传习区等；4.“一溪两岸”雕版文化长廊项目:建设宽6米、长2200米文化长廊，修复古建筑外立面、修建古桥、古道、修复原始生态岸堤等；5.雕版文化古街改造项目：四堡镇张弓桥至四堡中学路段（约1200米）建筑面积9000平方米进行改造仿古立面修复面积；6.旅游集散中心项目（停车坪、博物馆、文化公园等）；7.果蔬集散中心项目（水果交易、物流）；8.芙蓉谷生态文旅项目（水果产业示范基地、果蔬产品展示厅、研学基地、休闲度假目的地）。
	2020-2024
	50000
	50000
	预计2020年6月开工建设，2024年12月完成投入使用。
	2020年
	2024年
	四堡镇
	连城县政府

	178
	连城庙前梅花山生态农业旅游观光园项目
	1
	连城县
	占地1000亩。主要建设内容有：1.生态农业开发区，修建生态农业观光采摘园280亩，管理用房2000平方米。2.岩背水库旅游开发区，规划面积220亩，在岩背水库修建人工湖2处，水上滑梯1个、水上漂流路2条。3.岩背马家坪森林氧吧康养区，规划面积200亩，项目设5个森林浴场，每个浴场建茶房1处，在茶房两侧分别建100米木结构休闲长廊，廊宽3米，建木结构休闲凉亭10个，布设木(竹、藤)制休闲养生椅20把;设木制休闲桌椅6处。4.户外运动及登山探险区，庙前镇岩背村及朱地村辖区内修建大石壁人头石户外运动及登山探险项目，在大石壁与人头石内修建健身步道和登山步道5.8千米。5.旅游服务区，规划面积200亩，新建服务接待区、休憩区、展示区、停车场、环保公厕等基础设施。
	2020-2030
	42000
	42000 
	全面完工
	2021年
	2030年
	庙前镇
	连城县政府

	179
	环冠豸山城区绿道项目
	1
	连城县
	建设自行车赛道（绿道）42公里，慢行系统约40公里，宽2.5m；沿线绿化带及景观绿植；包括停车、游览、休憩、商业服务、科普宣传、教育、展示等设施；交通接驳及标识系统；标志性特色景观建。
	2021-2025
	38000
	38000
	推进项目建设。
	2021年
	2025年
	冠豸山管委会
	连城县政府

	180
	连城传统村落及历史文化名镇名村保护提升项目
	1
	连城县
	项目依托我县已有14个国家级传统村落和13个省级传统村落资源，配套建设基础设施、保护和修缮历史建筑、古遗址、古迹等项目，开发乡村旅游，促进农民增收。
	2020-2025
	37500
	37500 
	推进项目建设。
	2020年
	2025年
	相关乡镇
	连城县政府
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	181
	连城梅花山十八寨生态旅游开发项目
	1
	连城县
	梅花山十八寨 寨寨有传奇——全面建设18个乡村旅游区，打造成集乡村度假、生态观光、文化体验于一体的徒步旅行旅游带。规划总面积32590亩，主要建设内容：1.接待中心(管理)区；2.诗画田园养生园区；3.自然生态森林浴及科普研学游览区；4.科考及探险游览区；5.水上游览及水上运动区；6.自驾、房车营地、越野竞技、跳伞及露营区。
	2021-2025
	35000
	35000
	建成投入使用
	2020年
	2025年
	莒溪镇
	连城县政府

	182
	连城县芷溪宗祠古村文化旅游建设项目
	1
	连城县
	依托中国历史文化名村、中国传统村落等品牌，打造“一带、一心、四区”一带：“岸芷汀兰”芷溪河滨水景观光带。（滨水活动、芷草观光）一心：以芷溪古村落319 国道入口的旅游服务、客家建筑博物馆为主体的芷溪旅游服务中心。四区：芷溪古村落核心景区、南部的田园生活观光体验区、村落西侧的生态保育及森林氧吧体验区、村落东部以桃源山林果种植采摘体验区。文物保护单位修缮、建设游客服务中心及古街沿街原貌恢复、建设游客服务中心；整治和恢复沿街与历史风貌不相符的店铺立面，恢复1500米长古街巷道路青石板及鹅卵石等历史风貌；建设芷溪历史文化陈列馆;全面整治名村环境卫；加强芷溪沿河路的绿化美化；实施沿河路2千米单改双、白改黑工程；改造排水设施及管线，生态停车场征地、绿化、硬化及配套设施，建设红色主题文化公园。
	2020-2025
	30000
	30000 
	1.2021-2023年，完成16个省级文物保护单位的单体修缮及3个国家重点文物保护单位的修缮提升和周边环境整治
2.2021-2022年，完成“岸芷汀兰”芷溪河滨水景观光带建设。
3.2022-2025年，建设占地面积8000平方米的旅游服务中心及客家建筑博物馆
4.2021-2025年，完善提升古村给水、排水管网，电力通讯及道路沿线现代建筑立面整治
5.2021-2023年，实施商贾风情街风貌整治
	2020年
	2025年
	连城县文化体育和

旅游局、庙前镇
	连城县政府

	183
	连城县红四军新泉整训爱国主义教育文化旅游建设项目
	1
	连城县
	1.新泉整训研学基地：总用地约16亩，主要建设游客集散中心，新泉整训展示中心，总建筑面积约8000平方米，建筑占地约3500平方米，附属设施包括停车场、门前广场等。2.新泉红色文化培训基地主要建设：（1）室内教学区域建设用地约60亩，总建筑面积3.5万平方米，建筑包括教学办公楼、学员楼、住宿酒店、培训教学楼、专家楼、后勤服务中心、室内拓展训练区等，附属设施有停车场等。（2）新泉红色教育培训现场教学点串点成线项目围绕新泉红四军政治部旧址（望云草室）、中央苏区第一所妇女夜校（于溪公祠）、红四军司令部旧址、连南革命区委员会（张氏家庙）、士兵调查会旧址、农民调查会旧址等六个国家级文物保护单位，进行高速出口至三角坪绿化景观改造、红色经典景区改造及万人台广场改造，北村至新罗5公里红色秘密交通线改造以及全国中小学生研学基地等项目建设。建成后，年可培训人员5000人，吸引游客3万人，创营业收入4000万元。
	2020-2023
	28000 
	28000 
	进行革命旧址保护维修，进行新建基地选址及征迁工作
	2020年
	2023年
	新泉镇
	连城县政府

	184
	连城龙岗物流仓储运输园建设项目
	1
	连城县
	占地150亩，建设10栋，2万平方米标准仓储房，1万平方米配套设施
	2020-2023
	21000
	21000 
	推进项目建设。
	2020年
	2022年9月
	文亨镇
	连城县政府

	185
	连城县供销物流园建设项目
	1
	连城县
	建筑面积5000平方米单层钢架结构化肥仓储库1幢、建筑面积3000平方米单层钢架结构农药仓储库1幢、建筑面积5000平方米单层钢架结构农机仓储库1幢、建筑面积5000平方米单层钢架结构再生资源仓储库1幢、建筑面积5000平方米单层钢架结构快递物流仓储库1幢、建筑面积1800平方米三层框架结构电子商务中心1幢。
	2020-2025　
	20000
	20000 
	建成投入使用
	2020年
	2025年
	连城县供销集团有限公司
	连城县政府

	186
	连城县文川河夜游工程
	1
	连城县
	九曲文川河城区段约12公里的沿河步道慢行系统、桥梁改造、景观绿道系统、文创灯光系统、夜景工程、水上娱乐项目、生态景观水系及防洪堤建设等；同时配套建设以文创、休闲、康养、民宿为主的休闲旅游配套服务设施。
	2021-2024
	20000
	20000 
	完成项目建设，投入运营。
	2021年
	2024年
	莲峰镇
	连城县政府
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	187
	连城庙前商贸中心区建设项目
	1
	连城县
	庙前商业中心占地45亩（约3万平方米），由商业楼、店面房、商业街、地下停车场、广场以及住宅楼等部分组成。1.五层商业楼，占地面积约3000平方米；2.店面和商业街连成一片，占地面积约7500平方米；3.地下停车场占地1.6万平方米；4.广场用于墟天的集市贸易活动和民俗文化场所.5住宅楼设计300套住房，每套80-120平方米。
	2020-2030
	20000
	20000 
	完成庙前商业中心主体和广场建设
	2021年
	2025年
	庙前镇
	连城县政府

	188
	连城5000吨冷链物流园建设项目
	1
	连城县
	用地35亩，计划建成现代化大型储存及冷链物流运输的仓储基地，打造集果蔬收购、农产品收购。加工、牛羊肉仓储为一体的冷链物流中心，辐射范围500公里内的各类农副产品。建成后，创营业收入1亿元，创税收1000万元。
	2021-2024
	20000
	20000 
	完成项目建设。
	2021年
	2024年
	国投集团
	连城县政府

	189
	连城特色农产品旅游区展示、购物中心建设项目
	1
	连城县
	1.在城区建2000平方米的展示、购物中心一座；2.在冠豸山、九龙湖、培田古民居等主要景区各建2000平方米的展示、购物中心一座；3.配套仓储设施建设和销售平台系统建设；4.其他配套设施、设备。
	2021-2025
	20000
	20000
	建成投入使用
	2021年
	2025年
	连城县农业农村局
	连城县政府

	190
	奇和洞考古遗址公园
	1
	漳平市
	规划面积900亩，含福建先人祖庙、南岛语族先人纪念坛，集遗址文化、餐饮、娱乐、旅游、休闲、度假、温泉SPA、大型停车场于一体，土建建筑面积90万余平方米。
	2020-2029
	300000
	100000
	完成部分工程建设。
	2020年
	2029年
	象湖镇、市文体局
	漳平市政府

	191
	西雾山综合开发项目
	1
	漳平市
	1.对西雾山生态公园进行赎买；2.进行生态修改；3.实施登山步道、栈道、环山道路、公厕、停车场、路灯、凉亭、城市入户门厅。
	2022-2028
	300000
	300000
	完成部分工程建设
	2022年
	2028年
	漳平市华昇公司
	漳平市政府

	192
	台湾小镇建设项目
	1
	漳平市
	新建花卉交易展示园20亩、物流园60、土地平整1000亩；续建建设19幢独立两层台青办公室，多功能会议室200平方米；配套建设300个停车位集镇背街小巷拓宽联通工程、集镇道路白改黑5公里；新建自来水厂总库容139.64万M3，输水管道长1163米，配水管道采用配水管网总长41521米，新建日供水量8000吨水厂。4条合计10公里道路建设；全域旅游PPP一期项目5条道路建设，总长38.5公里；海峡两岸研学实践基地8个；城乡污水一体化台湾小镇一期PPP项目提升改造石洪、后盂、西山等12个村的污水处理设施。建设永福中学教学楼附属1幢及学生食堂宿舍楼1幢、永福中心学校教师周转房1幢和中心学校教学综合楼1幢、台创园足球训练场1个。
	2020-2025
	260000
	250000 
	完成大部分工程建设。
	2020年
	2025年
	永福镇
	漳平市政府

	193
	南洋森林康养项目
	1
	漳平市
	依托南洋生态优势、茶产业优势、国家湿地公园名片效应。凸显森林美、茶园美、乡村美、田园美、河湖美的“五美南洋”优势，在玳云山脉（红林、梧溪、北寮）辖区高海拔区域，打造森林步道、森林康养、休闲体验、乡野聚落、禅疗文化、亲子互动为一体的“九龙谷”森林生态康养度假胜地，形成“十里滨江、百里画廊、千亩水仙、万倾氧吧”的生态康养画卷。
	2021-2023
	200000
	200000
	完成部分工程建设
	2021年
	2023年
	南洋镇
	漳平市政府

	194
	天台山国家森林公园
	1
	漳平市
	开发建设漳平天台国家森林公园天台山景区，打造成集观光度假、休闲疗养、商务会议、运动健身、生态示范等一体的多功能综合型旅游度假区。
	2021-2025
	200000
	200000
	完成工程建设
	2020年
	2025年
	赤水镇
	漳平市政府

	195
	动车站周边商业开发项目
	1
	漳平市
	对动车站周边进行开发建设，建设商业建筑及相应配套设施。
	2022-2025
	200000
	200000
	完成工程建设
	2022年
	2025年
	自然资源局
	漳平市政府

	196
	智慧漳平云计算数据中心建设项目
	1
	漳平市
	本项目建筑面积59600平方米，占地面积 37833.33平方米（56.8亩）。主要进行智慧漳平云计算数据中心办公楼建设和软件开发、研发能力与大数据服务能力建设,主要投入为IT设施建设及研发支出,建设云计算大数据存储平台。面对政府个部门、漳平本地及闽西南企业提供大数据分析、存储、远程灾备、区块链技术支持、IDC 技术支持等技术增值购买服务。
	2020-2025
	143000
	142000
	完成工程建设。
	2020年
	2025年
	菁城街道
	漳平市政府
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	197
	漳平梅水坑温泉康养小镇
	1
	漳平市
	总占地500亩，项目以生态循环发展为方向，积极打造集温泉度假、精品酒店休闲及养生庄园为一体的绿色旅游经济综合体。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	文旅局
	漳平市政府

	198
	双洋古镇保护项目
	1
	漳平市
	保护提升双洋历史文化名镇，主要实施历史建筑修缮利用，配套完善基础设施，大招古镇风貌。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成工程建设
	2021年
	2025年
	双洋镇人民政府
	漳平市政府

	199
	传统古村落保护项目
	1
	漳平市
	每年保护提升1-2个传统古村落，计划实施10个，每个计划投资1亿元。
	2021-2025
	100000
	100000
	完成工程建设
	2020年
	2025年
	各乡镇人民政府
	漳平市政府

	200
	万星影视文化广场建设项目
	1
	漳平市
	总建筑面积22.23万㎡，计容建筑面积8.84万㎡；地下室面积4.55万㎡；容积率3.5；绿地率30%；规划总户数762户。
	2019-2023
	75614
	70000 
	2023年完成工程建设
	2019年
	2023年
	万星（漳平）置业

有限公司
	漳平市政府

	201
	漳平市闽台文创园
	1
	漳平市
	岳山书法展览馆、农耕体验园、世外桃源度假村、两岸青少年研学基地、文创孵化器、高山茶种植基地、建设道路、停车场、观景平台、木栈道、凉亭、公厕等基础设施项目。
	2021-2025
	55000
	55000
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	漳平市官田乡
	漳平市政府

	202
	溪南古村落保护项目
	1
	漳平市
	修缮50栋文保古民居；铺设15公里旅游公路；建设旅游服务中心、村情民史馆、家风家训馆、东湖米粉制作体验馆；新建容纳300人居住的民宿、研学中心、100个停车位智慧停车场；1500亩农业观光园；铺设古村落休闲健身漫道、休闲栈道；打造上坂千亩果蔬观光采摘基地、南洲书院、进士蒋石馨故居、溪南突袭战红色遗址群；50亩大型亲水主题游乐场；20亩游泳馆、30亩耕读文创园；农副产品展销中心一条街项目。
	2020-2026
	50000
	30000 
	完成部分工程建设。
	2020年
	2026年
	溪南镇人民政府
	漳平市政府

	203
	漳平农副产品集散中心
	1
	漳平市
	规划用地200亩，由城北、城南2个农产品集散中心组成，分为农产品零售区、批发中心、冷链仓储区、物流配送区、分拣包装区、大宗农产品交易中心、配套住宅区等，建筑面积16.72万平方米。设置地面停车位200个，地下停车位600个。
	2021-2025
	24000
	24000
	完成工程建设。
	2021年
	2025年
	漳平市商务局
	漳平市政府

	204
	千里芬芳创意园项目
	1
	漳平市
	项目总占地1000亩。新建互联网农业综合平台2个、玻璃钢架展览大厅、现代智能温室大棚、办公楼、花园式民宿、木屋集装箱、多功能阳光房、火车箱式餐厅、装修古民居50幢、影视基地及附属设施建设。
	2018-2023
	23000
	20000
	2023年完成工程建设
	2018年
	2023年
	漳平市联创农业发展有限公司
	漳平市政府

	205
	漳平梅龙山农业休闲项目
	1
	漳平市
	建设生态农业区、动物竞技区、休闲娱乐区、cs拓展训练基地、旅游度假区、健康养生等六大主题景区。
	2018-2025
	21300
	16300
	完成工程建设
	2018年
	2025年
	福建梅龙山旅游综合开发有限公司
	漳平市政府

	206
	漳平创新素质实践基地
	1
	漳平市
	项目规划总用地面积710亩，建设漳平市创新素质实践基地。分为三个区：工业实践基地、农业实践基地、粮食教育基地。年接待游客及研学旅行学生5万人以上。年生产花卉苗木60000株，年生产水果、粮食、鸡鸭等产品1585吨。
	2020-2022
	21290
	21290
	2020年12月开工建设，2022年建成投产
	2020年
	2022年
	和平镇
	漳平市政府

	207
	南方野生动物科普教育基地
	1
	漳平市
	项目占地33亩，总建筑面积18692平方米，主要建设内容有野生动物标本科展馆、标本库房与研究交流馆、主题体验生态模拟馆、科普教育游览馆和游客管理服务中心等。
	2020-2025
	20288
	20288
	完成工程建设。
	2020年
	2025年
	漳平市林业局
	漳平市政府

	208
	九鹏溪旅游景区提升工程
	1
	漳平市
	重点实施停车场改扩建、游客服务中心(含景区大门)提升改造、木屋别墅群新增及提升改造、景区内园林景观改造等工程，以及连接景区旅游公路(九鹏溪景区至双洋动车站)提升改造工程。
	2021-2024
	20100
	20100
	完成工程建设。
	2021年
	2024年
	南洋镇人民政府
	漳平市政府

	209
	漳平电商物流产业园
	1
	漳平市
	建设面积4000平方米，主要包括电商区域及物流区域；打造3条物流配送专线；搭建县域物流信息共享平台；配备标准化配送车辆及设备；配套设置乡镇物流服务站 14 个；布设村级物流服务点近期90个，中远期推广至176个。
	2021-2022
	20000
	20000
	完成工程建设。
	2021年
	2022年
	漳平市商务局
	漳平市政府

	210
	龙岩电力物资综合物流中心项目
	1
	经开区
	占地约20亩，建设一个覆盖龙岩区域、辐射周边地市的电力物资仓储、设备材料试验检测、物流配送业务的仓库和检测中心，项目建成后新增产值3亿元
	2020-2022
	20000
	15000 
	建成投产
	2020年
	2021年
	龙岩亿力电力工程

有限公司
	龙岩经开区（龙岩高新区）管委会
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